松原市2024年国道绥沈公路松花江大桥(旧桥)维修工程施工

招标文件关键内容信息公开

#### 一.招标条件

本招标项目松原市2024年国道绥沈公路松花江大桥(旧桥)维修工程，已由吉林省公路管理局以《吉林省公路管理局关于松原市2024年国道绥沈公路松花江大桥(旧桥)维修工程施工图设计及预算的批复》（吉公路技〔2024〕138号）批准建设，项目业主为松原市公路服务中心，建设资金来自成品油价格和税费改革税收中央转移支付资金，资金已落实，招标人为松原市公路服务中心。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

#### 二.项目概况与招标范围

#### 2.1建设地点：吉林省松原市境内。

#### 2.2建设规模：

#### （1）工程概况：松原市2024年国道绥沈公路（G203）松花江大桥（旧桥）维修工程位于松原市区内，中心桩号K323+781，全桥38 孔，跨径为48.2米+2孔49米+30孔32.67米 +4孔49米+48.2米，全长1389米，全宽12米，净宽9米。上部结构形式为预应力混凝土T型刚构+预应力混凝土简支T梁，下部U型台，重力式桥墩，桩基础，该桥建于1973年。工程主要内容为桥梁维修加固，桥梁维修工程维持原设计标准不变。桥梁引道位于国道绥沈公路（G203），为设计时速60km/h的一级公路。

#### （2）工程内容：松花江大桥（旧桥）采用环氧树脂砂浆或注胶修补主梁裂缝及破损等病害；采用顶升补全4-2-5号墩钢辊轴支座；恢复泄水管雨水篦子；修复伸缩缝局部锚固区混凝土；护栏重新做防腐处理；重建桥面铺装（结构为5厘米中粒式沥青混凝土（AC-16）+防水层）。K324+531通道桥墙式护栏重新做防腐处理，重建桥面铺装（结构为4厘米细粒式沥青混凝土（AC-13）+粘层+5厘米中粒式沥青混凝土（AC-16）+防水层）。K322+916～K323+087、K324+476～K325+462两侧桥头引道（长约1.157公里）重修路面上面层（结构为5厘米中粒式沥青混凝土（AC-16）+粘层）。

#### 2.3标段划分：本项目施工招标划分为1个标段，即SY24YH05标段。

#### 2.4招标范围：桥梁维修、路面维修工程，包括经批复的施工图设计范围内所有工程的施工。

#### 2.5计划工期：2024年10月25日-2025年4月25日，共计182日历天。

#### 三.投标人资格要求

#### 3.1本次招标要求投标人应同时具备以下资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

#### （1）交通运输主管部门颁发的路基路面养护甲级资质；

#### （2）交通运输主管部门颁发的桥梁养护甲级资质。

#### 3.2本次招标接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：

#### （1）联合体所有成员数量不得超过2家；

#### （2）联合体牵头人应具有交通运输主管部门颁发的桥梁养护甲级资质，并至少承担桥梁工程维修加固（不含桥面铺装）施工。

#### 3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

#### 3.4在“信用中国”网站（https：//www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

四.评标办法

#### 本次招标评标办法采用双信封形式的技术评分最低标价法，采用资格后审方式对投标人进行资格审查。

#### 五．投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：松原市公路服务中心 地 址：松原市宁江区沿江东路77号 联系人：王政通 电 话：0438-6831347 |  |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构：吉林省垚丰项目管理有限公司 地 址：长春市南关区中东财富中心12楼1204B 联系人：王春玲 电 话：0431-81915577 |  |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 松原市2024年国道绥沈公路松花江大桥(旧桥)维修工程 |  |
| 1.1.5 | 标段建设地点 | 吉林省松原市境内 |  |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 成品油价格和税费改革中央转移支付资金100% |  |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |  |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标文件第一章“招标公告” |  |
| 1.3.2 | 计划工期 | 见招标文件第一章“招标公告” |  |
| 1.3.3 | 质量要求 | 竣工验收的质量评定优良。 |  |
| 1.3.4 | 安全目标 | 施工期间不发生一般及以上等级生产安全事故。 |  |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、 能力和信誉 | 资质要求：见附录1 财务要求：见附录2 业绩要求：见附录3 信誉要求：见附录4 项目经理和项目总工资格要求：见附录5 其他要求：无 |  |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 接受，具体要求见招标文件第一章“招标公告”。 |  |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关联情形 | / |  |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录 | 本款内容第（6）条修改为： （6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的。 |  |
| 1.4.5 | 应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中的施工企业名录 | 本项修改为：不适用 |  |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ |  |
|  |  | 形式：/ |  |
| 1.11.1 | 分包 | R允许。依照《公路工程施工分包管理办法》（交公路规〔2024〕2号）、《公路工程施工分包负面清单（2024年版）》（交办公路〔2024〕6号）及其他现行有关法律、行政法规、部门规章的规定执行。 对分包人的资格要求：具备与拟分包工程的相应施工能力。 |  |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 《投标文件关键内容摘录表》的电子文件（MicrosoftWord文件）、图纸扫描件由招标人提供。百度网盘链接： https://pan.baidu.com/s/1StV9AzIyypcgLJN-2FTuaw，提取码：1234，由投标人自行下载。 |  |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：递交投标文件截止时间 10 日前。 |  |
|  |  | 形式：使用CA数字证书登录“吉林省公共资源交易一体化平台”，在“投标答疑”菜单以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。 |  |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过“吉林省公共资源交易一体化平台”发出招标文件澄清。 |  |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 投标人打开澄清通知时系统自动确认。 |  |
| 2.3.1 | 招标文件修改 发出的形式 | 通过“吉林省公共资源交易一体化平台”发出招标文件修改。 |  |
| 2.3.2 | 投标人确认收到 招标文件修改 | 投标人打开澄清通知时系统自动确认。 |  |
| 3.1.1 | 投标文件密封形式 | R双信封 |  |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 详见第九章“投标文件格式”。 |  |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | 增值税税金的计算按国家相关规定执行。 |  |
| 3.2.1 | 工程量清单的填写方式 | R投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单。 |  |
| 3.2.3 | 报价方式 | R单价 |  |
| 3.2.6 | 是否接受调价函 | R否 |  |
| 3.2.8 | 最高投标限价 | R有， SY24YH05标段最高投标限价：5181258元。 |  |
| 3.2.9 | 投标报价的其他要求 | / |  |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算 90 日。 |  |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： R要求 投标保证金的金额： SY24YH05标段投标保证金的金额：5万元/投标人 投标保证金形式：现金或支票或保函（保单） （1）若采用现金或支票，投标人应在投标截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性转入并到达招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。招标人指定的开户银行及账号如下： 账户名称：吉林省垚丰项目管理有限公司 开户银行：中国民生银行股份有限公司长春国信支行 账 号：634189157 银行转账业务备注一栏可填写：“松原养护SY24YH05标段” （2）若采用保函（或保单），投标人登录吉林省公共资源交易一体化平台，进入“吉林省公共资源交易一体化保函平台”，在系统“电子投标保函”菜单下，点击“保函申请”按钮，进入电子保函申请页面可申请办理电子保函（或保单）。电子保函（或保单）以“吉林省公共资源交易一体化保函平台系统”开具为准。 无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。 £不要求 |  |
| 3.4.3 | 投标保证金的利息计算原则 | （1）计算利息的起始日期为投标截止当日，终止日期为招标人退还投标保证金日期的前一日； （2）投标保证金的利息按照第（1)款所述计息时间段内招标人指定汇入银行公告的活期存款利率计付，并扣除招标人汇款手续费； （3）利息金额计算至分位，分以下尾数四舍五入。 |  |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | / |  |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | R有，具体要求： 投标人须按招标文件第九章“投标文件格式”中规定的表格内容填写资格审查表，并按资格审查表下方的具体要求提供资格审查资料，以证明其满足本章第1.4款规定的资质、财务、业绩、信誉等要求。招标文件中要求投标人提供的各类证照复印件均指彩色扫描件，其他资料的复印件可为黑白扫描件或彩色扫描件。 |  |
| 3.5.1 | 投标人基本情况表 | 本款修改为： “投标人基本情况表”应附以下资料： 企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本（按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可仅提供营业执照副本，下同）、施工资质证书副本或电子证书、安全生产许可证副本或电子证书、基本账户开户证明（基本账户开户许可证或其他有效的基本账户开户证明）的复印件（上述证照实行电子证照的，附电子证照网页截图），投标人在全国企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图复印件； 企业法人营业执照副本和组织机构代码证副本、施工资质证书副本、安全生产许可证副本或电子证书、基本账户开户证明的复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外，上述证照实行电子证照的，附电子证照网页截图），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位章。 |  |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2023年。 |  |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 本款修改为： 近年完成的类似项目情况的时间：2019年1月1日～投标截止时间（两阶段验收工程以交工时间为准，一阶段验收工程以交工或竣工时间为准）。 如有相关企业业绩，投标人应附以下证明材料： 若列入交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”，需附网页截图，若不能查找出满足招标文件要求的数据和内容时，投标人应补充相应的项目法人出具的证明材料。 若未列入交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”，需附下列证明材料： （1）中标通知书（若有）、合同协议书、交工或竣工验收证书的复印件。 （2）若不能查找出满足招标文件要求的数据和内容时，投标人应补充相应的项目法人出具的证明材料。 投标人填报某项业绩提供的证明材料不符合以上要求时，则该项业绩视为无效业绩，不作为评审依据。 |  |
| 3.5.4 | 投标人的信誉情况 | 本款修改为： 应附投标人在全国企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件，以及由投标人出具的近三年内投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为的书面承诺电子扫描件，格式自拟，需加盖投标人单位章。 若投标人不具有2023年度及2022年度信用评价等级，和没有进入吉林省普通干线公路养护工程施工企业信用评价结果，应出具承诺函，格式自拟，如实说明在2022年1月1日后有/无不良信用记录，需加盖投标人单位公章。 |  |
| 3.5.5 | 拟委任的项目经理 和项目总工资历 | 本款修改为： “拟委任的项目经理和项目总工资历表”应附项目经理和项目总工的以下资料： （1）身份证、职称资格证书以及资格审查条件所要求的其他相关证书（如建造师电子注册证书、安全生产考核合格证书等）的复印件； （2）建造师电子注册证书、安全生产考核合格证书在政府相关部门网站上公开信息的网页截图复印件； （3）投标人社保系统打印的本单位人员缴费明细复印件，如果投标人属事业法人单位，则由投标人的上级行政主管部门出具拟委任的项目经理和项目总工是投标人单位职工的有效书面证明材料，书面证明材料必须加盖上级行政主管部门单位章或人事专用章； （4）如项目经理和项目总工目前仍在其他项目上任职，则投标人应提供上述人员能够从该项目撤离的书面承诺电子扫描件，需加盖投标人单位章； （5）拟委任的项目经理和项目总工个人业绩（如有）应附交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中载明的、能够证明其具有相关业绩的网页截图复印件。在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中无法查询，但可在省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询的，应附省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的网页截图复印件。若个人业绩未列入交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”，还应附中标通知书（若有）、合同协议书的复印件，若上述证明材料无法体现个人任职经历及工程内容，则投标人应提供发包人出具的任职证明材料。 |  |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | R不允许 |  |
| 3.7.3 | 签字或盖章其他要求 | 本项修改为： 投标文件格式中明确要求投标人法定代表人或其委托代理人签字之处，必须由相关人员亲笔签名或在吉林省公共资源交易一体化平台系统中使用经备案的电子制版签名，不得使用印章或签名章代替；明确要求投标人加盖单位章之处，必须加盖单位章或在吉林省公共资源交易一体化平台系统中加盖经备案的电子章。 如果投标文件由委托代理人签署，则投标人须提交授权委托书，授权委托书应按第九章“投标文件格式”的要求出具，并由法定代表人和委托代理人亲笔签名，授权委托书签字并盖章后扫描成PDF版上传至吉林省公共资源交易一体化平台系统。 如果由投标人的法定代表人亲自签署投标文件，则投标人须提交法定代表人身份证明，身份证明应符合第九章“投标文件格式”的要求，法定代表人身份证明签字并盖章后扫描成PDF版上传至吉林省公共资源交易一体化平台系统。 投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应由投标人的法定代表人或其授权的代理人签字（或在吉林省公共资源交易一体化平台系统中经备案的电子制版签名）或加盖单位章（或在吉林省公共资源交易一体化平台系统中经备案的电子章）。 |  |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 及其他要求 | 投标文件副本份数：/。 其他要求： 1、《投标文件关键内容摘录表》以可编辑的word版本在开标后一日内发送至招标代理机构邮箱：jlsyfxmgl@126.com。 2、中标人应在收到中标通知书后并在与招标人签订合同前提供纸质投标文件4份。 |  |
| 3.7.5 | 装订的其他要求 | / |  |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |  |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间：同投标截止时间 投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标地点：见第一章“招标公告” 投标文件第二个信封（报价文件）开标时间：见第一章“招标公告” 投标文件第二个信封（报价文件）开标地点：见第一章“招标公告” |  |
| 5.2.1 | 第一个信封(商务 及技术文件)开标 程序 | (8)开标顺序：按照投标人在一体化平台开标系统的先后顺序； |  |
| 5.2.3 | 第二个信封(报价文件) 开标程序 | (5)开标顺序：按照通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人在一体化平台开标系统的先后顺序； |  |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成： 7 人，其中招标人代表 2 人，专家 5 人； 评标专家确定方式：依法从相应评标专家库中随机抽取。 |  |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1 名 |  |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：中国招标投标公共服务平台、吉林省公共资源交易中心网（同步推送到吉林省公共资源交易公共服务平台）、吉林省公路管理局网站 公示期限：不少于 3 日 公示的其他内容：/ |  |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | R否 |  |
| 7.5 | 中标通知书和中标结果通知发出的形式 | 招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果公告发布到本章7.6款所列媒介的形式通知未中标的投标人。 |  |
| 7.6 | 中标结果公告媒介及期限 | 公告媒介：中国招标投标公共服务平台、吉林省公共资源交易中心网（同步推送到吉林省公共资源交易公共服务平台）、吉林省公路管理局网站。 公告期限：不少于 3 日 公告的其他内容：/ |  |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： R要求，履约保证金形式：现金或支票或保函（保单） 履约担保的金额：5 %签约合同价。。 注意：（1）采用现金或支票形式时，应由中标人的基本账户转入发包人指定账户。 （2）采用保函（保单）时，应参照按招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式出具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证保函（保单）有效。 |  |
| 8.5.1 | 监督部门 | 监督部门：吉林省公路管理局 地 址：吉林省长春市解放大路2518号交通大厦 电 话：0431-85624234 邮 编：130021 |  |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | R是。 |  |
| 10 | 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.1 | 名词解释 |  | “电子交易平台”指吉林省公共资源交易一体化平台。 |
| 10.2 | 招标代理服务费 |  | 用于本项目的招标代理服务费由招标人通过中标人支付，投标人应将此费用计入投标报价内，但不得单独报价。 招标代理服务费： （1）招标代理服务费=按下述收费标准计算招标代理服务费基数×0.9518。 （2）招标代理服务费收费基数计算标准（吉林省公路管理局规定的收费标准）： 中标金额500万元以下的按照现行费率计算，500-1000万元的代理费3.8万元，1000万元以上的按照现行费率60%计算。用于本项目的招标代理服务费由中标人支付，投标人应将此费用计入投标报价内，但不得单独报价。招标代理服务费的收费标准如下： 招标代理服务收费 中标金额费率 100万元以下1.00% 100～500万元0.70% 500～1000万元0.55% 1000～5000万元0.35% 5000～10000万元0.20% 招标代理服务收费基准价格按差额定率累进法计算。 按以上收费标准计算出的招标代理服务费基数×0.9518，即为投标人应支付的招标代理费。 |
| 10.3 | 视频开标 |  | 本项目采用腾讯会议直播形式进行开标活动，请投标人自行下载、安装腾讯会议软件。投标人开标前进入本项目视频会议直播（腾讯会议号：159526944），进入视频会议人员应为本投标人法定代表人（或其委托代理人），并将进入会议人员姓名修改为“投标人全称+法定代表人（或其委托代理人）姓名”。投标人未参加视频开标会议的，或未完全参加视频开标会议全过程的，视为认同开标会议结果。 |
| 10.4 | 远程解密 |  | 本项目实施网上远程开标，投标人通过一体化平台系统进行远程投标文件解密。开标前，投标人应在准备解密的电脑端提前安装好CA驱动并且能正常登录系统。开标时在代理机构工作人员公布投标人名单后，按顺序进行解密，由投标人选择对应的项目，进入“开标远程解密”菜单，点击远程解密并输入CA密码，成功解密后状态会显示“已解密”。投标文件解密时需插上生成投标文件的CA锁进行解密，且正确输入密码，投标人未在规定的时间内完成解密的视为无效投标。投标人由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等自身原因情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任。 |

附录1资格审查条件（资质最低要求）

| 标段 | 施工企业资质等级要求 |
| --- | --- |
| SY24YH05 | 投标人应同时具备以下资质： （1）交通运输主管部门颁发的路基路面养护甲级资质； （2）交通运输主管部门颁发的桥梁养护甲级资质。 |

## 附录2资格审查条件（财务最低要求）

| 标段 | 财务要求 |
| --- | --- |
| SY24YH05 | 投标人的2023年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表中流动资产与流动负债的比值不小于1。 注：以联合体形式投标的，以联合体牵头人的2023年度经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表为准。 |

## 附录3资格审查条件（业绩最低要求）

| 标段 | 业绩要求 |
| --- | --- |
| SY24YH05 | / |

## 附录4资格审查条件（信誉最低要求）

| 标段 | 信誉要求 |
| --- | --- |
| SY24YH05 | ## 投标人在吉林省公路管理局普通干线公路养护工程施工企业信用评价结果中未被评为D级。 注：1.投标人的信用评价等级采用《吉林省公路管理局2023年度普通干线公路养护工程施工企业信用评价结果公告》中的投标人信用评价等级。 2.投标人无上述信用评价等级时，信用评价结果采用《吉林省公路管理局2022年度普通干线公路养护工程施工企业信用评价结果公告》中的投标人信用评价等级； 3.若投标人不具有上述2023年度及2022年度信用评价等级，按照初次进入吉林省普通干线公路养护工程施工企业信用评价等级确定； 4.如果没有进入吉林省普通干线公路养护工程施工企业信用评价结果，若无不良信用记录，按A级对待，如有不良信用记录，视其严重程度按B级及以下对待。 5.以联合体形式投标的，联合体各成员应分别提供信用评价。 |

## 附录5资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

| 标段 | 人员 | 数量 | 资格最低要求 | 在岗要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SY24YH05 | 项目 经理 | 1 | （1）投标人自有人员（以联合体形式投标的，指联合体牵头人自有人员）； （2）公路工程相关专业工程师职称； （3）具有建设行政主管部门颁发的“公路工程”专业《一级建造师注册证书》，且现注册单位为投标人； （4）具有交通运输主管部门颁发的有效的B类安全生产考核合格证书。 | 无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离） |
|  | 项目 总工 | 1 | （1）投标人自有人员（以联合体形式投标的，指联合体牵头人自有人员）； （2）公路工程相关专业高级工程师职称。 |  |

注：1、上表中所列人员不得兼职；

2、“投标人自有人员”指投标人为其申报社会保险登记，并为其缴纳社会保险费的人员。如果投标人属事业法人单位，则由投标人的上级行政主管部门出具拟委任的项目经理、项目总工是投标人单位职工的有效书面证明材料。

3、公路工程相关专业职称包括公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程等专业职称。如职称证中无专业，则在投标文件中必须附毕业证书，且毕业证上的专业为公路工程、桥梁工程、公路与桥梁工程、交通土建、隧道（地下结构）工程、交通工程等专业。

六、评标办法

## 评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 本次评标采用技术评分最低标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件的施工组织设计、主要人员、企业业绩等因素进行评分，按照得分由高到低排序，对排名在招标文件规定数量以内的投标人的报价文件进行评审，按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。 评标价相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人： （1）在《吉林省公路管理局2023年度普通干线公路养护工程施工企业信用评价结果公告》中被评为较高信用等级的投标人优先； （2）第一信封排序在先的投标人优先； （3）评标委员会投票确定。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审 与响应性 评审标准 | 第一个信封（商务及技术文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标； b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金： a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期； b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户； c. 若投标保证金采用保函或保单形式提交，必须为按招标文件要求在吉林省公共资源交易一体化平台办理的电子保函或电子保单。 （4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，授权委托书符合招标文件规定。 （5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，法定代表人身份证明符合招标文件规定。 （6）投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求：投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合体牵头人。 （7）投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规定，且按招标文件第九章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”。 （8）同一投标人在同一标段未提交两个以上不同的投标文件。 （9）投标文件中未出现有关投标报价的内容。 （10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 （11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 （12）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审 与响应性 评审标准 | 第二个信封（报价文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）。 b.已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。 （4）投标报价中的大写金额能够确定具体数值。 （5）同一投标人在同一标段未提交两个以上不同的投标报价。 （6）投标人未提交调价函。 （7）投标人按照招标人提供的工程量固化清单填写工程量清单，填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。 |
| 2.1.2 | 资格评 审标准 | （1）投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证、资质证书、安全生产许可证证和基本账户开户许可证（或基本账户开户其他证明材料）。 （2）投标人的资质等级符合招标文件规定。 （3）投标人的财务状况符合招标文件规定。 （4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定（不适用）。 （5）投标人的信誉符合招标文件规定。 （6）投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定，且提供了满足招标文件要求的证明材料。 （7）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。 （8）以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；独立参与投标的，投标人未同时参加联合体在同一标段中投标。 |

续上表

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 第一个信封 评分分值构成 （总分100分） | 施工组织设计： 40 分 主 要 人 员： 25 分 履 约 信 誉： 15 分 企 业 业 绩： 20 分 |
| 2.2.3 | 第二个信封 详细评审标准 | 评标价计算公式： 评标价=投标函文字报价 |
| 3.2.4 | 通过第一个信封 详细评审的投标人数量 | 按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，选择前 3 名通过详细评审。 如同一标段出现多名投标人的第一个信封（商务和技术文件）综合得分相等时，则按照以下优先顺序进行排序： a.施工组织设计得分较高者排序在先； b.主要人员得分较高者排序在先； c.履约信誉得分较高者排序在先。 若以上各项评分因素得分都相等，则通过评委会投票表决，推荐票数多的投标人在先。 如通过第一个信封详细评审的投标人数量不足3名时，由评标委员会根据法律、法规和部门规章的相关规定确定是否继续进行评标。 |

续上表

| 评分因素与拟定权重分值 |  |  |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款 号 | 评分 因素 |  | 评分因素 权重分值 | 各评分因 素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.2（1） | 施工组 织设计 |  | 40分 | 总体施工组织布置及规划 | 10分 | 按招标文件要求编制总体施工组织布置及规划，得6分； 总体方案切实可行，对本项目具有针对性，得6分～10分。 |
|  |  |  |  | 施工方案、方法与技术措施 | 15分 | 按招标文件要求编制施工方案、方法与技术措施，得9分； 施工方案可行、施工方法齐全、技术先进、施工工艺完善；重点难点工程突出，解决办法合理、科学、先进，得9分～15分。 |
|  |  |  |  | 各类保证体系和保证措施 | 10分 | 按招标文件要求编制各类保证体系和保证措施，得6分； 内容齐全、完善；工程保证体系和保证措施具有操作性、先进、合理，得6分～10分。 |
|  |  |  |  | 项目风险预测与防范，事故应急预案 | 5分 | 按招标文件要求编制项目风险预测与防范，事故应急预案，得3分； 项目风险预测全面；事故应急预案合理、可行，得3分～5分。 |
| 2.2.2（2） | 主要 人员 |  | 25分 | 项目经理 任职资格与业绩 | 15分 | （1）满足最低资格审查条件要求，得9分。 （2）担任过1座大桥养护工程（含预防养护、修复养护、专项养护和应急养护工程)施工的项目经理加6分，最多加6分。 注：项目经理个人业绩需按招标文件要求提供相关业绩证明材料，否则该业绩不予认定。 |
|  |  |  |  | 项目总工 任职资格与业绩 | 10分 | （1）满足最低资格审查条件要求，得6分。 （2）担任过1座大桥养护工程（含预防养护、修复养护、专项养护和应急养护工程)施工的项目总工加4分，最多加4分。 注：项目总工个人业绩需按招标文件要求提供相关业绩证明材料，否则该业绩不予认定。 |
| 2.2.2（3） | 其 他 因 素 | 企 业 业 绩 | 20分 | 业绩 | 20分 | 投标人通过形式评审与响应性评审、资格评审得12分； 2019年1月1日后（两阶段验收工程以交工时间为准，一阶段验收工程以交工或竣工时间为准），完成过一座大桥养护工程（含预防养护、修复养护、专项养护和应急养护工程)施工的业绩加4分，最多加4分； 2019年1月1日后（两阶段验收工程以交工时间为准，一阶段验收工程以交工或竣工时间为准），完成过一项二级或二级以上公路养护工程（含预防养护、修复养护、专项养护和应急养护工程) 沥青混凝土路面施工的业绩加4分，最多加4分。 注：大桥养护工程业绩，以联合体形式投标的，按联合体牵头人的业绩计算业绩得分；养护工程沥青混凝土路面施工业绩按联合体协议书分工约定承担沥青混凝土路面施工的联合体成员业绩计算业绩得分，其他不承担沥青混凝土路面施工的联合体成员业绩不能作为有效业绩。 |
|  |  | 履 约 信 誉 | 15分 | 投标人的 信用评价等级 | 15分 | 信用评价AA级，得15分。 |
|  |  |  |  |  | 12分 | 信用评价A级，得12分。 |
|  |  |  |  |  | 10分 | 信用评价B级，得10分。 |
|  |  |  |  |  | 9分 | 信用评价C级，得9分。 |
|  |  |  |  |  |  | 信用评价D级，拒绝其投标。 |
|  |  |  | 注：1.投标人的信用评价等级采用《吉林省公路管理局2023年度普通干线公路养护工程施工企业信用评价结果公告》中的投标人信用评价等级。 2.投标人无上述信用评价等级时，信用评价结果采用《吉林省公路管理局2022年度普通干线公路养护工程施工企业信用评价结果公告》中的投标人信用评价等级； 3.若投标人不具有上述2023年度及2022年度信用评价等级，按照初次进入吉林省普通干线公路养护工程施工企业信用评价等级确定； 4.如果没有进入吉林省普通干线公路养护工程施工企业信用评价结果，若无不良信用记录，按A级对待，如有不良信用记录，视其严重程度按B级及以下对待。 5. 以联合体形式投标的，按联合体成员中信用评价等级低的联合体成员的信用评价等级进行联合体信用评价等级评分。 |  |  |  |
| 需要补充的其他内容： 各评分因素（履约信誉评分项除外）得分一般不得低于其权重分值的60%，且各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，评标委员会成员数量为7人以上时，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值60%的，应在评标报告中作出说明。所有评分分值均保留至小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 |  |  |  |  |  |  |

- 评标办法正文

#### 1.评标方法

本次评标采用技术评分最低标价法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件的施工组织设计、主要人员、技术能力等因素进行评分，按照得分由高到低排序，对排名在招标文件规定数量以内的投标人的报价文件进行评审，按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。评标价相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。

#### 2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1第一个信封评分分值构成

（1）施工组织设计：见评标办法前附表；

（2）主要人员：见评标办法前附表；

（3）其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2第一个信封评分标准

（1）施工组织设计评分标准：见评标办法前附表；

（2）主要人员评分标准：见评标办法前附表；

（3）其他因素评分标准：见评标办法前附表。

2.2.3第二个信封详细评审标准：见评标办法前附表。

#### 3.评标程序

3.1第一个信封初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.6项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

3.2第一个信封详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。

（1）按本章第2.2.2项（1）目规定的评审因素和分值对施工组织设计部分计算出得分A；

（2）按本章第2.2.2项（2）目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分B；

（3）按本章第2.2.2项（3）目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分C。

3.2.2投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人的商务和技术得分=A+B+C。

3.2.4评标委员会按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，排名在评标办法前附表规定数量以内的投标人，其投标文件第一个信封（商务及技术文件）通过详细评审。

3.2.5通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）初步评审的投标人不少于3个且未超过评标办法前附表第3.2.4项规定数量的，均通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）详细评审，不再对投标人的商务和技术文件进行评分。

3.3第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。

3.4第二个信封初步评审

3.4.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.4.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

（1）投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

（3）当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

（4）当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.4.3工程量清单中的投标报价有其他错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

（1）在招标人给定的工程量清单中漏报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的工程子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他工程子目的单价、合价和总额价之中。

（2）在招标人给定的工程量清单中多报了某个工程子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从投标报价中扣除多报的工程子目报价或工程子目报价中增加了报价范围的部分报价。

（3）当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但投标人修改了该子目的工程数量，则其合价按招标人给定的工程数量乘以投标人所报单价予以修正。

3.4.4修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有），评标委员会应否决其投标。

3.5第二个信封详细评审

3.5.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并编制价格比较一览表。

3.5.2评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.6投标文件相关信息的核查

3.6.1在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。

3.6.2评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

（1）有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.投标人之间约定中标人；

c.投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；

e.投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

（2）有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.不同投标人的投标文件相互混装；

f.不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

（3）有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

b.招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

（4）投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.使用伪造、变造的许可证件；

c.提供虚假的财务状况或业绩；

d.提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.提供虚假的信用状况；

f.其他弄虚作假的行为。

3.7投标文件的澄清和说明

3.7.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.7.2澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4凡超出招标文件规定的或给发包人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.8不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。

3.9评标结果

3.9.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照评标价由低到高的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.9.2评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

七.公开时间

本项目招标文件关键内容信息公开时间至2024年9月29日结束。

八.联系方式

招标人：松原市公路服务中心

地址：松原市宁江区沿江东路77号

邮政编码：138000

联系人：王政通

电话：0438-6831347

招标代理机构：吉林省垚丰项目管理有限公司

地址：长春市南关区南环城路1655号中东财富中心12楼1204B

邮政编码：130028

联系人：王春玲

电话：0431-81915577

按照“三证合一”或“五证合一”登记制度进行登记的，可不具备组织机构代码证。

如本项目招标由投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写本合同各工程子目的单价、合价和总额价，则评标委员会按照本章第3.4.2项和第3.4.3项的规定对投标人的投标报价进行修正。如本项目招标由投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单，无须按照本章第3.4.2项和第3.4.3项的规定对投标报价进行修正，第3.4.2项至第3.4.4项内容不适用。