附件

吉林省《公路工程基本建设项目概算、预算编制办法》补充规定

为加强我省公路工程基本建设项目的造价管理，统一全省公路工程的概算、预算编制原则，结合我省公路建设实际情况，特制定如下补充规定。

一、概、预算文件的组成及要求

概、预算文件由封面及目录，概、预算编制说明及全部概、预算计算表格组成。概、预算文件按不同的需要分为两组，甲组文件为各项费用计算表，乙组文件为建筑安装工程费各项基础数据计算表。甲、乙组文件应分别出版排册。甲组文件与工程主体排册，乙组文件08-1独立成册，其他乙组文件单独排册。甲、乙组文件扉页的次页格式如下：

1、甲组文件扉页的次页格式

同设计主体文件名称

××阶段初步（施工图）设计概算（预算）

全长   公里

第   册     共   册

编制：[签字并加盖执业（从业）资格印章]

复核：[签字并加盖执业（从业）资格印章]

（编制单位）

年   月

2、乙组文件08-1扉页的次页格式

同设计主体文件名称

××阶段初步（施工图）设计概算（预算）

全长   公里

概算（预算）乙组文件08-1

编制：[签字并加盖执业（从业）资格印章]

复核：[签字并加盖执业（从业）资格印章]

（编制单位）

年   月

3、乙组文件扉页的次页格式（除08-1表以外乙组文件）

同设计主体文件名称

××阶段初步（施工图）设计概算（预算）

全长   公里

概算（预算）乙组文件

第   册     共   册

编制：[签字并加盖执业（从业）资格印章]

复核：[签字并加盖执业（从业）资格印章]

（编制单位）

年   月

一个建设项目由不同设计单位进行设计时，应由主体设计单位统一汇总，统一概、预算编制格式（项、目、节、细目的划分等）。

二、人工费

人工费系指列入概、预算定额的直接从事建筑安装工程施工的生产工人开支的各项费用。

人工费单价按省厅发布的《吉林省公路工程人工费单价》的通知执行。

人工费单价仅作为编制概、预算的依据，不作为施工企业实发工资的依据。

三、材料费

材料预算价格由材料原价、运杂费、场外运输损耗、采购及仓库保管费组成。

（1）材料原价

材料原价应按实计取。省厅发布的《吉林省公路工程材料价格信息》，作为计算预算单价的指导性价格。

（2）运杂费

公路运杂费按省厅发布的标准计算，铁路运杂费按铁路部门发布的标准计算，但不作为施工单位与承运单位结算的依据。

四、施工机械使用费

施工机械台班单价由不变费用和可变费用组成。可变费用中机上人员人工费单价同生产工人人工费单价；动力燃料费按当地的动力物资的工地预算价格计算；养路费及车船使用税按国家、省有关规定计算。

五、行车干扰工程施工增加费

行车干扰工程施工增加费系指由于边施工边维持通车，受行车干扰的影响，致使人工、机械效率降低而增加的费用。根据工程实际情况，旧路利用半幅（一侧）加宽改建为一级公路时，受干扰影响工程部分其行车干扰工程施工增加费费率按“编制办法”规定费率的70%计取。若已计便道，不得再计行车干扰工程施工增加费。

六、规费

各项费用以各类工程的人工费之和为基数，按下表费率计算。

规费费率表（%）

| 名称 | 养老保险费 | 失业保险费 | 医疗保险费 | 住房公积金 | 工伤保险费 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 费率 | 21 | 2 | 6.7 | 8 | 1 |

注：医疗保险费中含生育保险费0.7%。

各项规费将按国家、省政府的政策变化适时调整。

七、建设单位（业主）管理费

一个建设项目分段编制概、预算时，应根据建设单位管辖的段落计取建设单位（业主）管理费。

八、交通部和省厅发布的各项费率，是各级交通主管部门控制投资的主要依据和建设单位考核的依据。

九、本补充规定未作说明的各项费用，仍按部颁“编制办法”及国家、省有关规定执行。