吉林省节能减排补助资金转移支付2021年度绩效自评报告

一、基本情况

（一）中央下达专项转移支付预算和绩效目标情况。财政部印发《关于提前下达2021年节能减排补助资金预算（第一批）的通知》（财建[2020]473号），对全省2019年度节能与新能源公交车运营补助资金下达30027万元，并同步下达了绩效目标。

（二）省内分解下达预算和绩效目标情况。

1.省内资金安排

我省共安排节能与新能源公交车运营补助资金30027万元。其中：中央转移支付资金30027万元，省级资金0万元，市县资金0万元，其他资金0万元。

2.分解下达预算和绩效目标情况

省财政厅已下发《关于提前下达2021年节能与新能源公交车运营补助资金预算的通知》（吉财建指[2020]1209号），已将30027万元资金下达各地，未随同预算分解下达绩效目标，要求各市县自收到资金15日内设定绩效目标并上报。

二、绩效目标完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。截至目前，预算资金为30027万元，实际到位资金30027万元，资金到位率100%。

2.项目资金执行情况分析。截至目前，全省实际支出资金29213万元，实际到位资金30027万元，执行率97.29%。

3.项目资金管理情况分析。项目资金管理使用符合相关财务管理制度规定。

（二）总体绩效目标完成情况分析

2019年度全省新增及更换公交车1595台，其中新能源公交车1574台，新能源公交车比例达到99%，2019年度节能与新能源公交车运营月数为56501个月，产出指标、效益指标、满意度指标均达到了国家的绩效目标要求。

（三）绩效指标完成情况分析

1.数量指标

年初目标是：2019年度节能与新能源公交车运营月数为56501个月。实际完成情况是：56501个月。

2.质量指标

目标1：车辆纳入新能源汽车国家监管平台比例100%。实际完成情况是：我省上线的新能源公交车在出厂时已经按照《工业和信息化部关于进一步做好新能源汽车推广应用安全监管工作的通知》安装了车载终端，相关安全状态信息全部上传至相关监测平台，完成率为100%，完成年初目标。

目标2：有运营里程要求车辆满足要求比例100%。实际完成情况是：根据《财政部 工业和信息化部 交通运输部 关于完善城市公交车成品油价格补助政策 加快新能源汽车推广应用的通知》（财建〔2015〕159号）、《交通运输部 财政部 工业和信息化部 关于印发<新能源公交车推广应用考核办法(试行)>的通知》（交运发〔2015〕164号）文件精神，所有申领补贴的节能与新能源公交车数据，经过县市、省、部级交通运输管理部门的审核，出具了第三方审计报告，并经财政部吉林监管局审查，均符合文件要求的运营里程要求。

目标3：企业申报材料技术参数与新能源汽车推广应用推进车型目标参数一致率100%。完成情况是：在申请新能源公交车运营补贴时，我省提报了新能源车型共有169种，相关参数经软件自动审核，全部与新能源汽车推广应用推进车型目标参数一致，一致率100%，完成年初目标。

3.效益指标

目标1:产业低碳化显著提升。完成情况是：2019年度新增、更新能源公交车1574台，占比全年新增、更新车辆的99%，新能源公交车采用新型动力系统完全或主要依靠新型能源驱动，不再依靠燃油，新能源公交车的碳排放明显低于传统燃油客车，产业低碳化得到显著提升。

目标2：资源节约显著提升。完成情况是：2019年度新增、更新能源公交车1574台，占比全年新增、更新车辆的99%，新能源公交车主要以电为动力来源，不依靠石油资源，资源节约显著提升。

目标3：节能减排效果显著提升。完成情况是：2019年度更新能源公交车1574台，占比全年更新车辆的99%，新能源公交车采用新型动力系统完全或主要依靠新型能源驱动，不再依靠燃油，新能源公交车的碳排放明显低于传统燃油客车，节能减排效果显著提升。

4.满意度指标

目标：受益企业、群众满意度≥90%。完成情况是：通过推广新能源公交车，企业经营成本得到明显降低，服务质量也得到提升，社会公众和企业均有较高满意度，受益企业、群众满意度达到99.78%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）总体绩效目标和绩效指标未完成原因

未偏离绩效目标

（二）下一步改进措施

无。

（三）政策执行或项目实施中存在的问题、原因和改进措施

无。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

拟依申请公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附表：中央对地方专项转移支付区域（项目）绩效目标自评表（节能减排）