吉林省“十三五”重点专项规划

吉林省公路水路交通运输

发展“十三五”规划纲要

吉林省交通运输厅

二〇一六年五月

# 前   言

“十三五”时期，是吉林省新一轮振兴发展的关键时期，是完成脱贫任务的攻坚时期，是实现全面建成小康社会目标的决战阶段。交通运输作为基础性、先导性产业和服务性行业，仍处于大有可为的战略机遇期。吉林省交通发展要紧紧抓住机遇，深入贯彻落实党中央“四个全面”的战略布局，省委、省政府“三个五”发展战略，围绕“四个交通”建设，加快转变发展方式，深化改革，继续坚持适度超前的原则，保持一定的投资规模和建设速度，努力提高交通运输基本公共服务均等化水平，充分发挥交通支撑、引领经济社会发展的“先行官”作用，为全省经济在稳增长中优化结构、提质增效提供支撑，为推动吉林老工业基地振兴发展积聚新动能，为全面建成小康社会提供有力保障。

按照省政府的有关要求，省交通运输厅组织编制了《吉林省公路水路交通运输发展“十三五”规划纲要》，以此作为“十三五”时期我省公路水路交通运输发展的纲领性文件和行动指南，在新的历史起点上开启交通运输科学发展的新征程。

# 一、“十二五”发展回顾

# （一）发展成效。

“十二五”期间，在省委省政府的坚强领导和交通运输部、地方各级党委政府的大力支持下，全省各级交通运输部门积极应对挑战，认真实施《吉林省公路水路交通运输发展“十二五”规划》，坚持以科学发展为主题，以转变发展方式、发展现代交通运输业为主线，按照稳中求进的总基调，着力提高交通运输供给能力、应急保障能力“两个能力”，全力推进以高速公路为重点的交通基础设施建设，着力提升服务水平、管理水平“两个水平”，统筹推进综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通“四个交通”协调发展，取得了“四个突破”、“四个提升”的较好成绩，实现了稳中有进、稳中向好的良好局面，为支撑全省经济社会平稳较快发展、老工业基地振兴、民生改善做出了贡献。

1、交通建设投资保持高位运行，高速公路实现新的突破。“十二五”，全省交通建设完成投资964亿元（高速671亿元、普通干线公路138亿元、农村公路143亿元、其它12亿元），与“十一五”基本持平，保持了高位运行。坚持把补齐高速公路短板作为首要任务，加快推进高速公路省际大通道、旅游大通道建设，高速公路完成671亿元，比“十一五”增加140亿元、增长26.5%。先后开工了敦化小沟岭（吉黑界）至抚松和靖宇至通化、长春至双辽等15个项目1554公里，建成了四平至长春、通化至梅河口、辉南至松江河（长白山）等高速公路项目877公里，新增通车里程779公里，通车里程突破2500公里、达到2629公里。全省新增7个县（市）通高速，新增第一条8车道高速公路、第一条通往长白山景区的高速公路，7个市（州）与省会长春直通高速（白山市2018年实现），县（市）通高速达到80%。基本形成“三纵两射一横”的高速公路主骨架，中部地区高速公路基本成网，通往京津冀、沈阳经济区及哈尔滨、大庆等地的主要对外通道全部实现高速化。

2、普通公路总量和技术水平双提升，农村公路实现新突破。“十二五”前期依靠开行打捆贷款存量资金，中期抓住部里支持普通国省干线公路建设机遇，围绕东北老工业基地振兴、长吉图先导区、城镇化、扶贫开发、新农村建设、对外开发开放等重大战略部署，新改建国省干线公路1594公里、农村公路19471公里。到2015年底，全省公路总里程达到97326公里（比“十一五”新增6889公里），路网密度达到51.93公里/百平方公里、增加3.63公里/百平方公里（36.45公里/万人、增加3.45公里/万人），二级及以上公路里程达到13956公里（新增1163公里）、占总里程的14.3%（比“十一五”增加9个百分点）。其中：普通干线公路二级及以上里程达到8512公里，占普通干线公路总里程比重达74.6%（国道83.5%、省道59.2%）；农村公路总里程达到79517公里，比“十一五”末增加6360公里，新增4个乡镇、427个建制村通水泥（沥青）路，所有乡镇、99.93%的建制村通了水泥（沥青）路，提前完成交通部确定的建制村通硬化路小康目标。

3、有效推进综合客货枢纽建设，综合枢纽实现新突破。围绕发展综合交通运输，方便换乘，提高运输效率，从综合枢纽建设入手，提高了客运枢纽建设项目省投资补助标准，尽力争取交通部补助，推动了一批项目建设，综合枢纽从无到有。“十二五”，客运场站建设完成投资9.7亿元，比“十一五”增长5%，与哈大、吉图珲高铁同步建设了四平、吉林、延吉、图们、德惠、松原、敦化等7个综合客运枢纽；以补助引导、企业主导为原则，争取中央投资1.65亿元，支持建设吉高陆港、长春香江、通化聚鑫、珲春、图们等5个物流园区，吉高、通化物流园区已投入运营。在吉高陆港搭建了全省物流公共信息平台，并实现与国家平台互联互通。

4、着力增加和改善供给侧条件，服务能力和水平进一步提升。一是加大养护投入，路网保持良好服务水平。坚持建设是发展，养护也是发展的理念。“十二五”，养护资金投入达145亿元，比“十一五”增长74%，其中：高速公路25.5亿元、增长77.1%，普通公路119.5亿元、增长73.4%。分别实施高速公路和普通公路养护大中修工程1923公里、4835公里，高速公路和普通干线公路已有危（险）桥隧基本消除。高速公路技术状况指数（MQI）连续保持在92以上，普通干线公路优良路率达到88.7%。二是公路服务功能逐步完善，基本满足多样性、个性化出行需求。开展了优秀高速公路服务区创建活动，2个被评为全国百佳示范服务区、11个被评为优秀服务区。利用闲置收费站、道班等设施，建成普通干线公路服务区11处、停车区19处、停靠站71处，新改建指路标志11381块。三是道路运输网络日趋完善。到2015年底，全省共开通客运班线5917条（跨省350条、跨地区772条、跨县1138条、县域内3657条），其中：农村客运线路4015条，投入农村客运车辆达到6895辆，建制村客运班车通达率达到100%，客运班车通屯率达到85%。开通国际客货运输线路22条（对俄11条，对朝11条），较“十一五”末增加7条，从事国际道路运输的企业达到44户、车辆达到1266台。初步形成了以中心城市为枢纽、县市为节点、延伸至乡村、辐射东北亚的布局合理、功能完善的道路运输网络。四是物流运输组织方式更加科学有效。提请省政府出台了《促进道路运输业健康稳步发展的通知》，制定了《关于道路运输业“现代物流”工程的实施意见》，大力推进“现代物流”工程实施。“十二五”，培育国家级和省级甩挂运输试点24个，开辟甩挂运输线路63条，发展牵引车877辆，挂车1433辆，有效提高了货运组织效率，降低了物流成本。制定了《城市配送与车辆通行管理的实施意见》，以长春市为试点规范城市配送。在60个农村客运站开展了客货同站试点，开辟农村物流线路230多条。依托邮政网点和农村客运站，大力发展小件运输、农资物流，网络已覆盖全省50%的乡镇，为加快城乡商品流通、发展农村物流奠定了基础。五是“公交便民”工程得到有效推进。省政府下发了《推进城市优先发展公共交通的实施意见》，相继开展了“公交便民”、“城市畅通”、“长春公交都市”等工程。“十二五”期间，全省累计新增、更新公交车辆3550多台。在长春、吉林、通化市开展了公交“一卡通”试点，百姓出行更加便利。全省302条农村客运班线实行了公交化改造，城乡客运一体化取得新进展。六是客货运输量持续增长。日益改善的基础设施条件，不断完善的服务功能，逐步提高的服务水平，带动和促进了公路运输发展。“十二五”，公路运输完成营业性客运量14.2亿人次、旅客周转量846.1亿人公里、货运量20.5亿吨、货物周转量5132亿吨公里，分别比“十一五”增长10%、40%、40%、150%，客货运量分别占五种运输方式总量的78.6%和78.9%，仍然居主导地位。

表1 “十一五”、“十二五”交通发展主要指标对比表

| 类别 | 指标 | “十一五” | “十二五” | 增加值 | 增长率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投入 | 1.高速公路完成投资（亿元） | 531 | 671 | 140 | 26 |
|  | 2.客运场站建设完成投资（亿元） | 9.2 | 9.7 | 0.5 | 5 |
|  | 3.公路养护资金投入（亿元） | 83.3 | 145 | 61.7 | 74 |
| 公路 通达 | 4.公路总里程（公里） | 90437 | 97326 | 6889 | 7.6 |
|  | 5.高速公路通车里程（公里） | 1850 | 2629 | 877 | 47 |
|  | 6.二级以上公路里程（公里） | 12793 | 13956 | 1163 | 9 |
|  | 7.农村公路总里程（公里） | 73157 | 79517 | 6360 | 8.7 |
|  | 8.面积密度（公里/百平方公里） | 48.3 | 51.93 | 3.63 | 7.5 |
|  | 9.人口密度（公里/万人） | 33.0 | 36.45 | 3.45 | 10.5 |
|  | 10.建制村通畅率（%） | 95.4 | 99.93 | 4.53 | 4.7 |
| 公路 养护 | 11.高速公路技术状况指数（MQI） | 93.1 | 93.2 | 0.1 | 0.1 |
|  | 12.普通干线公路优良路率（%） | 88.2 | 88.7 | 0.5 | 0.6 |
| 公路 运输 | 13．开通国际客货运输线路（条） | 15 | 22 | 7 | 46.7 |
|  | 14.营业性客运量（亿人） | 12.9 | 14.2 | 1.3 | 10 |
|  | 15.营业性货运量（亿吨） | 14.6 | 20.5 | 5.9 | 40 |
|  | 16.旅客周转量（亿人公里） | 604.4 | 846.1 | 241.7 | 40 |
|  | 17.货物周转量（亿吨公里） | 2053 | 5132 | 3079 | 150 |

5、交通安全应急体系建设逐步完善，保障能力进一步提升。一是建立起安全隐患排查整治机制。连续开展安全年活动，运输重点企业全部完成安全生产标准化建设。建立起网格化监管体系和常态化的隐患排查、整治机制。二是重点环节实现监管。对所有“两客一危”车辆安装了动态监控设备，在松花湖建设了船舶自动识别系统。三是开展了安全隐患专项整治，公路安全质量明显提升。按照交通部总体部署，出台了《吉林省公路生命安全防护工程的实施意见》，改造公路危桥439座，实施公路隧道维护49座，整治安全隐患路段904公里，干线公路基本消灭了差等路和危险桥隧，公路安全质量考核综合指标从低于全国平均水平3.7个百分点上升至高于全国1.4个百分点。四是“平安交通”试点工作全面启动。我省成为交通部确定为“平安交通”安全体系试点省份，制定了实施方案，完成了6大体系建设的阶段性任务，初步形成基本安全制度体系。

6、全面强化治理能力建设，精细化管理水平显著提升。一是法规制度体系更加完善。陆续颁布实施《吉林省公路条例》、《吉林省水路交通条例》、《吉林省农村公路条例》，基本形成了涵盖交通各领域的地方性法规框架；颁布实施了《吉林省“十三五”高速公路勘察设计技术指南》、《吉林省“十三五”高速公路养护技术政策》、《吉林省“十三五”普通公路建设技术政策》、《吉林省“十三五”普通公路养护技术政策》；制定完善80余项重大规章制度，资金计划管理、工程设计、质量安全监管、成本造价管理、交竣工验收等工作更加规范。二是行业改革稳步推进。按照交通部和省委省政府全面深化改革的总体部署，加大了改革力度，制定了《全面深化交通运输改革实施方案》，明确了7个领域的15项重大改革任务。在深化行政审批制度改革方面，建立了权力和责任清单，厅里审批项目由58项精简到19项，所有审批项目均实现网上办理。按照事权与支出责任相匹配的要求，改革公路管理机构事业经费预算管理体制，建立新的经费预算编制、下达及资金拨付机制。探索试行高速公路路政联合执法试点工作，启动了公主岭市综合执法改革试点。三是科技创新能力明显增强。加强科技攻关的针对性，季冻区交通行业重点实验室通过交通部考核评审，并获得奖补资金支持；火山灰改善沥青混合料路用性能的应用研究等34个项目获得省部级科技进步奖励；编制完成《公路工程抗冻设计与施工技术细则》等22个行业及地方标准。鹤大高速成为全国季冻区第一个“双示范”工程项目，并完成阶段性示范任务，促进了柔性基层沥青路面、公路工程抗冻关键技术和火山灰、粉煤灰、隧道弃渣循环利用等大批优秀科研成果的转化和应用，我省交通科技研发能力迈入全国先进行列。四是行业信息化建设全面升级。信息化建设既是交通运输工作中的短板，也是全行业转型升级的突破口。我们下决心加大投入力度，把信息化建设搞上去。2014年完成了“一个基础、三大平台”的整体设计和建设方案，同步启动了交通运输基础通信网络、公路水路建设与运输市场信用信息、道路客运联网售票等12个项目，ETC实现与全国联网并在全国会议上介绍经验，12328服务监督电话在市（州）开通运行, 动态监控网络覆盖全省12条高速公路、重点水域和所有“两客一危”车辆。

7、把党建工作和行业文明建设摆在突出位置，交通行业的凝聚力和精神风貌明显提升。一是加强组织建设，基层组织逐步夯实。开展了党建工作调研，完成交通运输厅新一届机关党委和直属单位党组织换届工作，开展了基层党组织负责人抓党建工作述职和考核评议，抓好党建工作是第一政绩的理念成为共识。二是强化作风建设，党员干部工作作风持续好转。按照中央和省委全面从严治党的部署，扎实开展党的群众路线教育实践活动和“三严三实”专题教育。认真学习习近平总书记系列讲话精神、党章、《中国共产党廉洁自律准则》和《中国共产党纪律处分条例》，严格执行中央八项规定和省委具体规定，党员干部工作作风持续好转并得到巩固。三是加强党风廉政建设，廉政建设和反腐败工作不断深入。制定了厅党组落实党风廉政建设责任的实施意见和建立惩治预防腐败体系2013-2017工作计划，制定了落实“两个责任”的具体规定。建立了厅党组重大事项议事决策、经济责任审计等廉政风险防控制度，梳理和确定了权力清单并向社会公示。认真整改省委巡视反馈的问题，配合省纪委、省检察院查办相关违法违纪案件。四是强化干部队伍建设，交通运输队伍的综合素质显著提升。坚持正确用人导向，稳妥推进厅管领导班子配备和干部选拔任用工作，一大批政治素质高、大局意识强、业务熟悉、敢于担当的干部走向领导岗位。高度重视干部教育和人才培养，举办各类学习研讨和培训班543期，培训人员5.9万人次，全厅有32人次入选政府特殊津贴、省管专家和国家百千万人才工程等高层次人才项目。五是坚强行业文明建设，行业文明取得新成果。开展了“文明交通、美好随行”、“最美吉林交通人”等一系列文明创建活动，省厅继续保持全国文明单位称号，高管局、运输局、白山市交通运输局、松原市运管处等7家单位被评为全国文明单位，长春市、延边州交通运输局和高建局、航道局、设计院等131家单位继续保持省部级文明单位，涌现了聂永军等一批行业先进典型，行业的凝聚力和干部职工的精神状态得到社会充分认同。

## （二）经验体会。

五年来，我们不断尝试探索，攻坚克难，对交通运输发展有了深刻体会、积累了丰富的经验，非常值得思考，也值得在今后工作中发扬光大、不断完善、创新改进。

1、坚持大局意识、发展理念，是交通运输发展的前提。“十二五”以来，我们始终把建设人民满意交通作为发展的行动指南，始终把服务全局发展战略作为行业担当，认真贯彻落实中央、省委省政府和交通运输部的重大战略决策部署，坚持在发展中克服困难、解决矛盾问题，推动了交通运输持续发展。“十二五”初期，在国家严控地方政府债务、融资遇阻，征地拆迁、前期审批难度大，投资跌入低谷（2011、2012年，分别为101.6、37.7亿元）的情况下，我们认真分析了我省经济社会发展对交通运输的需求、国家宏观政策走势，提出推进的措施办法，明确了要全力以赴推进高速公路建设的思路。2013年启动了11个项目，完成投资104.5亿元，比2012年增加67.5亿元；2014年，又新启动了4个项目，完成投资184亿元，比2013年增加80亿元；2015年，建设项目12个1150公里，完成投资244亿元，比上年增加投资60亿元，增长32.6%，我省振兴东北老工业基地重大项目共44个，其中有10个是高速公路项目，约占23%，为全省经济稳增长做出了贡献。2015年10月底，制定了国道“断头路”、“瓶颈路”推进方案，提出了推进措施和办法，推动了项目开工建设，完成了省委、省政府和交通部交办的任务。

2、坚持政府推动、部门联动、省地互动，是交通运输发展的关键。交通运输是基础性、先导性、服务性行业，面临着国家多个部委、省内各级政府和多个行业部门、社会各界群众，交通运输发展离不开各级党委、政府和有关部门支持，必须建立有效的协调工作机制，创造协同推动的良好氛围。2011年，交通筹融资就陷入了困境，资金面临断链风险。省政府协调省银监局同意，对当年到期的一笔贷款进行了延期，度过了还贷风险。2015年12月省政府出台了《加快推进高速公路建设的意见》，明确了高速公路实施省地共建、省补地建、PPP建设模式，省领导先后专题部署“断头路”、“瓶颈路”及“十三五”高速公路建设，明确了时间表、路线图，保证了建设项目顺利推进，更为“十三五”高速公路项目建设顺利推进提供了政策保证。发改、财政、国土、林业、住建、环保、水利等部门，在前期要件审批、资金筹集等方面予以特殊支持，有效推进了项目审批。通化、松原、白山、农安、敦化、双辽、公主岭、东辽、抚松等市县各级政府认真履行征地拆迁主体责任，为项目及时开工建设创造了有利条件。

3、坚持超前谋划研究，是交通运输发展的基础。我们充分认识到，随着依法治国的推进，无论争取国家、省里支持，还是资金的分配、使用，都必须有据可依。为此，在规划、顶层设计等方面作了大量的基础工作，为交通发展奠定了坚实的基础。一是紧盯《国家公路网规划》，及时调整《吉林省省级公路网规划》，为争取国家支持提供了必要条件。抓住国家调整国家公路机遇，开展了大量的路网布局规划研究，专人跟踪编制工作、分级沟通争取，我省有1300公里高速公路、4500公里普通公路新晋升为国家公路，省政府及时批准了吉林省省级公路网规划，“十二五”中期调整时，我省国省干线调增中央投资补助14亿元，达到63亿元。上述规划为我省“十三五”争取中央投资创造了有利条件。二是开展了综合运输体系规划研究，为推动我省综合运输发展提供了理论支撑。按照国家发展综合交通运输、构建大交通的要求，为推动我省综合交通运输融合发展，会同省发改委完成了《吉林省综合运输体系中长期发展规划》专题研究，基本明确了我省综合交通运输发展发展方向和重点。三是开展了自然屯通硬化路调查，为推动农村公路科学发展奠定了基础。为全面了解掌握农村公路发展需求，科学确定我省交通运输发展小康目标和脱贫攻坚目标，组织有关单位对全省自然屯通畅情况进行了调查、对贫困地区自然屯通畅需求进行了全面普查，为推动我省“十三五”农村公路建设，打好脱贫攻坚战、与金融部门融资提供了数据支撑。

4、坚持不懈推动工作创新，是交通运输发展的动力。实践证明，创新是行业发展的核心支撑。第一，要加强体制机制创新。“十二五”时期，面对制约交通运输发展的资金筹集、征地拆迁、前期审批和体制机制等矛盾和问题，集中大家智慧全力破解，不断进行体制机制创新。一是适应国家政策，坚持融资创新。资金问题一直是制约全省交通运输发展最核心问题。2013年开始，在政府融资平台受到限制的情况下，通过打造企业融资平台暂时渡过了难关；2014年，国家先后下发了《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》（国发[2014]43号，简称43号文）、《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》（国发[2014]45号，简称45号文）和《关于印发<地方政府存量债务纳入预算管理清理甄别办法>的通知》（财预[2014]351号，简称351号文），对我厅存量债务处理和未来交通基础设施建设筹融资产生根本性影响，我们认真研究，梳理了2015年及“十三五”公路建设及存量债务偿还的资金需求，同时积极与财政厅衔接存量债务总量及处置方式，提出了过渡期及今后的资金筹集方式；2015年，在超良省长的亲自指示下，在省财政厅、省开行的全力支持下，通过政府购买服务方式化解了2015-2018年到期一类债务292亿元，置换了开行表外信托资金65亿元，同时研究开展在建高速公路PPP改造，以缓解当期偿还压力，腾出政府债务空间。各地在筹融资方面也进行了研究和探索，长春、吉林、四平、延边等通过组建融资平台化解资金压力，取得了较好成效。二是改善发展环境，推动征拆创新。为解决征地拆迁这一难题，我们对一些条件成熟的项目采取省地共建模式，辽源、白城、延边等地对境内项目主动提出承担一定的征地拆迁费用和建设资金，签订省地合作共建协议，使相关项目征地拆迁问题解决得非常好，不仅提前完成征拆工作，而且投资不超出预算。同时还创新了其他项目征地拆迁工作机制，采取征地费用包干、按承诺兑现奖惩的办法，推动地方政府落实主体责任，这些做法为创新“十三五”公路建设体制机制提供了可借鉴的经验。三是跟进项目审批约束条件，创新前期工作机制。针对高速公路项目前期审批时间长，程序复杂，制约因素多的实际，我们采取可研、设计协调推进的方式，在可研方案明确后，即开展设计等技术准备工作，有效缩短了前期工作时间。第二，要更加注重科技信息创新。助推“四个交通”融合发展，实现后起赶超，需要科技信息化手段强有力支撑。“十二五”期间，我们有效推动了科技示范工程建设，对交通运输信息化建设进行了顶层设计并开始实施，必将为我省推进标准化建设、智能化服务管理，推动现代交通运输业加快发展提供科学保障。

## （三）存在的问题。

经过“十二五”期的建设和发展，基础设施网络逐步配套衔接、运输服务更加安全高效，基本实现了“十二五”规划目标，基本适应经济社会发展和人民群众出行需要。尽管我省公路水路交通取得了长足进步，但站在东北老工业基地振兴、脱贫攻坚和全面小康社会建设、加强对外开发开放、发展现代旅游服务业角度，与经济社会发展的要求相比，与人民群众脱贫致富奔小康的重大期盼及日益增长的交通运输需求相比，仍存在供给不足、结构不优、品质不高等问题：一是基础设施结构性矛盾仍然突出，综合运输枢纽尚未实现统筹建设。高速公路仍需加快成网，建成里程仅占规划里程的47%，全国有22个省份超过3500公里（甘肃3522公里），而我省仅2629公里（排在全国24位），白山市和9个县级城市不通高速，省际5条纵向大通道还有鹤大、黑沈、双嫩等3条未打通，通往集安、临江、长白、和龙、龙井等县（市）通道尚未贯通；普通国省道仍存不足，东部山区公路，部分公路缺少必要的安全防护设施（主要包括三道沟至错草、临江至长白、白金至上化），以及公铁平交道口等安全隐患亟待治理，国道203、229、232和省道512的断头路急需打通，国道203、302、232的瓶颈路，国道334的砂石路，及北岗经松江河至西山门、圈河至防川和通榆、洮南至向海等旅游路需要升级改造，部分城市过境路需要开辟绕城路，部分次差等路需要路面改造；农村公路发展任务仍然繁重，安全隐患较多、抗灾能力差、通屯路建设任务重、重建轻养问题突出；综合运输枢纽未实现统一规划、统一设计、统一建设，综合客运枢纽尚未形成衔接有效、优势互补的综合运输格局，白山等4个地区和重点旅游景区尚未建设综合客运枢纽，综合货运枢纽（物流园区）数量较少（全省投资亿元以上的物流园区34个，其中部补贴投资的有5个），未形成规模效应。二是运输服务水平有待提升，一体化发展较慢，综合运输体系尚未形成。各种运输方式未实现统筹运营、融合发展，没有形成大交通运输服务格局，客货运输“最后一公里”衔接问题仍突出，集疏运系统还不完善，综合货运枢纽绝大多数以代储货物、出租库房等低端服务为主；城市公交发展水平不高，公交机动化出行分担率与全国同级别城市相比尚处于中下游水平，城市公交设施和装备都低于全国平均水平（每万人拥有车辆12标台、停车场104.7平方米/标台）；交通物流发展还不适应需要，运输企业小散弱（货运1.5辆），核心业务不强，物流信息数据难以交换共享，货运车辆和技术装备标准化程度低，先进运输方式发展缓慢。三是可持续发展能力有待提升，节能减排、环境保护和集约节约利用资源压力较大。四是资金短缺问题凸显，资金需求和供给矛盾非常突出，成为制约交通运输发展的关键因素。五是改革攻坚任务十分繁重，法规体系尚不完善，体制机制性障碍仍然存在，“十三五”期，要根据新形势和任务要求，深入谋划发展的新思路、新办法、新举措。

# 二、发展形势要求

总体看，我国经济发展进入新常态，未来一段时期，我国经济发展将更加注重遵循经济规律的科学发展、遵循自然规律的可持续发展和遵循社会规律的包容性发展。“十三五”时期，我省正处在发展方式转变、结构优化升级的重要关口，处在体制机制变革、发展活力蓄积的重要关口，处在优势充分释放、动力加快转换的重要关口，是脱贫攻坚、全面建成小康社会的决胜阶段，是实施振兴东北老工业基地重要战略机遇期。对交通而言，是全面深化改革、推进综合交通运输体系建设重要时期；是行业转型发展、结构调整和提质增效升级的关键时期；是实现行业治理体系和治理能力现代化的推进时期。新形势新变化对“十三五”交通运输发展提出了新的更高要求，我们既面临难得的机遇，也面临风险和挑战，应认清形势，抓住机遇，克服困难，应对挑战，让交通运输发展再上一个新台阶。

（一）转方式、调结构的战略抉择，要求加快构建综合运输体系。以科学发展为主题、以加快转变经济发展方式为主线是关系我国发展全局的战略抉择。加快转变发展方式，要以经济结构战略性调整为主攻方向，把推动发展的立足点转到提高质量和效益上来。交通运输作为基础性、先导性、服务性行业，在经济社会发展中需要发挥先行官作用。加快构建综合运输体系是支撑我国经济转方式、调结构的重要举措，需要大力推进综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通建设，优化交通基础设施结构，完善综合交通网络，提高系统运行效率；需要充分发挥各种运输方式技术经济比较优势、合理有序竞争、统筹发展；需要通过创新，推进现代信息技术与交通运输领域全过程地深度融合，提供更加可靠的交通运输保障。

（二）实施振兴东北地区等老工业基地等国家战略，要求交通发挥基础设施有效投资关键作用，加快完善综合运输基础设施网络。中央《若干意见》要求主动融入、积极参与“一带一路”建设战略，不断提升基础设施水平，大力发展现代物流业，加快发展旅游，把东北地区建成世界知名生态休闲旅游目的地，加强与周边国家互联互通，加快推进国家高速公路和国省干线公路建设。交通部《实施意见》要求着力构筑内通外联的综合交通网络，打造东北亚交通新枢纽，支撑构建全方位开放新格局，到2020年，基本建成国高网，普通国道二级以上公路比重达到90%。国家相继制定出台《一带一路规划》、《沿边地区开发开放规划》、《新型城镇化规划》等规划和“促投资、促消费、稳增长”的宏观政策。同时，国家投资政策向交通基础设施倾斜，对高速公路项目建设给予专项建设债券资金支持，农发行、开行可以政府购买服务方式给普通公路发展融资，推动地方融资平台转型改制进行市场化融资，探索基础设施等资产证券化，完善政府与社会资本合作模式。交通部对国高网（中、西部地区由600、800万元/公里分别提高至主线静态总投资的26%和28%）、普通国道（中、西部地区二级公路由250、400万元/公里分别提高至500万元/公里、600万元/公里）投资补助标准大幅提高，继续对农村公路、综合运输枢纽建设给予投资补助。国家相关发展战略、规划和宏观政策的实施，必将对交通运输带来新的更高需求，国家新的投资政策将更有利于我省加快交通基础设施建设。我省属于投资拉动型省份，交通运输是我省实施“五大发展”和“三大板块”的先行领域，在当前消费需求不足、进出口总量不大、经济下行压力大的形势下，交通运输应抓住机遇，增补短板，必须坚持适度超前的原则，保持适度投资规模，发挥交通建设投资的关键作用和交通运输先行官作用，为全省经济发展和民生改善做出贡献,加快高速公路大物流通道建设，推进高速公路连线成网，加快普通国省干线公路提等升级，加快构建便捷、高效的区域综合交通运输服务网络，有效支撑国家重大区域战略实施；要加强省际、国际间的交通基础设施的互联互通，推动交通运输企业“走出去”战略实施，为全方位对外开发提供基础保障。

（三）着力保障和改善民生，要求加快推进交通运输基本公共服务均等化。党的十八大提出，要把保障和改善民生放在更加突出的位置，强化公共安全体系建设，推进基本公共服务均等化，努力实现经济持续健康发展。交通运输要以基本公共服务均等化为指向，对标全面小康社会建设要求，全力支持脱贫攻坚，加大贫困地区、少数民族地区、边境地区的支持力度，大力推进村屯通硬化路、通班车、通邮政“三通”工程，加快渡口改桥、农村物流配送网络和资源开发路建设，小康路上绝不让任何一个地方因交通而掉队；深入落实公交优先发展战略，继续实施公交便民工程，优化城市配送体系，推动城乡公共交通一体化；切实加强交通运输安全监管和应急体系建设，全面进行交通安全隐患排查和治理，加快实施危桥改造和安全生命防护工程，强化交通运营重点环节监控，更好地保障经济社会发展和人民群众安全出行。

（四）加强生态文明建设，要求交通运输走资源节约型、环境友好型发展道路，切实增强可持续发展能力。中央把生态文明建设提到了“五位一体”总体布局，提出创新、协调、绿色、开放、共享的“五大发展”理念。交通运输行业是资源使用、能源消耗和温室气体排放大户，肩负着节能减排、保护环境的历史重任，要在规划、前期设计、建设、运营、管理等全过程集约节约利用土地、线位资源，合理避让环境敏感地带，加强道路建材等资源循环利用、降低能耗和减少有害物质排放，全力打造绿色交通、生态交通，服务于生态文明建设战略。

（五）推进国家治理体系和治理能力现代化，要求交通运输行业必须加强改革和创新。十八届三中、四中全会对全面深化改革、全面依法治国做出了总体部署，推进国家治理体系和治理能力现代化。交通行业要全面深化各领域改革，着力解决交通运输发展中面临的全局性、关键性问题，努力创造良好环境、确保交通安全、提升管理水平、提供优质服务、维护市场公平，形成权界清晰、结构合理、权责一致、运转高效、法制保障的交通运输部门。加快职能转变，推进行政审批制度改革；创新监管方式，监督运输企业落实主体责任，保证安全生产持续稳定；适应项目审批改革，做到前期论证科学严谨；适应筹融资改革，确保资金持续保障；推进综合执法改革，促进交通执法运行高效；推进企事业单位改革，促进交通行业运转协调。

（六）互联网、大数据、云计算等普及和应用，要求交通运输加快推进智慧交通建设。移动互联时代要求以开放的视野来看交通资源的整合，以互联网思维和信息技术改造运输网络形态，主要从市场需求和价值链的层面来解决运输与其他产业的融合问题，使交通运输业朝着满足用户价值最大化模式转变。这些都要求我们通过加快推进综合运输服务工作，坚持以人为本，更多地从用户和乘客的角度去考虑问题，必须主动适应“互联网+运输服务”的模式变革与创新，体现综合运输的服务属性，加快构建网络设施配套衔接、技术装备先进适用、运输服务安全高效的综合运输系统，推进综合运输服务体系建设，不断提升吉林省的运输服务品质和效能，满足人民群众对出行服务更多样、更便利、更高效、更安全的需求。

# 三、发展思路

## （一）指导思想。

按照省委省政府加快推进“五大发展”、交通运输部建设“四个交通”的总体要求，紧紧围绕新一轮振兴发展、全面建成小康社会目标，抓住机遇，砥砺前行，加快补齐短板和脱贫攻坚战，通过改革创新，提升综合运输服务品质和行业管理水平，服务稳增长、脱贫攻坚战、新型城镇化、对外开放战略，在供给侧结构性改革中当好先行，为全省经济社会发展提供有效供给，使我省的公路水路交通从以建设为主转入到以建设和管理服务并重的新阶段，实现由“基本适应”向“适度超前”的历史性跨越。

## （二）基本原则。

1、适度超前，加快发展。坚持问题和目标导向，紧紧抓住国家、省里支持交通基础设施建设政策机遇，着力加快高速公路建设，构筑大物流通道网络；着力推进信息化建设，全面提升交通运输智能化管理和服务；着力推进普通国道断头路、瓶颈路、砂石路、安全隐患整治工程建设，着力服务脱贫攻坚，加快推动贫困地区农村公路建设，提高普通公路服务能力，为东北老工业基地振兴、新型城镇化建设、产业结构调整升级、对外开发开放等战略实施提供交通运输保障。

2、统筹兼顾，融合发展。以综合运输枢纽建设为抓手，强化公路水路与铁路、航空在规划建设、信息服务等方面的衔接，促进不同运输方式逐步融合。要做好高速公路与普通干线公路、普通干线公路与农村公路的衔接，提高路网运行效率，统筹交通建设、养护管理、运输服务、智慧交通、安全保障等领域的同步提高。要积极推动交通运输与国防建设融合发展。

3、注重改革，创新发展。要密切关注国家财税体制改革、政府债务管理的走势，做好前瞻性研究论证，准确把握对交通运输发展带来的影响。要做好国企改革方案，研究对高速公路建管养的影响。要以科技进步和信息化建设引领交通运输现代化发展，注重互联网+交通运输对交通建设、管理、运营的积极作用，主动利用新技术，推动行业转型升级，提高交通运输发展的质量和服务品质。稳妥推进交通运输法治政府部门建设，促进行业治理体系和能力现代化。

4、绿色环保，安全发展。坚持将发展和保护放在同等重要的地位，促进资源节约和环境友好，努力实现交通运输绿色发展。按照“预防为主、综合治理”的方针，全面提高交通运输的安全性、可靠性、舒适性，提高应对自然灾害、突发事件的反应能力。

5、注重和谐，共同发展。把建设人民群众满意交通作为出发点和落脚点，努力为经济社会发展和人民群众方便出行提供交通运输保障。对于全省交通运输重点工作，地方政府支持力度大、投入多、成果好的，在交通投资和政策等方面予以倾斜，同时，要充分理解地方政府关心的交通事情，项目安排、前期设计和项目建设尽量满足地方的需求，努力实现省交通重点工作和地方重点工作协调推进、共同发展。

## （三）发展目标。

对标全面建成小康社会要求，围绕吉林老工业基地新一轮振兴，加快推进综合交通、智慧交通、绿色交通、平安交通建设，深化公路水路交通供给侧结构性改革，全面提升交通运输供给能力和服务品质。到2020年，基本形成安全、便捷、高效、绿色、开放的交通运输体系，基础设施衔接顺畅、运输服务便捷高效、科技信息先进适用、资源环境低碳绿色、安全应急可靠及时、行业管理标准高效，适应全面建成小康社会和2018年完成全面脱贫攻坚任务的需要，有效支撑和引领全省经济发展。

1、基础设施。

——高速公路。基本建成国高网（我省境内国高网建成90%），所有市州和县市通高速。建成2124公里，新增通车里程1905公里，高速公路通车里程达到4000公里以上。5条省际间纵向高速公路通道全部贯通，省际通道达到9条，打通13个出口，基本形成“五纵四射三横”高速公路网。

——普通国省干线公路。国道和省道二级以上公路比重分别达到90%和63%。到2020年，我省普通干线公路对外连接基本实现内畅外连，安全隐患得到全部治理，具备条件的相邻县（市）实现二级以上公路连接，主要景区旅游道路服务能力明显改善，保障能力进一步增强。国省道的PQI达到80以上。

——农村公路。全面建成“外通内联、畅乡通村、班车到村（屯）、安全便捷”的贫困地区交通运输网络，为贫困地区与全省同步全面建成小康社会提高交通运输保障，初步形成适应农业现代化发展需要的交通基础设施网络。到2018年，完成贫困地区危桥改造、安防工程、破损县级路改造和村屯连通硬化路工程等脱贫攻坚目标。到2020年，现有危桥全部得到改造，所有建制村通水泥（沥青）路，自然屯通硬化路率达到80%（受益人口约占全省农村人口的90%）。

——客货场站。重点支持综合运输通道上的综合客运枢纽和货运枢纽建设。围绕哈大、长吉、吉图珲、长白、佳木斯至沈阳等快速铁路，建设珲春、通化等5个综合客运枢纽项目，引导大型物流企业建设货运枢纽（物流园区）6个，实现与其他运输方式有效衔接。到2020年，综合运输通道上的主要节点城市均建有综合客运枢纽和货运枢纽。

2、运输服务。

——公路中高级客车占营运客车比率达到78%，公路营运货车里程利用率达到70%。

——常住人口100万以上城市建成区公交站点500米覆盖率达到100%，建制村通班车达到100%，建制村通邮比例达到100%。

3、科技与信息化。

——科技进步贡献率达到60%。

——基本建立交通运输重点领域标准化技术体系。

——信息化建设。打造形成“一个基础、三大平台”。2020年,完善一个基础支撑平台，三大平台功能齐备，得到广泛应用。二级以上公路客运站联网售票覆盖比例达到100%，高速公路ETC覆盖比例达到100%，公路水路交通出行信息服务行政区覆盖比例达到100%。

4、绿色交通。

——与2015年相比，公路营运车辆单位运输周转量能耗下降8%，二氧化碳排放下降13%。

——交通运输废旧材料再生和固体废物循环利用水平显著提高，废料循环利用率基本达到90%。

5、安全应急。

——基本建立公路交通应急救援体系，实现一般灾害情况下应急救援2小时到达、应急抢通24小时内完成；公路营运车辆交通事故万车死亡人数比2015年下降3%。

——水上交通安全监管和救助系统覆盖域内全部水域。

四、发展任务

（一）重大任务。

1、全力推进省际大通道、旅游通道和战略通道等高速公路建设。规划建设22个项目2340公里，投资1433亿元，是“十二五”实际完成的2.1倍。续建鹤大高速小沟岭至抚松和靖宇至通化、吉黑高速吉林至舒兰（省界）等9个项目。服务国家和省区域发展战略，新开工建设列为东北振兴重大项目的长春至拉林河改扩建，哈长城市群的榆树至松原项目，长吉图先导区的龙井至大蒲柴河和大蒲柴河至长春、九台至双阳、吉林至机场改扩建项目，西部生态经济区的双辽至洮南、松原至通榆项目。满足沿边开发开放和国防战略，及实现县市通高速目标需要，开工建设白山至临江、松江河至长白等国防战略通道和旅游通道。推进本集高速挂牌岭至集安、牡延高速老松岭至汪清等2个项目。到2020年，基本建成国高网（我省境内国高网建成90%），所有市州和县市通高速，5条省际间纵向高速公路通道全部贯通，省际通道达到9条，打通13个省际高速出口，基本形成“五纵四射三横”高速公路网。

专栏1 高速公路建设重点任务 “十三五”期，建设项目22个2340公里，到2020年，高速公路通车里程力争达到4000公里。 续建项目：敦化小沟岭至抚松、靖宇至通化、长春至大岭、延吉至龙井、吉林至舒兰荒岗、集安至通化、镇赉坦途至洮南黑水、辉南至白山、辽源至东辽等9个项目。 新开项目：东丰至双辽、龙井至大蒲柴河（含松江至二道白河）、松原至通榆、长春至拉林河改扩建、吉林至龙嘉机场改扩建、双辽至洮南、大蒲柴河至长春、榆树至松原、圈河至珲春、白山至临江、松江河至长白、九台至双阳、长春至自然村改扩建等13个项目（9个国高、4个省高）。推进本集高速挂牌岭至集安、牡延高速老松岭至汪清等2个项目前期工作，具备条件适时开工建设。

2、协同推进重点区域国省道升级改造。重点实施“四大工程”，新改建普通国省干线公路1935公里，总投资265亿元。一是安全隐患治理工程。加快推进公路灾害防治工程、危桥改造工程、安保设施工程、公铁平交改立交工程建设。二是打通断头路工程。加快国道对外出口断头路和区域内省道桥梁阻断路段的公路桥梁建设。三是改造低等路工程。围绕交通运输部确定的“十三五”建设目标，加快国道三级以下公路、砂石路新改建，及旅游路、路况次差等路的改造。四是开辟绕城路工程。为改善国道穿过城市造成拥堵状况，开辟城市绕行线，重点推进吉林、延吉、珲春、白城、长岭等市（县）绕城路建设。

专栏2 普通国省干线公路建设重点任务 重点实施“四大工程”，新增7条国道全线基本贯通二级及以上公路，国道丹阿线鸭绿江沿岸全线贯通二级及以上公路。 安全隐患治理工程:改造边境一线公路（G331）的下解放至下套、三道沟至错草、鸡冠砬子至冷沟子，建设圈河、集安、图们等7座口岸桥，及与铁路的25处平交改立交。 打通断头路工程:建设国道大安至肇源、肇源至松原、舒兰至九台跨江大桥及引道工程，省道公主岭大榆树至梨树小城子路桥工程。 改造低等路工程: 加快推进国道203长岭望宝桥至双辽金宝屯、国道302威虎岭至白石山、国道232朱家屯至于船口等瓶颈路、国道334敦化大蒲柴河至桦甸夹皮沟和桦甸小城子至磐石二道甸子等砂石路，及北岗经松江河至西山门、圈河至防川和通榆、白城至向海等旅游路的建设和改造。 开辟绕城路工程:重点推进吉林、白城、长岭等市（县）绕城路建设。

3、全面完成部省确定的交通扶贫任务。把交通脱贫攻坚作为交通运输行业重大政治任务。重点实施“三大工程”，即安全隐患治理工程、村屯连通硬化路工程、旧路改造工程（具体见专栏3）。2016-2018年，完成脱贫攻坚目标任务，改造危险桥137座，消除贫困地区现有农村公路危险桥；实施安防工程1771公里，贫困地区临水临崖、急弯陡坡路段缺少的护栏、挡墙和标志标线全部得到完善；建设通屯硬化路3000公里，贫困地区自然屯基本通硬化路；改造老旧路2600公里，促进贫困地区脱贫致富。

专栏3 农村公路建设主要任务 安全隐患治理工程：完成现有19485米/770座危险桥梁建设改造；对8626公里缺少必要的护栏、挡墙、警示标志等安保设施路段进行综合治理。 村屯硬化路工程：实施建制村、撤并建制村及村屯连通硬化路工程。 旧路改造工程：完成196公里窄路面、大部分破损路面改造。

4、围绕服务业攻坚，全面提升交通运输服务品质。一是稳步提升干线公路服务功能。坚持建管养并重，投入137亿元，比“十二五”增加17亿元、增长14.6%。高速公路方面，加强到期路线的大中修，及时完成必要的专项工程，提高行车的安全性、舒适性；进一步完善标志标识，方便行车人顺畅出行；继续开展文明服务区创建活动，规划增设加气站、充电桩，全面提升服务区的服务品质。普通干线公路方面，加强山区具有高速公路辅道功能的普通干线公路和不通高速公路区域、重要旅游线路、重要路段的国省干线公路养护，确保冬季降雪和遇有突发事件时运输通道畅通。完成安防工程2675公里，维修加固现有危险桥6932延米/140座，整治灾害路段1058公里/295处，提高路网的服务水平和可靠性。全面完善旅游公路设施，规划建设多功能旅游公路，新改建95公里干线旅游公路、41个旅游特色服务区和24个停车休息区，建设一批港湾停靠站和交通旅游标志牌，同时强化客运与旅游业的深度融合，3A级以上景区实现二级以上公路连接和相邻城市1次换乘到达。二是主动对接铁路网和机场、口岸建设规划，推进综合运输枢纽建设。客运枢纽，重点支持通化、长白山、珲春等5个“零换乘”综合客运枢纽。货运枢纽，围绕全省重大产业布局，重点推进长春、吉林、延边等地6个综合服务型物流园区建设。口岸枢纽，积极与海关、检验检疫、边防等部门建立联席会议制度，推进各部门的口岸管理人员合署办公、共同查验，实现运输企业、车辆、人员“一次申报、一次查验、一次放行”，切实提升口岸通道的通关效率。三是推进“便民交通”服务上一个新台阶。将推进“便民交通工程”继续列入省政府年度民生实事，重点抓好“公交都市”创建、公交车辆更新、停车场建设、停车站点设施配套等任务。加快推进交通“一卡通”，2016年争取所有地级市全部开通，2017年实现所有县级城市互联互通。四是下功夫推进交通物流发展。重点支持多式联运发展，培育10户甩挂运输试点企业（使部省试点企业总数达到24户），并积极加入环渤海甩挂运输联盟。逐步淘汰非标车型，鼓励厢式、冷链等专业化车辆发展。继续完善吉林省国家交通运输物流公共信息平台，大力引导运输企业加入和对接，到2020年覆盖全省所有市县。推进长春城市配送试点，统筹利用好农村客运网络、站点和邮政资源，提升城乡物流服务能力。

专栏4 综合枢纽建设主要任务 综合客运枢纽：加快推进四平、敦化等综合客运枢纽尽快建成并投入运营，开工建设通化、白山、长白山、珲春、公主岭等5个综合客运枢纽。 综合货运枢纽（物流园区）：加快推进珲春、图们等货运枢纽尽快建成并投入运营，推动中澳公铁、松原市瑞禾、吉林傲辉、东北物流、公主岭丰泰、四平吉高等6个物流园区建设。

5、深化改革创新，推进行业管理水平提升。一是会同省发改委做好“十三五”综合交通运输规划编制工作，在实践中不断完善综合运输建设的协调机制，逐步推动形成新的管理格局。二是落实好省政府《关于加快推进高速公路建设的意见》，推进高速公路建设管理体制改革，完善多元化建设模式；深化筹融资改革，用好财政贴息、债券和专项建设基金等支持政策，做好在建、已运营和新建高速公路PPP改造，积极引入社会资本。三是进一步深化行政审批改革，建立负面清单，落实权力清单和责任清单，加强事中事后监管，逐步由清理审批项目向规范审批项目转变，由建章立制向落实执行转变。四是着力强化依法行政工作。加强重大决策合法性审查，完善规范性文件制定程序，确保各项决策依法合规。进一步规范交通执法，在“三基三化”建设的基础上，搞好执法评议考核，推进全省统一的交通执法形象建设；进一步提高建设市场监管能力，完善市场诚信体系，从严查处转包和违法分包、围标串标、非法营运等扰乱市场秩序行为。五是着力推进科技创新和信息化建设。组织开展符合我省实际的科技项目攻关，注重提升季冻区交通行业重点实验室的创新能力，加快现有技术成果的转化。在完成鹤大高速公路“双示范”项目验收的基础上，在东南部山区高速公路建设中推广应用季冻区柔性组合基层沥青路面结构，水泥混凝土抗冻耐久关键技术，隧道LED照明节能技术，植被保护与恢复等技术成果。重视标准化工作，围绕综合运输发展、安全体系、信息化建设，开展相关标准体系研究制定工作，编制完成基础通信网络、视频监控、LED可变情报板、SMA路面技术修订等地方标准。建成全省交通运输管理服务信息系统。建设25个信息化项目（新建17项，整合完善8项），到2020年形成“一个基础、三大平台”的信息管理系统（一个基础包括交通运输基础通信网络、地理信息平台和数据中心，三个平台分别是面向社会的公共信息服务平台、面向职能部门的电子政务平台和面对监管对象行业监督管理平台），力争达到国内先进水平。六是分类推进厅属国企改革，落实我厅国有企业功能定位，推进国有企业改制重组和结构调整，建立健全法人治理结构，增强国有企业活力。结合国家事业单位分类改革，明晰各级交通管理部门和所属单位职责，有序整合相关管理资源。

专栏5 信息化主要建设任务 “一个基础”工程：交通运输基础通信网络工程、地理信息平台工程、交通运输厅数据中心工程。 公共信息服务平台：政企合作模式的综合交通出行信息共享应用科技示范“12328”交通运输服务监督电话系统、道路客运联网售票系统、城市公共交通智能系统、交通一卡通全面推广普及、物流公共信息服务平台等工程。 协同电子政务平台：协同办公自动化系统、视频会议系统、电子档案管理系统、交通运输数据开放共享平台等工程。 行业智能监管平台：公路建设和质量监督管理（含试点现场视频监控）、公路超限治理与移动执法、道路运输卫星定位动态监管与服务、高速公路智能化示范、公路水路安全畅通与应急处置、公路水路安全生产综合监控平台（含运政二期）、建设与运输市场信用信息服务系统、交通运输统计分析监测和投资计划管理系统等工程。

6、以构建“平安交通”体系试点为突破口，着力抓好交通运输安全生产。一是加强责任落实。按照交通运输部和省政府的总体部署，把加强责任落实作为安全生产工作的重中之重。以“两客一危”车辆、渡船游船、桥梁隧道、城市公共交通和大型结构工程施工现场为重点，进行安全生产隐患排查整治，全面检查企业主体责任和行业监管责任的落实情况，对责任落实不到位的，严肃追究问责，确保安全生产形势稳定。二是继续推进安全生产标准化建设，在前两年考核达标工作基础上，全面完成涵盖全行业所有企业的标准化考评和达标验收工作，实现企业全员全过程安全生产规范化、标准化管理。三是继续推进“平安交通”试点建设，研究《交通运输安全生产法治建设的实施方案》和《安全生产应急预案指导意见》，完成权力、责任、边界“三个清单”和“一个责任规范”的编制工作，建立完善交通运输安全监督管理工作规范标准体系。2017年底前完成部里交给我们的试点改革任务，建成“法规制度、安全责任、预防控制、宣传教育、支撑保障和国际化战略”六个体系。四是加快建设国家区域性公路应急物资储备中心。

# 五、保障措施

1、加强组织领导，保障规划顺利实施。按照“统筹规划、分级负责”的原则，重点抓好重大项目、重大工程、重大政策的落实。各级政府要加强领导，完善组织机构，建立分工协作机制，统筹协调、整体推进，制定时间表、路线图，确保组织到位、责任到位、投入到位、措施到位。加强规划实施的跟踪，切实解决规划实施中需要协调解决的问题，为规划顺利实施提供组织保证。

2、协同推进前期论证和审批，为项目建设提供基本条件。省发改委牵头，会同交通厅、国土厅、环保厅、水利厅、林业厅等部门，研究简化前期工作手续、缩短审批时间的办法；省交通厅研究出台前期工作指导意见，明确各环节程序和要求，指导做好项目前期工作；国土厅要把交通运输项目用地特别是高速公路建设用地，纳入土地利用总体规划，优先保证用地指标；对于建设方案基本明确的项目，可以采取可研与设计同步进行的办法；地方政府要及时出具各项审批要件特别是高速公路项目社会稳定评估报告的意见。通过各级政府、各部门的沟通互动，提高审批效率，推动审批进度，力争“十三五”新开工高速公路项目前期工作要在2017年底前基本完成。

3、积极拓展融资渠道，提高资金保障能力。继续坚持“国家投资、地方筹资、社会融资、利用外资”的交通建设投融资机制，形成多层次、多元化的投资格局。进一步加大财政性资金对交通运输公益性事业的支持力度，建立中央和地方政府财政性资金投入普通公路建设的联动机制和差异化投资政策。一是争取国家支持。持续关注国家政策走势，加强沟通协调，争取获得国家更多资金支持。加强吉高集团投资项目争取国家建设债券工作，力争获得更多的额度。二是省发改委、财政厅、交通厅要尽快落实以政府购买服务方式与开行、农发行合作融资，解决普通公路建设资金不足问题。省财政厅要在一般预算内资金安排、发行政府债券等方面，对交通予以倾斜。三是地方政府要落实高速公路、普通公路建设配套资金，把公路建设配套资金纳入年度预算，并提前做好与省财政厅的沟通衔接，按时完成征地拆迁工作。四是提高筹融资能力，化解金融风险。综合采取PPP改造、银行贷款、资产资源开发利用等形式，多渠道筹集建设资金。继续推进债务重组，完成剩余143亿元一类债务置换工作，做好二类债务短贷变为长贷，争取尽早完成145亿高息的债务置换为低息，降低融资成本，缓解债务偿还压力。要通过资产注入、增加现金流等方式，增强交通吉高集团融资能力。

4、强化监督考核，实施奖惩机制。加强对项目基本建设程序、招投标市场，建设工程质量，生产安全的监督和检查，保证工程质量、施工进度及造价控制。实施奖惩机制，按照时间表、路线图的要求，把交通发展重点任务纳入省政府对各市州、县市区的绩效考核体系，根据地方政府的工作成果兑现奖惩，实施投资倾斜。

5、着力提高治理能力，营造良好发展环境。积极推进改革攻坚，对影响行业发展的重大改革事项，加大调研、集中攻关、摸清问题、提出对策。强化法治思维，建设法治政府部门，提升依法行政能力。深入实施“人才强交”战略，以高层次人才及重点领域急需紧缺人才为重点，加强优秀拔尖人才、急需紧缺人才、科技创新人才和创新团队建设和培养。扎实做好党建工作，不断增强党组织的创造力、凝聚力和战斗力。加强行业廉政建设，强化教育监管和制度创新，完善权力运行监督制约机制，有效防治腐败。加强行业文明建设，提升交通运输行业文明程度和职工队伍文明素质。加大宣传力度，形成全社会关心交通发展、参与规划实施和共同做好监督的良好氛围。