吉林省交通运输厅关于

决战决胜交通运输脱贫攻坚工作方案

今年，是脱贫攻坚决战决胜、全面收官之年。为深入贯彻习近平总书记关于脱贫攻坚的重要讲话精神，全面落实党中央、省委省政府和交通运输部关于脱贫攻坚工作的部署要求，坚持问题导向、目标导向，细化实化目标任务，集中力量，全力打好打赢全省交通运输脱贫收官战，特制定如下工作方案。

一、主要目标

到2020年底，全面完成交通运输各项脱贫攻坚任务。贫困县（市、区）基本通高速，每个县城基本都有2条二级以上国省干线联通，完成省部协议确定的农村公路建设项目，乡镇和建制村通硬化路、通客车的“两通”成果得到巩固，基本形成“外通内联、通村畅乡、客车到村、安全便捷”的交通运输网络。包保帮扶产业规划项目落地实施，“两不愁、三保障”和安全饮水持续达标，防范返贫和消除新生贫困的工作机制有效落实。

二、重点任务

（一）不断学习、深刻领会习近平总书记关于脱贫攻坚和乡村振兴的重要论述精神，高质量完成交通脱贫攻坚任务

1.深入学习习近平总书记关于脱贫攻坚和乡村振兴工作重要讲话精神，深刻领会其精神实质和丰富内涵，提高政治站位，切实把思想和行动统一到党中央和省委省政府的决策部署上来，始终把脱贫攻坚决战决胜作为各项工作的重中之重，找准短板弱项，进一步强化责任担当，真抓实干，补短板、强弱项，高质量完成决战决胜脱贫攻坚目标任务。

2.充分认识脱贫攻坚的复杂性、艰巨性，与时俱进，针对新时期贫困地区交通运输发展的新形势新要求，科学谋划“十四五”规划，支持对贫困地区经济社会发展具有战略性、全局性支撑作用的交通项目建设，根据国家、省关于“四个不摘”要求，落实交通运输行业扶贫和包保帮扶政策措施，推动稳定脱贫和乡村振兴战略有效衔接。

（二）加快推进贫困地区交通基础设施建设

3.高速公路。加快推进续建的东丰至双辽（吉林段）、龙井至大蒲柴河、双辽至洮南、松原至通榆等4条高速公路建设，年底前建成通车，新增通车里程718公里，新增和龙、通榆等市县通高速；加快推进前期工作，力争新开工长春至太平川、集安至桓仁、大蒲柴河至烟筒山、烟筒山至长春等4个高速公路建设项目。

4.普通干线公路。续建龙井新化至维新、园池至图们(一期工程)、长白鸡冠崖子至冷沟子、大安舍力至海坨乡等4个项目；新开工营城子至伊通镇、珲春新华至英安、延吉至安图等3个项目，启动龙井至东盛涌、敦化绕越线等2个项目。改造危桥6座，实施安全生命防护工程44公里。

5.农村公路。建设旅游路资源路产业路105公里，改造危桥24座，实施安全生命防护工程250公里。

6.客运场站。推动长白山综合客运枢纽、白城市西部公路客运换乘中心、长白县客运站建设，建成靖宇县崇礼、通榆县瞻榆2个乡镇运输服务站。

（三）巩固乡镇建制村通硬化路和通客车“两通”成果

7.加强乡镇、建制村通硬化路实际路况水平监测和适时督导检查，及时整治“畅返不畅”，持续保持乡镇和建制村通硬化路，坚决防止问题反弹。

8.利用信息化手段开展动态监测，巩固乡镇和建制村通客车成果，指导地方采取灵活的运营组织方式和增加财政投入等措施，推动农村客运可持续性发展，实现农村客运班车“开得通，留得住”。

9.落实地方政府主体责任，深化农村公路管理养护体制改革，全面推动“四好农村路”高质量发展。

（四）以交通消费扶贫带动贫困地区脱贫增收

10.优化农村物流网络节点布局，引导乡镇客运站与物流企业合作，增加货运服务功能，实现“客货同站”。

11.鼓励在高速公路服务区设立农产品销售专区，集中销售贫困地区人参、鹿茸、大米等特色优势产品，拓宽增收渠道。

（五）巩固提升包保帮扶工作成果

12.深入开展“两不愁、三保障”清零行动，持续维护生活饮水管线、蓄水池等设施，推动产业规划项目落地实施，落实防范返贫和消除新生贫困的工作机制，巩固提升包保帮扶工作成果。

（六）深入开展交通扶贫领域腐败和作风问题专项治理

13.深入开展贯彻党中央脱贫攻坚决策部署不够到位，工作措施不精准，脱贫攻坚工作作风不扎实，形式主义、官僚主义，脱贫结果弄虚作假，问题整改不较真碰硬、久拖不决等问题专项整治，防范治理交通扶贫领域腐败和作风方面的问题，进一步改进作风，推进工作。

14.加强交通扶贫项目和资金监管，通过重点整治项目把关不严、资金沉淀、挪用资金等问题，切实提高资金使用效益。

三、有关要求

（一）加强组织领导。决战决胜脱贫攻坚是一项极其重要的政治任务，务必高度重视，要实行一把手负责制，主要负责同志亲自挂帅，成立专门组织机构，全面细化分解相关目标任务，压实责任，精密部署，扎实推进，确保如期、保质完成各项任务。

（二）强化跟踪调度。要按照各自职责分工，通过厅级领导包保、调研、月报等形式，加强对任务进展情况的分析，及时发现解决工作推进中的困难和问题，确保全面完成各项任务。各单位每月28日前，将工作进展情况与固定资产投资统计一并报送至厅综合规划处。

（三）做好宣传引导。要加强决战决胜脱贫攻坚工作总结宣传，大力宣传脱贫攻坚方面的突出成就、成功经验、典型案例和先进事迹，科学引导舆情导向，及时妥善处置各类突发事件，营造良好舆论氛围。

附件：2020年决战决胜交通运输脱贫攻坚重点任务清单