附件

2023年全省交通运输工作要点

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是实施“十四五”规划、推动高质量交通强省建设的关键一年。总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大精神，忠实践行习近平总书记视察吉林重要讲话重要指示精神，认真落实省委经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，完整、准确、全面贯彻新发展理念，聚焦实施“一主六双”高质量发展战略，更好统筹发展和安全，围绕“五个着力、五个提升”，以实施项目建设提速、运输服务提质、行业治理提升三项工程为主线，突出做好稳增长、优服务、促转型、强治理、防风险、保安全、护稳定工作，全力推动交通运输供给质的有效提升和量的合理增长，扎实推进交通运输高质量发展，切实为书写好中国式现代化吉林篇章当好开路先锋。

一、全面加强新时代党的建设

1.坚持把党的政治建设摆在首位。深入学习贯彻党的二十大精神，开展党内主题教育，引导党员干部深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。严格执行“第一议题”制度，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，指导交通运输发展实践。全面落实“总施工图”“分施工图”机制，确保党中央决策部署在全省交通运输行业落地生根。

2.认真践行新时代党的组织路线。以新时代吉林党支部标准体系（BTX）建设为牵引，深入推进“党旗引领 利剑先行”“运输心向党”“旗帜的力量”等党建品牌创建。发挥省道路运输行业党委作用，扎实推进新业态新群体党建工作。坚持新时代好干部标准，树立以实干论英雄、凭实绩用干部的鲜明导向，大力选拔想干事、肯干事、能干成事的干部。

3.坚持以严的基调强化正风肃纪反腐。锲而不舍落实中央八项规定精神，加大整治形式主义、官僚主义力度，坚决纠治不担当不作为，空喊口号不落实行为。加强分级分类警示教育，严格落实交通运输廉洁风险防控制度，加强巡察和审计监督，严肃查处违纪违法问题，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。

4.深入推进精神文明建设。扎实开展“奋斗‘十四五’建功新时代”主题实践活动、第二届“吉林好人·最美交通人”评选表彰活动等，积极培树宣传行业先进典型。做好重大主题宣传，讲好吉林交通故事。

二、着力加快交通项目建设。完成交通建设投资278亿元、增长8%。

5.加快高速公路建设。续建长春都市圈环线农安至九台和双阳至伊通、长春至太平川、烟筒山至长春等5个项目631公里，新开工长春都市圈环线西环，建成通车集安至桓仁、大蒲柴河至烟筒山2个项目248公里，高速公路通车总里程达到4643公里、实现桦甸市通高速。

6.全面启动沿边开放旅游大通道建设。重点实施吉辽省界起点段、集安市西出口、环长白山和延边州段扩容改造，长白县马鹿沟至横山岔道、长白山西景区和南景区公路路面改造，白山市境内地质灾害隐患治理和生态修复试点，同步建设服务区、停车区等服务设施。

7.推进国省干线公路建设。续建16个项目382公里，新开工延边州平安至民主、白城市到保至德顺等4个项目87公里，建成通车5个项目125公里，长吉南线全线达到一级公路标准。

8.开工建设图们航道码头。完成主体工程施工。

- 9.推进项目早开快建。高速公路、国省干线公路续建项目尽早复工，具备条件的要在2月末率先开起来，最短时间进入满负荷施工状态。

- 10.积极破解制约难题。巩固深化省市县联动、部门协同和领导包保机制，实行“三清单两调度一通报”制度，合力解决征地拆迁、前期组件等各类制约难题，保障项目建设顺利推进。

- 11.做好规划中期调整。启动省级公路水路“十四五”规划中期调整，谋划好后三年项目建设安排，争取更多项目纳入国家盘子。加快推进项目前期工作，确保规划内项目在“十四五”期间开工建设。

三、推动“四好农村路”高质量发展

12.启动实施乡村畅通工程。集中三年时间，全力实施乡村畅通工程，建设“三网优、一提升”的现代农村交通运输体系，即：建成更加安全畅通的农村公路网、便捷舒适的农村客运网、集约高效的农村物流网，运输服务能力和水平有效提升。适时召开乡村畅通工程启动会和现场会。

13.推动农村公路拓网升级提质。建设通自然屯公路649公里、乡村联网路1858公里，新增10个乡镇通三级以上公路74公里，改造危桥150座，实施安防工程1800公里，中西部地区50户以上、东部地区20户以上自然屯通硬化路率达到98%。建设旅游路、产业路、资源路419公里，服务乡村经济发展。

14.改善提升农村公路路况水平。整治“畅返不畅”次差路5957公里。建立养护资金保障机制，强化农村公路日常监测，精准实施群专结合的日常养护。深入开展“最美农村公路”创建，创建“美丽农村路”1000公里以上，因地制宜实施农村公路路域环境洁化绿化美化。

15.提升农村公路现代治理能力。持续深化管理体制机制改革，规范设置乡镇管理机构，配备专职管理人员，完善建制村管理议事机制。健全完善“路长制”组织和考核体系，细化各级路长职责和责任清单。

16.着力提升农村运输服务水平。深入推进农村客运公交化改造，通过区域经营、预约响应、开通“春耕秋收”班车等多种形式，满足农民群众多样化出行需求。加快推进“客货邮”三网融合，制定乡镇运输服务站标准化建设体系，培育1-2个国家级农村物流服务品牌，建设农村物流服务网点1500个。

- 四、持续提升运输服务品质

- 17.大力提高出行服务品质。深入实施城市公交品质提升工程，加强公交基础设施建设，优化线网布局，提升运营服务水平。全面启动县（市）全域公交建设，实施公交化改造线路100条，规范客运班线公交化改造运营服务及安全管理，加快打造客运精品线路服务品牌。建设智慧出行信息服务平台。深化镇赉县、双阳区、乾安县城乡一体化示范县创建，推动二级以上客运站实现旅游集散功能全覆盖。制定出租汽车服务质量信誉考核办法，开展“十百千”典型选树活动，加快推进网约车合规化运营。

- 18.扎实推进物流降本增效。建设国际物流供应链服务平台，推进国际道路运输便利化。启动“长珲欧”公路直达运输试点，新增4个不停车查验口岸。支持网络货运发展，培育1-2户大型现代龙头货运企业，推进长春国际陆港多式联运、通化市城市绿色货运配送示范工程建设。

- 19.稳步改善公路通行质量。制定高速公路联网收费运营和服务规程，规范多主体高速公路联网收费运营服务。实施高速公路预防性养护100万平方米，技术状况综合评定在国家评比中保持第一梯队。加快实施国省干线公路路面提档升级，精细化实施养护工程，有序改善路况水平。

五、稳步推进行业治理体系现代化

20.深化重点领域改革。组织开展合规改革试点，固化形成典型经验成果。加强与金融机构战略合作，用好各类新型融资工具。探索推进普通公路长周期养护、与建设项目打捆实施养护、特许经营养护等模式改革，逐步解决建养资金难题。

21.打造优质高效营商环境。出台交通运输领域优化营商环境政策举措。拓展电子证照应用范围，新增公路水运监理企业资质证书等4个电子证照，实现部颁标准电子证照制发省级全覆盖。规范省市县乡行政备案事项，实现同一事项同要素管理、同标准办理。全面实施“首违不罚”“四张清单”制度。建立健全交通运输行政裁量权基准制度。

22.健全完善交通运输法治体系。加快《吉林省城市公共客运管理条例》《吉林省公路条例》立法修订进程，制定交通运输领域7个执法门类检查流程、文书等标准化模板。建立完善省地综合行政执法联动机制，深入开展道路运输、公路超限超载、建设市场专项整治，不断规范交通运输市场秩序。

六、加快智慧交通绿色交通建设

23.加快数字交通建设。新开工“公路水路交通运输大数据中心”工程和“互联网+交通运输”指挥中心升级工程，续建“互联网+交通运输监管与服务”工程、科技治超与信息系统联网（一期）工程。指导各地出台“十四五”信息化建设实施方案，推广应用省市县三级信息管理系统，实现数据共享、业务协同。

24.强化交通科技创新。推动长春智能巴士和智慧物流倒运自动驾驶先导应用试点。加强行业重点实验室建设，深入开展交通基础设施长期性能观测监测、农村公路轻量化检测等科技攻关。做好植物类环保型融雪剂、玄武岩纤维类交通工程制品等科技成果规模化应用。

25.推进绿色低碳发展。研究制定公路水路行业绿色低碳发展行动方案。推进集安至桓仁高速公路、沿边开放旅游大通道绿色公路建设，强化公路项目生态修复、灾害治理。深入实施“旗E春城 旗动吉林”行动和绿色出行“续航工程”，新增更新新能源公交车500台，在33个高速公路服务区增设快充设施，快充覆盖率达50%以上。

七、筑牢行业安全稳定防线

26.深化安全生产体系建设。健全完善安全生产工作报告、会商研判、联合执法检查和点评通报“四项机制”，建设风险隐患管理信息化平台，压茬推进道路运输、水上交通、公路运营、工程建设施工等重点领域隐患排查整治行动，不断提升行业本质安全水平。深化平安百年品质工程创建示范，出台公路工程平安工地建设管理实施办法，推进平安工地建设全覆盖。实施公路安全设施和交通秩序管理精细化提升行动，创建一批“公路安全精品路”。抓实道路运输、城市客运、公路水运工程施工企业主要负责人和安全管理人员考核，全面提升关键岗位人员安全素质。

27.加强行业应急管理体系建设。编制水上搜救应急反应、高速公路突发事件等应急预案。推动建立三省一区应急处置联动机制，加强应急物资装备和信息共享。积极开展形式多样的应急演练，提升突发事件科学应对水平。加强重大活动、重点时段安全监管和应急保障，做好极端天气和各类地质灾害预警防范。

28.全力确保行业稳定。常态化开展扫黑除恶斗争。深入排查行业涉稳隐患，建立健全问题清单台帐，实行销号管理，有效防范化解各类风险。畅通反馈渠道，增强化解矛盾问题的预见性和主动性，把涉稳隐患控制在萌芽状态，保持行业大局稳定。