国道丹阿公路（G331）冷沟子至鸡冠崖子段建设项目

施工监理招标

招标文件关键内容信息公开

1.招标条件

本招标项目国道丹阿公路（G331）冷沟子至鸡冠崖子段建设项目已由吉林省发展和改革委员会以吉发改审批[2018]16号批准建设，施工图设计已由吉林省交通运输厅以吉交审批函[2019]2号批准；项目业主为长白朝鲜族自治县公路工程建设中心，建设资金来自国家补贴及项目法人自筹，招标人为长白朝鲜族自治县公路工程建设中心。项目已具备招标条件,现对该项目的施工监理进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1建设地点：吉林省白山地区长白朝鲜族自治县。

2.2建设规模：路线全长6.96公里，采用设计速度60公里/小时的二级公路标准；大桥167米/1座，中桥66.16米/1座，涵洞12道；长隧道2453米/1座，中隧道653米/1座；平面交叉3处、通道1处；停车区1处，隧道变电所2处。

路基宽度10米，路面宽度8.5米，路面采用沥青混凝土结构；桥梁宽度9.5米，涵洞与路基同宽；隧道建筑限界宽度10米，净高5米。

2.3招标范围：

① 施工图及工程量清单所涵盖的全部工程施工监理。主要包括：路基、路面、桥涵、交叉、隧道、交安、机电、绿化环保、房建工程 等施工监理。

② 非常规试验检测。主要包括路线非常规试验检测、桥梁非常规试验检测、隧道非常规试验检测。

2.4标段划分：本项目设置一级监理机构，设置总监理工程师办公室1个（含工地试验室），具体如下：

| 监理 标段 | 对应 施工 标段 | 工程概况 | 工程内容 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 标段起迄 桩号 | 施工 长度 | 隧道长度 （单洞） | 大中桥 | 房建 工程 |  |
| DAZJB01 | DA01 | K0+000～K3+580 主体、交安 及房建工程 | 3580m | 1249米/0.51座（冷沟子隧道） | 66.16米/1座（冷沟子中桥） | 205.26平米（冷沟子隧道1号变电所） | 隧道、路基、路面、桥梁、交通安全设施、绿化、房建、机电等。 |
|  |  | K0+000～K6+960 机电工程 | 6960m | 2453米/1座（冷沟子隧道）；653米/1座（鸡冠峰隧道） |  |  |  |
|  | DA02 | K3+580～K6+960 主体、交安 及房建工程 | 3380m | ①1204米/0.49座（冷沟子隧道）； ② 653米/1座（鸡冠峰隧道）。 | 167米/1座（鸡冠砬子大桥） | ① 238.69平米（冷沟子隧道2号变电所）； ② 219.48平米（鸡冠峰停车区）。 | 隧道、路基、路面、桥梁、交通安全设施、绿化、房建等。 |

2.5 监理服务期

预计为1826日历天（施工期+缺陷责任期，包括施工准备阶段、施工阶段、交工验收与缺陷责任期阶段）。其中：计划施工工期为2019年10月1日～2022年9月30日，1095日历天；缺陷责任期为731日历天（24个月）。

3.1 本次招标要求投标人须具备独立法人资格，在人员等方面具备相应的施工监理能力，同时资质及业绩满足下表要求。

| 监理 标段 | 资质最低要求 | 业绩最低要求 |
| --- | --- | --- |
| DAZJB01 | （1）公路工程专业甲级监理资质（联合体牵头人，如采用联合体）； （2）公路机电工程专项监理资质； （3）房屋建筑工程专业丙级监理资质。 | （1）二级及以上公路：隧道单洞累计长度3000m的监理业绩； （2）二级及以上公路：路基工程累计长度10KM监理业绩； （3）二级及以上公路：沥青混凝土路面工程累计长度10KM监理业绩； （4）二级及以上公路：隧道机电工程的监理业绩。 |

业绩说明：

（1）企业业绩应是2014年1月1日后完成过的施工监理业绩（以交工日期为准）；

（2）投标文件中填报的企业业绩应为已列入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中的已建主包业绩，其网页截图中能明确查到工程名称、公路等级、里程长度、交工日期和本次招标业绩最低要求对应的各项工程内容信息（主要指隧道、路基、沥青混凝土路面等工程类型及其长度），并能清晰计算出路基、路面、隧道累计长度。如某项业绩未通过省级交通运输主管部门审核或在截图中不能查找出本次招标所需的工程信息，则视为未填报此项业绩，同时不接受其他证明材料。

如网页截图信息、证明材料与实际情况不符，其后果由投标人自行负责，招标人将按《中华人民共和国招标投标法》第三十三条及《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十二条规定执行，并将相关行为上报交通行政主管部门按有关规定严肃处理。

（3）养护工程（如整治、改造、维修、病害防治等）及国外工程监理业绩均不予认定；

（4）隧道、路基、沥青混凝土路面，各类监理业绩可不在一个合同中体现；

（5）高速公路和一级公路分左右幅时，隧道、路基、路面按左右幅长度之和计算。

3.2 投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http://glxy.mot.gov.cn)”中的公路工程施工监理资质企业名录，且投标人名称和资质（不含房建监理资质）与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

3.3 本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：

（1）联合体所有成员数量不得超过3家；

（2）联合体牵头人至少应承担除机电、房建工程外的全部工程施工监理，并具备公路工程专业甲级监理资质；联合体成员最多可承担机电、房建工程中的一项或多项工程施工监理，并具备本公告第3.1款规定的相应监理资质。

3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.5 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

3.6投标人应具有一定的资金能力，在施工监理过程中如因特殊原因造成支付延期，不能因此而停工，投标人在投标前应充分考虑此因素。

3.7投标人应认真考虑本项目因征地拆迁等外部环境或不可抗力因素影响导致开工迟缓或整体工期顺延等情况，相应费用不另行补偿。

3.8  根据《吉林省交通运输厅关于加强吉林省公路工程监理登记备案管理工作的通知》（吉交质监【2013】113号）的要求，潜在投标人应及时到白山市公路工程质量监督站进行备案，如不按要求备案将否决其投标。

4.评标办法

本项目评标采用双信封形式综合评估法。

### 5、招标文件的获取

5.1凡有意参加投标者，请于2019年8月22日至2019年8月28日  (法定公休日、法定节假日除外)，每日上午8时30分至16时00分(北京时间，下同)，在吉林省公共资源交易中心4楼（长春市人民大街9999号 吉林省人民政府政务大厅楼内）吉林省中信公路科技咨询有限责任公司窗口持单位介绍信及经办人身份证的原件及复印件购买招标文件（如采用联合体，则须由联合体牵头人购买）。招标文件每套售价1000元人民币，图纸资料每标段售价3000元人民币，售后不退。

### 6、投标文件的递交及相关事宜

6.1招标人不组织进行工程现场踏勘，不召开投标预备会。

6.2递交投标文件的截止时间（投标截止时间，下同）为2019年9月11日9:00时，投标人应于当日8:30至9:00时将投标文件递交至吉林省公共资源交易中心4楼开标室（第一个信封和第二个信封同时递交）。

6.3本次招标投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间同投标截止时间，开标地点：吉林省公共资源交易中心4楼开标室；第二个信封（报价文件）开标时间：2019年9月11日14:00时，开标地点：吉林省公共资源交易中心4楼开标室。

6.4逾期送达的投标文件或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6.5每位投标人应递交人民币5万元的投标保证金。

6.6本项目严格执行招投标法等国家相关法律法规，严厉打击围标、串标、借资质投标、违规分包、转包等违法行为，一经查实，按相关规定严肃处理，并纳入企业信用评价。

### 7、公告发布的媒介及公示

7.1本次招标公告同时在《吉林省交通运输厅网》、《吉林省公共资源交易中心网》、《中国招标投标公共服务平台》、《白山市政府网信息公开专栏》上发布。

7.2本次招标的关键内容在《吉林省交通运输厅网》上公开。

7.3招标人将在《吉林省交通运输厅网》上公示以下相关内容：中标候选人排序、名称、投标报价；中标候选人在投标文件中填报的主要人员（指总监理工程师）的姓名、个人业绩、相关证书编号；中标候选人在投标文件中填报的项目业绩；被否决投标的投标人名称、否决依据和原因。

8.招标文件中投标须知前附表内容

投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名 称：长白朝鲜族自治县公路工程建设中心 地 址：长白朝鲜族自治县长白大街33号 联系人：李晓伟 电 话：0439-8222861 传 真：0439-8222861 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构:吉林省中信公路科技咨询有限责任公司 地 址: 长春净月高新技术产业开发区福祉大路2766号 邮 编: 130117 电 话: 0431－84552020、88655555 发布邮箱: zhongxin-zb@163.com(密码：84552011) 收件邮箱：zxs70@163.com 联 系 人:李金波、金良 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 国道丹阿公路（G331）冷沟子至鸡冠崖子段建设项目 |
| 1.1.5 | 标段建设地点 | 吉林省白山地区长白朝鲜族自治县 |
| 1.1.6 | 标段建设规模 | 见招标公告 |
| 1.1.7 | 招标项目施工 预计开工日期 和建设周期 | 计划工期：2019年10月1日～2022年9月30日，1095日历天。 阶段工期： （1）桥梁主体工程：2020年8月31日前完成； （2）隧道工程：2021年10月31日前隧道贯通，2021年11月30日前完成二衬施工； （3）机电工程：2022年1月进场施工。 |
| 1.1.8 | 建筑安装工程费/工程概算投资额 | 建筑安装工程费：28215万元 工程概算投资额：/ |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 国家补贴及项目法人自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 总监理工程师办公室 □驻地监理工程师办公室 □其他： |
| 1.3.2 | 监理服务期限 | 监理服务期：1826日历天 其中： 施工期（含施工准备期）：1095日历天 缺陷责任期：731日历天(24个月) |
| 1.3.3 | 质量要求 | 标段工程交工验收的质量评定：合格 竣工验收的质量评定：合格 |
| 1.3.4 | 安全目标 | 在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故，避免发生较大安全责任事故，控制一般安全责任事故。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质要求：见附录1 业绩要求：见附录2 信誉要求：见附录3 总监理工程师资格：见附录4 其他要求：/ |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | 接受，应满足下列要求： （1）联合体所有成员数量不得超过3家； （2）联合体牵头人至少应承担除机电、房建工程外的全部工程施工监理，并具备公路工程专业甲级监理资质；联合体成员最多可承担机电、房建工程中的一项或多项工程施工监理，并具备本公告第3.1款规定的相应监理资质。 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关联情形 | / |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录 | 本款内容第（1）项修改为： （1）被吉林省及以上建设主管部门或交通运输主管部门取消本项目所在地的投标资格或禁止进入吉林省建设市场且处于有效期内； 本款内容第（6）目修改为： （6）投标人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师在近三年内有行贿犯罪行为的（以中国裁判文书网查询结果为准）；； （7）被列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人。 |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | 对招标文件的澄清、修改在以下邮箱发布，投标人应注意及时浏览，因投标人自身原因未及时获知澄清、修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。 发布邮箱: zhongxin-zb@163.com(密码：84552011) 根据《吉林省交通运输厅关于加强吉林省公路工程监理登记备案管理工作的通知》（吉交质监【2013】113号）的要求，潜在投标人应及时到白山市公路工程质量监督站进行备案，如不按要求备案将否决其投标。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：投标截止时间10天前 形式：将要求澄清的内容以电子邮件方式发送至以下邮箱，同时电话通知招标代理机构查收。 收件邮箱：zxs70@163.com |
| 2.2.2 | 招标文件澄清 发出的形式 | 对招标文件的澄清在以下网址发布，投标人应注意及时浏览网上发出的澄清，因投标人自身原因未及时获知澄清内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。 发布邮箱: zhongxin-zb@163.com(密码：84552011) |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：收到澄清后24小时内（以发出时间为准） 形式：以书面的形式发送邮件至以下邮箱（加盖公章的确认函彩色扫描件），同时电话通知招标代理机构查收。 收件邮箱：zxs70@163.com |
| 2.3.1 | 招标文件修改 发出的形式 | 对招标文件的修改在以下网址发布，投标人应注意及时浏览网上发出的修改，因投标人自身原因未及时获知修改内容而导致的任何后果将由投标人自行承担。 发布邮箱: zhongxin-zb@163.com(密码：84552011) |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：收到澄清后24小时内（以发出时间为准） 形式：以书面的形式发送邮件至以下邮箱（加盖公章的确认函彩色扫描件），同时电话通知招标代理机构查收。 收件邮箱：zxs70@163.com |
| 3.1.1 | 投标文件密封 形式 | 采用双信封 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的 其他材料 | 1.按照招标文件规定的格式、内容填写的《投标文件关键内容摘录表》的电子文件（可编辑的Microsoft Word文件）； 2.总监理工程师个人业绩证明材料扫描件的电子文件； 3.企业业绩证明材料扫描件的电子文件。 |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | / |
| 3.2.3 | 报价方式 | 总价 □单价 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 有 最高投标限价：陆佰壹拾贰万陆仟捌佰玖拾元（大写金额），6,126,890元（小写金额） |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | （1）交工验收与缺陷责任期阶段监理服务费不少于施工阶段监理服务费的3%。 （2）投标人的报价不得超出最高投标限价，否则不能通过评审。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算120天日 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：5万元/标段。 投标保证金的形式：现金或支票或银行保函 采用现金或支票形式的：应由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户。投标人应保证上述款项在2019年9月10日15时之前到达招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。 采用银行保函时，出具保函的银行级别：应由“工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行”五大国有商业银行之一或全国性股份制商业银行开具，银行应为地市级分、支行以上级别。 银行保函应采用招标文件提供的格式。银行保函复印件装订在投标文件内，原件应在递交投标文件截止时间之前单独密封递交给招标人。 无论采取何种方式的投标保证金，投标保证金有效期应与投标有效期一致。招标人如果按本章第3.3.3项的规定延长了投标有效期，则投标保证金的有效期也相应延长。 招标人指定的银行及账号如下： 开户名称：吉林省中信公路科技咨询有限责任公司 开户银行：上海浦东发展银行长春临河街支行（现金或转账方式） 开户银行：上海浦东发展银行长春分行（电汇方式） 账 号：61060154740000055（现金、电汇或转账方式） 联系人：张玉波 电话：0431－84552016 投标保证金注意事项：投标人应在银行进账单或电汇凭证上明确用途、投标项目名称“丹阿监理投标保证金”、联系人及电话，以便核对查实。 |
| 3.4.3 | 投标保证金的利息计算原则 | （1）计算利息的起始日期为投标截止当日，终止日期为招标人退还投标保证金日期的前一日； （2）投标保证金的利息按照第（1)款所述计息时间段内招标人指定汇入银行公告的活期存款利率计付，并扣除招标人汇款手续费； （3）利息金额计算至分位，分以下尾数四舍五入。 |
| 3.4.3 | 投标保证金的 退还 | 增加： 在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订书面合同后5日内向中标人和其他中标候选人退还投标保证金（中标人的投标保证金必须在其提交了招标代理服务费后才能退还）。 以现金或支票形式提交的，投标保证金退还至投标人的基本账户。如投标人单位名称发生变化，需在公示结束后5个工作日内提交工商局出具的相关证明；如投标人开户行发生变化，需在公示结束后5个工作日内提交新基本户开户行出具的“开户许可证”。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | （3）投标人在规定的投标有效期内修改其投标文件；中标人在收到中标通知书后，未按招标文件规定提交招标代理服务费；投标人提交了虚假资料；投标人在投标过程中借用他人资质，互相串通、结盟，或违反国家有关规定，损害招标的公正性和竞争性进行投标者。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 1、投标人须按招标文件第七章“投标文件格式”中规定的表格内容填写资格审查表，并按各资格审查表的具体要求提供相关证件及证明材料。 2、招标文件中要求投标人提供的各类证照复印件均指彩色扫描件或彩色复印件，其他资料的复印件可为黑白扫描件或黑白复印件。 3、联合体各方分别按照本招标文件的要求，填写投标文件中的相应表格，并按各资格审查表的具体要求提供相关证件及证明材料。 |
| 3.5.2 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 2014年1月1日～投标截止时间 |
| 3.5.3 | 投标人的信誉 情况 | 3.5.3“投标人的信誉情况”应附： 投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件，以及投标人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师在近三年内无行贿犯罪行为的查询记录证明（以中国裁判文书网查询结果为准）。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | √不允许 □允许 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数及其他要求 | 1.投标文件副本份数：2份 2.中标人应在收到中标通知书后并在与招标人签订合同前另提供投标文件副本2份，并另加1份电子版（U盘，内容为《投标文件关键内容摘录表》；总监理工程师的个人业绩证明材料扫描件及企业业绩证明材料扫描件电子文件）。 |
| 3.7.5 | 装订的其他要求 | 除投标人须知正文要求外，还应在投标文件第一信封书脊上明确标注项目名称、标段和投标人名称。 编制完整的投标文件，逐页标注连续页码，页码格式为连续的自然数字（如：1、2、3、4……）。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明 的信息 | （1）投标文件第一个信封（商务及技术文件）封套 招标人名称： 招标人地址： （项目名称） 标段施工监理招标第一个信封（商务及技术文件）投标文件 招标项目编号： 在 年 月 日 时 分前不得开启 投标人名称： （2）投标文件第二个信封（报价文件）封套 招标人名称： 招标人地址： （项目名称） 标段施工监理招标第二个信封（报价文件）投标文件 招标项目编号： 在投标文件第二个信封（报价文件）开标前不得开启 投标人名称： 投标人地址： （3）银行保函封套 招标人名称： 招标人地址： （项目名称） 标段施工监理招标投标保证金 （银行保函原件） 招标项目编号： 投标人名称： |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 除以下两种情况外，其他投标人所递交的投标文件不予退还。 （1）投标截止时间止，递交投标文件的投标人少于3个的； （2）未通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件其第二个信封（报价文件）。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间：同投标截止时间 投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标地点：同递交投标文件地点 投标文件第二个信封（报价文件）开标时间：2019年9月11日14：00时 投标文件第二个信封（报价文件）开标地点：吉林省公共资源交易中心4楼开标室。 |
| 5.2.1 | 第一个信封（商务及技术文件） 开标程序 | （4）密封情况检查： 检查商务及技术文件是否存在提前开启情况 （5）开标顺序：标段内按照投标人名称的汉语拼音升序（以Microsoft Office自动排序为准）的顺序开标。 |
| 5.2.3 | 第二个信封（报价文件）开标程序 | （4）密封情况检查：检查报价文件是否存在提前开启情况 （5）开标顺序：标段内按照投标人名称的汉语拼音升序（以Microsoft Office自动排序为准）的顺序开标。 |
| 6.1.1 | 评标委员会 的组建 | 评标委员会构成：9人，其中招标人代表1人，专家8人。 评标专家确定方式：依法从吉林省公共资源交易中心评标专家管理系统中随机抽取 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的 人数 | 3名 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | （1）中标候选人公示媒介：《吉林省交通运输厅网》、《吉林省公共资源交易中心网》、《中国招标投标公共服务平台》、《白山市政府网信息公开专栏》。 公示期限：3日 公示内容包括：中标候选人排序、名称、投标报价； （2）关键性内容公示媒介：吉林省交通运输厅网站 公示内容包括： ①中标候选人在投标文件中承诺的主要人员（指总监理工程师）的姓名、个人业绩、相关证书编号； ②中标候选人在投标文件中填报的项目业绩； ③被否决投标的投标人名称、否决依据和原因。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | □是 √否 |
| 7.5 | 中标通知书和中标结果通知发出的形式 | 以书面形式向中标人发出中标通知书 以中标结果公告形式向未中标人发出中标结果通知书 |
| 7.6 | 中标结果公告媒介及期限 | 公告媒介：《吉林省交通运输厅网》、《吉林省公共资源交易中心网》、《中国招标投标公共服务平台》、《白山市政府网信息公开专栏》。 公告期限：3日 公告内容包括：中标人名称、中标价。 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 履约担保形式：银行保函、现金或支票。 履约担保金额：5%的签约合同价。 履约担保的提交时间：中标人在收到中标通知书后28天内，并在签订合同书之前，按以上履约担保的形式和额度，向招标人提交一份履约担保。 （1）采用现金或支票形式提交的，中标人的履约保证金必须通过中标人法人单位开户银行基本账户递交，否则发包人将不接受此履约保证金，视为未递交履约保证金。 单 位 名 称：长白朝鲜族自治县公路工程建设中心 纳税识别号 ：122206237445917714 单 位 地 址： 长白朝鲜族自治县长白大街交通运输局 开 户 行：中国邮政储蓄银行股份有限公司长白朝鲜族自治县支行 单 位 账 号：922005010016698895 单 位 电 话:0439-8235568 （2）采用银行保函时，出具保函的银行级别：应由“工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行”五大国有商业银行之一或全国性股份制商业银行开具，银行应为地市级分、支行以上级别，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。 |
| 8.5.1 | 监督部门 | 行政监督：白山市交通运输局 电 话：0439-5116113 廉政监督：白山市交通运输局纪检监察办公室 电 话：0439-3223963 地 址：吉林省白山市浑江区滨江南街636号 邮 编：134300 注：依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条 “ 就本条例第二十二、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议……”。 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | 否 |
| 需要补充的其他内容 |
| 10.2 | 本文件中所称的“以上”、“以下”、“以内”，包括本数；所称的“以外”，不包括本数。 |
| 10.3 | 根据《吉林省交通运输厅关于加强吉林省公路工程监理登记备案管理工作的通知》（吉交质监【2013】113号）的要求，潜在投标人应及时到白山市公路工程质量监督站进行备案，如不按要求备案将否决其投标。 |
| 10.4 | 用于本项目的招标代理服务费由招标人通过中标人支付，投标人应将此费用摊入工程量清单的单价、合价和总额价之中，不得单独报价。 参考原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）规定的招标代理服务收费差额费率计算招标代理服务收费基准价格，按标段计算后乘以0.91后为应支付的招标代理服务费。 中标通知书发出后，在签订合同前，中标人应将招标代理费以电汇形式递交至吉林省中信公路科技咨询有限责任公司的以下账户： 招标代理机构开户名称：吉林省中信公路科技咨询有限责任公司 开户银行：上海浦东发展银行长春临河街支行（转账方式） 开户银行：上海浦东发展银行长春分行（电汇方式） 银行账号：61060154740000055（电汇及转账方式） 联系人：张玉波 咨询电话：0431-84552016 中标人不能按上述要求提交招标代理服务费的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 |

附录1   资格审查条件(资质最低条件)

| 标段 | 监理企业资质等级要求 |
| --- | --- |
| DAZJB01 | （1）公路工程专业甲级监理资质（联合体牵头人，如采用联合体）； （2）公路机电工程专项监理资质； （3）房屋建筑工程专业丙级监理资质。 |

附录2   资格审查条件(业绩最低要求)

| 标段 | 业 绩 要 求 |
| --- | --- |
| DAZJB01 | （1）二级及以上公路：隧道单洞累计长度3000m的监理业绩； （2）二级及以上公路：路基工程累计长度10KM监理业绩； （3）二级及以上公路：沥青混凝土路面工程累计长度10KM监理业绩； （4）二级及以上公路：隧道机电工程的监理业绩。 |

注：

1.表中涉及到的各项工程术语均执行《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）的标准；

2.企业业绩应是2014年1月1日后完成过的施工监理（以交工日期为准）；

3.投标文件中填报的企业业绩应为已列入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中的已建主包业绩，其网页截图中能明确查到工程名称、公路等级、里程长度、交工日期和本次招标业绩最低要求对应的各项工程内容信息（主要指隧道、路基、沥青混凝土路面等工程类型及其长度），并能清晰计算出路基、路面、隧道累计长度。

如某项业绩未通过省级交通运输主管部门审核或在截图中不能查找出本次招标所需的工程信息，则视为未填报此项业绩，同时不接受其他证明材料。

如网页截图信息、证明材料与实际情况不符，其后果由投标人自行负责，招标人将按《中华人民共和国招标投标法》第三十三条及《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十二条规定执行，并将相关行为上报交通行政主管部门按有关规定严肃处理。

4.养护工程（如整治、改造、维修、病害防治等）及国外工程监理业绩不予认定；

5.隧道、路基、沥青混凝土路面，各监理业绩可不在一个合同中体现；

6.高速公路和一级公路分左右幅时，隧道、路基、路面按左右幅长度之和计算。

附录3   资格审查条件(信誉最低要求)

| 标段 | 信 誉 要 求 |
| --- | --- |
| DAZJB01 | 投标人不得存在以下规定的情形（除投标人须知1.4.4款外）： 在近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的（以省级及以上交通运输主管部门的书面通报或司法机关出具的有关法律文书为准）。 |

附录4   资格审查条件(总监理工程师最低要求)

| 标段 | 人员 | 数量 | 资 格 要 求 | 在岗要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DAZJB01 | 总监理 工程师 | 1 | 投标人自有人员； 具有交通运输部颁发的《监理工程师资格证书》（道路与桥梁专业或隧道专业），且现注册单位为投标人； 具有道桥相关专业高级技术职称； 担任过1座二级及以上公路隧道工程施工监理的总监理工程师或驻地监理工程师。 | 无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离） |

注：

1.投标人“自有人员”：指在投标单位进行岗位登记并由投标人按时足额缴纳社会保险的人员。如果投标人属事业法人单位，则由投标人的上级行政主管部门出具拟委任的总监理工程师是投标人单位职工的有效书面证明材料。

2.道桥相关专业指其职称证上的专业为道桥、路桥、道路、公路与桥梁、公路与城市道路、公路、公路工程、公路工程管理、交通土建、桥梁、桥梁与隧道工程、交通工程、土木工程、公路施工、公路技术、隧道工程，如职称证上无专业或专业为交通运输，则需提供专业为道桥、路桥、道路、公路与桥梁、公路与城市道路、公路、公路工程、公路工程管理、交通土建、桥梁、桥梁与隧道工程、交通工程、土木工程、隧道工程的毕业证。

3.二级公路及以上公路工程指国内新建或改扩建工程，养护工程及国外工程不作为评审依据。

9. 评标办法（双信封形式 综合评估法）

评标办法前附表

| 条款号 | 条款内容 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 本项目评标采用双信封形式综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。 招标评标程序简介如下： 招标人按照第二章“投标人须知”第5.2.1项、第5.2.2项、第5.2.5项的规定对投标文件第一个信封（商务及技术文件）（以下简称“第一信封”）进行开标。 评标委员会首先对第一个信封进行评审，确定通过第一个信封评审的投标人名单，并对通过评审的第一个信封进行评分。 招标人按照第二章“投标人须知”第5.2.3项～第5.2.5项的规定对通过第一信封评审的投标人的投标文件第二个信封（报价文件）（以下简称“第二信封”）进行开标。 评标委员会对第二信封进行评审，并计算评标价得分。 计算各投标人综合得分。 推荐中标候选人。 若标段内有多名投标人综合得分相同，则按照以下所列顺位在前的优先推荐： （1）评标价低的优先； （2）履约信誉得分较高者优先； （3）商务和技术得分较高者优先； （4）业绩得分较高者优先； （5）人员得分较高者优先； （6）技术建议书得分较高者优先。 若以上得分均相等，则由评标委员会表决确定其排名顺位。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与 响应性评审 标准 | 第一个信封（商务及技术文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨； a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、监理服务期限、工程质量要求及安全目标； b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金： a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期； b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标保证金截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性转入并到达招标人指定账户； c.若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，且在递交投标保证金截止时间之前向招标人提交了银行保函原件。 （4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 （5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 （6）投标人以联合体形式投标的，联合体满足招标文件的要求： 投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合体牵头人。 （7）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件。 （8）投标文件中未出现有关投标报价的内容。 （9）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 （10）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 （11）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加委托人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 （12）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4项规定。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与 响应性评审 标准 | 第二个信封（报价文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）； b.已标价报价清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。 （4）投标报价的大写金额能够确定具体数值。 （5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价。 （6）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4项规定。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | （1）投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证、监理资质证书和基本账户开户许可证、出资情况证明。 （2）投标人的资质等级符合招标文件规定。 （3）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。 （4）投标人的信誉符合招标文件规定。 （5）投标人的总监理工程师资格、在岗情况符合招标文件规定。 （6）投标人的其他要求符合招标文件规定。 （7）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。 （8）投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定（房建资质除外）。 （9）以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己的名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标；独立参与投标的，投标人未同时参加联合体在同一标段中投标。 （10）提交了白山市公路工程质量监督站核实证明的监理企业业绩和拟投入监理人员资料。 |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成： 技术建议书：35分 主要人员：25分 业绩：20分 履约信誉：10分 第二个信封（报价文件）评分分值构成： 评标价：10分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价的计算： 在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。 （1）评标价的确定： 评标价=投标函文字报价 （2）评标价平均值的计算： 除按第二章“投标人须知”第5.2.4项规定开标现场被宣布为不参与评标基准价计算的投标报价之外，所有在最高投标限价的90%（含90％，保留一位小数）至100%（含100％）范围内的投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值，直接计算范围内所有投标人评标价的平均值；如所有投标人的评标价均未进入评标价平均值的计算范围，则评标价平均值等于最高投标限价），评标价平均值的计算保留整数，小数点后第1位“四舍五入”。 （3）评标基准价的确定： 将评标价平均值直接作为评标基准价。 在评标过程中，评标委员会应对计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。 |
| 2.2.3 | 评标价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标人评标价－评标基准价）/评标基准价 偏差率（以百分数形式表示） |

| 条款号 | 评分因素与权重分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- |
|  | 评分因素 | 评分因素 权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.4（1） | 技术建议书 | 35分 | 监理大纲（或监理方案）和措施 | 25分 | 满意：20-25分 较好：15-20分 一般：15分 |
|  |  |  | 本工程监理工作的重点与难点分析 | 5分 | 满意：4-5分 较好：3-4分 一般：3分 |
|  |  |  | 对本工程的建议 | 5分 | 满意：4-5分 较好：3-4分 一般：3分 |
| 2.2.4（2） | 主要人员 | 25分 | 总监理工程师任职资格与业绩 | 25分 | 符合最低资格要求：15分，每增加一座二级及以上公路隧道有效监理业绩加2分，最多加10分。 |
| 2.2.4（3） | 评标价 | 10分 | （1）如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=F-偏差率×100×1.5 （2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=F+偏差率×100×1 评标价得分最低为0分 |
| 2.2.4（4） | 其他因素 | 业绩 | 20分 | 施工监理业绩 | 20分 | 满足最低资格条件得12分，完成过二级及以上公路隧道有效业绩单洞累计长度每超过4000m的加4分，最多加8分。 中间值按内插计算。 |
|  |  | 履约信誉 | 10分 | 信用评价 | 10分 | 应用投标人在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”“全国公路从业单位信用评价结果”中投标人2017年度的信用评价（如投标截止日期前全国公路从业单位信用评价结果发布2018年信用评价结果，以发布的2018年信用评价结果为准）或《2017年吉林省公路施工监理企业省级信用评价结果》，若投标人无信用评价的，按A级对待。 AA级 10分 A级 8分 其他等级 6分 |

1.评标方法

本次评标采用综合评估法。评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照本章第2.2款规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。综合评分相等时，评标委员会应按照评标办法前附表规定的优先次序推荐中标候选人或确定中标人。

2.评审标准

2.1初步评审标准

2.1.1形式评审标准：见评标办法前附表。

2.1.2资格评审标准：见评标办法前附表（适用于未进行资格预审的）。

2.1.2资格评审标准：见资格预审文件第三章“资格审查办法”详细审查标准（适用于己进行资格预审的）。

2.1.3响应性评审标准：见评标办法前附表。

2.2分值构成与评分标准

2.2.1分值构成

(1)	技术建议书：见评标办法前附表；

(2)	主要人员：见评标办法前附表；

(3)	评标价：见评标办法前附表；

(4)	其他评分因素：见评标办法前附表。

2.2.2评标基准价计算

评标基准价计算方法：见评标办法前附表。

2.2.3评标价的偏差率计算

评标价的偏差率计算公式：见评标办法前附表。

2.2.4评分标准

(1)	技术建议书评分标准：见评标办法前附表；

(2)	主要人员评分标准：见评标办法前附表；

(3)	评标价评分标准：见评标办法前附表；

(4)	其他因素评分标准：见评标办法前附表。

3.评标程序

3.1第一个信封初步评审

3.1.1评标委员会可以要求投标人提交第二章“投标人须知”第3.5.1项至第3.5.5项规定的有关证明和证件的原件，以便核验。评标委员会依据本章第2.1款规定的标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。（适用于未进行资格预审的）

3.1.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。当投标人资格预审申请文件的内容发生重大变化时，评标委员会依据本章第2.1.2项规定的标准对其更新资料进行评审。（适用于己进行资格预审的）

3.2第一个信封详细评审

3.2.1评标委员会按本章第2.2款规定的量化因素和分值进行打分，并计算出各投标人的商务和技术得分。

(1)	按本章第2.2.4项（1)目规定的评审因素和分值对技术建议书部分计算出得分A；

(2)	按本章第2.2.4项（2)目规定的评审因素和分值对主要人员部分计算出得分B；

(3)	按本章第2.2.4项（4)目规定的评审因素和分值对其他部分计算出得分D。

3.2.2投标人的商务和技术得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.2.3投标人的商务和技术得分=A+B+D。

3.3第二个信封开标

第一个信封（商务及技术文件）评审结束后，招标人将按照第二章“投标人须知”第5.1款规定的时间和地点对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。

3.4第二个信封初步评审

3.4.1评标委员会依据本章第2.1.1项、第2.1.3项规定的评审标准对投标文件第二个信封（报价文件）进行初步评审。有一项不符合评审标准的，评标委员会应否决其投标。

3.4.2投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，评标委员会应否决其投标。

(1)	投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

(2)	总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；

(3)	当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；

(4)	当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价。

3.4.3修正后的最终投标报价若超过最高投标限价（如有)，评标委员会应否决其投标。

3.4.4修正后的最终投标报价仅作为签订合同的一个依据，不参与评标价得分的计算。

3.5第二个信封详细评审

3.5.1评标委员会按本章第2.2.4项（3)目规定的评审因素和分值对评标价计算出得分C。评标价得分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

3.5.2投标人综合得分=投标人的商务和技术得分+C。

3.5.3评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应要求该投标人作出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明或不能提供相应证明材料的，评标委员会应认定该投标人以低于成本报价竞标，并否决其投标。

3.6投标文件相关信息的核查

3.6.1在评标过程中，评标委员会应查询交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”，对投标人的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息进行核实。若投标文件载明的信息与交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”发布的信息不符，使得投标人的资格条件不符合招标文件规定的，评标委员会应否决其投标。

3.6.2评标委员会应对在评标过程中发现的投标人与投标人之间、投标人与招标人之间存在的串通投标的情形进行评审和认定。投标人存在串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的，评标委员会应否决其投标。

(1)	有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

a.	投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；

b.	投标人之间约定中标人；

c.	投标人之间约定部分投标人放弃投标或中标；

d.	属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标;

e.	投标人之间为谋取中标或排斥特定投标人而采取的其他联合行动。

(2)	有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：

a.	不同投标人的投标文件由同一单位或个人编制；

b.	不同投标人委托同一单位或个人办理投标事宜；

c.	不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；

d.	不同投标人的投标文件异常一致或投标报价呈规律性差异；

e.	不同投标人的投标文件相互混装；

f.	不同投标人的投标保证金从同一单位或个人的账户转出。

(3)	有下列情形之一的，属于招标人与投标人串通投标：

a.	招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人；

b.	招标人直接或间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息；

c.	招标人明示或暗示投标人压低或抬高投标报价；

d.	招标人授意投标人撤换、修改投标文件；

e.	招标人明示或暗示投标人为特定投标人中标提供方便；

f.	招标人与投标人为谋求特定投标人中标而采取的其他串通行为。

(4)	投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

a.	使用通过受让或租借等方式获取的资格、资质证书投标；

b.	使用伪造、变造的许可证件；

c.	提供虚假的业绩；

d.	提供虚假的项目负责人或主要技术人员简历、劳动关系证明；

e.	提供虚假的信用状况；

f.	其他弄虚作假的行为。

3.7投标文件的澄清和说明

3.7.1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容、明显文字或计算错误进行书面澄清或说明。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明。投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，评标委员会应否决其投标。

3.7.2澄清和说明不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误的修正除外）。投标人的书面澄清、说明属于投标文件的组成部分。

3.7.3评标委员会不得暗示或诱导投标人作出澄清、说明，对投标人提交的澄清、说明有疑问的，可以要求投标人进一步澄清或说明，直至满足评标委员会的要求。

3.7.4凡超出招标文件规定的或给委托人带来未曾要求的利益的变化、偏差或其他因素在评标时不予考虑。

3.8不得否决投标的情形

投标文件存在第二章“投标人须知”第1.12.3项所列情形的，均视为细微偏差，评标委员会不得否决投标人的投标，应按照第二章“投标人须知”第1.12.4项规定的原则处理。

3.9评标结果

3.9.1除第二章“投标人须知”前附表授权直接确定中标人外，评标委员会按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人，并标明排序。

3.9.2评标委员会完成评标后，应向招标人提交书面评标报告。

10. 公开时间

本次招标，招标文件关键内容信息公开时间至2019年8月28 日24时00分结束。

11.联系方式

| 招标人: 长白朝鲜族自治县公路工程建设中心 | 招标代理机构:吉林省中信公路科技咨询有限责任公司 |
| --- | --- |
| 地址: 长白朝鲜族自治县长白大街33号 | 地址:吉林省长春市净月经济开发区福祉大路2766号 |
| 邮政编码:134400 | 邮政编码:130117 |
| 联系人:李晓伟 | 联系人: 李金波、金良 |
| 电话:0439-8222861 | 电话:0431-84552020、88655555 |
| 传真:0439-8222861 | 发布邮箱: zhongxin-zb@163.com(密码：84552011) 收件邮箱：zxs70@163.com |
|  | 2019年8月22日 |

# Footnotes

a.“投标人须知前附表”用于进一步明确正文中的未尽事宜，是根据本招标项目的具体特点和实际需要编制的。“投标人须知正文”是《公路工程标准施工监理招标文件》（2018年版）中的原文引用。“投标人须知前附表” 与“投标人须知正文”不一致之处，以“投标人须知前附表”为准。

b.“投标人须知前附表”中的附录表格同属“投标人须知前附表”内容，具有同等效力。

“评标办法前附表”用于明确评标的方法、因素、标准和程序。凡“评标办法前附表”对本章正文内容进行修改、完善和补充的，均以“评标办法前附表”为准；未进行补充、完善、修改和说明的，以本章正文内容为准。

技术建议书得分一般不得低于其权重分值的60%，且各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，该平均值以去掉二个最高分和二个最低分后计算。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值60%的，应在评标报告中作出说明。

②.未经白山市公路工程质量监督站核实证明的监理企业业绩和拟投入监理人员资料不作为本次招标评分依据。

③履约信誉评分以联合体牵头人计算。