吉林高速公路股份有限公司2020年度五里坡至长春南段养护专项工程施工招标YH01、YH02、YH03标段招标

招标文件关键内容信息公开

### 1.招标条件

本招标项目吉林高速公路股份有限公司2020年度五里坡至长春南段养护专项工程（项目名称）已由有关部门批准建设，项目业主为吉林高速公路股份有限公司，建设资金来自自筹（资金来源），出资比例为100%，招标人为吉林高速公路股份有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目YH01、YH02、YH03标段的施工进行公开招标。

### 2.项目概况与招标范围

2.1建设地点：吉林省内。

2.2 工程规模：五里坡至长春南段(98.1km)专项养护工程

2.3招标范围：长平主线、长春绕城高速的路基、路面养护、防护、排水交安设施施工（具体见施工图设计图纸）

2.4标段划分：本次招标共划分为3个施工标段.具体及工程内容、计划工期如下：

| 标段号 | 工程内容 | 计划工期 |
| --- | --- | --- |
| YH01 | 路基、路面养护工程 | 2020年5月10日开工，于2020年8月15日竣工。 |
| YH02 | 防护、排水工程 | 2020年4月10日开工，于2020年6月30日竣工 |
| YH03 | 交安设施工程 | 2020年5月10日开工，于2020年8月15日竣工。 |

### 3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人具有独立法人资格，其中

YH01标段：须具备公路工程施工总承包一级及以上资质或者吉林省公路养护工程施工二类甲级及以上资质， 2015年1月1日后（以交工日期为准）完成过至少一项高速公路大中修养护工程路面工程施工业绩(业绩证明：合同和发包人出具的业绩证明），并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

YH02标段：须具备公路工程施工总承包一级及以上资质或者吉林省公路养护工程施工二类甲级及以上资质或公路路基工程专业承包一级资质，2015年1月1日后（以交工日期为准）完成过至少一项500万元及以上高速公路大中修养护工程或者新建高速公路路基工程施工业绩(业绩证明：合同和发包人出具的业绩证明），并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

YH03标段：须具备吉林省公路养护工程施工二类甲级及以上资质或者公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包一级资质， 2015年1月1日后（以交工日期为准）完成过至少一项新建或改扩建高速公路交安设施工程的施工业绩(业绩证明：合同和发包人出具的业绩证明），并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.4在“信用中国”网站中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

### 4.投标人须知

### 投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 招 标 人: 吉林高速公路股份有限公司 地 址:吉林省长春市浦东路4488号 邮 编: 130033 联 系 人: 陈立坤 电 话: 0431-84663817 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 招标代理机构: 国信招标集团股份有限公司 执行机构：国信招标集团股份有限公司吉林分公司 地 址: 长春市净月区生态大街3777号明宇广场A4栋32层招标部 邮 编: 130033 联 系 人: 董雪飞、王建 电 话: 0431-81852896 邮 箱：2232574732@ qq.com |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 吉林高速公路股份有限公司2020年度五里坡至长春南段养护专项工程YH01、YH02、YH03标段施工项目 |
| 1.1.5 | 标段建设地点 | 见公告 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 企业自筹，100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 | 见公告 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 交、竣工验收的质量评定：合格 |
| 1.3.4 | 安全目标 | 在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故，避免发生较大安全责任事故，控制一般安全责任事故。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质条件：见附录1 财务要求：见附录2 业绩要求：见附录3 信誉要求：见附录4 项目经理经历和项目总工资格：见附录5 其他要求：无 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体 投标 | 否 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关联情形 | / |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用 | 本款修改为： （6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目经理在近三年内有行贿犯罪行为的（由招标代理机构通过中国裁判文书网对其进行查询）； |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会提出问题 | 时间：/ 形式：/ |
| 1.11.1 | 分包 | 不允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | 未标价的工程量固化清单电子文件； |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 时间：递交投标文件截止之日10天前。 形式：将要求澄清的内容以电子邮件方式发送至招标代理机构邮箱，同时电话通知招标代理机构查收。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 如澄清的内容可能影响投标文件编制的，将于投标文件递交截止时间至少15日前告知投标人，投标人须在24小时内做出有效回复。该澄清内容为招标文件的组成部分。以邮件的形式发送至各投标人。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：收到澄清后24小时内（以发出时间为准） 形式：将收到澄清的确认函以电子邮件方式发送至招标代理机构邮箱。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的方式 | 以邮件的形式发送至各投标人。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：收到澄清后24小时内（以发出时间为准） 形式：将收到澄清的确认函以电子邮件方式发送至招标代理机构邮箱。 |
| 3.1.1 | 投标文件密封形式 | 双信封 |
|  | 构成投标文件的其他材料 | / |
| 3.2.1 | 增值税税金的 计算方法 | / |
| 3.2.1 | 工程量清单的填写方式 | 投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单 |
| 3.2.3 | 报价方式 | 单价 |
| 3.2.6 | 是否接受 调价函 | 否 |
| 3.2.8 | 最高投标限价 | 有，最高投标限价： YH01标段：1079.0349万元 YH02标段：1356.6095万元 YH03标段：423.9548万元 超过最高投标限价的投标报价为无效报价，其投标将被否决。 暂列金额在投标报价时不允许调整，不计取任何费用，否则其投标将被否决，待工程竣工结算时如有不可预见的费用发生时使用，否则甲方不予支付。 |
| 3.2.9 | 投标报价的其他要求 | 无 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 是否要求投标人递交投标保证金： 要求， 投标保证金的金额： YHO1标段：100,000.00元 YHO2标段：100,000.00元 YHO3标段：40,000.00元 投标保证金的形式：现金或支票或银行保函 （1）采用银行保函时，出具保函的银行级别：应由“工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行”五大国有商业银行之一或全国性股份制商业银行开具，银行应为地市级分、支行或以上级别。 （2）若采用现金或支票，投标人应在递交投标文件截止时间之前须由投标人基本账户汇出，请投标人在投标截止时间前3日，按招标文件的要求向招标代理机构递交投标保证金，投标截止时间之后递交的投标保证金将被拒绝。（未从基本账户汇出或未到帐均视为无效），投标人若未按此要求办理产生的一切后果由投标人自行承担。 汇款信息注明：请投标人在汇款时务必注明所投标项目的招标编号，否则，因款项用途不明导致投标无效等后果由投标人自行承担。（用途可填写：GXTC-A-2068002 X标段保证金） 投标人应将银行单据及基本账户开户许可证复印件装订入投标文件相应位置。 开户名称：国信招标集团股份有限公司吉林省分公司 银行：招商银行长春分行 账号：431900433510111 投标保证金有效期：与投标有效期一致 招标人有权通过函询查证等方式，核实保函的真实有效性，对于不能查证属实的，招标人将视为其保函无效，投标人将承担由此产生的一切后果。对于伪造保函的，招标人将向公安机关举报。 |
| 3.4.3 | 投标保证金的利息计算原则 | 修改为： （1）投标保证金计息利率依照中国人民银行公布的同期活期存款基准利率； （2）银行同期存款利息的计算公式为：金额×年利率/360×计息天数； （3）起息日为项目的投标截止日，结息日为中标通知书中标明的日期； （4）在退还投标保证金利息前，投标人应提供保证金利息发票； （5）以保函或其他担保形式提交的投标保证金无利息。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | / |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | / |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 2018年度 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 本款修改为： 提供2015年1月1日至投标截止时间止类似项目业绩合同 |
| 3.5.4 | 投标人的信誉情况表 | 本款修改为： “投标人的信誉情况表”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人名单的网页截图复印件，以及在近三年内投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为（由招标代理机构通过中国裁判文书网对其进行查询）。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | 投标文件副本份数：1份，中标人应在收到中标通知书后并在与招标人签订合同前提供投标文件副本3份。 提交电子版文件：本阶段须提供存储已标价的第二个信封的投标函、已标价的工程量清单、《投标文件关键内容摘录表》电子版文件的光盘2份、U盘1份。 其他要求：/ |
| 3.7.5 | 装订的其他要求 | / |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 投标文件第一个信封（商务及技术文件）封套： 招标人名称：吉林高速公路股份有限公司 招标人地址：吉林省长春市浦东路4488号 吉林高速公路股份有限公司2020年度五里坡至长春南段养护专项工程 标段（项目名称）施工招标第一个信封（商务及技术文件）投标文件 招标项目编号： 在 年 月 日 时 分（第一个信封开标时间）前不得开启 投标人名称： 投标人地址： 投标人联系人及联系电话： 投标文件第二个信封（报价文件）封套： 招标人名称：吉林高速公路股份有限公司 招标人地址：吉林省长春市浦东路4488号 吉林高速公路股份有限公司2020年度五里坡至长春南段养护专项工程 标段（项目名称）施工招标第二个信封（报价文件）投标文件 招标项目编号： 在第二信封开标前不得开启 投标人名称： 投标人地址： 投标人联系人及联系电话： 银行保函封套：（适用于采用银行保函形式递交投标保证金的情形） 招标人名称：吉林高速公路股份有限公司 招标人地址：吉林省长春市浦东路4488号 吉林高速公路股份有限公司2020年度五里坡至长春南段养护专项工程 标段(项目名称） 标段施工招标投标保证金 (银行保函原件） 招标项目编号： 投标人名称： 投标人联系人及联系电话： |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 第一个信封 开标时间和地点 | 开标时间：同投标截止时间 开标地点：同递交投标文件地点 |
|  | 第二个信封 开标时间和地点 | 开标时间：2020年3月30日14时00分 开标地点：吉林省公共资源交易中心4楼开标室 |
| 5.2.1 | 第一信封（商务及技术文件）开标程序 | 本款修改为： 按照吉林省公共资源交易中心发布的《关于在疫情防控期间恢复省本级公共资源交易活动的通知》和《关于疫情防控期间招标代理机构开展交易活动的有关事项的通知》，为了更好地减少人员聚集，阻断交叉传染渠道，最大限度保障参与交易活动人员的健康，现将疫情防控期间开标工作流程调整如下： （1）招标代理机构将在递交投标文件截止时间之前30分钟在吉林省公共资源交易中心负一楼大厅投标文件收取专区（原吉林银行自助服务专区）组织投标人代表（最多1人，无关人员不得到场，最大限度减少人员聚集）签到。 投标人代表应递交网上开标专用QQ号和按招标文件规定密封的投标文件。 （2）招标代理机构组织投标人代表进行签到（QQ号列入投标人代表签到表中）,签到包括《投标人签到表》和《参与公共资源交易人员健康情况登记表》（投标人）。 签到完成后，招标代理机构组织投标人代表按规定时间加入开标直播QQ工作群组（招标代理机构在现场与投标人代表逐一确认，所有投标人代表可以通过视频直播看到开标现场情况。投标人代表应自行携带能够满足视频直播方式开标的设备，否则投标人自行承担由此引起的一切后果）。 （3）开标采用视频直播方式，直播地点为省政务大厅四楼开标室，参与直播的人员为代理机构工作人员（不得超过2人）、招标人代表、行政监管人员、社会监督员。投标人代表一律不得进入开标室。 （4）开标程序不变。招标代理机构在开标过程中应将每位投标人的投标函及时拍照，上传至直播工作群中，现场形成开标记录表，并请招标人代表和监标人签字确认。 （5）开标顺序：YH01→YH03标段。 （6）投标人的委托代理人，要按长春市有关防疫规定，确保自身健康状况，参与现场交易活动的人员均应自觉做好个人防护，全程正确佩戴符合防疫规定的口罩，自觉保持1米以上安全间隔距离，自觉维护好场地卫生和秩序，不扎堆聚集，不喧哗闲聊，不随意走动，废弃口罩定点投放。 注：如投标截止时间前吉林省公共资源交易中心发布了新的相关规定，开标流程另行通知。 |
| 5.2.3 | 第二信封（报价文件） 开标程序 | 本款修改为： 按照吉林省公共资源交易中心发布的《关于在疫情防控期间恢复省本级公共资源交易活动的通知》和《关于疫情防控期间招标代理机构开展交易活动的有关事项的通知》，为了更好地减少人员聚集，阻断交叉传染渠道，最大限度保障参与交易活动人员的健康，现将疫情防控期间开标工作流程调整如下： （1）开标采用视频直播方式，直播地点为省政务大厅四楼开标室，参与直播的人员为代理机构工作人员（不得超过2人）、招标人代表、行政监管人员、社会监督员。投标人代表一律不得进入吉林省公共资源交易中心。 （2）开标程序不变。招标代理机构在开标过程中应将每位投标人的投标函及时拍照，上传至直播工作群中，现场形成开标记录表，并请招标人代表和监标人签字确认。 （3）开标顺序：YH01→YH03标段。 （4）开标结束后，即刻解散工作群组。 注：如开标前吉林省公共资源交易中心发布了新的相关规定，开标流程另行通知 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：依法从相应评标专家库中随机抽取 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 3名 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：《中国招标投标公共服务平台》、《吉林省公共资源交易中心网》、《吉林省交通运输厅网站》 公示期限：3日 公示的其他内容：/。 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.5 | 中标通知书和中标结果通知发出的形式 | 中标通知书以书面形式发出，中标结果通知以中标结果公告的形式在《中国招标投标公共服务平台》和《吉林省交通运输厅网站》上发出。 |
| 7.6 | 中标结果公告媒介及期限 | 公告媒介：《中国招标投标公共服务平台》、《吉林省公共资源交易中心网》、《吉林省交通运输厅网站》。 公告期限：3日 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 要求，履约保证金的形式 履约保证金的形式：银行保函、现金或支票。 履约保证金的金额： 10%的签约合同价。 履约保证金的提交时间：中标人在收到中标通知书后28天内，并在签订合同书之前，按以上履约保证金的形式和额度，向招标人提交一份履约保证金。 （1）采用现金或支票形式提交的，中标人的履约保证金必须通过中标人法人单位开户银行基本账户递交，否则发包人将不接受此履约保证金，视为未递交履约保证金。 开户银行：中国建设银行长春二道支行 账户名称：吉林高速公路股份有限公司 账号：22001350400055021312 咨询电话：0431-84663817 （2）采用银行保函时，应按招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式出具，应由“工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行”五大国有商业银行之一或全国性股份制商业银行开具，银行应为地市级分行及以上级别，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。 |
| 8.5.1 | 监督部门 | 监督部门： 吉林省交通运输厅公路管理处 电 话：0431-85097538 廉政监督：吉林省纪委省监委驻省交通运输厅纪检监察组 电 话：0431-85633607 地 址：吉林省长春市解放大路2518号交通大厦 邮 编：130021 注： 1、投诉人投诉时，应当提交投诉书。投诉书应当包括下列内容： 投诉人的名称、地址及有效联系方式； 被投诉人的名称、地址及有效联系方式； 投诉事项的基本事实； 异议的提出及招标人答复情况； 相关请求及主张； 有效线索和相关证明材料。 2、对《公路工程建设项目招标投标管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2015年第24号）规定应先提出异议的事项进行投诉的，应当提交已提出异议的证明文件。未按规定提出异议或者未提交已提出异议的证明文件的投诉，交通运输主管部门可以不予受理。 3、吉林省建设工程招标投标领域扫黑除恶专项斗争线索举报方式：电话：0431-82752638邮箱：jstzbc123@126.com 地址：长春市贵阳街287号建设大厦428室招投标管理处 邮编：130051。 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | 否 |
| 10 | 需要补充的其他内容： |
| 10.1 | 预付款 | 签订合同金额的10% |
| 10.2 | 中标服务费 | 参考国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）、国家发改委《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号）、国家发改委《关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格[2011]534号）等文件规定，以中标金额为基准额，分别适用代理服务费用标准，并采用差额定率累进法计算基准代理收费额。按下表规定的折扣系数确定招标代理费金额。 招标代理服务收费折扣系数表 工程类 基准代理费 折扣系数 2万以下 1.0 2-5万 0.8 5-10万 0.7 10-50万 0.6 50万以上 0.5 |

### 附录1 资格审查条件（资质最低要求）

施工企业资质等级要求

投标人具有独立法人资格，其中 YH01标段：须具备公路工程施工总承包一级及以上资质或者吉林省公路养护工程施工二类甲级及以上资质 YH02标段：须具备公路工程施工总承包一级及以上资质或者吉林省公路养护工程施工二类甲级及以上资质或公路路基工程专业承包一级资质 YH03标段：须具备吉林省公路养护工程施工二类甲级及以上资质或者公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包一级资质

### 附录2 资格审查条件（财务最低要求）

财务要求

YH01、YH02、YH03：经审计的投标人的2018年度财务会计报告中流动资产大于流动负债。

### 附录3 资格审查条件（业绩最低要求）

业绩要求

YH01标段：2015年1月1日后（以交工日期为准）完成过至少一项高速公路大中修养护工程路面工程施工业绩(业绩证明：合同和发包人出具的业绩证明） YH02标段：2015年1月1日后（以交工日期为准）完成过至少一项500万元及以上高速公路大中修养护工程或者新建高速公路路基工程施工业绩(业绩证明：合同和发包人出具的业绩证明） YH03标段：2015年1月1日后（以交工日期为准）完成过至少一项新建或改扩建高速公路交安设施工程的施工业绩(业绩证明：合同和发包人出具的业绩证明）

### 附录4 资格审查条件（信誉最低要求）

信 誉 要 求

YH01、YH02、YH03： 投标人不得存在以下情形： 在2017年1月1日之后，有被本项目法人以弄虚作假行为取消中标候选人资格的或因无效合同而终止施工的，或有因农民工群体上访行为被吉林省交通运输主管部门通报的，或被吉林省交通运输主管部门或项目法人以“投标人相互串通投标行为、弄虚作假行为”通报的。

### 附录5 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

| 人员 | 数量 | 资格要求 | 在岗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| YH01、YH02、YH03：项目经理 | 1 | （1）投标人自有人员； （2）具有公路工程相关专业中级及以上技术职称； （3）持有建设主管部门颁发的有效的 公路工程相关专业一级注册建造师证书，且现注册单位为投标人； （4）具有相关部门颁发的有效的B类《安全生产考核合格证书》； | 无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目任职但本项目中标后能够从该项目撤离） |
| YH01、YH02、YH03：项目总工 | 1 | （1）投标人自有人员； （2）具有公路工程相关专业高级技术职称； （3）具有省级交通运输主管部门颁发的有效的B类安全生产考核合格证书； |  |

### 5、评标办法

### 评标办法前附表

| 条款号 | 条款内容 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人： （1）评标价低的投标人优先； （2）本项目履约信誉得分高的投标人优先； （3）施工组织设计得分高的投标人优先； （4）企业业绩得分高的投标人优先； （5）注册资本高的投标人优先； 若以上均相等，则由评标委员会表决确定其排序先后。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与 响应性评审标准 | 第一个信封（商务及技术文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，且提供了满足招标文件要求的证明材料： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如 有)、工期、工程质量要求及安全目标； b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金： a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期； b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性转入招标人指定账户； c．若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，且在递交投标文件截止时间之前向招标人提交了银行保函原件。 （4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 （5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 （6）投标人没有分包计划。 （7）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。 （8）投标文件中未出现有关投标报价的内容。 （9）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 （10）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 （11）权利义务符合招标文件规定： a．投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b．投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c．投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d．投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e．投标人在投标活动中无欺诈行为； f．投标人未对合同条款有重要保留。 （12）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知” 第3.7.4项规定。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与 响应性评审标准 | 第二个信封（报价文件）评审标准 （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a．投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如 有)、投标价（包括大写金额和小写金额)； b．已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； c．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值。 （4）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。 （5）投标人未提交调价函。 （6）投标人填写完毕的投标函或工程量固化清单未对投标函或工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。 （7）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第 3.7.4项规定。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | （1）投标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证、基本账户开户许可证。 （2）投标人的资质等级符合招标文件规定。 （3）投标人的财务状况符合招标文件规定。 （4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。 （5）投标人的信誉符合招标文件规定。 （6）投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。 （7）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。 （8）投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定。 |
| 2.2.1 | 分值构成 (总分100分) | 第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成 ： 施工组织设计： 20分 主要人员： 15分 业绩： 10分 履约信誉： 5分 第二个信封（报价文件）评分分值构成： 评标价： 50分 |
| 2.2.2 | 评标基准价 计算方法 | 评标基准价的计算： （1）评标价的确定 评标价=投标函文字报价 （2）评标基准价 除按第二章“投标人须知”第 5.2.4 项规定开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外的评标价： 当有效投标人为3家时，将评标价平均值直接作为评标基准价； 当有效投标人为4家时，将去掉一个最低值后的算术平均值即作为评标基准价； 当有效投标人多于5（含）家时，去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即作为评标基准价； |
| 2.2.3 | 评标价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价 偏差率（以百分数表示）保留两位小数，如**.**% |

| 评分因素与权重分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 条款号 | 评分因素 | 评分因素权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.4（1） | 施工组织设计 | 20分 | 总体施工组织布置及规划 | 2 | 好，1.6-2 分 |
|  |  |  |  |  | 较好，1.2-1.6分 |
|  |  |  |  |  | 一般，1.2分 |
|  |  |  | 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 3 | 好，2.2-3分 |
|  |  |  |  |  | 较好，1.8-2.2分 |
|  |  |  |  |  | 一般，1.8分 |
|  |  |  | 项目交通组织方案 | 5 | 好，4.2-5 分 |
|  |  |  |  |  | 较好，3.0-4.2分 |
|  |  |  |  |  | 一般，3.0分 |
|  |  |  | 工期保证体系及保证措施 | 1 | 好，0.8-1 分 |
|  |  |  |  |  | 较好，0.6-0.8分 |
|  |  |  |  |  | 一般，0.6分 |
|  |  |  | 工程质量管理体系及保证措施 | 4 | 好，3.2-4 分 |
|  |  |  |  |  | 较好，2.4-3.2分 |
|  |  |  |  |  | 一般，2.4分 |
|  |  |  | 安全生产管理体系及保证措施 | 2 | 好，1.6-2 分 |
|  |  |  |  |  | 较好，1.2-1.6分 |
|  |  |  |  |  | 一般，1.2分 |
|  |  |  | 环境保护、水土保持保证体系及保证措施 | 1 | 好，0.8-1 分 |
|  |  |  |  |  | 较好，0.6-0.8分 |
|  |  |  |  |  | 一般，0.6分 |
|  |  |  | 文明施工、文物保护保证体系及保证措施 | 1 | 好，0.8-1 分 |
|  |  |  |  |  | 较好，0.6-0.8分 |
|  |  |  |  |  | 一般，0.6分 |
|  |  |  | 项目风险预测与防范，事故应急预案 | 1 | 好，0.8-1 分 |
|  |  |  |  |  | 较好，0.6-0.8分 |
|  |  |  |  |  | 一般，0.6分 |
| 2.2.4（2） | 主要人员 | 15分 | 项目经理任职资格与业绩(业绩证明：合同和发包人出具的业绩证明） | 10 | 满足最低资格条件得6分，有一项类似工程业绩加2分，最多加4分。 |
|  |  |  | 项目总工任职资格与业绩(业绩证明：合同和发包人出具的业绩证明） | 5 | 满足最低资格条件得3分，有一项类似工程业绩加2分，最多加2分。 |
| 2.2.4（3） | 评标价 | 50分 | 评标价得分计算公式示例： （1）如果投标人的评标价>评标基准价， 则评标价得分＝F－偏差率×50× E 1；E 1=0.3 （2）如果投标人的评标价≤评标基准价 则评标价得分＝F＋偏差率×50× E 2；E 2=0.2。 其中：F 是评标价所占的权重分值，E1 是评标价每高于评标基准价一个百分点的扣分值，E2 是评标价每低于评标基准价一个百分点的扣分值 |
| 2.2.4（4） | 其他因素 | 业绩 | 10分 | 2015年1月1日后（以交工日期为准）施工业绩(业绩证明：合同和发包人出具的业绩证明） | 10分 | YH01标段：满足资格条件得6分，在此基础上，2015年1月1日后（以交工日期为准）完成过一项沥青混凝土路面预防性养护工程合同额500万元及以上加2分，最多加4分 YH02标段：满足资格条件得6分,在此基础上，2015年1月1日后（以交工日期为准）完成过高速公路路基工程合同额500万元及以上加2分，最多加4分 YH03标段：满足资格条件得6分，在此基础上，2015年1月1日后（以交工日期为准）完成过一项新建或改扩建高速公路标线施工工程（同一个承包合同内应包含标线）30KM及以上加2分，最多加4分 |
|  |  | 履约 信誉 | 5分 | 信用 评价 | 5分 | 应用投标人的“公路施工企业信用评价结果”，本次评标优先采用以下所列顺位在前的信用评价结果： （1）吉林省交通运输厅《关于发布2018年度公路设计、施工企业吉林省省级综合评价结果的公告》中投标人2018年度信用评价； （2）交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”“全国公路从业单位信用评价结果”中投标人2018年度信用评价； （3）不在上述公告之内的，若未列入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”“不良信用记录“的，按B级对待，否则按其他等级对待。 |
|  |  |  |  |  |  | AA级及以上 5分 A级 4分 B级 3分 其他等级 0分 |

### 6. 公开时间

### 本次招标文件关键内容信息公开时间至2020年3月25日24时00分结束

### 7.联系方式

| 招 标 人: 吉林高速公路股份有限公司 | 招标代理机构: 国信招标集团股份有限公司 执行机构：国信招标集团股份有限公司吉林省分公司 |
| --- | --- |
| 地 址: 吉林省长春市浦东路4488号 | 地 址: 长春市净月区生态大街3777号明宇广场A4栋32层招标部 |
| 邮 编: 130033 | 邮 编: 130033 |
| 联 系 人: 陈立坤 | 联 系 人: 董雪飞、王建 |
| 电 话: 0431-84663817 | 电 话: 0431-81852896 邮 箱：2232574732@qq.com |

# Footnotes

本表中投标人自有人员指投标人为其缴纳社会保险（指养老保险）的人员，参保截止日期应在申请截止时间前3个月内。