省道安通公路与平齐铁路交叉道口平改立工程施工招标招标文件关键内容信息公开

1.招标条件

本招标项目省道安通公路与平齐铁路交叉道口平改立工程己由吉林省发展和改革委员会以“吉发改审批[2019]328号”文件《吉林省发展改革委关于省道安通公路与平齐铁路交叉道口平改立工程可行性研究报告的批复》批准建设，施工图设计己由吉林省交通运输厅以“吉交审批函[2020]3号”文件《吉林省交通运输厅关于省道安通公路与平齐铁路交叉道口平改立工程一阶段施工图设计的批复》批准，项目业主及招标人为白城市公路工程建设办公室，建设资金来源为除省级补助资金外，其余由白城市政府财政性资金解决，项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标，对潜在投标人进行资格后审。

2.项目概况与招标范围

2.1建设地点：吉林省通榆县。

2.2本项目共划分为1个标段，即SG02标段。

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 路线名称 | 建设规模 | 技术标准 | 主要施工内容 |
| SG02 | 省道安通公路与平齐铁路交叉道口平改立工程施工招标 | 项目全长1.765公里（其中：主线长1.207公里，联络道长0.558公里），设置跨越铁路，公路的分离式立交桥513米/1座，平面交叉1处（不含铁路投资的3孔桥梁） | 主线采用设计速度80公里/小时的二级公路标准，路基宽度12米，联络道采用设计速度60公里/小时的二级公路标准，路基宽度10米；桥涵设计汽车荷载等级为公路-I级；其余技术指标按《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）规定执行。 | 路基、路面、绿化、桥涵、路线交叉、交通工程及沿线设施附属工程等 |

2.3计划工期：2020年06月01日～2020年12月31日。

2.4投标人应充分考虑本项目因征地拆迁、外部环境、不可抗力、主体工程滞后等因素影响导致开工迟缓、整体工期顺延等情况，相应费用不另行补偿。

2.5最高投标限价：3484.9087万元。

3.投标人资格要求

3.1 本次招标要求潜在投标人应具有独立法人资格，持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照、并依法取得安全生产许可证（在有效期内），具备建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包二级(含二级)以上资质且同时具备公路交通工程专业承包（公路安全设施分项）二级（含二级）以上资质。投标人业绩：近5年内（2015年1月1日之后）至少完成过1座公路工程大桥并且累计完成过不少于10公里二级及以上公路沥青混凝土路面工程的施工业绩及不少于200万元二级及以上公路交通安全设施工程施工业绩并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力。

3.2具备建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包一级、特级资质或公路交通工程专业承包公路安全设施分项资质的投标人应进入交通运输部 “ 全国公路建设市场信用信息管理系统（http: IIglxy.mot.gov.cn ）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

3.3①投标人企业施工业绩和项目经理、项目总工的任职业绩应在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”(http://glxy.mot.gov.cn/BM/)中已载明且通过省级交通运输主管部门审核的投标人的已建主包业绩查询并附网页截图。其中投标人企业施工业绩网页截图中应能明确查询到项目名称、公路等级、交工日期和业绩最低要求对应的各项工程内容信息；投标人项目经理、项目总工的任职业绩网页截图中应能够证明填报人员具有相应任职经历的业绩。在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中无法查询，但可在省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询的，应附省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的网页截图复印件。除网页截图复印件外，投标人无须再提供任何业绩证明材料。

②评审时将按投标人提供的业绩网页截图进行必要的网上核实，并以核实后的信息为准。如网页截图中的信息不能查找出本次招标要求的工程信息，则视为未填报此项业绩，同时不接受除网页截图外的其他证明材料。如网页截图信息与实际情况不符，其后果由投标人自行负责，招标人将按《中华人民共和国招标投标法》第三十三条及《中华人民共和国招标投标法实施条例》第四十二条规定执行，并将相关行为上报交通行政主管部门按有关规定严肃处理。招标人不接受（吉林省除外）“全国公路建设市场信用信息管理系统”(http://glxy.mot.gov.cn/BM/)中通过审核的信息与实际不相符的投诉质疑。

投标人应认真阅读招标文件并按招标文件要求内容和格式填写，如投标文件中出现招标文件未要求内容属与本次投标无关的内容，不在评审范围内，不作为核实证明材料。

3.4投标人在投标文件中填报的相关人员的建造师注册证书和安全生产考核合格证书评审时进行网上核查，并以核查后的信息为准。投标人填报的信息与网上核实信息不符的，其投标文件不能通过评审。

3.5 本次招标项目均不接受联合体投标。

3.6 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.7 投标人应对投标人单位和个人（指法定代表人、拟投入的项目经理）在中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn/自行查询行贿犯罪记录，并将网页截图复印件附在投标文件中，评审时将按投标人提供的网页截图进行必要的网上核实，如有行贿犯罪行为的投标人或未按要求查询的均不能通过本项目的资格审查，查询最短期限从2016年1月1日至本招标文件发售之日。

3.8 在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标，否则，相关投标均无效。

3.9 项目建设过程中，承包人必须严格履行合同约定投入人员，不满足要求的将在奖罚中严厉惩处，并计入该企业信用评价。

3.10本项目严格执行《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》等国家相关法律法规，严厉打击围标、串标、借资质投标、违规分包、转包等违法行为，一经查实，按相关规定严肃处理，并纳入企业信用评价。

3.11 本次施工招标采用资格后审方式的双信封技术评分最低标价法进行评标。投标人须知前附表[[1]](#footnote-0)

| 条款号 | 条款名称 | | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | | 名 称：白城市公路工程建设办公室  联系人：庄文轩  地 址：白城市幸福南大街84号  电 话：0436-3671563 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | | 招标代理机构：吉林诚仪工程咨询有限公司  地址：白城市胜利西路269号  联系人：刘实 贾可心  电话：0436-3511790 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | | 省道安通公路与平齐铁路交叉道口平改立工程施工招标 |
| 1.1.5 | 标段建设地点 | | 白城市 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | | 除省级补助资金外，其余由白城市政府财政性资金解决 |
| 1.2.3 | 资金落实情况 | | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 计划工期 | | 计划工期 214日历天  计划开工日期：2020年06月01日  计划交工日期：2020年12月31日 |
| 1.3.3 | 质量要求 | | 标段工程交工验收的质量评定：合格  竣工验收的质量评定：合格 |
| 1.3.4 | 安全目标 | | 在项目建设过程中杜绝重大安全责任事故，避免发生较大安全责任事故，控制一般安全责任事故。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | | 资质条件：见附录1  财务要求：见附录2  业绩要求：见附录3  信誉要求：见附录4  项目经理经历和项目总工资格：见附录5  其他要求：无 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体资格  投标 | | 不接受  □接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关联情形 | | 无 |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用 | | 本款内容第（1）项修改为：  “（1）被吉林省及以上建设主管部门或交通运输主管部门取消本项目所在地的投标资格或禁止进入吉林省建设市场且处于有效期内；”  本款内容第（6）项修改为：  “（6）投标人在中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn/自行查询有行贿犯罪记录的；”  本款内容增加第（8）项：  “（8）在2016年1月1日之后，有被本项目招标人以弄虚作假行为取消中标候选人资格的；投标人有因农民工群体上访行为被吉林省交通运输主管部门通报的。” |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会提出问题 | | 时间：不适用  形式：不适用 |
| 1.11.1 | 分包 | | 不允许  □允许 |
| 2.1 | 构成招标文件的其他材料 | | （1）电子版固化清单由招标人提供，可登录网址（http://www.jlcyzx.com/)下载，文件名：《省道扎突公路与平齐铁路交叉道口（洮南市南出口）工程施工工程量固化清单》，该固化清单与投标控制价上限同时于投标截止期7天前发布。  （2）本项目带有编号的补遗书（如有）。  注：招标代理机构将上述内容发送到招标代理机构网址（http://www.jlcyzx.com/）的方式进行公布，同时电话通知已购买招标文件的投标人，投标人应在24小时内（以发出时间为准）以电子邮件的方式将确认函发送至补遗书上指定的邮箱。如果投标人未在邮箱里收到上述文件，请及时与招标代理机构联系。否则招标人不承担任何责任。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | | 时间：2020年05月12日24时00分  形式：以书面的形式传真给招标代理机构或发送邮件至招标代理机构邮箱，同时电话通知招标代理机构查收。  招标代理机构邮箱：[jlcyzbdl@163.com](mailto:jlcyzbdl@163.com)。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | | 以书面的形式发送至http://www.jlcyzx.com/，由投标人自行下载。 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | | 时间：收到澄清后24小时内（以发出时间为准）  形式：以书面的形式传真给招标代理机构或发送邮件至招标代理机构邮箱，同时电话通知招标代理机构查收。 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的方式 | | 以书面的形式发送至http://www.jlcyzx.com/，由投标人自行下载。 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | | 时间：收到澄清后24小时内（以发出时间为准）  形式：以书面的形式传真给招标代理机构或发送邮件至招标代理机构邮箱，同时电话通知招标代理机构查收。 |
| 3.1.1 | 投标文件密封形式 | | 双信封 |
| 构成投标文件的其他材料 | | 1. 投标人随同投标文件同时递交电子版（PDF）投标文件； 2. 固化工程量清单填写的工程量报价清单，载体为U盘（可读），应单独包封，标明投标人名称和标段，与投标文件第二个信封（报价文件）同时包封在封套中。   U盘内文件应作如示电子标识：所投标段与投标单位全称。 |
| 工程量清单的填写方式 | | 投标人按照招标人提供的工程量固化清单电子文件填写工程量清单，下载网址：http://www.jlcyzx.com/。  □投标人按照招标人提供的书面工程量清单填写工程量清单。 |
| 3.2.3 | 报价方式 | | 总价 |
| 3.2.4 | 清单工程量  数量 的核查方式 | | 投标人如果发现工程量清单中的数量与图纸中数量不一致时，应立即以书面形式通知招标代理机构核查，并打电话予以通知，除非招标人以书面方式予以更正，否则，投标期间和整个施工期间均应以工程量清单中列出的数量为准。 |
| 3.2.6 | 是否接受  调价函 | | □是  否 |
| 3.2.8 | 最高投标限价 | | 3484.9087万元 。 |
| 3.2.9 | 投标报价的其他要求 | | 无 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | | 自投标人提交投标文件截止之日起计算90天 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | | 投标保证金的金额：SG02标段：20万元/投标人；  投标保证金的形式：现金、支票、银行保函  （1）若采用现金或支票形式的：投标人应在**2020年05月21日**15：00时之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性转入并到达招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。  招标代理机构的开户银行及账号如下：  招标代理机构：吉林诚仪工程咨询有限公司  银 行：中国建设银行白城开发区支行  帐 号：2200 1666 3380 5500 8830  联 系 人：王晓丽  财务联系电话：0436-3511790  投标人应确保投标保证金在递交截止时间前划拨到招标代理机构指定的银行账号上，否则，其投标保证金视为无效。  （2）若采用银行保函时，出具保函的银行级别：应由“工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行”五大国有商业银行之一或全国性股份制商业银行开具，银行应为地市级分、支行以上级别。并采用招标文件提供的格式。银行保函复印件装订在投标文件内，原件应在2020年05月15日 16:00 之前单独密封递交给招标代理机构。投标人必须保证在招标代理机构通过银行询证其保函真伪时，应在投标截止时间前及时获得回复，招标代理机构最多为投标人询证2次，若开具保函的银行不及时回复招标代理机构的询证或不能全部确认招标人询证的内容，招标代理机构将视为其保函无效，投标人将承担由此产生的一切后果。  若投标人的基本账户开户许可证在购买招标文件后至递交投标担保截止时间之间发生更改，须提前2天以书面形式通知招标代理机构后持单位基本账户开户许可证原件到白城市胜利西路269号二楼招标代理部，由招标人、招标代理机构进行确认，否则所递交投标担保无效。  无论采取何种形式的投标保证金，投标保证金有效期均应与投标有效期一致。招标人如果按本章第 3.3.2 项的规定延长了投标有效期，则投标保 证金的有效期也相应延长。 |
|  | 投标保证金的退还 | | 修改为：  招标代理机构在中标通知书发出5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订书面合同后5日内，向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。招标代理机构直接向中标及未中标投标人的基本账户（递交投标保证金时账户）返还投标保证金。（中标人递交招标代理费后返还投标保证金）。  如投标人单位名称发生变化，需在公示结束后5个工作日内提交工商局出具的相关证明；如投标人开户行发生变化，需在公示结束后5个工作日内提交新基本户开户行出具的“开户许可证”。  投标人退还投标保证金时需携带（邮寄）如下资料到招标代理机构招标部：  ①退款单位开具的加盖财务章的财务收据（项目名称和标段应填写详细完整；若是中标单位，需事先咨询有关招标代理服务费事宜）；  ②退款单位需提供开户许可证复印件； |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | | 增加：  （4）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正；  （5）投标人提交了虚假资料；  （6）投标人在投标过程中借用他人资质，互相串通、结盟，或违反国家有关规定，损害招标的公正性和竞争性进行投标者。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | | 本条所涉及到的对资格审查证明材料的具体要求，以“第九章 投标文件格式” 规定的表格内容填写资格审查表，并按各资格审查表的具体要求提供相关证件及证明材料。投标文件正本中所有复印件均指彩色扫描件或彩色复印件。 |
| 3.5.1 | 投标人基本情况表 | | 具备建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包一级、特级资质或公路交通工程专业承包公路安全设施分项资质的投标人应进入交通运输部 “ 全国公路建设市场信用信息管理系统（http: IIglxy.mot.gov.cn ）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | | 2018年 |
| 3.5.3 | 近年完成的类似项目的年份要求 | | 本项修改为：  时间：2015年1月1日~投标截止时间交（竣）工的工程 |
| 3.5.4 | 投标人的信誉情况表 | | 本款第三项修改:  将“由项目所在地或投标人住所地检察机关职务犯罪预防部门出具的近  三年内投标人及其法定代表人、拟委任的项目经理均无行贿犯罪行为的查询记录证明原件。”修改为“投标人应对投标人单位和个人(指法定代表人、拟投入的项目经理)在中国裁判文书网http://wenshu. court. gov. cn自行查询行贿犯罪记录，并将网页截图附在投标文件中，查询后有行贿犯罪行为的投标人或未按要求查询的均不能通过本项目的资格审查。评审时将按投标人提供的网页截图进行必要的网上核实。” |
| 3.5.5 | 拟委任的项目经理和项目总工资历表 | | 投标人应根据招标文件第二章“投标人须知”第3.5.5项的要求附相关人员证明材料。 |
| 3.5.10 | 填报的资质、业绩、主要人员资历和目前在岗情况、信用等级等信息 | | 本款修改为：  以投标人填报的书面材料为准，投标人应对相关内容的真实性、完整性和准确性负责。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | | 不允许  □允许 |
| 3.7.3 | 签字或盖章  其他要求 | | 满足第九章 投标文件格式的要求 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数 | | 3份，另加1份电子版投标文件和电子版工程量清单（U盘）。 |
| 3.7.5 | 装订要求 | | 投标文件商务及技术文件（第一个信封）书脊上应明确标注投标人的单位名称及标段号；  编制完整的投标文件，逐页标注连续页码，页码格式为连续的自然数字（如：1、2、3、4……）。 |
| 4.1.1 | 投标文件的密封 | | 投标文件应采用双信封形式密封。投标文件第一个信封（商务及技术文件）以及第二个信封（报价文件）应单独密封包装。商务及技术文件的正本与副本应统一密封在一个封套中。报价文件的正本与副本以及U盘（电子版投标文件以及电子版工程量清单）应统一密封在另一个封套中。封套应加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。  采用银行保函形式提交投标保证金的，银行保函原件应密封在单独的封套中。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | | 投标文件第一个信封（商务及技术文件）封套：  招标人名称：  招标人地址：                 （项目名称）        标段施工招标第一个信封（商务及技术文件）投标文件  招标项目编号：  在 年 月 日 时 分（第一个信封开标时间）前不得开启  投标人名称：  投标文件第二个信封（报价文件）封套：  招标人名称：  招标人地址：                 （项目名称）       标段施工招标第二个信封（报价文件）投标文件  招标项目编号：  在第二个信封（报价文件）开标前不得开启  投标人名称： |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | | □否  是，①将未通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）退还给投标人。  ②通过第一个信封（商务及技术文件）评审且综合评分前三名以外的投标文件第二个信封（报价文件）退还给投标人。 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | | 投标文件第一个信封（商务及技术文件）  开标时间：同投标截止时间，**2020年05月22日9时00分**  投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标地点：  吉林省公共资源交易中心4楼（长春市人民大街9999号 吉林省人民政府政务大厅）。  投标文件第二个信封（报价文件）  开标时间：**2020年05月22日14时00分**  投标文件第二个信封（报价文件）开标地点：  吉林省公共资源交易中心4楼（长春市人民大街9999号 吉林省人民政府政务大厅）。 |
| 5.2.1 | 第一个信封  开标程序  （双信封形式  技术评分最低标价法） | | 主持人按下列程序对投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标：  （1）宣布开标纪律；  （2）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；  （3）由投标人代表检查投标文件的密封情况；  （4）按投标文件递交的顺序开标；  （5）按照宣布的开标顺序当众开标，公布标段名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、质量目标、工期及其他内容，并记录在案；  （6）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认；  （7）开标会议结束。 |
| 5.2.3 | 第二个信封  开标程序  （双信封形式  技术评分最低标价法） | | 在监标人的监督下开启投标文件第二个信封（报价文件）文件的程序：  （1）宣布开标纪律；  （2）当众拆开投标文件第一个信封（商务及技术文件）评标结果的密封袋，宣布通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单；  （3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名；  （4）按照投标人须知前附表规定检查投标文件的密封情况；  （5）按照投标人须知前附表规定的开标顺序当众开标，开标人只拆封通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件），公布标段名称，投标人名称、投标报价及其他内容，并记录在案。  （6）将未通过第一个信封（商务及技术文件）评审的投标文件第二个信封（报价文件）退还给投标人；  （7）投标人代表、招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认。  （8）开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | | 评标委员会构成：9人，其中招标人代表1人，专家8人；评标专家确定方式：在疫情防控期间，从吉林省人民政府政务大厅评标专家库中随机抽取评标专家，如果抽取专家人数不足导致抽取失败，按照吉林省公共资源交易中心网于2020年2月24号发布《关于在疫情防控期间恢复省本级公共资源交易活动的通知》中规定由招标（采购）人依法自行推荐评标专家。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | | 推荐的中标候选人数：3名或3名以内 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | | 公示媒介：《吉林省交通运输厅网》、《吉林省公共资源交易公共服务平台》、《中国招标投标公共服务平台》、《白城市人民政府网》、《白城市交通运输局网站》、《吉林诚仪工程咨询网》。  公示期限：3日  公示的其他内容：无 |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | | 否 |
| 7.6 | 中标通知公告媒介及期限 | | 公示媒介：《吉林省交通运输厅网》、《中国招标投标公共服务平台》、《白城市人民政府网》、《白城市交通运输局网站》、《吉林诚仪工程咨询网》。  公示期限：3日  公示的其他内容：无 |
| 7.7.1 | 履约担保 | | 履约担保形式：银行保函或现金、支票形式。  履约担保金额： 10% 的签约合同价。  注意：  （1）采用现金、支票形式时，应由中标人的基本账户汇入发包人指定账户。  （2）采用银行保函时，出具保函的银行级别：应由“工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行”五大国有商业银行之一或全国性股份制商业银行开具，银行应为地市级分、支行以上级别，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。  （3）中标通知书发出后28天内递交履约保证金。 |
| 7.8.1 | 签订合同 | | 招标人和中标人应在中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。在签订合同前，中标人不得拒绝招标人对不平衡报价所作的修订。中标人无正当理由拒签合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或不按照招标文件要求提交履约担保金的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还，给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。 |
| 8.5.1 | 监督部门 | | 行政监督：白城市交通运输局  地 址：幸福大街84号  电　　话：0436-3668767  注：依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条 “ 就本条例第二十二、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向委托招标人提出异议，……”。 |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | | 本项目招标实行“双轨制”运行，即线上线下同步运行。  投标人必须在线上线下同时获取招标文件，线上线下获取的招标文件内容必须保持一致，如出现差异以线下招标文件为准。 |
| 10 | 招标代理服务费 | | 参考原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）规定的招标代理服务收费差额费率按标段计算招标代理服务收费基准价格，由招标代理机构向中标人收取。 |
| 需要补充的其他内容：无 | | | |
| 10.2 | | 词语定义 | 本文件中所称的“以上”、“以下”、“以内”，外”，不包括本数。 |
| 10.3 | | 证明材料 | (1)招标文件中要求投标人提供的各类证照复印件均指彩色扫描件或彩色复印件，其他资料的复印件可为黑白扫描件或黑白复印件；  (2)为保证评标工作的质量和进度，投标人在其投标文件中所做的的证明材料(各种文书、证件等)应提供全本。 |
| 10.4 | | 开标现场  注意事项 | 投标人代表在开标现场必须关闭手机，遵守开标会场纪律，严格银行开标流程。必须服从工作人员指挥，严禁大声喧哗，不得无故走动，保持会场秩序。若出现大声喧哗、扰乱会场秩序等现象，招标人将相关行为报交通运输行政主管部门及省政府政务大厅招管办按有关规定严肃处理。 |

### 附录1 资格审查条件（资质最低要求）

|  |  |
| --- | --- |
| 标段 | 施工企业资质等级要求 |
| SG02 | 要求潜在投标人持有工商行政管理部门核发的企业法人营业执照、并依法取得安全生产许可证（在有效期内），具备建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包二级(含二级)以上资质且同时具备公路交通工程专业承包（公路安全设施分项）二级（含二级）以上资质。 |

### 附录2 资格审查条件（财务最低要求）

|  |
| --- |
| 财务要求 |
| 资金信用[[2]](#footnote-1)：投标人的经审计的2018年财务会计报告中流动资金（流动资金=流动资产－流动负债）与为本项目开具的银行信贷证明之和必须达到如下标准：  SG02标段: 1000 万元。  银行信贷证明必须在地（市）级或以上级别的信誉良好的国有或股份制商业银行支行开具。 |

### 附录3 资格审查条件（业绩最低要求）

|  |  |
| --- | --- |
| 标段 | 业绩要求 |
| SG02 | 近5年内（2015年1月1日之后）至少完成过1座公路工程大桥并且累计完成过不少于10公里二级及以上公路沥青混凝土路面工程的施工业绩及不少于200万元二级及以上公路交通安全设施工程施工业绩。 |

### 附录4 资格审查条件（信誉最低要求）

|  |  |
| --- | --- |
| 标段名称 | 信 誉 要 求 |
| SG02 | （1）没有被吉林省及以上建设主管部门或交通运输主管部门取消本项目所在地的投标资格或禁止进入吉林省建设市场且处于有效期内；  （2）没有被责令停业，暂扣或吊销执照，或吊销资质证书；  （3）没有进入清算程序，或被宣告破产，或其他丧失履约能力的情形；  （4）没有在国家企业信用信息公示系统（[http://www.gsxt.gov.cn/)中被列入严重违法](http://www.gsxt.gov.cn/)%e4%b8%ad%e8%a2%ab%e5%88%97%e5%85%a5%e4%b8%a5%e9%87%8d%e8%bf%9d%e6%b3%95)失信企业名单；  （5）没有在“信用中国”网站（[http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行](http://www.creditchina.gov.cn/)%e4%b8%ad%e8%a2%ab%e5%88%97%e5%85%a5%e5%a4%b1%e4%bf%a1%e8%a2%ab%e6%89%a7%e8%a1%8c)人名单；  （6）在中国裁判文书网http://wenshu.court.gov.cn/自行查询行贿犯罪记录，并将网页截图附在投标文件中，查询后没有行贿犯罪行为。 |

### 附录5 资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 标段 | 人员 | 数量 | 资格要求 | 在岗要求 |
| SG02 | 项目经理 | 1 | （1）投标人自有人员 ；  （2）具有公路工程相关专业高级技术职称；  （3）持有建设主管部门颁发的有效的“公路工程”专业一级《建造师注册证书》，且现注册单位为投标人且在有限期内；  （4）具有相关部门颁发的有效的B级《安全生产考核合格证书》；  （5）公路工程施工管理工作经验5年，担任过公路工程项目经理3年；  （6）至少提供一座大桥并且一项二级及以上公路沥青混凝土路面工程的项目经理业绩。  （7）项目经理的相关任职业绩证明材料中必须能查找出其担任职务及相应的工程内容，否则视为无效。 | 无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目任职但本项目中标后能够从该项目撤离） |
| 项目总工 | 1 | （1）投标人自有人员；  （2）具有公路工程相关专业高级技术职称；  （3）具有相关部门颁发的有效的B级《安全生产考核合格证书》；  （4）公路工程施工管理工作经验5年，担任过公路工程项目总工3年；  （5） 至少提供一座大桥并且一项二级及以上公路沥青混凝土路面工程的项目总工业绩。 |

注：

1、本表所列人员不得互相兼职。

2、道桥相关专业指其职称证上的专业为道桥、路桥、公路工程、交通土建、桥梁、土木工程、交通工程等与道桥相关的专业。如职称证上无专业，则其毕业证上的专业应为道桥、路桥、公路工程、交通土建、桥梁、土木工程、交通工程等与道桥相关的专业。

3、项目经理的《建造师注册证书》或《建造师临时执业证书》以评审时住房和城乡建设部“全国建造师信息查询网”为准（核实内容主要包括证书专业、级别、注册单位），项目经理及项目总工的B级安全生产考核合格证书以相关主管部门网站查询为准，相关信息不符或查询不到，其投标文件不能通过资格审查。

4、“投标人自有人员”指在投标人为其缴纳社会保险（指养老保险）的人员，参保截止日期应在申请截止时间前3个月内。

5、填报的项目经理和项目总工的任职业绩应为交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”(http://glxy.mot.gov.cn/BM/)中已载明且通过省级交通运输主管部门审核的投标人的已建主包业绩，并能够证明填报人员具有相应任职经历的业绩。在交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”中无法查询，但可在省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询的，应附省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的网页截图复印件。除网页截图复印件外，投标人无须提供任何业绩证明材料。

6、《一建建造师临时执业证书》无效。

### 5、评标办法前附表

| 条款号 | | 评审因素与标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标办法 | 本款修改为：  本次评标采用双信封技术评分最低标价法。评标委员会对通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审，综合评分前三名的投标文件第二个信封（报价文件）进行开标，按评标价由低到高的顺序推荐不多于三名中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。本项目设置投标控制价上限，高于投标控制价上限作废标处理。如评标委员会认为投标报价低于成本的，评标委员会将否决其投标。  招标评标程序简介如下：  （1）招标人按照第二章“投标人须知”第5.2.1项的规定对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标。  （2）评标委员会首先对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行评审、评分，确定通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单及排序。  如同一标段出现多名投标人的第一个信封（商务及技术文件）综合得分相等时，则按照以下所列顺位在前的优先：  a.施工组织设计得分较高者；  b.主要人员得分较高者；  c.履约信誉得分较高者；  d.技术能力得分较高者。  若第一个信封评审时以上各项评分因素得分都相等，则通过评委会投票表决，推荐票数多的投标人排序在先。  （3）招标人按照第二章“投标人须知”第5.2.3项的规定对通过第一信封评审且综合评分前三名的投标人其第二个信封（报价文件）进行开标。  （4）评标委员会对开标的投标文件第二个信封（报价文件）进行评审，并按评标价由低到高的顺序推荐中标候选人。  检查是否有围标、串标情况，如有相关投标文件将被否决。 |
| 2.1.1 | 第一个信封  形式评审  与响应性  评审标准 | 第一个信封（商务及技术文件）  (1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：  a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标 ；  b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；  c.投标文件组成齐全完整 ，内容均按规定填写 。  (2)投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。  (3) 投标人按照招标文件规定提供了投标保证金： |
|  |  | a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；  b. 若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户；  c．若投标保证金采用银行保函形式提交，银行保函的格式、开具保函的银行均满足招标文件要求，且在递交投标文件截止时间之前向招标人提交了银行保函原件。  (4) 投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。  (5)投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。  (6)投标人未以联合体形式投标。  (7)投标人未有分包计划。  (8)同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。  (9)投标文件中未出现有关投标报价的内容。  (10)投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。  (11)投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。  (12)权利义务符合招标文件规定：  a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；  b.投标人未增加发包人的责任范围、或减少投标人的义务；  c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；  d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；  e.投标人在投标活动中无欺诈行为；  f.投标人未对合同条款有重要保留。  (13) 投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知” 第3.7.4项规定。 |
| 2.1.3 | 第二个信封  形式评审  与响应性  评审标准 | 第二个信封（报价文件）  (1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写、字迹清晰可辨：  a．投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有)、投标价（包括大写金额和小写金额)；  b．已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；  c．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。  (2)投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。  (3)投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价。  (4)投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值。  (5)同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。  (6)投标人若填写工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。  (7)投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第 3.7.4项规定。 |
| 2.1.2 | 第一个信封  资格  评审标准 | (1)投标人具备有效的营业执照、资质证书、企业安全生产许可证、基本账户开户许可证和在全国企业信用信息公示系统中基础信息(体现股东及出资详细信息)的网页截图或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明复印件。  (2)投标人的资质等级符合招标文件规定。  (3)投标人的财务状况符合招标文件规定。  (4)投标人的类似项目业绩符合招标文件规定，且提供了满足招标文件要求的证明材料[投标人业绩进行网上核查，核查结果相符]。  (5)投标人的信誉符合招标文件规定。  (6)投标人的项目经理和项目总工资格在岗情况符合招标文件规定，且提供了满足招标文件要求的证明材料(相关人员的建造师注册证书、安全生产考核合格证书等在评审时进行网上核查，核查结果相符)。  (7)投标人不存在第二章“投标人须知"第1.4.3项或1.4.4项规定的任何一种情形。  (8)具备建设行政主管部门颁发的公路工程施工总承包特级、一级资质和公路交通工程专业承包公路安全设施分项资质的投标人应进入交通运输部 “全国公路建设市场信用信息管理系统 ( http:IIglxy. mot. gov.cn )” 中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致;  (9)投标人未以联合体形式参与投标。  (10）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。 |

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成  （总分100分） | 施工组织设计：40分  主要人员：30分  其 他 因 素：30分  评标价：0分 |
| 2.2.3 | 第二个信封详细评审标准 | 不适用 |
| 3.2.4 | 通过第一个信封  详细评审的投标人数量 | 按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，选择前3名通过详细评审。 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评分因素与权重分值[[3]](#footnote-2) | | | | | | 评分标准 |
| 条款号 | 评分 因素 | 评分因素 权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 | |
| 2.2.2（1） | 施工组织设计 | 40分 | 总体施工组织布置及规划 | 5 | 4～5 | 总体方案切实可行，对本项目具有针对性。 |
| 3～4 | 总体方案较满足要求。 |
| 3 | 总体方案基本满足要求。 |
| 主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 | 5 | 4～5 | 内容齐全、完善；工程保证体系和保证措施具有操作性、先进、合理。 |
| 3～4 | 内容较完整；方案与措施满足施工要求。 |
| 3 | 内容完整；方案与措施基本满足施工要求。 |
| 工期保证体系及保证措施 | 5 | 4～5 | 工期保证体系和保证措施具有操作性、先进、合理。 |
| 3～4 | 方案与措施满足施工要求。 |
| 3 | 方案与措施基本满足施工要求。 |
| 工程质量管理体系及保证措施 | 5 | 4～5 | 工程质量管理体系和保证措施具有操作性、先进、合理。 |
| 3～4 | 方案与措施满足施工要求。 |
| 3 | 方案与措施基本满足施工要求。 |
| 安全生产管理体系及保证措施 | 5 | 4～5 | 安全生产管理体系和保证措施具有操作性、先进、合理。 |
| 3～4 | 方案与措施满足施工要求。 |
| 3 | 方案与措施基本满足施工要求。 |
| 环境保护、水土保持保证体系及保证措施。 | 5 | 4～5 | 环境保护、水土保持保证体系和保证措施具有操作性、先进、合理。 |
| 3～4 | 方案与措施满足施工要求。 |
| 3 | 方案与措施基本满足施工要求。 |
| 文明施工及保证措施。 | 5 | 4～5 | 文明施工及保证措施具有操作性、先进、合理。 |
| 3～4 | 方案与措施满足施工要求。 |
| 3 | 方案与措施基本满足施工要求。 |
| 项目风险预测与防范，事故应急预案。 | 5 | 4～5 | 项目风险预测与防范具体，预案具有操作性、先进、合理。 |
| 3～4 | 事故应急预案满足施工要求。 |
| 3 | 事故应急预案基本满足施工要求。 |
| 2.2.2（2） | 主要人员 | 30分 | 项目经理任职资格 与业绩 | 15 | 9～15 | 在满足最低要求的基础上，每增加一座大桥并且每增加一项二级及以上公路沥青混凝土路面工程的施工项目经理业绩加2分，最多加6分。 |
| 9 | 满足最低资格审查条件要求。 |
| 项目总工任职资格 与业绩 | 15 | 9～15 | 在满足最低要求的基础上，每增加一座大桥并且每增加一项二级及以上公路沥青混凝土路面工程的施工项目总工业绩加2分，最多加6分。 |
| 9 | 满足最低资格审查条件要求。 |
| 2.2.2（3） | 技术能力 | 15分 | 投标人技术施工能力 | 15 | 9～15 | 在满足最低要求的基础上，每增加一座大桥并且每增加5公里二级及以上公路沥青混凝土路面工程及每增加50万元二级及以上公路交通安全设施工程的施工业绩加2分，最多加6分。 |
| 9 | 满足业绩最低资格审查条件要求。 |
| 信誉 | 15分 | 投标人的信誉评价等级[[4]](#footnote-3) | 15 | 15 | 信誉等级AA得15分 |
| 13 | 信誉等级A得13分 |
| 11 | 信誉等级B得11分 |
| 9 | 信誉等级C得9分 |
| 0 | 信誉等级D得0分 |
| 2.2.4（4） | 评标价 | 0分 |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3.9.1 | 推荐  中标候选人 | 评标委员会根据评标办法按其评标价由低到高的顺序推荐中标候选人。  1、如同一标段出现多名投标人的评标价相同，则以第一个信封（商务及技术文件）得分高者排序在先；  2、如同一标段出现多名投标人的第一个信封（商务及技术文件）综合得分相等时，则按照以下所列顺位在前的优先：  a.施工组织设计得分较高者；  b.主要人员得分较高者；  c.履约信誉得分较高者；  d.技术能力得分较高者。  若以上各项评分因素得分都相等，则通过评委会投票表决，推荐票数多的投标人评分排序在先。 |
| 需要补充的其他内容:  评标委员会对投标文件进行评审后，因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争的，可以否决全部投标。未否决全部投标的，评标委员会应当在评标报告中阐明理由并推荐中标候选人。  投标文件按照招标文件规定采用双信封形式密封的，通过第一一个 信封商务和技术文件评审的投标人在3个以上的，招标人应当按照规定的程序进行第二个信封报价文件开标:在对报价文件进行评审后，有效投标不足3个的，评标委员会应当按照本条第一款规定执行。 | | |

### 6. 公开时间

本次招标文件关键内容信息公开时间至2020年05月12日结束。

7.联系方式

招 标 人: 白城市公路工程建设办公室 招标代理机构: 吉林诚仪工程咨询有限公司

地 址: 白城市幸福南大街84号 地 址: 白城市胜利西路269号

邮 编: 137000 邮 编: 137000

联 系 人: 庄文轩 联 系 人: 刘实 贾可心

电 话: 0436-3671563 电 话: 0436-3511790

1. a.“投标人须知前附表”用于进一步明确正文中的未尽事宜，凡“投标人须知前附表”对本章正文内容进行修改、完善和补充的，均以“投标人须知前附表”中的编列内容为准;未进行补充、完善、修改和说明的，以本章正文内容为准。

   b.“投标人须知前附表”中的附录表格同属“投标人须知前附表”内容，具有同等效力。 [↑](#footnote-ref-0)
2. 投标人经审计的**2018年**财务报告中的流动资金不低于本表中要求，不强制开具银行信贷证明。银行信贷证明的证明时效必须满足预计工期同时由出具该证明的银行的法定代表人签署，并加盖该银行的法人公章。银行信贷证明必须在地（市）级或以上级别的信誉良好的国有或股份制商业银行支行开具。 [↑](#footnote-ref-1)
3. 招标人应根据项目具体情况确定各评分因素及评分因素权重分值，并对各评分因素进行细分（如有）、确定 各评分因素细分项的分值，各评分因素权重分值合计应为100分。各评分因素（评标价和履约信誉评分项除 外）得分一般不得低于其权重分值的60%，且各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，评 标委员会成员总数为七人以上时，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。评标委员会成员对某一 项评分因素的评分低于权重分值60%的，应在评标报告中作出说明。 [↑](#footnote-ref-2)
4. a.投标人信用评价等级：指投标人吉林省信用评价等级或投标人全国信用评价等级。

   b、投标人吉林省信用评价等级：指投标人在吉林省交通运输厅发布的 “关于发布2018年度公路设计、施工企业吉林省省级综合评价结果的公告”中的2018年的信用等级；投标人全国信用评价等级：指投标人在“全国公路建设市场信用信息管理系统”中“全国公路从业单位信用评价结果”中“2018年施工单位”选项中的信用等级。

   c.投标人吉林省信用评价等级和投标人全国信用评价等级二者均有时，以两种信用评价等级高的为准。

   d.无评价指投标人吉林省信用评价等级和投标人全国信用评价等级二者均没有的情况。

   e.无失信行为的，投标人的信誉评分按照A级确定；有失信行为的，投标人的信誉评分按照D级确定。 [↑](#footnote-ref-3)