国道三合至莫力达瓦旗公路新化至维新段工程代建招标

招标文件关键内容信息公开

1.招标条件

本招标项目国道三合至莫力达瓦旗公路新化至维新段工程已由吉林省发改委以吉发改审批[2017]26号批准建设，项目业主及招标人为龙井市公路建设服务中心，建设资金来自省补贴、地方自筹，项目已具备招标条件，现对该项目代建进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1建设规模：全长8.024公里，项目起点位于原龙井至三合公路K1+300处，与原龙井至三合公路平面交叉，起点桩号K0+000,经龙南村、跨越朝开线铁路、太平村、海兰村，路线终点位于龙井市东北侧维新村附近，通过A型单喇叭互通立交于延吉至龙井一级公路K13+806.127处，主线终点桩号K8+024；全长8.024公里，小桥18米/1座，通道桥78米/4座，公铁分离式立交桥186.6米/1座，互通式立交1处（含匝道桥67米/1座，涵洞3道），涵洞30道，平面交叉22处。

2.2技术标准：采用设计速度为80公里/小时的一级公路标准，路基宽度25.5米，桥涵荷载等级为公路Ⅰ级；

2.3招标范围：从发出开始代建通知起至竣工验收结束止合同规定的项目管理工作，详见合同通用条款7.2；

2.4标段划分：本次招标共划分1个标段，即项目代建XMDJ标段;

| 标段 | 对应 监理标段 | 对应 施工标段 | 起讫桩号 | 长度（Km） | 工程概况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XMDJ | ZJB | 01 | 主线K0+000-K8+024（除分离式立体交叉）及互通立交1处 | 8.024 | 主线及互通立交的路基、路面、桥梁（包括小桥18米/1座，通道桥78米/4座，匝道桥67米/1座，不含跨越铁路大桥）、涵洞30道、平面交叉22处、全线（含互通立交）绿化及环境保护工程（主线、匝道、弃土场）。 |
|  |  | 02 | 桥梁起终点K5+339-K5+525.6 | 0.1866 | 跨越铁路大桥186.6米/1座（不含桥面铺装）。 |
|  |  | 03 | 全线 |  | 全线交通安全设施工程（未招标） |

2.5项目代建期限：发出开始代建通知起至竣工验收结束止，暂定为4年。

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人符合以下要求：

（一）具有法人资格；

（二）承担过5个以上高速公路或一级公路的建设项目管理相关工作；

（三）拥有工程技术系列中级以上职称人员不少于50人，其中具有高级职称人员不少于15人。

3.2本次招标不接受联合体投标。

3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.4 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标 。

3.5 本项目建设过程中，中标人必须严格履行合同约定投入人员，不满足要求的将严厉惩处，并计入该企业信用评价。

4.评标办法

本次招标采用综合评标法。

5.投标人须知前附表

| 条款号 | 条款名称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：龙井市公路建设服务中心 地址：龙井市龙井街1393号 联系人：王嘉强 电话：0433-3261556 13843371733 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：吉林省中诚招标有限公司 地址：延吉市长白山西路28号 联系人：陈秀坤、申研 电话：0433-2861677 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 国道三合至莫力达瓦旗公路新化至维新段工程项目代建招标 |
| 1.1.5 | 标段建设地点 | 吉林省龙井市 |
| 1.1.6 | 标段建设规模 | 见招标公告 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 见招标公告 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 服务范围 | 合同规定的项目管理工作。 |
| 1.3.2 | 服务期限 | 见招标公告 |
| 1.3.3 | 服务要求 | 完成各项控制目标。 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 业绩要求：见附录1 拟投入的项目现场负责人、技术负责人和工程管理负责人资格：见附录2 拟投入的其他主要人员资格：见附录3 投标人单位人员最低要求：见附录4 |
| 1.4.2 | 是否接受 联合体投标 | 不接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关联情形 | / |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录 | / |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：递交投标文件截止时间10日前 |
|  |  | 形式：将要求澄清的内容以电子邮件方式发送至jlzczb666@163.com，同时电话通知招标代理机构查收 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 招标代理机构将以电子函件形式发布给投标人，同时电话通知已购买招标文件的投标人 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 时间：收到澄清后24小时内（以发出时间为准） |
|  |  | 形式：将收到澄清的确认函（盖有投标人单位公章的扫描件）以电子邮件方式发送至jlzczb666@163.com |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 招标代理机构将以电子函件形式发布给投标人，同时电话通知已购买招标文件的投标人 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 时间：收到修改后24小时内（以发出时间为准） |
|  |  | 形式：将收到修改的确认函（盖有投标人单位公章的扫描件）以电子邮件方式发送至jlzczb666@163.com |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | 投标文件电子文件（U盘） |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | / |
| 3.2.3 | 报价方式 | 总价 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | 人民币贰佰陆拾伍万伍仟元整（¥2,655,000） |
| 3.2.5 | 投标报价的 其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | / |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：5万元/投标人。 投标保证金的形式：电汇、转帐或银行保函， 招标人指定的开户银行及账号如下 账户名称：吉林省中诚招标有限公司交通分公司 开户银行：中国建设银行股份有限公司延吉建工街支行 账户：2205 0168 9501 0000 0015 联系人：申女士 业务回单备注一栏可填写：“国道三合至莫力达瓦旗公路新化至维新段工程代建招标投标保证金” 采用银行保函时，出具保函等银行级别：必须在地（市）级或以上级别的信誉良好的国有或股份制商业银行支行及以上开具。 □不要求 注： （1）采用电汇、转账支票形式的提交的，投标人的投标保证金必须通过投标人的法人基本账户一次性递交，否则将不接受此投标保证金，视为未递交投标保证金。 （2）投标保证金的递交截止时间：2020年6月1日15:00时； （3）若投标人的基本账户开户信息在购买招标文件后至递交投标担保截止时间之间发生更改，须提前2天以书面形式通知招标代理机构后持单位基本账户开户许可证或开户银行出具的开户证明原件到吉林省中诚招标有限公司（延吉市长白山西路28号），由招标代理机构进行确认，否则所递交投标担保无效。 |
| 3.4.2 | 投标保证金的退还 | 本款后增加：退投标保证金所需资料： 合同协议书复印件（仅限中标人） 注：自本项目接到中标通知书之日起，请投标人将上述资料递交或邮寄至招标代理机构。 招标代理机构财务部门联系方式（邮寄信息）： 名称：吉林省中诚招标有限公司 地址：延吉市长白山西路28号 电话：0433-2861677 联系人：申女士 招标人最迟将在中标通知书发出后5日内向中标候选人以外的其他投标人退还投标保证金，与中标人签订书面合同后5日内，向中标人和其他中标候选人退还投标保证金。招标人直接向中标及未中标投标人的基本账户（递交投标保证金时账户）返还投标保证金。 如投标人单位名称发生变化，需在公示结束后5个工作日内提交工商局出具的相关证明；如投标人开户行发生变化，需在公示结束后5个工作日内提交新基本户开户行出具的“开户许可证”。 |
| 3.4.3 | 投标保证金的利息计算原则 | （1）计算利息的起始日期为投标截止当日，终止日期为招标人退还投标保证金日期的前一日； （2）投标保证金的利息按照第（1）款所述计息时间段内招标人指定汇入银行公告的活期存款利率计付，并扣除招标人汇款手续费； （3）利息金额计算至分位，分以下尾数四舍五入。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | 有下列情形之一的，投标保证金将不予退还： （1）投标人不接受依据评标办法的规定对其投标文件中细微偏差进行澄清和补正； （2）投标人提交了虚假资料； （3）投标人在投标过程中借用他人资质，互相串通、结盟，或违反国家有关规定，损害招标的公正性和竞争性进行投标者。 |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 资格审查资料的复印件必须为彩色复印件，复印件清晰可辨。 |
| 3.5.2 | 近年完成的类似项目情况的时间要求 | 无。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | 不允许 |
| 3.7.4 | 投标文件副本份数及其他要求 | 投标文件副本份数：2份，中标人应在收到中标通知书后并在与招标人签订合同前提供投标文件副本1份。 是否要求提交电子版文件：存有《投标文件关键内容摘录表》的U盘应当密封在报价文件封套中。 其他要求：/ |
| 3.7.5 | 装订的其他要求 | 除投标人须知正文要求外，还应在投标文件第一个信封书脊上明确标注项目名称、标段名称和投标人名称。 |
| 4.1.2 | 封套上应载明的信息 | 投标文件第一个信封（商务及技术文件）封套： 招标人名称： 招标人地址： （项目名称） 标段代建招标第一个信封（商务及技术文件） 招标项目编号： 在 年 月 日 时 分前不得开启 投标人名称： 投标文件第二个信封（报价文件）封套： 招标人名称： 招标人地址： （项目名称） 标段代建招标第二个信封（报价文件） 招标项目编号： 在投标文件第二个信封（报价文件）开标前不得开启 投标人名称： 投标人地址： 保函封套： 招标人名称： 招标人地址： （项目名称） 标段代建招标投标保证金（保函原件） 招标项目编号： 在投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标前不得开启 投标人名称： |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | 否 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间：同投标截止时间 投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标地点：同递交投标文件地点 投标文件第二个信封（报价文件）开标时间：2020年6月2日13:00时 投标文件第二个信封（报价文件）开标地点：吉林省公共资源交易中心4楼开标室 |
| 5.2.1 | 第一个信封（商务及技术文件）开标程序 | （4）密封情况检查：检查商务及技术文件是否存在提前开启情况； （5）开标顺序：/ |
| 5.2.3 | 第二个信封（报价文件）开标程序 | （4）密封情况检查：检查报价文件是否存在提前开启情况； （5）开标顺序：/ |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：5人，其中招标人代表1人，专家4人； 评标专家确定方式：依法从吉林省公共资源交易中心评标专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 1名 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：中国招标投标公共服务平台、吉林省公共资源交易中心网、吉林省交通运输厅网站、延边州政府网信息公开专栏公示期限：3日 公示的其他内容：/ |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.5 | 中标通知书和中标结果通知发出的形式 | 招标人以书面形式向中标人发出中标通知书，同时采用将中标结果公示在《中国招标投标公共服务平台》、《吉林省公共资源交易公共服务平台》、延边州政府网信息公开专栏的方式通知未中标的投标人。 |
| 7.6 | 中标结果公告 媒介及期限 | 公告媒介：中国招标投标公共服务平台、吉林省交通运输厅网站、延边州政府网信息公开专栏 公告期限：3日 |
| 7.7.1 | 履约保证金 | 履约担保形式：银行保函或现金、支票形式。 履约担保金额：3%的签约合同价。 注意：（1）采用现金、支票形式时，应由中标人的基本账户汇入发包人指定账户。 （2）采用银行保函时，应按招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式出具，应由信誉良好的国有或股份制商业银行支行及以上级别开具，所需的费用由中标人承担，中标人应保证银行保函有效。 （3）中标通知书发出后28天内递交履约保证金。 |
| 8.5.1 | 监督部门 | 监督部门：延边州交通运输局 地 址：延吉市公园路5568号 电 话：0433-2705070 传 真：0433-2257000 邮政编码：133000 注：依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条 “ 就本条例第二十二、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议，……”。 |
| 9.1 | 是否采用电子 招标投标 | 否 |
| 10.需要补充的其他内容 |
| 10.1 | 有关本项目工程内容的说明 | 本项目开工日期为2018年4月1日，前期已完成挖基土方77930.73m3；挖石方5788.75m3；填土方71496.08m3；填石方6292.15m3；台背回填砂砾39360m3;软土处理砂砾垫层72551m3；桥涵基础钢筋55.328t;桥涵下部结构钢筋60.274t;桥涵上部结构钢筋10.594t;钻孔桩(φ1.0m)352米；钻孔桩(φ1.2m)184米；基础混凝土350.4 m3；下部混凝土327.21m3，上部结构混凝土491.8m3;涵洞挖基土石方22213m3；涵泂钢筋57.05t;涵洞浆砌片石712.07m3;片石混凝土2212.55m3;涵洞洞身混凝土3302.74m3;盖板混凝土399.16m3;涵洞基础垫层4659.83m3等工程内容。 剩余工程量为：挖基土方536233.27m3；挖石方101178.22m3；填土方307918.92m3；填石方82180.85m3；台背回填砂砾67224m3;软土处理砂砾垫层134814.4m3；桥涵基础钢筋160.11t;桥涵下部结构钢筋124.369t;桥涵上部结构钢筋331.727t;钻孔桩(φ1.2m)504米；基础混凝土441.64 m3；下部混凝土946.98m3，上部结构混凝土1350.05m3;附属结构混凝土2107.36m3;圆管涵119m;涵洞挖基土石方22207.5m3；涵泂钢筋130.467t;涵洞浆砌片石605.06m3;片石混凝土1171.45m3;涵洞洞身混凝土1755.66m3;盖板混凝土561m3;涵洞基础垫层2781.8m3;桥灯34盏；桥梁护栏366m;撒播草种48444m2;种植乔木6585棵；种植灌木8634棵；隔声屏障564m;波形钢板护栏23030.5m;公路标线8.024公里；标志牌139块等工程内容。 请潜在投标人自行做好工程考察工作，充分考虑已完工程量、剩余工程量及本项目实际工期等对本项目的影响，再对本工程进行报价。 |
| 10.2 | 证明材料 | （1）本文件中所提及的“复印件”均指彩色复印件或扫描件。 （2）为保证评标工作的质量和进度，投标人在其投标文件中所附的证明材料（各种文书、证件等）应提供有效页。 |
| 10.3 | 招标代理服务费 | 参照发改委《关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格[2003]857号及国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格[2002]1980号）。 |
| 10.2 | 解释权 | （1）构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准，且以专用合同条款约定的合同文件优先顺序解释；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标投标阶段的规定，按招标公告、投标人须知、评标办法、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的，以编排顺序在后者为准；同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间在后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由招标人负责解释。 （2）本招标文件解释权归招标人所有。 |

### 6. 最低资格条件

### 附录1 资格审查条件（资质最低要求）

业绩要求

承担过5个以上高速公路或一级公路的建设项目管理相关工作。

说明：（1）表中涉及到的各项工程术语均执行《公路工程技术标准》（JTG B01-2014）的标准；

（2）项目管理包括：工程代建、工程建设、EPC总承包、BT、BOT、PMC、PPP项目管理方式及施工监理、设计等；

（3）公路业绩为改扩建、新建工程；

### 附录2资格审查条件(拟投入的项目现场负责人、技术负责人和工程管理负责人最低要求)

| 人 员 | 数 量 | 资 格 要 求 | 在岗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目现场负责人 | 1 | （1）投标人自有人员，且在投标人处缴纳社保3年以上（2017年-2019年）； （2）10年以上的公路建设行业从业经验； （3）工程技术系列高级技术职称； （4）2个同类项目建设管理经历。 | 无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）。 |
| 技术负责人 | 1 |  |  |
| 工程管理负责人 | 1 |  |  |

注：本表所列人员类别和数量为最低要求，发包人可根据工程需要，有权要求代建人无偿增加相应的专业技术人员。

### 附录3资格审查条件(拟投入的其他主要人员最低要求)

| 人 员 | 数 量 | 资 格 要 求 | 在岗要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 计划合同负责人 | 1 | （1）投标人自有人员； （2）工程技术系列中级技术职称； （3）1个同类项目建设管理经历。 | 无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离）。 |
| 安全环保负责人 | 1 | （1）投标人自有人员； （2）工程技术系列中级技术职称； （3）具有符合要求的安全证书； （4）1个同类项目建设管理经历。 |  |

注：本表所列人员类别和数量为最低要求，发包人可根据工程需要，有权要求代建人无偿增加相应的专业技术人员。

### 附录4资格审查条件(投标人单位人员最低要求)

| 人 员 | 数 量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- |
| 投标人单位人员 | 15 | 工程技术系列高级技术职称 |
|  | 35 | 工程技术系列中级技术职称 |

### 7. 评标办法

本次招标采用资格后审方式的双信封形式技术评分最低标价法。

| 条款号 | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 本款修改为： 本次评标采用综合评标法。评标委员会对投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审和第二个信封（报价文件）进行综合评分，按综合评分由高到低的顺序推荐1名中标候选人，但投标报价低于其成本的除外。本项目设置最高投标限价，高于最高投标限价将否决其投标。如评标委员会认为投标报价低于成本的，评标委员会将否决其投标。 招标评标程序简介如下： （1）招标人按照 “投标人须知”的规定对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行开标。 （2）评标委员会首先对投标文件第一个信封（商务及技术文件）进行评审、评分。 （3）招标人按照 “投标人须知”的规定对通过第一信封评审的投标人其第二个信封（报价文件）进行开标。 （4）评标委员会对开标的投标文件第二个信封（报价文件）进行评审、评分，并按综合评分由高到低的顺序推荐1名中标候选人。 如果综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人： （1）评标价低的投标人优先； （2）信用等级高的投标人优先； （3）商务和技术得分较高的投标人优先； （4）代建工作方案得分较高的投标人优先。 若以上各项比较因素得分都相等，则通过评委会投票表决，推荐票数多的投标人优先。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | 第一个信封（商务及技术文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨； a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、代建服务期限； b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金： a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期； b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标保证金截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性转入并到达招标人指定账户； c.若投标保证金采用保函形式提交，保函的格式、开具保函的担保人均满足招标文件要求，且在递交投标文件截止时间之前向招标人提交了保函原件。 （4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 （5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。 （6）投标人未以联合体形式投标。 （7）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件。 （8）投标文件中未出现有关投标报价的内容。 （9）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 （10）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | （11）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加委托人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 （12）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4项规定。 第二个信封（报价文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）； b.已标价报价清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。 （4）投标报价的大写金额能够确定具体数值。 （5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价。 （6）投标文件正、副本份数符合招标文件第二章“投标人须知”第3.7.4项规定。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | （1）投标人具备有效的营业执照和基本账户开户许可证或开户银行出具的开户证明。 （2）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。 （3）投标人的项目现场负责人、技术负责人和工程管理负责人资格、在岗情况符合招标文件规定。 （4）投标人的其他主要人员及投标人单位人员符合招标文件规定。 （5）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。 |

续上表

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成： 代建工作方案： 35 分 主要人员： 25 分 业绩： 20 分 履约信誉： 10 分 第二个信封（报价文件）评分分值构成： 评标价： 10 分 |
| 2.2.2 | 评标基准价 计算方法 | 评标基准价的计算： 在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。 （1）评标价的确定： 评标价=投标函文字报价 （2）评标价平均值的计算： 除按第二章“投标人须知”第5.2.4项规定开标现场被宣布为不参与评标基准价计算的投标报价之外，所有在最高投标限价的90%（含90％）至100%（含100％）范围内的投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值，直接计算范围内所有投标人评标价的平均值；如所有投标人的评标价均未进入评标价平均值的计算范围，则评标价平均值等于最高投标限价），评标价平均值的计算保留整数，小数点后第1位“四舍五入”。 （3）评标基准价的确定： 将评标价平均值直接作为评标基准价。 在评标过程中，评标委员会应对计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。 |
| 2.2.3 | 评标价的偏差率 计算公式 | 偏差率=100%×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价 偏差率保留2位小数 |

续上表

| 评分因素与权重分值 | 评分标准 |
| --- | --- |
| 条款号 | 评分因素 | 评分因素 权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.4（1） | 代建工作方案 | 35 分 | 项目建设组织机构 | 5分 | 一般：3分 较好：3-4分 满意：4-5分 |
|  |  |  | 质量、安全、进度、投资、环保等方面的管理制度 | 10分 | 一般：6分 较好：6-8分 满意：8-10分 |
|  |  |  | 质量、安全、进度、投资、环保等目标控制措施 | 15分 | 一般：9分 较好：9-12分 满意：12-15分 |
|  |  |  | 项目管理工作的重点与难点分析 | 5分 | 一般：3分 较好：3-4分 满意：4-5分 |
| 2.2.4（2） | 主要人员 | 25 分 | 项目现场负责人、技术负责人、工程管理负责人和其他主要人员任职资格与业绩 | 25分 | 符合最低资格要求：15分 |
|  |  |  |  |  | 项目现场负责人每增加一个同类项目建设管理业绩加5分，最多加5分；技术负责人每增加一个同类项目建设管理业绩加2.5分，最多加2.5分；工程管理负责人每增加一个同类项目建设管理业绩加2.5分，最多加2.5分 |
| 2.2.4（3） | 评标价 | 10 分 | 评标价得分计算公式： 当投标人评标价等于评标基准价时得满分，每高于评标基准价一个百分点扣0.2分，每低于评标基准价一个百分点扣0.1分，中间值按比例内插。 用公式表示如下： 式中：F1—评标价得分，保留2位小数，第3位四舍五入； F —评标价所占的权重分值，F＝10； D1—投标人的评标价； D —评标基准价。 若D1>D，则E=0.2 ；若D1<D，则E=0.1。 评标价得分最低为0分。 |

| 2.2.4（4） | 其他因素 | 业绩 | 20 分 | 企业业绩 | 20 分 | 符合最低资格要求：12分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 每增加1个高速公路或一级公路的建设项目管理相关工作业绩加4分，最多加8分。 |
|  |  | 履约信誉 | 10 分 | 对投标人服务的评价 | 10 分 | 本次评标采用交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”“全国公路从业单位信用评价结果”中投标人的全国综合评价2018年度企业信用等级，若无上述企业信用评价，未例入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”“不良信用记录”的按AA级对待，否则按C、D级对待。 信用等级AA得10分 信用等级A得8分 信用等级B得6分 信用等级C、D得0分 |

8.公开时间

本次招标文件关键内容信息公开时间至2020年5月23日24时00分结束。

9.联系方式

招   标   人：龙井市公路建设服务中心

地        址：龙井市龙井街1393号

联   系   人：王嘉强

电        话：0433-3228302  13843371733

招标代理机构: 吉林省中诚招标有限公司

地        址: 延吉市长白山西路2308号

邮  政 编 码: 133001

联   系   人: 陈秀坤、申研

电        话: 0433-2861677

# Footnotes

a.“投标人须知前附表”用于进一步明确正文中的未尽事宜，是根据本招标项目的具体特点和实际需要编制的。“投标人须知前附表” 与“投标人须知正文”不一致之处，以“投标人须知前附表”为准。

b.“投标人须知前附表”中的附录表格同属“投标人须知前附表”内容，具有同等效力。

招标人不得强制限定投标保证金 必须采用现金或支票方式缴纳 ，不得拒绝银行保函形式的投标保证金。

招标文件中同类项目系指新建或改扩建的高速公路或一级公路，不含养护业绩。

代建工作方案、履约信誉得分一般不得低于其权重分值的60%，且各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值60%的，应在评标报告中作出说明。