鸭绿江某航道整治工程施工监理招标

招标文件关键内容信息公开

1．招标条件

本招标项目 鸭绿江某航道整治工程 已由交通运输部以交水函[2024]57号批准建设，项目业主为吉林省航道管理局，建设资金来自国拨资金，项目出资比例为 100% ，招标人为吉林省航道管理局。项目已具备招标条件，现对该项目的监理进行公开招标。

2．项目概况与招标范围

2.1 建设地点：鸭绿江某航道。

2.2 建设规模：建设VI级航道30km，包括疏浚21处（含切滩3处），基线总长13.58km，疏浚方量39.56万m3；炸礁9段，基线总长7.21km，炸礁总量23.34万m3。配套建设航标86座（新建和购置75座，浮标中11座为利用已有浮标），其中岸标19座，桥涵标4座，浮标63座（含备用浮标21座），建设相关公路大桥及铁路大桥防撞设施。

本工程主要内容包括：整治工程（疏浚和炸礁）、航标工程、桥梁防撞设施工程和临时工程施工监理等。

2.3 计划施工工期：2024年11月29日至2027年11月29日，共1095日。

2.4招标范围：本工程施工准备阶段、施工阶段、交工验收阶段与缺陷责任期阶段的监理服务。

2.5 监理服务期限：本工程监理服务期限：48个月，其中施工阶段为36个月，缺陷责任期12个月（疏浚工程无缺陷责任期）。

2.6 标段划分：本工程监理共划分1个标段。

3．投标人要求

3.1 资质要求：具备独立法人资格，具有交通运输主管部门颁发的水运工程监理甲级资质。

3.2 业绩要求：2019年1月1日至今（时间以交（竣）工时间为准），完成过至少一项投资额不低于1亿元的航道工程（航道疏浚或航道整治）监理业绩；业绩证明材料至少包含合同协议书和交（竣）工验收证书（或监理项目评定书或项目质量监督机构出具的工程质量鉴定文件）。如不能体现相关交（竣）工信息，还应提供业主出具的证明材料。

3.3 总监理工程师要求：总监理工程师（1人）,具有港口航道工程专业高级及以上技术职称；具有交通运输部水运工程监理工程师资格，注册登记工作单位与投标单位一致，且工作年限5年以上（工作年限以最早取得监理资格证书时间开始计算），作为总监至少完成一项投资额不低于1亿元的航道工程，提供由投标单位为其缴纳的，开标截止时间前至少6个月的社保缴费证明。

3.4 本次招标不接受（接受或不接受）联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：   /    。

3.5 各投标人均可就上述标段中的   1  个监理标段投标。

3.6 同一投标人参与同一项目多个标段投标时，最多能中  /   个监理标段。

3.7 资格审查方式：资格后审。

3.8 信誉要求：

（1）2019年1月1日至今，投标人没有因安全事故、质量事故、投标违规、责任事故等不良记录被政府有关部门行政处罚并被取消过投标资格。

（2）在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人及国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信名单（黑名单）的投标人，不得参加投标。

（3）投标人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师在近三年内（2021年1月1日至今）有行贿犯罪行为的，不得参加投标。

3.9 财务要求：财务状况良好，没有处于被责令停产停业，暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书的情形。提供2021-2023年度会计师事务所出具的财务审计报告复印件。若截止投标截止时间前成立不足一年的法人可不提供，成立不足三年的，根据成立期限提供。

3.10 其他要求：

（1）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标，否则，相关投标均无效。

（2）其他拟派人员资格要求：①总监理工程师代表（1人）：具有港口航道工程专业高级及以上技术职称；具有交通运输部水运工程监理工程师资格证书；②航道专业监理工程师（2人）具有港口航道工程专业工程师及以上技术职称；具有交通运输部水运工程监理工程师资格（航道工程专业或港口工程专业，必须有1名航道工程专业人员）；③测量专业监理工程师（1人）:具有测量专业工程师及以上技术职称，具有港口与航道专业或水运工程类航道工程专业监理工程师资格证书；④安全、环保监理工程师（1人）：具有工程师及以上技术职称，具有港口与航道专业或水运工程类航道工程专业监理工程师资格证书，同时具有国家注册安全工程师证或交通建设安全监理培训考试合格证书，交通建设施工环境保护监理培训考试合格证书。

4．招标文件的获取

4.1 凡有意参加投标者,请于2024年9月26日至2024年10月8日, 登录吉林省公共资源交易一体化平台（以下简称“电子交易平台”，网址：https://www.ggzyyth.jl.cn/TPBidder）下载电子招标文件。

4.2 本项目的变更、招标文件修改和澄清等信息将在电子交易平台上发布,请潜在投标人在参与本项目活动期间随时关注网站信息，否则出现一切后果由投标人自行承担。

5．投标文件的递交

5.1 招标人不统一组织现场考察且不召开投标预备会。

5.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2024年10月17日10时00分，投标人应在投标截止时间前将加密的电子投标文件上传至“电子交易平台”。逾期上传的电子投标文件，电子交易平台将予以拒收。

6.电子化招投标

6.1本次招标全程实行电子化招投标。

6.2本次招投标使用公共资源交易一体化平台系统，具体要求详见《关于做好全省公共资源交易一体化平台全面运行工作的通知》（吉政数联〔2022〕5号）文件。

6.3招投标交易主体及有关方面登录公共资源交易公共服务平台https://www.ggzyyth.jl.cn/EpointSSO/memberLogin）完善主体信息后，再登录一体化平台系统(https://www.ggzyyth.jl.cn/TPBidder）开展交易活动。

6.4一体化平台实现数字证书（CA锁，含电子签章）全省互用。已办理过CA锁的交易主体，CA锁未到期限的，在办理一体化平台业务时，无需重新办理，只需在一体化平台上进行绑定激活，即可使用。拟新办CA锁的交易主体，可在任一平台及场所办理一体化平台数字证书CA锁。一体化平台技术咨询服务电话：0431-82752720。

6.5本项目实施网上远程开标，投标人通过一体化平台系统进行远程投标文件解密。开标前，投标人应在准备解密的电脑端提前安装好CA驱动并且能正常登录系统。开标时在代理机构工作人员公布投标人名单后，按顺序进行解密，由投标人选择对应的项目，进入“开标远程解密”菜单，点击远程解密并输入CA密码，成功解密后状态会显示“已解密”。投标文件解密时需插上生成投标文件的CA锁进行解密，且正确输入密码，投标人未在规定的时间内完成解密的视为无效投标。投标人由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等自身原因情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任。

7．发布公告的媒介

本次招标公告同时在吉林省公共资源交易中心、吉林省交通厅网站、中国招标投标公共服务平台网站(发布公告的媒体名称)上发布。

8.投标人登记

按《吉林省公共资源交易管理暂行办法》有关规定执行。

9．投标人须知前附表

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：吉林省航道管理局 地址：吉林市丰满区吉林大街66号 邮政编码：132013 联系人：夏明星 电话：18543223709 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名称：北京典方建设工程咨询有限公司 地 址：北京市怀柔区渤海镇环镇路80号202室 联 系 人：李莹 电 话：13911635260 |
| 1.1.4 | 项目名称 | 鸭绿江某航道整治工程监理 |
| 1.1.5 | 建设地点 | 本工程鸭绿江某航道 |
| 1.1.6 | 建设规模 | 建设VI级航道30km，包括疏浚21处（含切滩3处），基线总长13.58km，疏浚方量39.56万m3，炸礁9段，基线总长7.21km，炸礁总量23.34万m3。配套建设航标86座（新建和购置75座，浮标中11座为利用已有浮标），其中岸标19座，桥涵标4座，浮标63座（含备用浮标21座），建设相关公路大桥及铁路大桥防撞设施。 |
| 1.1.7 | 计费额 | 计费额（工程费用）为14134.70万元 |
| 1.2.1 | 资金来源 | 国拨资金，出资比例100% |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 本次招标范围 | 本工程主要内容包括：整治工程（疏浚和炸礁）、航标工程、桥梁防撞设施工程和临时工程施工监理等。 |
| 1.3.2 | 监理服务阶段 | 施工阶段（含施工准备期、施工期、交工验收期）和缺陷责任期阶段（疏浚工程无缺陷责任期）的监理服务。 |
| 1.3.3 | 监理工作范围 | 工程施工过程中质量、进度、费用控制管理；安全生产、环境保护监督管理；合同、信息管理，以及协调管理服务等。 |
| 1.3.4 | 施工工期和监理服务期 | 监理服务期：48个月，其中施工工期36个月，缺陷责任期：12个月（疏浚工程无缺陷责任期）。 |
| 1.4.1 （1） | 资质条件 | 具备独立法人资格，具有交通运输主管部门颁发的水运工程监理甲级资质。 |
| 1.4.1 （2） | 业绩要求 | 2019年1月1日至今（时间以交（竣）工时间为准），完成过至少一项投资额不低于1亿元的航道工程（航道疏浚或航道整治）监理业绩；业绩证明材料至少包含合同协议书和交（竣）工验收证书（或监理项目评定书或项目质量监督机构出具的工程质量鉴定文件）。如不能体现相关交（竣）工信息，还应提供业主出具的证明材料。 |
| 1.4.1 （3） | 信誉要求 | （1）2019年1月1日至今，投标人没有因安全事故、质量事故、投标违规、责任事故等不良记录被政府有关部门行政处罚并被取消过投标资格。 （2）在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人及国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信名单（黑名单）的投标人，不得参加投标。 （3）投标人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师在近三年内（2021年1月1日至今）有行贿犯罪行为的，不得参加投标。 |
| 1.4.1 （4） | 总监理工程师资格要求 | 具有水运工程专业（港口航道工程）高级及以上技术职称，具有交通运输部水运工程监理工程师资格证书，注册登记工作单位与投标单位一致，且工作年限5年以上（工作年限以最早取得监理工程师资格证书时间开始计算），至少完成一项投资额不低于1亿元的航道工程监理，提供由投标单位为其缴纳的、开标截止时间前至少6个月的社保缴费证明。 |
| 1.4.1 （5） | 其他主要监理人员资格要求 | ①总监理工程师代表（1人）：具有港口航道工程专业高级工程师及以上技术职称，具有交通运输部水运工程监理工程师资格证书；②航道专业监理工程师（2人）具备港口航道工程专业工程师及以上技术职称；具有交通运输部颁发的水运工程类航道工程专业监理工程师资格证书；③测量专业监理工程师（1人）:具有航道测量专业工程师及以上技术职称，具有港口与航道工程或水运工程类航道工程专业监理工程师资格；④安全、环保监理工程师（1人）：具有工程师及以上技术职称，具有港口与航道工程或水运工程类航道工程专业监理工程师资格，同时具有国家注册安全工程师证或交通建设安全监理培训考试合格证书，交通建设施工环境保护监理培训考试合格证书。 |
| 1.4.1 （6） | 财务要求 | 财务状况良好，没有处于被责令停产停业，暂扣或者吊销执照，或吊销资质证书的情形。提供2021-2023年度会计师事务所出具的财务审计报告复印件。若截止投标截止时间前成立不足一年的法人可不提供，成立不足三年的，根据成立期限提供。 |
| 1.4.1 （7） | 其他要求 | 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加投标，否则，相关投标均无效。 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | √不接受 □接受，应满足下列要求： |
| 1.4.2（3） | 联合体成员数量 | R不接受 £接受，应满足下列要求： |
| 1.9.1 | 踏勘现场 | √不组织，投标人自行现场考察 □组织，踏勘时间： 年 月 日 时 分 踏勘集中地点： （详细地址） |
| 1.10.1 | 投标预备会 | √不召开 □召开，召开时间： 年 月 日 时 分 地点： （详细地址） |
| 1.10.2 | 投标人提出问题的截止时间 | 时间:递交投标文件截止之日15天前。 形式:网上澄清，投标人自行在电子交易平台上提问。 |
| 1.10.3 | 招标人书面澄清的时间 | 自行在电子交易平台查看 |
| 1.11 | 分包 | √不允许 □允许，分包要求： |
| 1.12 | 偏差 | 重大偏差：监理服务期、投标有效期、适用的技术标准、监理服务阶段、监理工作范围、招标范围、投标保证金、投标文件签字盖章等； 除重大偏差外为细微偏差。 |
| 2.1（9） | 构成招标文件的其他材料 | 招标人在招标期间发出的其他正式文件和函件，均是招标文件的组成部分。 |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件的截止时间 | 投标截止时间15日之前 |
| 2.2.2 | 投标截止时间 | 同开标时间 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清的时间 | 投标人自行在电子交易平台查看 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改的时间 | 所有文件均在电子交易平台发布，投标人自行查看，无需确认。 |
| 3.1.1（10） | 构成投标文件的其他材料 | 包括但不限于投标文件格式所列要求提供的各种扫描件及复印件。 |
| 3.2.2 | 监理服务费报价依据 | 根据本工程的特点、监理服务要求，参照《建设工程监理与相关服务收费管理规定》及市场行情，结合本企业的实力及本工程实际情况自主报价。 |
| 3.2.3 | 监理服务费报价方式 | □无最高限价 √采用投标控制价上限，最高限价为：358.88万元 设定标底：□是 √否 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 递交投标文件截止之日后 90 日内 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金递交截止时间：同递交文件截止时间 投标保证金的形式：电子保函 投标保证金的金额：70000元（大写：柒万元整） 投标人应将电子保函复印件上传在投标文件中。 电子保函提示： 投标单位登录吉林省公共资源一体化交易平台，在系统“电子保函申请”菜单下，点击“立即申请”按钮，进入电子保函申请页面申请电子保函，电子保函当前以系统开具为准，开标后以系统查到的电子保函作为保证金鉴收的依据。 |
| 3.5.2 | 近年财务状况的年份要求 | 自2021年到2023年 |
| 3.5.3 | 近年已完工的同类工程一览表的年份要求 | 2019年1月1日至今 |
| 3.5.5 | 近年发生的诉讼及仲裁情况的年份要求 | 2019年1月1日至今 |
| 3.6.3 | 投标文件签字或盖章要求 | 投标文件全部采用电子文档，投标文件所附证书证件均为扫描件，按招标文件要求在相应位置加盖CA印章 |
| 3.6.4 | 投标文件副本份数及电子版格式要求 | 在投标文件递交截止时间前，投标人须将加密的电子投标文件通过电子交易平台加密上传。本项目投标时无需提供纸质投标文件。 |
| 3.6.5 | 装订要求 | 本项目投标时无需提供纸质投标文件，按照吉林省公共资源交易一体化平台的要求上传投标文件。 |
| 4.1.2 | 封套上写明 | 按照吉林省公共资源交易一体化平台的要求上传投标文件。 |
| 4.2.2 | 递交投标文件地点 | 同开标地点 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | √否 □是 |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 开标时间：2024年10月17日10时00分 开标地点：吉林省公共资源交易中心交易平台 |
| 5.2（4） | 密封情况检查的规定 | 密封情况检查：本项目实施网上远程开标，投标人通过一体化平台系统进行远程投标文件解密。开标前，投标人应在准备解密的电脑端提前安装好CA驱动并且能正常登录系统。开标时在代理机构工作人员公布投标人名单后，按顺序进行解密，由投标人选择对应的项目，进入“开标远程解密”菜单，点击远程解密并输入CA密码，成功解密后状态会显示“已解密”。投标文件解密时需插上生成投标文件的CA锁进行解密，且正确输入密码，投标人未在规定的时间内完成解密的视为无效投标。投标人由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等自身原因情况导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任。 |
| 5.2（5） | 开标顺序的规定 | 随机顺序开标 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人，其中招标人代表2人，专家5人。 评标专家确定方式：按规定从交通运输部专家库中以随机抽取方式确定。 |
| 7.1.1 | 是否授权评标委员会确定中标人 | £是 否，推荐的中标候选人数量：3名 |
| 7.1.4 | 中标候选人公示媒体 | 同招标公告发布媒体。 |
| 7.2.1 | 收到中标通知书确认时间 | 发出中标通知书24小时内 |
| 7.3.1 | 履约保证金 | £不需提供 需提供 （1）履约保证金的形式：银行保函 （2）履约保证金金额为合同金额的10% |
| 9.5 | 投诉 | 交通运输主管部门信息： 监督部门：吉林省交通运输厅水运处 地 址：吉林省长春市解放大路2518号 电 话：0431-85097220 |
| 10. | 本监理招标最高限价为人民币358.88万元。投标人必须在最高限价范围内进行投标报价。投标人的投标报价高于招标人规定的最高限价的，其投标将被否决。 |  |

#### 附录1  资格审查条件（资质最低要求）

监理企业资质等级要求

投标人必须具备以下资质： 投标人的资质等级符合招标文件规定。 具有交通运输主管部门颁发的水运工程监理甲级资质。

#### 附录2  资格审查条件（业绩最低要求）

业绩要求

投标人必须具备以下资质： 投标人的类似项目业绩符合招标文件要求。 2019年1月1日至今（时间以交（竣）工时间为准），完成过至少一项投资额不低于1亿元的航道工程（航道疏浚或航道整治）监理业绩；业绩证明材料至少包含合同协议书和交（竣）工验收证书（或监理项目评定书或项目质量监督机构出具的工程质量鉴定文件）。如不能体现相关交（竣）工信息，还应提供业主出具的证明材料。

#### 附录3  资格审查条件（信誉最低要求）

信誉要求

投标人必须具备以下资质： 投标人的信誉符合招标文件规定。 （1）2019年1月1日至今，投标人没有因安全事故、质量事故、投标违规、责任事故等不良记录被政府有关部门行政处罚并被取消过投标资格。 （2）在“信用中国”网站(http://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人及国家企业信用信息公示系统（http：//www.gsxt.gov.cn/）中被列入严重违法失信名单（黑名单）的投标人，不得参加投标。 （3）投标人或其法定代表人、拟委任的总监理工程师在近三年内（2021年1月1日至今）有行贿犯罪行为的，不得参加投标。

#### 附录4  资格审查条件（总监理工程师最低要求）

| 人员 | 资格要求 |
| --- | --- |
| 总监理 工程师 | 投标人必须具备以下资质： 投标人的总监理工程师资格、在岗情况符合招标文件规定。 总监理工程师（1人）,具有港口航道工程专业高级及以上技术职称；具有交通运输部水运工程监理工程师资格，注册登记工作单位与投标单位一致，且工作年限5年以上（工作年限以最早取得监理资格证书时间开始计算），作为总监至少完成一项投资额不低于1亿元的航道工程，提供由投标单位为其缴纳的，开标截止时间前至少6个月的社保缴费证明 |

#### 附录5  资格审查条件（其他主要监理人员最低要求）

| 人员 | 资格要求 |
| --- | --- |
| 其他主要监理人员 | 投标人必须具备以下资质： 投标人的其他要求符合招标文件规定。 ①总监理工程师代表（1人）：具有港口航道工程专业高级及以上技术职称；具有交通运输部水运工程监理工程师资格证书；②航道专业监理工程师（2人）具有港口航道工程专业工程师及以上技术职称；具有交通运输部水运工程监理工程师资格（航道工程专业或港口工程专业，必须有1名航道工程专业人员）；③测量专业监理工程师（1人）:具有测量专业工程师及以上技术职称，具有港口与航道专业或水运工程类航道工程专业监理工程师资格证书；④安全、环保监理工程师（1人）：具有工程师及以上技术职称，具有港口与航道专业或水运工程类航道工程专业监理工程师资格证书，同时具有国家注册安全工程师证或交通建设安全监理培训考试合格证书，交通建设施工环境保护监理培训考试合格证书。 |

10.评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1.1 | 形式 评审 标准 | 投标人名称 | 与营业执照、资质证书一致 |
|  |  | 投标函签字盖章 | 符合招标文件对签字盖章的要求 |
|  |  | 投标文件格式 | 符合第八章“投标文件格式”的要求 |
|  |  | 报价唯一 | 只能有一个有效报价 |
| 2.1.2 | 资格 评审 标准 | 营业执照 | 具备有效的营业执照 |
|  |  | 资质等级 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定 |
|  |  | 信誉要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定 |
|  |  | 业绩要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定 |
|  |  | 总监理工程师资格要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定 |
|  |  | 其他主要监理人员资格要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定 |
|  |  | 财务要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定 |
|  |  | 其他要求 | 符合第二章“投标人须知”第 1.4.1项规定 |
| 2.1.3 | 响应性评审标准 | 投标内容 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.1 项规定 |
|  |  | 监理服务阶段 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.2 项规定 |
|  |  | 监理工作范围 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.3项规定 |
|  |  | 监理服务期 | 符合第二章“投标人须知”第 1.3.4项规定 |
|  |  | 投标有效期 | 符合第二章“投标人须知”第 3.3.1 项规定 |
|  |  | 投标保证金 | 符合第二章“投标人须知”第 3.4.1 项规定 |
|  |  | 投标价格 | 低于（含等于）招标文件给定的招标控制价（最高限价） |
|  |  | 重大偏差 | 见第二章“投标人须知”第1.12条规定，不存在重大偏差 |

具体评分标准如下：

| 条款号 | 评分因素 |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） |  |  | 1.监理大纲评审：40分 2.商务评审：50分 （1）监理业绩：10分 （2）投标人的信用：3分 （3）投标人的荣誉：5分 （4）监理机构：30分 ①总监理工程师：20分 ②其他主要监理人员：10分 （5）设施设备配备：2分 3.监理服务费报价评审：10分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 |  |  | 除按规定被宣布废标的投标报价外，所有有效投标人投标价的算术平均值即为评标基准价。若有效投标人超过5家（不含5家），剔除最高、最低标后，进行算术平均。 |
| 2.2.3 | 监理服务费报价偏差率计算公式 |  |  | 偏差率 =100%×（投标人监理服务费报价－评标基准价）/评标基准价 |
| 2.2.4(1) | 监理大纲评分标准 40分 | 主要监理岗位的职责3分 |  | 监理岗位职责分工明确、合理，满足工程监理需要得3分，岗位职责分工较合理明确，基本满足工程监理需要得2分， 监理岗位职责分工存在欠缺，但基本满足工程监理需要得1分，未明确监理岗位职责及分工得0分。 |
|  |  | 本工程监理工作重难点分析及对策3分 |  | 工程特点、重难点分析透彻，对策合理得当，最高得3分；重难点分析一般，对策一般，得1分； 未提出工程特点、重难点的得0分。 |
|  |  | 对本工程的建议2分 |  | 针对本工程能提出合理化建议，并且切实可行的，最高得2分，否则酌情扣分,最低扣至0分； |
|  |  | 质量控制6分 |  | - 质量控制程序、目标和方法正确，最高得2分； - 控制措施一般，关键部位未考虑详细得1分； - 未提出质量控制程序、目标和方法得0分。 |
|  |  |  |  | - 质量控制措施得力，控制措施考虑详细，最高得2分； - 控制措施一般，关键部位未考虑详细得1分； - 未提出质量控制措施得0分。 |
|  |  |  |  | - 质量控制内容齐全，重点突出最高得2分， - 质量控制内容一般，重点未突出得1分。 - 未提出质量控制内容得0分。 |
|  |  | 费用控制4分 |  | 1）费用控制程序、目标和方法正确，最高得2分，基本正确得1分；未提出费用控制程序、目标和方法得0分。 |
|  |  |  |  | 2）费用控制措施得力，能运用组织、技术、经济手段、合同措施确保实现投资控制目标得2分，费用控制措施一般得1分，未阐述费用控制措施得0分。 |
|  |  | 进度控制5分 |  | 1）进度控制程序、目标和方法正确最高得2分，基本正确得1分；未阐述进度控制程序、目标和方法得0分。 |
|  |  |  |  | 2）进度控制措施得力得2分，基本正确得1分；未阐述进度控制措施得0分。 |
|  |  |  |  | 3）进度控制内容齐全得1分，基本正确得0.5分。未阐述进度控制内容得0分。 |
|  |  | 安全管理4分 |  | 1）安全管理程序、目标和方法正确，得2分，基本正确得1分；未提出安全管理程序、目标和方法得0分。 |
|  |  |  |  | 2）安全管理体系和安全管理制度健全，得1分，基本正确得0.5分；未提出安全管理体系和安全管理制度得0分。 |
|  |  |  |  | 3）安全管理措施得力，针对性强，对本工程具有指导性，最高得1分，安全管理措施基本可行得0.5分。未提出安全管理措施得0分。 |
|  |  | 环境保护管理3分 |  | 环境保护监理工作制度完善合理、实施细则明确得3分，一般得2分，较差得1分，未阐述环境保护监理工作制度和实施细则得0分 |
|  |  | 合同管理2分 |  | 1）合同管理程序、目标和方法正确最高得1分，基本正确得0.5分；未提出合同管理程序、目标和方法得0分。 |
|  |  |  |  | 2）合同管理内容齐全，能根据合同具体条款，公正调解合同纠纷，公正处理合同索赔最高的得1分，内容基本合理、正确得0.5分。没有合同管理内容得0分。 |
|  |  | 信息管理2分 |  | 1）方法和措施得当，切实可行，最高得1分，基本正确得0.5分；未提出信息管理方法和措施得0分。 |
|  |  |  |  | 2）有完善的信息管理制度，信息准确、及时，最高得1分，制度基本完善得0.5分。未提出信息管理制度得0分。 |
|  |  | 缺陷责任期监理方案3分 |  | 缺陷责任期间监理人员配备科学、合理，监理工作方案完善得3分，一般得2分，较差得1分，未提出缺陷责任期管理方案得0分。 |
|  |  | 现场协调3分 |  | 1）协调方法和措施得力得1.5分，否则酌情扣分,基本正确得0.5分；没有现场协调方法和措施得0分。 |
|  |  |  |  | 2）现场协调内容完整，能准确把握各方面关系得1.5分，基本正确、可行得0.5分。缺少现场协调内容得0分。 |
| 2.2.4(2) | 商务评审评分标准50分 | 监理业绩 10分 |  | 除满足资格审查要求业绩外（用来证明满足资格条件的业绩不计分），2019年1月1日至今（时间以交（竣）工时间为准），每具有一项投资额不低于1亿元的航道工程（航道疏浚或航道整治）监理业绩得2分，最多得8分； 2019年1月1日至今（时间以交（竣）工时间为准），完成过的航道工程中有包含岩石疏浚工程（炸礁）监理内容的，得2分，最多得2分。 注：业绩证明材料至少包含合同协议书和交（竣）工验收证书（或监理项目评定书或项目质量监督机构出具的工程质量鉴定文件）。如不能体现相关信息，还应提供业主出具的证明材料。 |
|  |  | 投标人的信用3分 |  | 投标人信用评价AA得3分，A的1分，B级及以下不得分。（注：1.投标人信用评价等级以中华人民共和国交通运输部2022年度全国水运工程监理企业信用评价结果为准；2.未列入交通运输部2022年度全国水运工程监理企业信用评价结果的监理企业，在本次招标中，信用评价计为B级。） |
|  |  | 投标人的荣誉5分 |  | 1.2019年1月1日至今，荣获过中国交通建设监理协会“中国交通建设优秀品牌监理企业”或“交通建设优秀监理企业”得2分，本项最多得2分。（以获奖证书时间为准，附获奖证书及相关网页公示截图）。 2.2019年1月1日至今，监理过的水运工程获过国家级优质工程奖或水运建设行业协会“水运交通优质工程奖”的，每项得1分；本项最多得2分。（以获奖证书时间为准，附获奖证书及相关网页公示截图） 3.2019年1月1日至今，入选过交通运输部“水运工程建设领域守信典型企业目录”的，每次得0.5分，最多得1分。 |
|  |  | 监理机构30分 (满足资格条件后计分) | 总监理工程师20分 | 1. 作为总监理工程师，每完成过一项投资额不低于1亿元的航道工程（航道疏浚或航道整治）监理业绩得4分，最多得20分（用来证明满足资格条件的业绩不计分）； 注：业绩证明材料至少包含合同协议书和交（竣）工验收证书（或监理项目评定书或项目质量监督机构出具的工程质量鉴定文件）。如不能体现相关信息，还应提供业主出具的证明材料。 |
|  |  |  | 其他主要监理人员10分 | 1.总监理工程师代表：（6分） （1）拟派总监理工程师代表：具有5年及以上监理工作经验，得2分，否则不得分。工作年限以最早取得监理资格证书时间开始计算（提供证书扫描件）。 （2）作为总监理工程师或副总监理工程师或总监代表，完成过投资额不低于5000万元航道工程（航道疏浚或航道整治）监理业绩，每项得2分，最多得4分。 注：业绩证明材料至少包含合同协议书和交（竣）工验收证书（或监理项目评定书或项目质量监督机构出具的工程质量鉴定文件）。如不能体现相关信息，还应提供业主出具的证明材料。 2.专业监理工程师（4分） 除必须委派的专业监理工程师外，每增加1名港口航道或水运工程类航道工程专业监理工程师得2分，最多得4分。 |
|  |  | 设施设备配备 2分 |  | 1.试验、检测仪器设备满足项目实际需求得1分，不满足不得分； 2.办公、生活及交通设施满足项目实际需求得1分，不满足不得分。 |
| 2.2.4（3） | 监理服务费报价评审标准 10分 |  |  | 偏差率：详见本章第2.2.3款 监理服务费报价得分计算公式： (1)若投标人监理服务费报价>评标基准价,则监理服务费报价得分=P-偏差率×100×E1 ； (2)若投标人监理服务费报价≤评标基准价,则监理服务费报价得分=P+偏差率×100×E2 ； 其中P为监理服务费报价所占权重分值。E1 、E2 为扣分值。 本项目中： E1 =0.2；E2 =0.1；P=10 |
| 3.2.5 | 详细评审 |  |  | 综合评分相等时，投标报价也相等的，招标人自行确定中标人的标准和方法：综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以监理机构得分高的优先；如果监理机构得分也相等，以商务评审得分高的优先；如果商务评审得分也相等，以监理大纲评审得分高的优先；如果监理大纲评审得分高得分也相等，由招标人自行确定。 |

11.联系方式

招 标 人：吉林省航道管理局

地  址：吉林市丰满区吉林大街66号

邮政编码：132013

联 系 人：夏明星

电  话：18543223709

招标代理：北京典方建设工程咨询有限公司

地  址：北京市怀柔区渤海镇环镇路80号202室

联 系 人：李莹

电    话：13911635260