吉林省公路交通基础设施数字化转型升级工程

勘察设计、咨询监理及成效跟踪

招标文件关键内容信息公开

1.招标条件

本项目业主（招标人）为吉林省高速公路集团有限公司，资金来源为中央奖补及招标人自筹，项目已具备招标条件，现对吉林省公路交通基础设施数字化转型升级工程勘察设计、咨询监理及成效跟踪进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 建设地点：吉林省境内。

2.2 建设规模

建设规模主要包括G1京哈高速公路四平至拉林河段、G2501长春绕城高速、G12珲乌高速公路长春至珲春段、G25长深高速公路长春至双辽段、G0112长辽高速公路长春至伊通段、S1长长高速伊通至营城子段、S14营东高速营城子至东丰段和G1112集双高速东丰至集安段，总里程1314.64公里。吉林省高速公路收费站数字化提升工程、吉林省公路干线示范通道主动管控建设工程、吉林省公路“一张网”出行服务建设工程、吉林省高速公路智慧服务区提升工程、吉林省公路干线示范通道基础设施安全监测及恶劣气象预警提升工程、吉林省公路网运行监测预警与应急指挥提升工程、吉林省公路数字治超改造工程、吉林省车路云协同应用建设工程、吉林省交通运输行业数字底座建设工程等9个方面，总投资约14.4亿元。

2.3 服务期限

2.3.1勘察设计服务期限

从合同签订之日起至本工程通过竣工验收之日止，包括工程可行性研究报告编制服务期限、勘察设计服务期限和后期配合服务期限。其中：①工程可行性研究报告初稿于合同签订之日起1个月内编制完成，在发包人提出审查意见后10日内完成报送审批部门的最后稿，在审批部门组织专家审查提出修改意见后10日内完成最终成果文件；②施工图设计文件在发包人发出设计通知后60日内报发包人审批；③后期配合服务期限：自提交施工图设计文件报批稿之日起至工程通过竣工验收之日止。

2.3.2咨询监理服务期限

从合同签订之日起至本工程通过竣工验收之日止。其中：①按招标人要求及时完成施工图设计的咨询工作。②在招标人要求的具体日期之前按施工标段完成施工图预算、工程量清单、清单预算等的审查。

2.3.3成效跟踪服务期限

从合同签订之日起至上级（包括省级、部级）行业主管部门组织的基础设施数字化转型升级年度成效跟踪和终期成效跟踪完成为止。

2.4招标范围

2.4.1勘察设计招标范围

①工程可行性研究报告编制。

②施工图设计：包括施工图设计、施工图预算等。

③其他：按施工标段编制施工图预算、工程量清单、清单预算等；按施工标段提交招标工程量清单；设计变更、后续服务等；配合招标人完成施工招标服务工作。

2.4.2咨询监理招标范围

本项目所涵盖的全部工程项目的施工图设计阶段的设计咨询工作，设计文件审查、设计变更审查、其他【施工图预算、工程量清单、清单预算等】审查和发包人委托的其他服务。

2.4.3成效跟踪招标范围

按照行业主管部门要求，对吉林省公路交通基础设施数字化转型升级工程的任务方向进行年度和终期成效跟踪，编制成效跟踪报告。

2.5 标段划分

本次招标划分为3个标段，即勘察设计SJ01标段	、咨询监理ZX01标段、成效跟踪GZ01标段。

3.投标人资格要求

3.1投标人须同时具备以下资质和业绩，并在人员等方面具有相应的能力。

| 标段 | 类别 | 资质要求 | 业绩要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| SJ01 | 勘察 设计 | ①工程设计公路行业（交通工程）专业甲级或以上资质；②应列入“全国投资项目在线审批监管平台”中工程咨询单位名录【备案专业必须含有公路或电子、信息工程（含通信、广电、信息化）】。 | ①工程可行性研究报告编制业绩：2020年1月1日后（以可研批复时间为准）至少完成过1项高速公路项目工程可行性研究报告编制业绩。②设计业绩：2020年1月1日后（以设计批复时间为准）至少完成过1项高速公路设计业绩，设计内容必须含交通工程（监控系统、通信系统、收费系统），同一项目包括初步设计和施工图设计的不重复计算。 注：高速公路设计业绩应为国内新建或改扩建高速公路设计业绩，养护工程业绩不予认定，且应是已列入交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”（或“公路建设市场监督管理系统”）并公开的总包或分包已建业绩。 |
| ZX01 | 咨询 监理 | ①工程设计公路行业（交通工程）专业甲级或以上资质；②应列入“全国投资项目在线审批监管平台”中工程咨询单位名录【备案专业必须含有公路或电子、信息工程（含通信、广电、信息化）】。 | 2020年1月1日之后（以设计批复时间为准）至少完成过1项高速公路勘察监理或设计咨询业绩。 注：高速公路业绩应为国内新建或改扩建业绩，养护工程业绩不予认定。 |
| GZ01 | 成效跟踪 | ①工程设计公路行业（交通工程）专业甲级或工程设计电子通信广电行业（电子系统工程）专业甲级资质或以上资质；②应列入“全国投资项目在线审批监管平台”中工程咨询单位名录【备案专业必须含有公路或电子、信息工程（含通信、广电、信息化）】。 | 2020年1月1日之后（以合同协议书签订时间为准）至少完成过1项交通运输行业数字化（或信息化或智慧化或智能化）的研究或咨询或设计工作。 |

3.2由交通运输部审核、审批资质的投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”中的设计企业名录，且投标人名称和设计资质与该名录中的相应企业名称和设计资质完全一致。

3.3本次招标不接受联合体投标。

3.4 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人的投标人，不得参加投标。

3.5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则相关投标均无效。

3.6每个投标人可对本次招标所有标段进行投标，允许中1个标段。本项目按SJ01标段→ZX01标段→GZ01标段顺序依次评标，投标人在前一标段被推荐为第一中标候选人的，后续标段将不被推荐为中标候选人。

4.技术成果经济补偿

本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予经济补偿。

5.评标办法

本次招标采用资格后审方式的双信封形式综合评估法。

6.电子化招投标

本次招标实行电子化招投标。

7.招标文件的获取

7.1凡有意参加投标者，请于2025年7月23日至 2025年7月29日，登录“吉林省公共资源交易一体化平台”（https://www.ggzyyth.jl.cn/EpointSSO/memberLogin）免费下载招标文件。

7.2本项目的变更、招标文件修改和澄清等信息将在“吉林省公共资源交易一体化平台”上发布,请潜在投标人在参与本项目活动期间随时关注网站信息，否则出现一切后果由投标人自负。

8.投标文件的递交及相关事宜

8.1 招标人不组织工程现场踏勘和投标预备会。

8.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年8月14日9时00分，投标人应在投标截止时间前将加密的电子投标文件上传至“吉林省公共资源交易一体化平台”。逾期上传的电子投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。

8.3 投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间：同投标截止时间，开标地点：吉林省公共资源交易中心四楼开标区；投标文件第二个信封（报价文件）开标时间为2025年8月14日13时00分，开标地点：吉林省公共资源交易中心四楼开标区。

9.发布公告的媒介

9.1本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、吉林省公共资源交易中心网（同步推送到吉林省公共资源交易公共服务平台）、吉林省交通运输厅网站、吉林省高速公路集团有限公司网站上发布。

9.2 本次招标文件的关键内容在吉林省交通运输厅网站、吉林省高速公路集团有限公司网站上公开。

10.投标人须知前附表（SJ01标段）

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：吉林省高速公路集团有限公司 地址：长春市南关区人民大街11511号 联系人：于先生 电话：0431-85254020 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称: 吉林省伟邦公路技术有限公司 地 址: 长春净月高新技术产业开发区擎天树街855号 邮 编: 130117 联系人: 赵鑫、刘世远 电 话: 0431－88655555 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 吉林省公路交通基础设施数字化转型升级工程 |
| 1.1.5 | 标段建设地点 | 吉林省境内 |
| 1.1.6 | 标段建设规模 | 见招标公告 |
| 1.1.7 | 项目投资估算 | 144624.39万元 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 中央奖补及招标人自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 服务期限 | 见招标公告 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合国家、交通运输部及吉林省关于工程可行性研究报告编制和勘察设计的相关文件及规定。 |
| 1.3.4 | 安全目标 | 杜绝发生一般及以上等级生产安全事故 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质要求：见附录1 业绩要求：见附录2 信誉要求：见附录3 项目负责人资格：见附录4 其他要求：见附录5 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | √不接受 接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关联情形 | / |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录 | 本款内容相应修改为： （1）被吉林省及以上建设主管部门或交通运输主管部门取消本项目所在地的投标资格或禁止进入吉林省建设市场且处于有效期内； （6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的； （7）被列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人； （8）法律法规规定的其他情形。 |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 1.11.1 | 分 包 | √不允许 允许，允许分包的专项工程（或不允许分包的专项工程）： / 对分包人的资格要求： / |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：投标截止时间10日前 |
|  |  | 形式：使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”，在“投标答疑”菜单以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过“电子交易平台”发出招标文件澄清 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 投标人打开澄清通知系统自动确认 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 通过“电子交易平台”发出招标文件修改 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 投标人打开修改通知系统自动确认 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算方法 | / |
| 3.2.3 | 报价方式 | 总价 □单价 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 有，最高投标限价 2687万元（包含基础设计费和奖励基金）。 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | 投标人的投标报价不能超过最高投标限价2687万元，其中奖励基金按基础设计费的28.5%报价，基础设计费中包含可研报告编制费用。 |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算90日 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：25万元； 投标保证金的形式：现金、支票或吉林省公共资源一体化交易平台办理的电子保函。 （1）采用现金或支票形式的：应由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户。投标人应保证上述款项在投标截止时间前到达招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。 招标人指定的银行及账号如下： 开户名称：吉林省伟邦公路技术有限公司 开户银行：建设银行九台支行 银行账号：22001390100055001391 银行转账业务备注栏填写：“吉林省公路数字化勘察设计投标保证金”。 （2）采用电子保函形式的：依据吉林省政务服务和数字化建设管理局《关于调整吉林省公共资源交易一体化平台电子保函担保业务的公告》 （http://www.jl.gov.cn/ggzy/etzgg/202501/t20250116_9034039.html），应采用在吉林省公共资源交易一体化平台开展电子保函担保业务的第三方服务机构提供的电子保函。 |
| 3.4.3 | 投标保证金的返还及利息计算原则 | 利息计算原则如下： (1)计算利息的起始日期为投标截止当日，终止日期为招标人退还投标保证金日期的前一日； (2)投标保证金的利息按照第(1)款所述计息时间段内招标人指定汇入银行公告的活期存款利率计付，并扣除招标人汇款手续费； (3)利息金额计算至分位，分以下尾数四舍五入。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | / |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 □有，具体要求：/ |
| 3.5.1 | 投标人基本情况所附证明材料 | 本项内容修改为： “投标人基本情况表”应附以下资料： （1）企业法人营业执照副本的复印件； （2）资质证书副本或电子证书的复印件； （3）投标人在“全国投资项目在线审批监管平台”中工程咨询单位名录的网页截图复印件； （4）“基本账户开户许可证或基本账户开户银行开具的证明” （采用保函形式提交投标保证金的可不提供）； （5）由交通运输部审核、审批资质的投标人在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”公路工程设计资质企业名录中的网页截图复印件； （6）投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图复印件。 企业法人营业执照副本、资质证书副本的复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位章。 |
| 3.5.2 | 近年完成的类似项目情况的时间要求及所附证明材料 | 时间要求：①工程可行性研究报告编制业绩：2020年1月1日后（以可研批复时间为准）；②设计业绩：2020年1月1日后（以设计批复时间为准）。 本项内容修改为： “近年完成的类似项目情况表”应附在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”中查询到的企业“业绩信息”相关项目网页截图复印件，即包括“工程名称”“项目类型”“合同价”“技术等级”“主要设计内容”“人员履约信息”等栏目在内的项目详细信息网页截图复印件。在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”中无法查询，但可在省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”（或“公路建设市场监督管理系统”）中查询的，应附省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统” （或“公路建设市场监督管理系统”）中查询到的网页截图复印件并注明查询路径。 除网页截图复印件外，投标人无须再提供任何业绩证明材料。 如投标人未提供相关项目网页截图复印件或相关项目网页截图中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求），则该项目业绩不予认定。 增加：上述提及内容仅为设计业绩要求，工程可行性研究报告编制业绩应附委托书（或合同协议书）及可研批复的复印件。如投标人未提供上述证明材料或上述证明材料中的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（业绩最低要求），则该项目业绩不予认定。 |
| 3.5.3 | 投标人的信誉情况所附证明材料 | 本项内容修改为： “投标人的信誉情况表”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人的网页截图复印件、近三年内投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人均无行贿犯罪行为的书面承诺书，以及投标人在“吉林省2024年公路设计企业省级信用评价结果”中所在页复印件（未列入吉林省评价的可不提供）和在“全国公路建设市场监督管理系统”中“全国公路从业单位信用评价结果”中列明的2023年设计企业信用评价等级截图复印件。 若投标人无评标办法中要求的信用评价，应附2024年度有无“不良信用记录”的承诺并加盖投标人单位章。 |
| 3.5.4 | “委任的项目负责人资历表”所附的证明材料 | 本项内容修改为： “拟委任的项目负责人资历表”应附项目负责人的身份证、职称资格证书和资格审查条件所要求的其他相关证书的复印件，以及拟委任的项目负责人在社保系统中打印的其在本单位的社保缴费明细（如果投标人属事业法人单位，且未为其人员缴纳社会保险费，则应由投标人的上级行政主管部门出具拟委任的项目负责人是投标人单位在职职工的有效书面证明材料）。 “拟委任的项目负责人资历表”还应附交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”中载明的、能够证明项目负责人具有相关业绩的网页截图复印件（公路信息传输，供电照明、自控设备，系统工程、收费系统、设备等工作岗位均认可为交通工程分项负责人）。在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”中无法查询，但可在省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”（或“公路建设市场监督管理系统”）中查询的，应附省级 “公路建设市场信用信息管理系统” （或“公路建设市场监督管理系统”）中查询到的网页截图复印件并注明查询路径。 若项目负责人个人业绩在交通运输部或省级“公路建设市场信用信息管理系统” （或“公路建设市场监督管理系统”）中无法查询 ，应附：以项目负责人（或交通工程分项负责人）身份主持的设计业绩合同协议书或相关设计批复文件或发包人出具的证明等材料复印件。如无法体现，还应增加其他证明材料。 如投标人提供的信息无法证实投标人满足招标文件规定的资格审查条件（项目负责人最低要求），则该业绩不予认定。 |
| 3.5.5 | “拟委任的分项负责人汇总表”及“拟委任的分项负责人资历表” | “拟委任的分项负责人汇总表”应填报满足投标人须知前附表附录5规定的各专业分项负责人的相关信息。 “拟委任的分项负责人资历表”中分项负责人应附身份证、职称资格证书和资格审查条件所要求的其他相关证书的复印件，以及拟委任的分项负责人在社保系统中打印的其在本单位的社保缴费明细（如果投标人属事业法人单位，且未为其人员缴纳社会保险费，则应由投标人的上级行政主管部门出具拟委任的项目负责人是投标人单位在职职工的有效书面证明材料）。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | √不允许 允许 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | √否 是，退还时间： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间：同投标截止时间，开标地点：吉林省公共资源交易中心四楼开标区；投标文件第二个信封（报价文件）开标时间为2025年8月14日13时00分，开标地点：吉林省公共资源交易中心四楼开标区。 |
| 5.2.3 | 第二个信封 （报价文件） 开标程序 | 本项修改为： 招标人将按照本章第5.1款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）当众拆开投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审结果的密封袋，宣布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单； （3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名； （4）通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人对其第二个信封（报价文件）进行远程解密； （5）公布标段名称、投标人名称、投标报价及评标基准价，并记录在案； （6）招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （7）开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人，其中招标人代表2人，专家5人； 评标专家确定方式：依法从相应评标专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐的中标候选人数为3名 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：中国招标投标公共服务平台、吉林省公共资源交易中心网（同步推送到吉林省公共资源交易公共服务平台）、吉林省交通运输厅网站、吉林省高速公路集团有限公司网站。 公示期限： 3日 公示的其他内容：/ |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.6 | 中标结果公告媒介及期限 | 公告媒介：中国招标投标公共服务平台、吉林省公共资源交易中心网（同步推送到吉林省公共资源交易公共服务平台）、吉林省交通运输厅网站、吉林省高速公路集团有限公司网站。 公告期限：3日 |
| 7.7 | 技术成果经济补偿 | 不补偿 □补偿，补偿标准： |
| 7.8.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 要求 履约保证金的形式：现金、支票、银行保函、担保机构保函。 履约担保金额：10%签约合同价 （1）采用现金和支票形式时，应由中标人的基本账户汇入发包人指定账户。 （2）采用银行保函时，出具保函的银行级别：应由“工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行”六大国有商业银行之一或全国性股份制商业银行开具，银行应为地市级分行或以上级别，所需费用由中标人承担，中标人应保证银行保函真实有效，保函格式见招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式。 （3）若采用担保机构保函，出具保函的担保机构应为具有相应担保能力的担保机构，所需费用由中标人承担，中标人应保证保函真实有效，保函格式见招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式。 不要求 |
| 8.5.1 | 监督部门 | 行政监督：吉林省交通运输厅 电 话：0431-85097551 地 址：吉林省长春市解放大路2518号交通大厦 邮 编：130021 注：依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条 “ 就本条例第二十二、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议……” |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | 否 √是 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.2 | 重要说明 | （1）由于“吉林省公共资源交易一体化平台”电子招标系统限制，特将招标文件（PDF格式）上传到 “招标文件其他资料”模块中。投标人按招标文件（PDF格式）编制投标文件。 （2）投标人除了按招标文件要求编制电子投标文件外，还应将第一信封商务及技术投标文件【包括招标文件要求填报的表格、内容、证明材料等全部文件（技术建议书除外）】，按上述招标文件中要求的投标文件格式及先后顺序扫描成PDF文件后在 “其他资料”模块中上传。 |
| 10.3 | 词语定义 | （1）本文件中所称的“以上”、“以下”、“以内”，包括本数；所称的“以外”，不包括本数。 （2）除有特殊说明外，本文件中所称的“近3年”或“近5年”等，是指自投标截止时间所在年度起逆推3年或5年。如：投标截止时间所在年度为2025年，“近3年”的年限从2022年1月1日算起,“近5年”的年限从2020年1月1日算起。 |
| 10.4 | 说明 | 本项目招标文件以《公路工程标准勘察设计招标文件》（2018年版，交通运输部公告2018年第26号）（以下简称《公路工程标准勘察设计招标文件》）为基础，结合本项目的特点和管理需要编制而成，两者应结合使用。 |
| 10.5 | 通过初步评审的有效投标人不足3家 | 当通过初步评审的有效投标人不足3家时，由评标委员会确定现有投标人是否具有竞争性，决定是否继续评标。 |
| 10.6 | 远程开标 | 本项目实施网上远程开标，投标人通过一体化平台系统进行远程投标文件解密（第一信封及第二信封均需解密）。开标前，投标人应在准备解密的电脑端提前安装好CA驱动并且能正常登录系统。开标时在代理机构工作人员公布投标人名单后，按顺序进行解密，由投标人选择对应的项目，进入“开标远程解密”菜单，点击远程解密并输入CA密码，成功解密后状态会显示“已解密”。投标文件解密时需插上生成投标文件的CA锁进行解密，且正确输入密码。投标人未在规定的时间内完成解密视为无效投标，投标人由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等自身原因导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任。 |
| 10.7 | 投标文件的制作 | 除有特殊说明外，第六章“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。 第六章“投标文件格式”中授权委托书要求委托代理人签字的地方，投标人可使用CA数字证书加盖委托代理人的个人电子印章或电子签名章，或上传由委托代理人亲笔签字的电子扫描件（提供电子扫描件的投标人如中标，提供的纸质投标文件正本中须附对应原件）。 |
| 10.8 | 招标代理服务费 | 用于本项目的招标代理服务费由中标人支付，投标人应将此费用摊入报价之中。参考原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）规定的招标代理服务收费差额费率计算乘以下表中的系数为本标段的招标代理服务费。 基准代理费; 2万以下; 2～5万; 5～10万; 10万以上. 折扣系数; 1.0; 0.9; 0.8; 0.7. 在签订合同前，中标人应将招标代理服务费以电汇形式递交至招标代理机构提供的以下账户： 开户名称：吉林省伟邦公路技术有限公司 开户银行：建设银行九台支行 银行账号：22001390100055001391 |

附录1   资格审查条件(资质最低要求)

| 标段 | 勘察设计企业资质等级要求 |
| --- | --- |
| SJ01 | 投标人须同时具备： ①工程设计公路行业（交通工程）专业甲级或以上资质； ②应列入“全国投资项目在线审批监管平台”中工程咨询单位名录【备案专业必须含有公路或电子、信息工程（含通信、广电、信息化）】。 |

附录2   资格审查条件(业绩最低要求)

| 标段 | 业绩要求 |
| --- | --- |
| SJ01 | ①工程可行性研究报告编制业绩：2020年1月1日后（以可研批复时间为准）至少完成过1项高速公路项目工程可行性研究报告编制业绩； ②设计业绩：2020年1月1日后（以设计批复时间为准）至少完成过1项高速公路设计业绩，设计内容必须含交通工程（监控系统、通信系统、收费系统），同一项目包括初步设计和施工图设计的不重复计算。 注：高速公路设计业绩应为国内新建或改扩建高速公路设计业绩，养护工程业绩不予认定，且应是已列入交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”（或“公路建设市场监督管理系统”）并公开的总包或分包已建业绩。 |

附录3   资格审查条件(信誉最低要求)

| 标段 | 信 誉 要 求 |
| --- | --- |
| SJ01 | 投标人不得存在“投标人须知”第 1.4.4 项规定的不良状况或不良信用记录。 |

附录4   资格审查条件(项目负责人最低要求)

| 标段 | 人员 | 数量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| SJ01 | 项目负责人 | 1人 | （1）投标人自有人员； （2）具有交通工程相关专业高级技术职称； （3）10年以上高速公路交通工程设计工作经验。 |

注：“投标人自有人员” 指社保缴费证明中缴费单位与投标人名称一致，社保缴费截止时间为2025年1月1日以后,分公司缴纳的社会保险可以予以认可，上级公司、子公司、人力资源服务机构等其他单位缴纳或个人缴纳社会保险均不予认可。

如果投标人属事业法人单位，且未为其人员缴纳社会保险费，则应由投标人的上级行政主管部门出具拟委任的项目负责人是投标人单位在职职工的有效书面证明材料。

附录5   资格审查条件(分项负责人最低要求)

| 标段 | 分项负责人 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| SJ01 | 可研编制 分项负责人 | 1人 | 投标人自有人员，具有交通工程相关专业高级技术职称，高速公路可研编制5年以上工作经验。 |
|  | 监控系统 分项负责人 | 3人 | 投标人自有人员，具有交通工程相关专业高级技术职称，高速公路交通工程设计5年以上工作经验。 |
|  | 通信系统 分项负责人 | 3人 | 投标人自有人员，具有交通工程相关专业高级技术职称，高速公路交通工程设计5年以上工作经验。 |
|  | 收费系统 分项负责人 | 3人 | 投标人自有人员，具有交通工程相关专业高级技术职称，高速公路交通工程设计5年以上工作经验。 |
|  | 后续服务负责人 | 1人 | 必须由本标段的项目负责人或监控系统分项负责人担任。 |

说明：

（1）本表所列人员在本项目中不得兼职。

（2）本表所列人员类别和数量为每个标段的最低要求，设计时，发包人可根据项目需要，有权要求设计人无偿增加所需的相关人员。

注：“投标人自有人员” 指社保缴费证明中缴费单位与投标人名称一致，社保缴费截止时间为2025年1月1日以后,分公司缴纳的社会保险可以予以认可，上级公司、子公司、人力资源服务机构等其他单位缴纳或个人缴纳社会保险均不予认可。

如果投标人属事业法人单位，且未为其人员缴纳社会保险费，则应由投标人的上级行政主管部门出具拟委任的项目负责人是投标人单位在职职工的有效书面证明材料。

# 11.评标办法前附表（SJ01标段）

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人： （1）评标价低的投标人优先； （2）被吉林省交通运输厅评为较高信用等级的投标人优先； （3）商务和技术得分较高的投标人优先； （4）技术建议书得分较高的投标人优先； （5）若以上各项比较因素都相等，则通过评标委员会投票表决，推荐票数多的投标人优先。 （6）每个投标人可对本次招标所有标段进行投标，允许中1个标段，本项目按SJ01标段→ZX01标段→GZ01标段顺序依次评标，投标人在前一标段被推荐为第一中标候选人的，后续标段将不被推荐为中标候选人。 评标价平均值的计算：采用方案二 评标基准价的确定： 采用方法一 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | 第一个信封（商务及技术文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、服务期限、质量要求及安全目标； b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金： a. 投标保证金金额符合招标文件规定的金额，形式符合招标文件规定； b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金一次性由投标人的基本账户转入并到达招标人指定账户。 （4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，授权委托书符合招标文件规定。 （5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，法定代表人身份证明符合招标文件规定。 （6）投标人未以联合体形式投标。 （7）投标人未提交分包计划。 （8）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件。 （9）投标文件中未出现有关投标报价的内容。 （10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。（11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 （12）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 第二个信封（报价文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标报价（包括大写报价金额和小写报价金额）； b. 投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价，且基础设计费报价及奖励基金报价应满足招标文件要求。 （4）投标报价大写金额能够确定具体数值。 （5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | （1）投标人具备有效的营业执照、资质证书、基本账户开户许可证或开户证明（以一体化平台保函形式提交投标保证金的可不提供基本账户开户许可证或开户证明）。 （2）投标人的资质等级符合招标文件规定。 投标人须同时具备：①工程设计公路行业（交通工程）专业甲级或以上资质；②应列入“全国投资项目在线审批监管平台”中工程咨询单位名录【备案专业必须含有公路或电子、信息工程（含通信、广电、信息化）】。 （3）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。 ①工程可行性研究报告编制业绩：2020年1月1日后（以可研批复时间为准）至少完成过1项高速公路项目工程可行性研究报告编制业绩； ②设计业绩：2020年1月1日后（以设计批复时间为准）至少完成过1项高速公路设计业绩，设计内容必须含交通工程（监控系统、通信系统、收费系统），同一项目包括初步设计和施工图设计的不重复计算。 注：高速公路设计业绩应为国内新建或改扩建高速公路设计业绩，养护工程业绩不予认定，且应是已列入交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”（或“公路建设市场监督管理系统”）并公开的总包或分包已建业绩。（4）投标人的信誉符合招标文件规定。 （4）投标人的信誉符合招标文件规定。 （5）投标人的项目负责人资格符合招标文件规定。 ①投标人自有人员； ②具有交通工程相关专业高级技术职称； ③10年以上高速公路交通工程设计工作经验。 注：“投标人自有人员” 指社保缴费证明中缴费单位与投标人名称一致，社保缴费截止时间为2025年1月1日以后,分公司缴纳的社会保险可以予以认可，上级公司、子公司、人力资源服务机构等其他单位缴纳或个人缴纳社会保险均不予认可。如果投标人属事业法人单位，且未为其人员缴纳社会保险费，则应由投标人的上级行政主管部门出具拟委任的项目负责人是投标人单位在职职工的有效书面证明材料。 （6）投标人的分项负责人要求符合招标文件规定。 ①可研编制分项负责人1人：投标人自有人员，具有交通工程相关专业高级技术职称，高速公路可研编制5年以上工作经验。 ②监控系统分项负责人3人，投标人自有人员，具有交通工程相关专业高级技术职称，高速公路交通工程设计5年以上工作经验。 ③通信系统分项负责人3人，投标人自有人员，具有交通工程相关专业高级技术职称，高速公路交通工程设计5年以上工作经验。 ④收费系统分项负责人3人，投标人自有人员，具有交通工程相关专业高级技术职称，高速公路交通工程设计5年以上工作经验。 ⑤后续服务负责人1人，必须由本标段的项目负责人或监控系统分项负责人担任。 注：“投标人自有人员” 指社保缴费证明中缴费单位与投标人名称一致，社保缴费截止时间为2025年1月1日以后,分公司缴纳的社会保险可以予以认可，上级公司、子公司、人力资源服务机构等其他单位缴纳或个人缴纳社会保险均不予认可。如果投标人属事业法人单位，且未为其人员缴纳社会保险费，则应由投标人的上级行政主管部门出具拟委任的项目负责人是投标人单位在职职工的有效书面证明材料。 （7）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。 （8）投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定。 （9）与所投标段的其他投标人不存在控股、管理关系或单位负责人为同一人的情况；与招标人也不存在利害关系并可能影响招标公正性。 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成： 技术建议书：45分 主要人员：20分 业绩：20分 履约信誉：5分 第二个信封（报价文件）评分分值构成： 评标价：10分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价的计算： 在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。 （1）评标价的确定： 评标价=投标函文字报价 （2）评标价平均值的计算： 方案二：除按第二章“投标人须知”第5.2.4项规定开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外，所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。 （3）评标基准价的确定： 方法一：将评标价平均值直接作为评标基准价。 在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。 |
| 2.2.3 | 评标价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价 偏差率保留2位小数 |

续上表

| 条款号 | 评分因素与权重分值 |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评分 因素 | 评分因素 权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.4（1） | 技术建议书 | 45分 | 对招标项目的理解和总体设计思路 | 5分 | 对招标项目的理解和总体设计思路基本正确得3分，理解深刻、认识全面、对设计思路把握准确，酌情加分，最高加2分。 |
|  |  |  | 招标项目设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施 | 15分 | 对招标项目设计的特点及关键性技术问题把握基本准确，所提出的措施基本可行得9分，所提出的措施符合本项目的特点，针对性强，且具有可行性的，酌情加分，最高加6分。 |
|  |  |  | 设计工作计划安排 | 10分 | 设计工作计划安排基本可行得6分，计划安排合理，酌情加分，最高加4分。 |
|  |  |  | 设计的质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施 | 10分 | 设计的质量、进度、安全保证措施基本可行得6分，措施可行，所采用的措施能够提高设计质量、加快设计进度的酌情加分，最高加4分。 |
|  |  |  | 后续服务的安排及保证措施 | 5分 | 后续服务的安排及保证措施基本可行得3分，可行且能够快速的协助发包人解决问题，酌情加分，最高加2分。 |
| 2.2.4（2） | 主要 人员 | 20分 | 项目负责人 任职资格与业绩 | 15分 | （1）满足最低资格要求得9分； （2）在满足最低资格要求的基础上，每有1项有效业绩加3分，最高加6分。 有效业绩：以项目负责人或交通工程分项负责人（公路信息传输，供电照明、自控设备，系统工程、收费系统、设备等工作岗位均认可为交通工程分项负责人）的身份完成的国内新建或改扩建高速公路工程的初步设计阶段或施工图设计阶段的设计业绩（无年限要求，同一项目包括初步设计和施工图设计的不重复计算）。 |
|  |  |  | 分项负责人 资格 | 5分 | （1）满足最低资格要求得3分； （2）分项负责人的综合能力得分0-2分。 |
| 2.2.4（3） | 评标价 | 10分 | 评标价得分计算： （1）如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=10-偏差率×100×0.2； （2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=10+偏差率×100×0.1。 评标价得分最低为0分。 |  |  |

续上表

| 评分因素与权重分值 |  |  |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分因素 |  | 评分因素 权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.4（4） | 其他 因素 | 业绩 | 20分 | 工程可行性研究报告编制和勘察设计 | 20分 | （1）满足最低资格要求得12分； （2）在满足最低资格要求基础上，每增加1项可研报告编制有效业绩加1分，最高加2分；每增加1项勘察设计有效业绩加1.5分，最高加6分。 有效业绩：同资格审查业绩要求。 |
| 2.2.4（4） | 其他因素 | 履约 信誉 | 5分 | 履约 信誉 | 5分 | 信用评价得分：AA级得5分,A级得4分，B级得3分，C级、D级不得分。 （1）信用评价采用吉林省交通运输厅发布的《关于发布吉林省2024年度公路建设市场省级信用评价结果的通告》中“吉林省2024年公路设计企业省级信用评价结果”，或“全国公路建设市场监督管理系统——全国公路从业单位信用评价结果——设计企业”2023年度信用等级。 （2）二者均有时，以较低者的信用评价等级为准。 （3）二者均没有，在2024年度若无“不良信用记录”（以投标人承诺为准），按 A 级评分；若有不良信用记录的，按 C、D级对待。 |
| 需要补充的其他内容：无 |  |  |  |  |  |  |

10.投标人须知前附表（ZX01标段）

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：吉林省高速公路集团有限公司 地址：长春市南关区人民大街11511号 联系人：于先生 电话：0431-85254020 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称: 吉林省伟邦公路技术有限公司 地 址: 长春净月高新技术产业开发区擎天树街855号 邮 编: 130117 联系人: 赵鑫、刘世远 电 话: 0431－88655555 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 吉林省公路交通基础设施数字化转型升级工程 |
| 1.1.5 | 标段建设地点 | 吉林省境内 |
| 1.1.6 | 标段建设规模 | 见招标公告 |
| 1.1.7 | 项目投资估算 | 144624.39万元 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 中央奖补及招标人自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 服务期限 | 见招标公告 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合国家、交通运输部及吉林省关于设计咨询的相关文件及规定。 |
| 1.3.4 | 安全目标 | 杜绝发生一般及以上等级生产安全事故 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质要求：见附录1 业绩要求：见附录2 信誉要求：见附录3 项目负责人资格：见附录4 其他要求：见附录5 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | √不接受 接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关联情形 | / |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录 | 本款内容相应修改为： （1）被吉林省及以上建设主管部门或交通运输主管部门取消本项目所在地的投标资格或禁止进入吉林省建设市场且处于有效期内； （6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的； （7）被列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人； （8）法律法规规定的其他情形。 |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 1.11.1 | 分 包 | √不允许 允许，允许分包的专项工程（或不允许分包的专项工程）： / 对分包人的资格要求： / |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：投标截止时间10日前 |
|  |  | 形式：使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”，在“投标答疑”菜单以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过“电子交易平台”发出招标文件澄清 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 投标人打开澄清通知系统自动确认 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 通过“电子交易平台”发出招标文件修改 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 投标人打开修改通知系统自动确认 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算 方法 | / |
| 3.2.3 | 报价方式 | 总价 □单价 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 有，最高投标限价：104.5万元 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算90日 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：1万元； 投标保证金的形式：现金、支票或吉林省公共资源一体化交易平台办理的电子保函。 （1）采用现金或支票形式的：应由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户。投标人应保证上述款项在投标截止时间前到达招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。 招标人指定的银行及账号如下： 开户名称：吉林省伟邦公路技术有限公司 开户银行：建设银行九台支行 银行账号：22001390100055001391 银行转账业务备注栏填写：“吉林省公路数字化设计咨询投标保证金”。 （2）采用电子保函形式的：依据吉林省政务服务和数字化建设管理局《关于调整吉林省公共资源交易一体化平台电子保函担保业务的公告》 （http://www.jl.gov.cn/ggzy/etzgg/202501/t20250116_9034039.html），应采用在吉林省公共资源交易一体化平台开展电子保函担保业务的第三方服务机构提供的电子保函。 |
| 3.4.3 | 投标保证金的返还及利息计算原则 | 利息计算原则如下： (1)计算利息的起始日期为投标截止当日，终止日期为招标人退还投标保证金日期的前一日； (2)投标保证金的利息按照第(1)款所述计息时间段内招标人指定汇入银行公告的活期存款利率计付，并扣除招标人汇款手续费； (3)利息金额计算至分位，分以下尾数四舍五入。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | / |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 □有，具体要求：/ |
| 3.5.1 | 投标人基本情况所附证明材料 | 本项内容修改为： “投标人基本情况表”应附以下资料： （1）企业法人营业执照副本的复印件； （2）资质证书副本或电子证书的复印件； （3）投标人在“全国投资项目在线审批监管平台”中工程咨询单位名录的网页截图复印件; （4）“基本账户开户许可证或基本账户开户银行开具的证明” （采用保函形式提交投标保证金的可不提供）； （5）由交通运输部审核、审批资质的投标人在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”公路工程设计资质企业名录中的网页截图复印件； （6）投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图复印件。 企业法人营业执照副本、资质证书副本的复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位章。 |
| 3.5.2 | 近年完成的类似项目情况的时间要求及所附证明材料 | 时间要求：2020年1月1日之后（以设计批复时间为准）。 本项内容修改为： “近年完成的类似项目情况表”应附下列证明材料之一： （1）合同协议书复印件； （2）交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的相关项目网页截图复印件。 如投标人填报业绩不符合上述要求，或业绩无相应证明材料，或所提供的证明材料中不能查找出满足评标办法中所要求的加分数据，则该业绩不予认定。 |
| 3.5.3 | 投标人的信誉情况所附证明材料 | 本项内容修改为： “投标人的信誉情况表”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人的网页截图复印件、近三年内投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人均无行贿犯罪行为的书面承诺书，以及投标人在“吉林省2024年公路设计企业省级信用评价结果”中所在页复印件（未列入吉林省评价的可不提供）和在“全国公路建设市场监督管理系统”中“全国公路从业单位信用评价结果”中列明的2023年设计企业信用评价等级网页截图复印件。 若投标人无评标办法中要求的信用评价，应附2024年度有无“不良信用记录”的承诺并加盖投标人单位章。 |
| 3.5.4 | “委任的项目负责人资历表”所附的证明材料 | 本项内容修改为： “拟委任的项目负责人资历表”应附项目负责人的身份证、职称资格证书和资格审查条件所要求的其他相关证书的复印件，以及拟委任的项目负责人在社保系统中打印的其在本单位的社保缴费明细（如果投标人属事业法人单位，且未为其人员缴纳社会保险费，则应由投标人的上级行政主管部门出具拟委任的项目负责人是投标人单位在职职工的有效书面证明材料）。 “拟委任的项目负责人资历表” 应附下列证明材料之一： （1）任职项目的合同协议书（若合同协议书中不能查找出项目负责人的任职经历，还应提供任职项目的发包人出具的项目负责人任职业绩证明材料）。 （2）在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”中查询到的网页截图复印件。 未提供证明材料或提供证明材料的内容不能查找出中所要求的任职业绩加分数据时，则该业绩不予认定。 |
| 3.5.5 | “拟委任的分项负责人汇总表”及“拟委任的分项负责人资历表” | “拟委任的分项负责人汇总表”应填报满足投标人须知前附表附录5规定的各专业分项负责人的相关信息。 “拟委任的分项负责人资历表”中分项负责人应附身份证、职称资格证书和资格审查条件所要求的其他相关证书的复印件，以及拟委任的分项负责人在社保系统中打印的其在本单位的社保缴费明细（如果投标人属事业法人单位，且未为其人员缴纳社会保险费，则应由投标人的上级行政主管部门出具拟委任的项目负责人是投标人单位在职职工的有效书面证明材料）。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | √不允许 允许 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | √否 是，退还时间： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间：同投标截止时间，开标地点：吉林省公共资源交易中心四楼开标区；投标文件第二个信封（报价文件）开标时间为2025年8月14日13时00分，开标地点：吉林省公共资源交易中心四楼开标区。 |
| 5.2.3 | 第二个信封 （报价文件） 开标程序 | 本项修改为： 招标人将按照本章第5.1款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）当众拆开投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审结果的密封袋，宣布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单； （3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名； （4）通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人对其第二个信封（报价文件）进行远程解密； （5）公布标段名称、投标人名称、投标报价及评标基准价，并记录在案； （6）招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （7）开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人，其中招标人代表2人，专家5人； 评标专家确定方式：依法从相应评标专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐的中标候选人数为3名 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：中国招标投标公共服务平台、吉林省公共资源交易中心网（同步推送到吉林省公共资源交易公共服务平台）、吉林省交通运输厅网站、吉林省高速公路集团有限公司网站。 公示期限： 3日 公示的其他内容：/ |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.6 | 中标结果公告媒介及期限 | 公告媒介：中国招标投标公共服务平台、吉林省公共资源交易中心网（同步推送到吉林省公共资源交易公共服务平台）、吉林省交通运输厅网站、吉林省高速公路集团有限公司网站。 公告期限：3日 |
| 7.7 | 技术成果经济补偿 | 不补偿 □补偿，补偿标准： |
| 7.8.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 要求 履约保证金的形式：现金、支票、银行保函、担保机构保函。 履约担保金额：10%签约合同价 （1）采用现金和支票形式时，应由中标人的基本账户汇入发包人指定账户。 （2）采用银行保函时，出具保函的银行级别：应由“工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行”六大国有商业银行之一或全国性股份制商业银行开具，银行应为地市级分行或以上级别，所需费用由中标人承担，中标人应保证银行保函真实有效，保函格式见招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式。 （3）若采用担保机构保函，出具保函的担保机构应为具有相应担保能力的担保机构，所需费用由中标人承担，中标人应保证保函真实有效，保函格式见招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式。 不要求 |
| 8.5.1 | 监督部门 | 行政监督：吉林省交通运输厅 电 话：0431-85097551 地 址：吉林省长春市解放大路2518号交通大厦 邮 编：130021 注：依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条 “ 就本条例第二十二、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议……” |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | 否 √是 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.2 | 重要说明 | （1）由于“吉林省公共资源交易一体化平台”电子招标系统限制，特将招标文件（PDF格式）上传到 “招标文件其他资料”模块中。投标人按招标文件（PDF格式）编制投标文件。 （2）投标人除了按招标文件要求编制电子投标文件外，还应将第一信封商务及技术投标文件【包括招标文件要求填报的表格、内容、证明材料等全部文件（技术建议书除外）】，按上述招标文件中要求的投标文件格式及先后顺序扫描成PDF文件后在 “其他资料”模块中上传。 |
| 10.3 | 词语定义 | （1）本文件中所称的“以上”、“以下”、“以内”，包括本数；所称的“以外”，不包括本数。 （2）除有特殊说明外，本文件中所称的“近3年”或“近5年”等，是指自投标截止时间所在年度起逆推3年或5年。如：投标截止时间所在年度为2025年，“近3年”的年限从2022年1月1日算起,“近5年”的年限从2020年1月1日算起。 |
| 10.4 | 说明 | 本项目招标文件以《公路工程标准勘察设计招标文件》（2018年版，交通运输部公告2018年第26号）（以下简称《公路工程标准勘察设计招标文件》）为基础，结合本项目的特点和管理需要编制而成，两者应结合使用。 |
| 10.5 | 通过初步评审的有效投标人不足3家 | 当通过初步评审的有效投标人不足3家时，由评标委员会确定现有投标人是否具有竞争性，决定是否继续评标。 |
| 10.6 | 远程开标 | 本项目实施网上远程开标，投标人通过一体化平台系统进行远程投标文件解密（第一信封及第二信封均需解密）。开标前，投标人应在准备解密的电脑端提前安装好CA驱动并且能正常登录系统。开标时在代理机构工作人员公布投标人名单后，按顺序进行解密，由投标人选择对应的项目，进入“开标远程解密”菜单，点击远程解密并输入CA密码，成功解密后状态会显示“已解密”。投标文件解密时需插上生成投标文件的CA锁进行解密，且正确输入密码。投标人未在规定的时间内完成解密视为无效投标，投标人由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等自身原因导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任。 |
| 10.7 | 投标文件的制作 | 除有特殊说明外，第六章“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。 第六章“投标文件格式”中授权委托书要求委托代理人签字的地方，投标人可使用CA数字证书加盖委托代理人的个人电子印章或电子签名章，或上传由委托代理人亲笔签字的电子扫描件（提供电子扫描件的投标人如中标，提供的纸质投标文件正本中须附对应原件）。 |
| 10.8 | 招标代理服务费 | 用于本项目的招标代理服务费由中标人支付，投标人应将此费用摊入报价之中。参考原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）规定的招标代理服务收费差额费率计算乘以下表中的系数为本标段的招标代理服务费。 基准代理费; 2万以下; 2～5万; 5～10万; 10万以上. 折扣系数; 1.0; 0.9; 0.8; 0.7. 在签订合同前，中标人应将招标代理服务费以电汇形式递交至招标代理机构提供的以下账户： 开户名称：吉林省伟邦公路技术有限公司 开户银行：建设银行九台支行 银行账号：22001390100055001391 |

附录1   资格审查条件(资质最低要求)

| 标段 | 咨询监理企业资质等级要求 |
| --- | --- |
| ZX01 | 投标人须同时具备： ①工程设计公路行业（交通工程）专业甲级或以上资质； ②应列入“全国投资项目在线审批监管平台”中工程咨询单位名录【备案专业必须含有公路或电子、信息工程（含通信、广电、信息化）】。 |

附录2   资格审查条件(业绩最低要求)

| 标段 | 业绩要求 |
| --- | --- |
| ZX01 | 2020年1月1日之后（以设计批复时间为准）至少完成过1项高速公路勘察监理或设计咨询业绩。 注：高速公路业绩应为国内新建或改扩建业绩，养护工程业绩不予认定。 |

附录3   资格审查条件(信誉最低要求)

| 标段 | 信 誉 要 求 |
| --- | --- |
| ZX01 | 投标人不得存在“投标人须知”第 1.4.4 项规定的不良状况或不良信用记录。 |

附录4   资格审查条件(项目负责人最低要求)

| 标段 | 人员 | 数量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| ZX01 | 项目负责人 | 1人 | （1）投标人自有人员； （2）具有交通工程相关专业高级技术职称； （3）10年以上高速公路交通工程设计工作经验。 |

注：“投标人自有人员” 指社保缴费证明中缴费单位与投标人名称一致，社保缴费截止时间为2025年1月1日以后,分公司缴纳的社会保险可以予以认可，上级公司、子公司、人力资源服务机构等其他单位缴纳或个人缴纳社会保险均不予认可。

如果投标人属事业法人单位，且未为其人员缴纳社会保险费，则应由投标人的上级行政主管部门出具拟委任的项目负责人是投标人单位在职职工的有效书面证明材料。

附录5   资格审查条件(分项负责人最低要求)

| 标段 | 分项负责人 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| ZX01 | 监控系统 分项负责人 | 1人 | 投标人自有人员，具有交通工程相关专业高级技术职称，高速公路交通工程设计5年以上工作经验。 |
|  | 通信系统 分项负责人 | 1人 | 投标人自有人员，具有交通工程相关专业高级技术职称，高速公路交通工程设计5年以上工作经验。 |
|  | 收费系统 分项负责人 | 1人 | 投标人自有人员，具有交通工程相关专业高级技术职称，高速公路交通工程设计5年以上工作经验。 |
|  | 后续服务负责人 | 1人 | 必须由本标段的项目负责人或分项负责人担任。 |

说明：

（1）本表所列人员在本项目中不得兼职。

（2）本表所列人员类别和数量为每个标段的最低要求，发包人可根据项目需要，有权要求无偿增加所需的相关人员。

注：“投标人自有人员” 指社保缴费证明中缴费单位与投标人名称一致，社保缴费截止时间为2025年1月1日以后,分公司缴纳的社会保险可以予以认可，上级公司、子公司、人力资源服务机构等其他单位缴纳或个人缴纳社会保险均不予认可。

如果投标人属事业法人单位，且未为其人员缴纳社会保险费，则应由投标人的上级行政主管部门出具拟委任的项目负责人是投标人单位在职职工的有效书面证明材料。

# 11.评标办法前附表(ZX01标段）

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人： （1）评标价低的投标人优先； （2）被吉林省交通运输厅评为较高信用等级的投标人优先； （3）商务和技术得分较高的投标人优先； （4）技术建议书得分较高的投标人优先； （5）若以上各项比较因素都相等，则通过评标委员会投票表决，推荐票数多的投标人优先。 （6）每个投标人可对本次招标所有标段进行投标，允许中1个标段，本项目按SJ01标段→ZX01标段→GZ01标段顺序依次评标，投标人在前一标段被推荐为第一中标候选人的，后续标段将不被推荐为中标候选人。 评标价平均值的计算：采用方案二 评标基准价的确定： 采用方法一 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | 第一个信封（商务及技术文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、服务期限、质量要求及安全目标； b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金： a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，形式符合招标文件规定； b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金一次性由投标人的基本账户转入并到达招标人指定账户。 （4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，授权委托书符合招标文件规定。 （5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，法定代表人身份证明符合招标文件规定。 （6）投标人未以联合体形式投标。 （7）投标人未提交分包计划。 （8）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件。 （9）投标文件中未出现有关投标报价的内容。 （10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。（11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 （12）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 第二个信封（报价文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标报价（包括大写报价金额和小写报价金额）； b. 投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。 （4）投标报价大写金额能够确定具体数值。 （5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | （1）投标人具备有效的营业执照、资质证书、基本账户开户许可证或开户证明（以一体化平台保函形式提交投标保证金的可不提供基本账户开户许可证或开户证明）。 （2）投标人的资质等级符合招标文件规定。 投标人须同时具备：①工程设计公路行业（交通工程）专业甲级或以上资质；②应列入“全国投资项目在线审批监管平台”中工程咨询单位名录【备案专业必须含有公路或电子、信息工程（含通信、广电、信息化）】。 （3）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。 2020年1月1日之后（以设计批复时间为准）至少完成过1项高速公路勘察监理或设计咨询业绩。 注：高速公路业绩应为国内新建或改扩建业绩，养护工程业绩不予认定。 （4）投标人的信誉符合招标文件规定。 （5）投标人的项目负责人资格符合招标文件规定。 ①投标人自有人员； ②具有交通工程相关专业高级技术职称； ③10年以上高速公路交通工程设计工作经验。 注：“投标人自有人员” 指社保缴费证明中缴费单位与投标人名称一致，社保缴费截止时间为2025年1月1日以后,分公司缴纳的社会保险可以予以认可，上级公司、子公司、人力资源服务机构等其他单位缴纳或个人缴纳社会保险均不予认可。如果投标人属事业法人单位，且未为其人员缴纳社会保险费，则应由投标人的上级行政主管部门出具拟委任的项目负责人是投标人单位在职职工的有效书面证明材料。 （6）投标人的分项负责人要求符合招标文件规定。 ①监控系统分项负责人1人，投标人自有人员，具有交通工程相关专业高级技术职称，高速公路交通工程设计5年以上工作经验。 ②通信系统分项负责人1人，投标人自有人员，具有交通工程相关专业高级技术职称，高速公路交通工程设计5年以上工作经验。 ③收费系统分项负责人1人，投标人自有人员，具有交通工程相关专业高级技术职称，高速公路交通工程设计5年以上工作经验。 ④后续服务负责人1人，必须由本标段的项目负责人或分项负责人担任。 注：“投标人自有人员” 指社保缴费证明中缴费单位与投标人名称一致，社保缴费截止时间为2025年1月1日以后,分公司缴纳的社会保险可以予以认可，上级公司、子公司、人力资源服务机构等其他单位缴纳或个人缴纳社会保险均不予认可。如果投标人属事业法人单位，且未为其人员缴纳社会保险费，则应由投标人的上级行政主管部门出具拟委任的项目负责人是投标人单位在职职工的有效书面证明材料。 （7）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。 （8）投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定。 （9）与所投标段的其他投标人不存在控股、管理关系或单位负责人为同一人的情况；与招标人也不存在利害关系并可能影响招标公正性。 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成： 技术建议书：45分 主要人员：20分 业绩：20分 履约信誉：5分 第二个信封（报价文件）评分分值构成： 评标价：10分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价的计算： 在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。 （1）评标价的确定： 评标价=投标函文字报价 （2）评标价平均值的计算： 方案二：除按第二章“投标人须知”第5.2.4项规定开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外，所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。 （3）评标基准价的确定： 方法一：将评标价平均值直接作为评标基准价。 在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。 |
| 2.2.3 | 评标价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价 偏差率保留2位小数 |

续上表

| 条款号 | 评分因素与权重分值 |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评分 因素 | 评分因素 权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.4（1） | 技术建议书 | 45分 | 对项目设计咨询的总体理解和认识 | 5分 | 对项目设计咨询的理解和认识基本正确得3分，理解深刻、认识全面、对设计咨询思路把握准确，酌情加分，最高加2分。 |
|  |  |  | 设计咨询方案 | 15分 | 基本合理得9分，方案内容全面、科学合理、可操作性强，酌情加分，最高加6分。 |
|  |  |  | 设计咨询工作计划安排 | 10分 | 设计咨询工作计划安排基本可行得6分，计划安排合理，酌情加分，最高加4分。 |
|  |  |  | 施工图预算、工程量清单等审核方案 | 10分 | 基本合理得6分，方案内容全面、科学合理、可操作性强，酌情加分，最高加4分。 |
|  |  |  | 后续服务的安排及保证方案 | 5分 | 基本合理得3分，方案内容全面、科学合理、可操作性强，酌情加分，最高加2分。 |
| 2.2.4（2） | 主要 人员 | 20分 | 项目负责人 任职资格与业绩 | 15分 | （1）满足最低资格要求得9分； （2）在满足最低资格要求的基础上，每有1项有效业绩加3分，最高加6分。 有效业绩：以项目负责人或分项负责人的身份完成的国内新建或改扩建高速公路工程的工程设计咨询业绩（无年限要求）。 |
|  |  |  | 分项负责人资格 | 5分 | （1）满足最低资格要求得3分； （2）分项负责人的综合能力得分0-2分。 |
| 2.2.4（3） | 评标价 | 10分 | 评标价得分计算： （1）如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=10-偏差率×100×0.2； （2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=10+偏差率×100×0.1。 评标价得分最低为0分。 |  |  |

续上表

| 评分因素与权重分值 |  |  |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分因素 |  | 评分因素 权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.4（4） | 其他因素 | 业绩 | 20分 | 设计咨询业绩 | 20分 | （1）满足最低资格要求得12分； （2）在满足最低资格要求基础上，每增加1项有效业绩加4分，最高加8分。 有效业绩：同资格审查业绩要求。 |
| 2.2.4（4） | 其他因素 | 履约 信誉 | 5分 | 履约 信誉 | 5分 | 信用评价得分：AA级得5分,A级得4分，B级得3分，C级、D级不得分。 （1）信用评价采用吉林省交通运输厅发布的《关于发布吉林省2024年度公路建设市场省级信用评价结果的通告》中“吉林省2024年公路设计企业省级信用评价结果”，或“全国公路建设市场监督管理系统——全国公路从业单位信用评价结果——设计企业”2023年度信用等级。 （2）二者均有时，以较低者的信用评价等级为准。 （3）二者均没有，在2024年度若无“不良信用记录”（以投标人承诺为准），按 A 级评分；若有不良信用记录的，按 C、D级对待。 |
| 需要补充的其他内容：无 |  |  |  |  |  |  |

10.投标人须知前附表（GZ01标段）

| 条款号 | 条 款 名 称 | 编 列 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1.1.2 | 招标人 | 名称：吉林省高速公路集团有限公司 地址：长春市南关区人民大街11511号 联系人：于先生 电话：0431-85254020 |
| 1.1.3 | 招标代理机构 | 名 称: 吉林省伟邦公路技术有限公司 地 址: 长春净月高新技术产业开发区擎天树街855号 邮 编: 130117 联系人: 赵鑫、刘世远 电 话: 0431－88655555 |
| 1.1.4 | 招标项目名称 | 吉林省公路交通基础设施数字化转型升级工程 |
| 1.1.5 | 标段建设地点 | 吉林省境内 |
| 1.1.6 | 标段建设规模 | 见招标公告 |
| 1.1.7 | 项目投资估算 | 144624.39万元 |
| 1.2.1 | 资金来源及比例 | 中央奖补及招标人自筹 |
| 1.2.2 | 资金落实情况 | 已落实 |
| 1.3.1 | 招标范围 | 见招标公告 |
| 1.3.2 | 服务期限 | 见招标公告 |
| 1.3.3 | 质量要求 | 符合国家、交通运输部及吉林省关于成效跟踪的相关文件及规定。 |
| 1.3.4 | 安全目标 | 杜绝发生一般及以上等级生产安全事故 |
| 1.4.1 | 投标人资质条件、能力和信誉 | 资质要求：见附录1 业绩要求：见附录2 信誉要求：见附录3 项目负责人资格：见附录4 其他要求：见附录5 |
| 1.4.2 | 是否接受联合体投标 | √不接受 接受 |
| 1.4.3 | 投标人不得存在的其他关联情形 | / |
| 1.4.4 | 投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录 | 本款内容相应修改为： （1）被吉林省及以上建设主管部门或交通运输主管部门取消本项目所在地的投标资格或禁止进入吉林省建设市场且处于有效期内； （6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的； （7）被列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人； （8）法律法规规定的其他情形。 |
| 1.4.5 | 公路工程设计资质企业名录 | 由交通运输部审核、审批资质的投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”中的设计企业名录，且投标人名称和设计资质与该名录中的相应企业名称和设计资质完全一致。 |
| 1.10.2 | 投标人在投标预备会前提出问题 | 时间：/ |
|  |  | 形式：/ |
| 1.11.1 | 分 包 | √不允许 允许，允许分包的专项工程（或不允许分包的专项工程）： / 对分包人的资格要求： / |
| 2.1 | 构成招标文件的其他资料 | / |
| 2.2.1 | 投标人要求澄清招标文件 | 时间：投标截止时间10日前 |
|  |  | 形式：使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”，在“投标答疑”菜单以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。 |
| 2.2.2 | 招标文件澄清发出的形式 | 通过“电子交易平台”发出招标文件澄清 |
| 2.2.3 | 投标人确认收到招标文件澄清 | 投标人打开澄清通知系统自动确认 |
| 2.3.1 | 招标文件修改发出的形式 | 通过“电子交易平台”发出招标文件修改 |
| 2.3.2 | 投标人确认收到招标文件修改 | 投标人打开修改通知系统自动确认 |
| 3.1.1 | 构成投标文件的其他资料 | / |
| 3.2.1 | 增值税税金的计算 方法 | / |
| 3.2.3 | 报价方式 | 总价 □单价 |
| 3.2.4 | 最高投标限价 | □无 有，最高投标限价：568万元 |
| 3.2.5 | 投标报价的其他要求 | / |
| 3.3.1 | 投标有效期 | 自投标人提交投标文件截止之日起计算90日 |
| 3.4.1 | 投标保证金 | 投标保证金的金额：5万元； 投标保证金的形式：现金、支票或吉林省公共资源一体化交易平台办理的电子保函。 （1）采用现金或支票形式的：应由投标人的基本账户一次性汇入招标人指定账户。投标人应保证上述款项在投标截止时间前到达招标人指定账户，否则视为投标保证金无效。 招标人指定的银行及账号如下： 开户名称：吉林省伟邦公路技术有限公司 开户银行：建设银行九台支行 银行账号：22001390100055001391 银行转账业务备注栏填写：“吉林省公路数字化成效跟踪投标保证金”。 （2）采用电子保函形式的：依据吉林省政务服务和数字化建设管理局《关于调整吉林省公共资源交易一体化平台电子保函担保业务的公告》 （http://www.jl.gov.cn/ggzy/etzgg/202501/t20250116_9034039.html），应采用在吉林省公共资源交易一体化平台开展电子保函担保业务的第三方服务机构提供的电子保函。 |
| 3.4.3 | 投标保证金的返还及利息计算原则 | 利息计算原则如下： (1)计算利息的起始日期为投标截止当日，终止日期为招标人退还投标保证金日期的前一日； (2)投标保证金的利息按照第(1)款所述计息时间段内招标人指定汇入银行公告的活期存款利率计付，并扣除招标人汇款手续费； (3)利息金额计算至分位，分以下尾数四舍五入。 |
| 3.4.4 | 其他可以不予退还投标保证金的情形 | / |
| 3.5 | 资格审查资料的特殊要求 | 无 □有，具体要求：/ |
| 3.5.1 | 投标人基本情况所附证明材料 | 本项内容修改为： “投标人基本情况表”应附以下资料： （1）企业法人营业执照副本或事业单位法人证书副本的复印件； （2）资质证书副本或电子证书的复印件； （3）投标人在“全国投资项目在线审批监管平台”中工程咨询单位名录的网页截图复印件； （4）“基本账户开户许可证或基本账户开户银行开具的证明” （采用保函形式提交投标保证金的可不提供）； （5）由交通运输部审核、审批资质的投标人在交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”公路工程设计资质企业名录中的网页截图复印件； （6）投标人在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图复印件（事业单位可不提供）。 企业法人营业执照副本或事业单位法人证书副本、资质证书副本的复印件应提供全本（证书封面、封底、空白页除外），应包括投标人名称、投标人其他相关信息、颁发机构名称、投标人信息变更情况等关键页在内，并逐页加盖投标人单位章。 |
| 3.5.2 | 近年完成的类似项目情况的时间要求及所附证明材料 | 时间要求：2020年1月1日之后（以合同协议书签订时间为准）。 本项内容修改为： “近年完成的类似项目情况表”应附下列证明材料： （1）合同协议书复印件； 如投标人填报业绩不符合上述要求，或业绩无相应证明材料，或所提供的证明材料中不能查找出满足评标办法中所要求的加分数据，则该业绩不予认定。 |
| 3.5.3 | 投标人的信誉情况所附证明材料 | 本项内容修改为： “投标人的信誉情况表”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单（事业单位可不提供）、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人的网页截图复印件、近三年内投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人均无行贿犯罪行为的书面承诺书。 |
| 3.5.4 | “委任的项目负责人资历表”所附的证明材料 | 本项内容修改为： “拟委任的项目负责人资历表”应附项目负责人的身份证、职称资格证书和资格审查条件所要求的其他相关证书的复印件，以及拟委任的项目负责人在社保系统中打印的其在本单位的社保缴费明细（如果投标人属事业法人单位，且未为其人员缴纳社会保险费，则应由投标人的上级行政主管部门出具拟委任的项目负责人是投标人单位在职职工的有效书面证明材料）。 “拟委任的项目负责人资历表” 还应附下列证明材料： （1）任职项目的合同协议书（若合同协议书中不能查找出项目负责人的任职经历，还应提供任职项目的发包人出具的项目负责人任职业绩证明材料）。 未提供证明材料或提供证明材料的内容不能查找出中所要求的任职业绩加分数据时，则该业绩不予认定。 |
| 3.5.5 | “拟委任的分项负责人汇总表”及“拟委任的分项负责人资历表” | “拟委任的分项负责人汇总表”应填报满足投标人须知前附表附录5规定的各专业分项负责人的相关信息。 “拟委任的分项负责人资历表”中分项负责人应附身份证、职称资格证书和资格审查条件所要求的其他相关证书的复印件，以及拟委任的分项负责人在社保系统中打印的其在本单位的社保缴费明细（如果投标人属事业法人单位，且未为其人员缴纳社会保险费，则应由投标人的上级行政主管部门出具拟委任的项目负责人是投标人单位在职职工的有效书面证明材料）。 |
| 3.6.1 | 是否允许递交备选投标方案 | √不允许 允许 |
| 4.2.3 | 是否退还投标文件 | √否 是，退还时间： |
| 5.1 | 开标时间和地点 | 投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间：同投标截止时间，开标地点：吉林省公共资源交易中心四楼开标区；投标文件第二个信封（报价文件）开标时间为2025年8月14日13时00分，开标地点：吉林省公共资源交易中心四楼开标区。 |
| 5.2.3 | 第二个信封 （报价文件） 开标程序 | 本项修改为： 招标人将按照本章第5.1款规定的时间和地点对投标文件第二个信封（报价文件）进行开标。主持人按下列程序进行开标： （1）宣布开标纪律； （2）当众拆开投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审结果的密封袋，宣布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单； （3）宣布开标人、唱标人、记录人等有关人员姓名； （4）通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人对其第二个信封（报价文件）进行远程解密； （5）公布标段名称、投标人名称、投标报价及评标基准价，并记录在案； （6）招标人代表、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （7）开标结束。 |
| 6.1.1 | 评标委员会的组建 | 评标委员会构成：7人，其中招标人代表2人，专家5人； 评标专家确定方式：依法从相应评标专家库中随机抽取。 |
| 6.3.2 | 评标委员会推荐中标候选人的人数 | 推荐的中标候选人数为3名 |
| 7.1 | 中标候选人公示媒介及期限 | 公示媒介：中国招标投标公共服务平台、吉林省公共资源交易中心网（同步推送到吉林省公共资源交易公共服务平台）、吉林省交通运输厅网站、吉林省高速公路集团有限公司网站。 公示期限： 3日 公示的其他内容：/ |
| 7.4 | 是否授权评标委员会确定中标人 | 否 |
| 7.6 | 中标结果公告媒介及期限 | 公告媒介：中国招标投标公共服务平台、吉林省公共资源交易中心网（同步推送到吉林省公共资源交易公共服务平台）、吉林省交通运输厅网站、吉林省高速公路集团有限公司网站。 公告期限：3日 |
| 7.7 | 技术成果经济补偿 | 不补偿 □补偿，补偿标准： |
| 7.8.1 | 履约保证金 | 是否要求中标人提交履约保证金： 要求 履约保证金的形式：现金、支票、银行保函、担保机构保函。 履约担保金额：10%签约合同价 （1）采用现金和支票形式时，应由中标人的基本账户汇入发包人指定账户。 （2）采用银行保函时，出具保函的银行级别：应由“工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行”六大国有商业银行之一或全国性股份制商业银行开具，银行应为地市级分行或以上级别，所需费用由中标人承担，中标人应保证银行保函真实有效，保函格式见招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式。 （3）若采用担保机构保函，出具保函的担保机构应为具有相应担保能力的担保机构，所需费用由中标人承担，中标人应保证保函真实有效，保函格式见招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式。 不要求 |
| 8.5.1 | 监督部门 | 行政监督：吉林省交通运输厅 电 话：0431-85097551 地 址：吉林省长春市解放大路2518号交通大厦 邮 编：130021 注：依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条 “ 就本条例第二十二、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议……” |
| 9 | 是否采用电子招标投标 | 否 √是 |
| 需要补充的其他内容 |  |  |
| 10.2 | 重要说明 | （1）由于“吉林省公共资源交易一体化平台”电子招标系统限制，特将招标文件（PDF格式）上传到 “招标文件其他资料”模块中。投标人按招标文件（PDF格式）编制投标文件。 （2）投标人除了按招标文件要求编制电子投标文件外，还应将第一信封商务及技术投标文件【包括招标文件要求填报的表格、内容、证明材料等全部文件（技术建议书除外）】，按上述招标文件中要求的投标文件格式及先后顺序扫描成PDF文件后在 “其他资料”模块中上传。 |
| 10.3 | 词语定义 | （1）本文件中所称的“以上”、“以下”、“以内”，包括本数；所称的“以外”，不包括本数。 （2）除有特殊说明外，本文件中所称的“近3年”或“近5年”等，是指自投标截止时间所在年度起逆推3年或5年。如：投标截止时间所在年度为2025年，“近3年”的年限从2022年1月1日算起,“近5年”的年限从2020年1月1日算起。 |
| 10.4 | 说明 | 本项目招标文件以《公路工程标准勘察设计招标文件》（2018年版，交通运输部公告2018年第26号）（以下简称《公路工程标准勘察设计招标文件》）为基础，结合本项目的特点和管理需要编制而成，两者应结合使用。 |
| 10.5 | 通过初步评审的有效投标人不足3家 | 当通过初步评审的有效投标人不足3家时，由评标委员会确定现有投标人是否具有竞争性，决定是否继续评标。 |
| 10.6 | 远程开标 | 本项目实施网上远程开标，投标人通过一体化平台系统进行远程投标文件解密（第一信封及第二信封均需解密）。开标前，投标人应在准备解密的电脑端提前安装好CA驱动并且能正常登录系统。开标时在代理机构工作人员公布投标人名单后，按顺序进行解密，由投标人选择对应的项目，进入“开标远程解密”菜单，点击远程解密并输入CA密码，成功解密后状态会显示“已解密”。投标文件解密时需插上生成投标文件的CA锁进行解密，且正确输入密码。投标人未在规定的时间内完成解密视为无效投标，投标人由于数字证书遗失、损坏、更换、续期等自身原因导致投标文件无法解密，由投标人自行承担责任。 |
| 10.7 | 投标文件的制作 | 除有特殊说明外，第六章“投标文件格式”中要求盖单位章和（或）签字的地方，投标人均应使用CA数字证书加盖投标人的单位电子印章和（或）法定代表人的个人电子印章或电子签名章。 第六章“投标文件格式”中授权委托书要求委托代理人签字的地方，投标人可使用CA数字证书加盖委托代理人的个人电子印章或电子签名章，或上传由委托代理人亲笔签字的电子扫描件（提供电子扫描件的投标人如中标，提供的纸质投标文件正本中须附对应原件）。 |
| 10.8 | 招标代理服务费 | 用于本项目的招标代理服务费由中标人支付，投标人应将此费用摊入报价之中。参考原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）规定的招标代理服务收费差额费率计算乘以下表中的系数为本标段的招标代理服务费。 基准代理费; 2万以下; 2～5万; 5～10万; 10万以上. 折扣系数; 1.0; 0.9; 0.8; 0.7. 在签订合同前，中标人应将招标代理服务费以电汇形式递交至招标代理机构提供的以下账户： 开户名称：吉林省伟邦公路技术有限公司 开户银行：建设银行九台支行 银行账号：22001390100055001391 |

附录1   资格审查条件(资质最低要求)

| 标段 | 成效跟踪企业资质等级要求 |
| --- | --- |
| GZ01 | 投标人须同时具备： ①工程设计公路行业（交通工程）专业甲级或工程设计电子通信广电行业（电子系统工程）专业甲级资质或以上资质； ②应列入“全国投资项目在线审批监管平台”中工程咨询单位名录【备案专业必须含有公路或电子、信息工程（含通信、广电、信息化）】。 |

附录2   资格审查条件(业绩最低要求)

| 标段 | 业绩要求 |
| --- | --- |
| GZ01 | 2020年1月1日之后（以合同协议书签订时间为准）至少完成过1项交通运输行业数字化（或信息化或智慧化或智能化）的研究或咨询或设计工作。 |

附录3   资格审查条件(信誉最低要求)

| 标段 | 信 誉 要 求 |
| --- | --- |
| GZ01 | 投标人不得存在“投标人须知”第 1.4.4 项规定的不良状况或不良信用记录。 |

附录4   资格审查条件(项目负责人最低要求)

| 标段 | 人员 | 数量 | 资 格 要 求 |
| --- | --- | --- | --- |
| GZ01 | 项目负责人 | 1人 | （1）投标人自有人员； （2）具有交通工程或交通信息相关专业高级技术职称； （3）具有咨询工程师登记证书； （4）5年以上交通运输行业数字化（或信息化或智慧化或智能化）的研究或咨询或设计工作经验。 |

注：“投标人自有人员” 指社保缴费证明中缴费单位与投标人名称一致，社保缴费截止时间为2025年1月1日以后,分公司缴纳的社会保险可以予以认可，上级公司、子公司、人力资源服务机构等其他单位缴纳或个人缴纳社会保险均不予认可。

如果投标人属事业法人单位，且未为其人员缴纳社会保险费，则应由投标人的上级行政主管部门出具拟委任的项目负责人是投标人单位在职职工的有效书面证明材料。

附录5   资格审查条件(分项负责人最低要求)

| 标段 | 分项负责人 | 数量 | 资格要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| GZ01 | 成效跟踪 分项负责人 | 4人 | 投标人自有人员，具有交通工程或交通信息相关专业中级技术职称，交通运输行业数字化（或信息化或智慧化或智能化）的研究或咨询或设计3年以上工作经验。 |
|  | 成效跟踪报告编制分项负责人 | 3人 | 投标人自有人员，具有交通工程或交通信息相关专业中级技术职称，交通运输行业数字化（或信息化或智慧化或智能化）的研究或咨询或设计3年以上工作经验。 |
|  | 后续服务负责人 | 1人 | 必须由本标段的项目负责人或分项负责人担任。 |

说明：

（1）本表所列人员在本项目中不得兼职。

（2）本表所列人员类别和数量为每个标段的最低要求，发包人可根据项目需要，有权要求无偿增加所需的相关人员。

注：“投标人自有人员” 指社保缴费证明中缴费单位与投标人名称一致，社保缴费截止时间为2025年1月1日以后,分公司缴纳的社会保险可以予以认可，上级公司、子公司、人力资源服务机构等其他单位缴纳或个人缴纳社会保险均不予认可。

如果投标人属事业法人单位，且未为其人员缴纳社会保险费，则应由投标人的上级行政主管部门出具拟委任的项目负责人是投标人单位在职职工的有效书面证明材料。

# 11.评标办法前附表（GZ01标段）

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人： （1）评标价低的投标人优先； （2）被吉林省交通运输厅评为较高信用等级的投标人优先； （3）商务和技术得分较高的投标人优先； （4）技术建议书得分较高的投标人优先； （5）若以上各项比较因素都相等，则通过评标委员会投票表决，推荐票数多的投标人优先。 （6）每个投标人可对本次招标所有标段进行投标，允许中1个标段，本项目按SJ01标段→ZX01标段→GZ01标段顺序依次评标，投标人在前一标段被推荐为第一中标候选人的，后续标段将不被推荐为中标候选人。 评标价平均值的计算：采用方案二 评标基准价的确定： 采用方法一 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与响应性评审标准 | 第一个信封（商务及技术文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、服务期限、质量要求及安全目标； b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金： a. 投标保证金金额符合招标文件规定的金额，形式符合招标文件规定； b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金一次性由投标人的基本账户转入并到达招标人指定账户。 （4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，授权委托书符合招标文件规定。 （5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，法定代表人身份证明符合招标文件规定。 （6）投标人未以联合体形式投标。 （7）投标人未提交分包计划。 （8）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件。 （9）投标文件中未出现有关投标报价的内容。 （10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。（11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 （12）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 第二个信封（报价文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标报价（包括大写报价金额和小写报价金额）； b. 投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。 （4）投标报价大写金额能够确定具体数值。 （5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价。 |
| 2.1.2 | 资格评审标准 | （1）投标人具备有效的营业执照、资质证书、基本账户开户许可证或开户证明（以一体化平台保函形式提交投标保证金的可不提供基本账户开户许可证或开户证明）。 （2）投标人的资质等级符合招标文件规定。 投标人须同时具备：①工程设计公路行业（交通工程）专业甲级或工程设计电子通信广电行业（电子系统工程）专业甲级资质或以上资质；②应列入“全国投资项目在线审批监管平台”中工程咨询单位名录【备案专业必须含有公路或电子、信息工程（含通信、广电、信息化）】。 （3）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。 2020年1月1日之后（以合同协议书签订时间为准）至少完成过1项交通运输行业数字化（或信息化或智慧化或智能化）的研究或咨询或设计工作。 （4）投标人的信誉符合招标文件规定。 （5）投标人的项目负责人资格符合招标文件规定。 ①投标人自有人员； ②具有交通工程或交通信息相关专业高级技术职称 ③具有咨询工程师登记证书； ④5年以上交通运输行业数字化（或信息化或智慧化或智能化）的研究或咨询或设计工作经验。 注：“投标人自有人员” 指社保缴费证明中缴费单位与投标人名称一致，社保缴费截止时间为2025年1月1日以后,分公司缴纳的社会保险可以予以认可，上级公司、子公司、人力资源服务机构等其他单位缴纳或个人缴纳社会保险均不予认可。如果投标人属事业法人单位，且未为其人员缴纳社会保险费，则应由投标人的上级行政主管部门出具拟委任的项目负责人是投标人单位在职职工的有效书面证明材料。 （6）投标人的分项负责人要求符合招标文件规定。 ①成效跟踪分项负责人4人，投标人自有人员，具有交通工程或交通信息相关专业中级技术职称，交通运输行业数字化（或信息化或智慧化或智能化）的研究或咨询或设计3年以上工作经验。 ②成效跟踪报告编制分项负责人3人，投标人自有人员，具有交通工程或交通信息相关专业中级技术职称，交通运输行业数字化（或信息化或智慧化或智能化）的研究或咨询或设计3年以上工作经验。 ③后续服务负责人1人，必须由本标段的项目负责人或分项负责人担任。 注：“投标人自有人员” 指社保缴费证明中缴费单位与投标人名称一致，社保缴费截止时间为2025年1月1日以后,分公司缴纳的社会保险可以予以认可，上级公司、子公司、人力资源服务机构等其他单位缴纳或个人缴纳社会保险均不予认可。如果投标人属事业法人单位，且未为其人员缴纳社会保险费，则应由投标人的上级行政主管部门出具拟委任的项目负责人是投标人单位在职职工的有效书面证明材料。 （7）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。 （8）投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定。 （9）与所投标段的其他投标人不存在控股、管理关系或单位负责人为同一人的情况；与招标人也不存在利害关系并可能影响招标公正性。 |
| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| 2.2.1 | 分值构成 （总分100分） | 第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成： 技术建议书：45分 主要人员：20分 业绩：25分 第二个信封（报价文件）评分分值构成： 评标价：10分 |
| 2.2.2 | 评标基准价计算方法 | 评标基准价的计算： 在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。 （1）评标价的确定： 评标价=投标函文字报价 （2）评标价平均值的计算： 方案二：除按第二章“投标人须知”第5.2.4项规定开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外，所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。 （3）评标基准价的确定： 方法一：将评标价平均值直接作为评标基准价。 在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。 |
| 2.2.3 | 评标价的偏差率计算公式 | 偏差率=100%×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价 偏差率保留2位小数 |

续上表

| 条款号 | 评分因素与权重分值 |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评分 因素 | 评分因素 权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.4（1） | 技术建议书 | 45分 | 对本项目的理 解和总体思路 | 10分 | 对项目的理解和认识基本正确得6分，理解深刻、认识全面、对成效跟踪思路把握准确，酌情加分，最高加4分。 |
|  |  |  | 本次成效跟踪的特点、关键问题的认识、难点 分析及其对策 措施 | 10分 | 重难点把握一般、措施及可实施性一般，得6分，重难点把握清楚、措施具体可靠、可实施性强，酌情加分，最高加4分。 |
|  |  |  | 对成效跟踪指标内涵和具体方法的理解 | 5分 | 理解及思路一般，得3分，理解准确、思路合理，酌情加分，最高加2分。 |
|  |  |  | 工作进度计划 安排 | 10分 | 计划安排一般，得6分，计划安排合理，酌情加分，最高加4分。 |
|  |  |  | 质量保证措 施、进度保证 措施及安全措 施 | 10分 | 基本合理得6分，各项措施具体可靠，可实施性强，酌情加分，最高加4分。 |
| 2.2.4（2） | 主要 人员 | 20分 | 项目负责人 任职资格与业绩 | 15分 | （1）满足最低资格要求得9分； （2）在满足最低资格要求的基础上，每有1项有效业绩加3分，最高加6分。 有效业绩：以项目负责人或分项负责人的身份完成的国内交通运输行业数字化（或信息化或智慧化或智能化）的研究或咨询或设计工作。 同资格审查业绩要求。 |
|  |  |  | 分项负责人资格 | 5分 | （1）满足最低资格要求得3分； （2）分项负责人的综合能力得分0-2分。 |
| 2.2.4（3） | 评标价 | 10分 | 评标价得分计算： （1）如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=10-偏差率×100×0.2； （2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=10+偏差率×100×0.1。 评标价得分最低为0分。 |  |  |

续上表

| 评分因素与权重分值 |  |  |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款号 | 评分因素 |  | 评分因素 权重分值 | 各评分因素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.4（4） | 其他因素 | 业绩 | 25分 | 成效跟踪业绩 | 25分 | （1）满足最低资格要求得15分； （2）在满足最低资格要求基础上，每增加1项有效业绩加5分，最高加10分。 有效业绩：同资格审查业绩要求。 |
| 需要补充的其他内容：无 |  |  |  |  |  |  |

12.公开时间

招标文件关键内容信息公开时间至投标截止前10天。

13.联系方式

| 招标人：吉林省高速公路集团有限公司 | 招标代理机构：吉林省伟邦公路技术有限公司 |
| --- | --- |
| 地 址：长春市南关区人民大街11511号 | 地址：长春净月高新技术产业开发区擎天树街855号 |
| 联系人：于先生 | 联系人：赵鑫 刘世远 |
| 电 话：0431-85254020 | 电话：0431-88655555 |

a.“投标人须知前附表”用于进一步明确正文中的未尽事宜，与正文不一致之处，以“投标人须知前附表”内容为准。

b.“投标人须知前附表”中的附录表格同属“投标人须知前附表”内容，具有同等效力。

各评分因素（评标价和履约信誉评分项除外）得分一般不得低于其权重分值的60%，且各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定。评委人数为7人以上时，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值60%的，应在评标报告中作出说明。

a.“投标人须知前附表”用于进一步明确正文中的未尽事宜，与正文不一致之处，以“投标人须知前附表”内容为准。

b.“投标人须知前附表”中的附录表格同属“投标人须知前附表”内容，具有同等效力。

各评分因素（评标价和履约信誉评分项除外）得分一般不得低于其权重分值的60%，且各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定。评委人数为7人以上时，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值60%的，应在评标报告中作出说明。

a.“投标人须知前附表”用于进一步明确正文中的未尽事宜，与正文不一致之处，以“投标人须知前附表”内容为准。

b.“投标人须知前附表”中的附录表格同属“投标人须知前附表”内容，具有同等效力。

各评分因素（评标价和履约信誉评分项除外）得分一般不得低于其权重分值的60%，且各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定。评委人数为7人以上时，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值60%的，应在评标报告中作出说明。