[bookmark: _Toc10481][bookmark: _Toc12338]洮南市2026年-2027年农村公路“畅返不畅”工程施工招标文件关键内容信息公开
[bookmark: _Hlk195885467][bookmark: _Toc474500999]招标项目编号：BCS20260924JTGC01001
[bookmark: _Hlk196377072]1.招标条件
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _Hlk195013983]本招标项目洮南市2026年-2027年农村公路“畅返不畅”工程已由洮南市发展和改革局以“洮发改审批[2026]41号”文件批准建设。施工图设计已由洮南市交通运输局以“洮交审发[2026]3号”完成批复。招标人为洮南市公路建设服务中心，建设资金来源为上级补助资金及地方财政资金，出资比例为地方财政88%，上级补助12%。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。
2.项目概况与招标范围
[bookmark: _Toc22598][bookmark: _Toc6567705][bookmark: _Toc474500997]2.1建设地点：洮南市辖区内洮府乡、二龙乡、黑水镇、安定镇、车力乡、大通乡、永茂乡、聚宝乡、那金镇、野马乡、万宝镇、万宝乡、瓦房镇、福顺镇。
2.2规模：本项目涵盖洮南市辖区内14个乡镇，总里程161.306公里，共计38条路线。建设规模：洮府乡改造3条4.236公里；二龙乡改造1条4.888公里；黑水镇改造2条7.955公里；安定镇改造5条17.845公里；车力乡改造1条0.87公里；大通乡改造7条35.956公里；永茂乡改造2条14.094公里；聚宝乡改造1条8.7公里；那金镇改造3条12.442公里；野马乡改造1条14.252公里；万宝镇改造2条12.856公里；万宝乡改造1条3.795公里；瓦房镇改造2条6.236公里；福顺镇改造7条17.181公里。共铺装沥青混凝土路面711405平方米，水泥混凝土路面22036.5平方米，水泥凝土圆管涵12米，平面交叉277处，标线31409.765平方米，单悬臂标志133处，护栏140米。
2.3计划工期：2026年11月23日至2028年6月30日，585日历天。
2.4招标范围：施工图设计范围内的所有工程的施工（具体内容详见工程量清单）。
2.5标段划分：本次招标共划分为一个标段，即SG01标段。
3.投标人资格要求
3.1 本次招标要求投标人须具备相关主管部门颁发的公路工程施工总承包二级（含二级）以上资质或路基路面养护乙级（或甲级）资质；并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。
注：投标人（仅指根据厅公路字〔2011〕114 号文件应进入名录的企业）应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”网址：（https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/index.jsp）中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。
3.2本次招标不接受联合体投标。
3.3与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标。
3.4在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标，否则，相关投标均无效。
3.5本次施工招标采用资格后审方式的双信封形式技术评分最低标价法。
[bookmark: _Toc514418862][bookmark: _Toc444693688]4. 最低资格条件
[bookmark: _Toc197951589][bookmark: _Toc197960546][bookmark: _Toc197967119][bookmark: _Toc197965598][bookmark: _Toc197960494][bookmark: _Toc197967267][bookmark: _Toc197950804][bookmark: _Hlk196375734][bookmark: _Toc197950683]
[bookmark: _Hlk128555688][bookmark: _Toc249802221]附录1   资格审查条件（资质最低要求）

	[bookmark: OLE_LINK24]标段
	施工企业资质等级要求

	SG01
	投标人须具备相关主管部门颁发的公路工程施工总承包二级（含二级）以上资质或路基路面养护乙级（或甲级）资质。




附录2   资格审查条件（财务最低要求）

	标段
	财务要求

	SG01
	投标人须提供2025年经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，成立不足一年的企业，需提供自成立之日起至投标截止日止财务状况良好的承诺书。



[bookmark: _Toc249802222]
附录3   资格审查条件（业绩最低要求）

	[bookmark: OLE_LINK26]标段
	业绩要求

	SG01
	/



[bookmark: _Toc436994106][bookmark: _Toc29541654]
附录4   资格审查条件（信誉最低要求）[footnoteRef:0] [0: 注：具体信誉要求由招标人在满足国家相关法律法规前提下，根据招标项目具体特点和实际情况确定，但不得与“投标人须知”第 1.4.4 项规定的内容重复。] 


	[bookmark: _Hlk196375708]标段
	信誉要求

	SG01
	投标人的信誉符合招标文件规定。



[bookmark: OLE_LINK15]附录5   资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

SG01标段：
	人员
	数量
	资格要求
	在岗要求

	项目经理
	1
	（1）投标人自有人员[footnoteRef:1]； [1: 本表中投标人自有人员指投标人为其缴纳社会保险（指养老保险）的人员。] 

（2）具有公路工程相关专业[footnoteRef:2]工程师职称； [2: 公路工程相关专业指其职称证上的专业为道桥、路桥、公路工程、交通土建、桥梁、交通工程等与道桥相关的专业，如职称证上无专业，则其毕业证上的专业应为道桥、路桥、公路工程、交通土建、桥梁、交通工程等与道桥相关的专业。] 

（3）具有建设行政主管部门颁发的有效“公路工程”专业《一级注册建造师证书》，且现注册单位为投标人；
（4）具有相关部门颁发的有效的B类《安全生产考核合格证书》； 
	无在岗项目（指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目任职但本项目中标后能够从该项目撤离）

	项目总工
	1
	（1）投标人自有人员；
[bookmark: OLE_LINK22]（2）具有公路工程相关专业高级工程师职称；
	


 
注：本表所列人员不得相互兼职。



















5. 评标办法
[bookmark: _Toc511833196][bookmark: _Toc441605621][bookmark: _Hlk196376980]评标办法前附表

	条款号
	评审因素与标准

	1
	评标办法
	评标价相等时，评标委员会按照第一信封排序推荐中标候选人。

	2.1.1
	第一个信封
形式评审
与响应性
评审标准
	第一个信封（商务及技术文件）评审标准:
(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写：
a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标；
b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定；
c.投标文件组成齐全完整 ，内容均按规定填写。
 (2)投标文件上法定代表人或其授权代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定（可使用公共资源交易一体化平台系统备案的电子签名及签章）。
(3) 投标人按照招标文件规定提供了投标保证金：
a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；
b. 若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标保证金截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户转入招标人指定账户；
c．若投标保证金采用保函形式提交，应满足一体化平台相关要求。
(4) 投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，需提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替（可使用公共资源交易一体化平台系统备案的电子签名及签章）。
(5)投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替（可使用公共资源交易一体化平台系统备案的电子签名及签章）。
(6)投标人未以联合体形式参与投标。
(7)投标人未有分包计划。
(8)同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。
(9)投标文件中未出现有关投标报价的内容。
(10)投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。
(11)投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。
(12)权利义务符合招标文件规定：
a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；
b.投标人未增加发包人的责任范围、或减少投标人的义务；
c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法；
d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；
e.投标人在投标活动中无欺诈行为；
f.投标人未对合同条款有重要保留。

	2.1.3
	第二个信封
形式评审
与响应性
评审标准
	第二个信封（报价文件）
(1)投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写：
a．投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有)、投标价（包括大写金额和小写金额)；
b．已标价工程量清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；
c．投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。
(2)投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定（可使用公共资源交易一体化平台系统备案的电子签名及签章）。
(3)投标报价中的报价未超过招标文件设定的最高投标限价。
(4)投标报价中报价的大写金额能够确定具体数值。
(5)同一投标人未提交两个以上不同的投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外。
(6)投标人未提交调价函。
(7)投标人若填写工程量固化清单，填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。

	2.1.2
	第一个信封
资格
评审标准
	(1)投标人具备有效的营业执照、资质证书、安全生产许可证和基本账户开户许可证。
(2)投标人的资质等级符合招标文件规定。
(3)投标人的财务状况符合招标文件规定。
(4)投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。
(5)投标人的信誉符合招标文件规定。
(6)投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。
(7)投标人的其他要求符合招标文件规定。
(8)投标人不存在第二章“投标人须知”第 1.4.3 项或第 1.4.4 项规定的任何一种情形。
(9)投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5 项规定

	2.2.1
	第一个信封评分分值构成（总分100分）
	施工组织设计：40分
主要人员：30分
企业业绩：15分
履约信誉：15分

	2.2.3
	第二个信封详细评审标准
	评标价计算公式：评标价=投标函文字报价
在第一信封评审前三名中，按评标价由低至高的顺序推荐中标候选人。

	3.2.4
	通过第一个信封详细评审的投标人数量
	按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，选择前3名通过详细评审。如通过第一个信封详细评审的投标人数量不足3名时，由评标委员会根据法律、法规和部门规章的相关规定确定是否继续进行评标。
如同一标段出现多名投标人的第一个信封（商务及技术文件）综合得分相等时，则按照以下所列顺位在前的优先：
a.企业业绩得分较高者；
b.履约信誉得分较高者；
c.施工组织设计得分较高者；
d.主要人员得分较高者；
若以上各项评分因素得分都相等，则通过评委会投票表决，推荐票数多的投标人评分排序在先。























	[bookmark: _Hlk128555946]评分因素与权重分值[footnoteRef:3] [3:  招标人应根据项目具体情况确定各评分因素及评分因素权重分值，并对各评分因素进行细分（如有）、确定各评分因素细分项的分值，各评分因素权重分值合计应为100分。各评分因素（评标价和履约信誉评分项除外）得分一般不得低于其权重分值的60%，且各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，评标委员会成员总数为七人以上时，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值60%的，应在评标报告中作出说明。
] 

	评分标准

	条款号
	评分
因素
	评分因素权重分值
	各评分因素细分项
	分值
	

	2.2.2（1）
	施工组织设计
	40分
	总体施工组织布置及规划
	10分
	总体方案切实可行，对本项目具有针对性。得8～10分
总体方案较满足要求。得6～8分
总体方案基本满足要求。得6分

	
	
	
	主要工程项目的施工方案、方法与技术措施
	15分
	工程内容齐全、完善；方案、方法与措施具有操作性、先进、合理。得12～15分
工程内容完整；方案、方法与措施满足施工要求。
得9～12分
工程内容较完整；方案、方法与措施基本满足施工要求。得9分

	
	
	
	各类保证体系和保证措施
	10分
	保证体系和保证措施具有操作性、先进、合理。得8～10分
方案与措施满足施工要求。得6～8分
方案与措施基本满足施工要求。得6分

	
	
	
	项目风险预测与防范，事故应急预案
	5分
	项目风险预测与防范具体，预案具有操作性、先
进、合理。得4～5分
事故应急预案满足施工要求。得3～4分
事故应急预案基本满足施工要求。得3分

	2.2.2（2）
	主要人员
	30分
	项目经理任职资格与业绩
	15
	[bookmark: OLE_LINK11]满足资格审查条件（项目经理最低要求）。

	
	
	
	项目总工任职资格与业绩
	15
	满足资格审查条件（项目总工最低要求）。

	2.2.2（3）
其他因素
	其他因素
	企业业绩
	15分
	投标人企业业绩
	15
	满足最低资格审查条件要求得9分。
在满足最低要求的基础上，每提供 1 项沥青混凝土路面工程施工业绩加3分，最多加6分。

	
	
	履约信誉
	15分
	投标人的信誉评价等级
	15
	信用评价AA级得15分；
信用评价A级得12分；
信用评价B级得9分；
信用评价C级得6分；
信用评价D级拒绝投标。
注：投标人的信用评价等级按照以下原则认定（如无前一条的信用评价结果，则依次应用下一条的信用评价结果）：
（1）采用《吉林省公路管理局2025年农村公路施工企业信用评价结果公告》中的投标人信用评价等级。
（2）采用《吉林省公路管理局2025年度普通干线公路养护工程企业信用评价结果公告》中的投标人信用评价等级。
（3）吉林省交通运输厅发布的《关于发布吉林省2025年度公路建设市场省级信用评价结果的通告》“吉林省2025年公路施工企业省级信用评价结果”中投标人的企业信用等级；
（4）交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”“全国公路从业单位信用评价结果”中施工企业投标人的2024年度信用等级；二者均有时，以信用评价等级低认定；
（5）无上述企业信用评价且未列入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”“不良行为记录”的，按A级对待，如有不良行为记录，视其严重程度按B级及以下对待。

	需要补充的其他内容：
技术文件（施工组织设计）采用“暗标”评审，如果某投标人的施工组织设计没有按照招标文件规定的格式、内容编制，且经评标委员会认定会暴露投标人身份的，评标委员会应一致将其施工组织设计部分评为 0 分，随后在详细评审汇总步骤否决其投标，并在评标报告中作出说明。

	



6.公开时间
[bookmark: _Toc444693693][bookmark: _Toc257655333][bookmark: _Toc361838108][bookmark: _Toc356741794]本次项目招标文件关键内容信息公开至投标截止之日前10天。
[bookmark: _Toc460960729][bookmark: _Toc458772805][bookmark: _Toc444517394]7.联系方式
	委托招标人: 洮南市公路建设服务中心
	招标代理机构: 吉林诚仪工程咨询有限公司

	地    址: 洮南市建设东路 775 号
	地    址: 白城市生态新区鼎山路939楼三层

	邮    编: 137100
	邮    编: 137000

	联 系 人: 陈嵩
	联 系 人: 姚瑶 杨乐

	电    话: 18621625115
	电    话: 0436-6980075


[bookmark: _GoBack]
