大安港码头沿线清淤工程设计施工总承包

招标公告
1.招标条件
本招标项目大安港码头沿线清淤工程已由大安市发展和改革局以大发改审字〔2026〕57号文件批准建设，项目法人为大安市港务管理局，建设资金来自地方政府财政资金，招标人为大安市港务管理局。项目已具备招标条件，现对该项目的设计施工总承包进行公开招标。
项目概况与招标范围

2.1项目名称：大安港码头沿线清淤工程设计施工总承包
2.2建设地点：工程位于嫩江规划桩号376+400-377+600段（吉林省境内江区），清淤江道长度1.20千米，江道清淤投影总面积10.9公顷。
2.3建设规模：清淤工艺采用挖掘机开挖与挖泥船清淤相结合的方案施工，清淤区分为干地施工区和水下施工区两部分，干地施工区采用2立方米挖掘机开挖，水下施工区采用350立方米/小时绞吸式挖泥船开挖。工程总清淤量为41.13万立方米，其中：2立方米挖掘机清淤量为36.45万立方米，350立方米/小时绞吸式挖泥船清淤量为4.68万立方米。
2.4计划工期：设计周期：签订合同后20天内完成，并满足审查要求；施工工期：自合同签订之日起21个月完成。
2.5招标范围：包括但不限于施工图设计、施工及合同范围内的全部工程的总承包服务。

2.6标段划分：本次招标划分为1个标段。

2.7质量标准：设计质量标准：符合国家及省市地方关于设计相关规范、标准；施工质量标准：符合国家及省市现行工程施工质量验收规范标准的合格工程。

3.投标人最低资格要求
3.1.本次招标要求投标人须在中国境内注册，应具有下列资质，并在人员、设备、资金等方面具有相应的设计、施工能力：
（1）设计资质：建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或水利行业乙级及以上资质。
（2）施工资质：建设行政主管部门颁发的水利水电工程总承包贰级及以上资质和有效的安全生产许可证，并在人员、设备、资金等方面具备承担本项目的能力。
3.2．主要人员要求：

工程总承包项目经理：投标人拟派项目负责人须是本单位人员（牵头人），具备水利工程设计类注册执业资格或具有水利相关专业高级及以上职称或水利水电工程专业二级及以上注册建造师证书及水利行业主管部门颁发的安全生产考核合格证书（B类），工程总承包项目经理不得同时在两个或者两个以上工程项目担任工程总承包项目经理或施工负责人。

设计负责人：投标人拟派设计项目负责人须是本单位人员，具备水利工程设计类注册执业资格或具有水利相关专业高级及以上职称；施工负责人：投标人拟派施工项目负责人须是本单位人员，应具有水利水电工程专业二级及以上注册建造师证书及安全生产考核合格证书（B类），不得同时在两个或者两个以上工程项目担任项目经理或施工负责人。

3.3.近三年（2023年—2025年）财务状况良好。提供（以联合体形式参与投标的，联合体各方均须提供）2023年—2025年经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告，如投标人成立日期在2023年—2025年之间的，提供从成立之日起到2025年度经会计师事务所或审计机构审计的财务审计报告。注：如投标人在2026年1月1日后成立的，提供成立之日至今的财务状况良好承诺即可。
3.4.信誉要求（含联合体成员）：未在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人和重大税收违法失信主体；未在国家企业信用信息公示系统（www.gsxt.gov.cn）中列入严重违法失信企业名单。

3.5.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加本项目投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.6.本次招标接受联合体投标。联合体投标的，应满足下列要求：联合体各方应签订联合体协议，明确牵头人及联合体成员分工，联合体各方不得再以自己名义单独参与或参加其他联合体在本项目中的投标。联合体必须满足申请人资格条件的全部规定。
4.招标文件的获取
4.1本次招标实行电子化招投标。凡有意参加投标者，请于2026年10月20日至2026年10月26日，登录吉林省公共资源交易一体化平台（https://www.ggzyyth.jl.cn/TPBidder）（以下简称“电子交易平台”）免费下载招标文件。

4.2本项目的变更、招标文件修改和澄清等信息将在“吉林省公共资源交易一体化平台”上发布，请潜在投标人在参与本项目活动期间随时关注网站信息，否则出现一切后果由投标人自负。
5.投标文件的递交
5.1投标文件递交截止时间（投标截止时间，下同）为2026年11月11日9时00分，投标人应在投标截止时间前将加密的电子投标文件上传至“吉林省公共资源交易一体化平台”。逾期上传的电子投标文件，电子招标投标交易平台将予以拒收。地点为白城市公共资源交易中心（公园东路14号政务大厅）。
5.2本项目开标方式为采用吉林省不见面开标大厅进行远程开标活动。投标人应事先做好参与远程开标项目的各项准备条件，如未进入或中途离开远程开标会议，后果自负，视为认同开标过程。投标人对开标有异议的，应当通过远程开标会议当场提出，非开标会议现场提出的开标异议，招标人或者行政监督部门不予受理。
5.3吉林省不见面开标大厅支持投标文件远程解密；解密方式：投标人持投标单位企业CA锁登录，进入“远程开标解密”菜单，按照开标会议主持人的指令在30分钟内完成远程解密（开标前及开评标系统公布投标人名单前，不要提前进行远程解密）。因非吉林省公共资源交易一体化平台或吉林省不见面开标大厅原因未能按时完成解密的，视为逾期未提交投标文件。
5.4有效投标人不足三家时，招标人另行组织招标。
6.发布公告的媒介
6.1本次招标公告同时在白城市公共资源交易平台（同步推送到吉林省公共资源交易公共服务平台、中国招标投标公共服务平台）和白城市交通运输局网上发布。

6.2招标文件关键内容将在白城市交通运输局网站公开。

7.联系方式
招标人：大安市港务管理局

地址：大安市

联系人：聂金玉
联系方式：15567959991（办公电话）

招标代理机构：吉林省春融项目管理有限公司

地址：长春市

联系人：李娜

工作电话：15754366453（办公电话）

监督部门：大安市交通运输局
评标办法（综合评分法）
评标办法前附表
	条款号
	评审因素
	评审标准

	2.1.1
	形式评审标准
	投标人名称
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证（施工单位）一致

	
	
	投标函签字盖章
	有法定代表人或其委托代理人签字或加盖单位公章

	
	
	投标文件格式
	符合第六章“投标文件格式”的要求

	
	
	联合体投标人
	提交联合体协议书，并明确联合体牵头人

	
	
	投标报价
	设计费、施工费分别只能有一个有效报价，且未超过最高投标限价

	2.1.2
	资格评审标准
	营业执照
	具备有效的营业执照（联合体成员均须提供），投标文件内附营业执照（副本）复印件并加盖投标单位公章。

	
	
	资质等级
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	财务状况
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	信誉
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	项目经理
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	设计负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	施工技术负责人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	其他要求
	符合第二章“投标人须知”第1.4.1项规定

	
	
	联合体投标人
	符合第二章“投标人须知”第1.4.2项规定。

	2.1.3
	响应性评审标准
	投标内容
	符合第二章“投标人须知”第1.3.1项规定

	
	
	计划工期
	符合第二章“投标人须知”第1.3.2项规定


注：如为联合体投标，资格审查标准中所需材料联合体双方均需提供，并加盖公章。

	
	
	质量标准
	符合第二章“投标人须知”第1.3.3项规定

	
	
	投标有效期
	符合第二章“投标人须知”第3.3.1项规定

	
	
	投标保证金
	符合第二章“投标人须知”第3.4.1项规定

	
	
	权利义务
	符合第四章“合同条款及格式”规定

	
	
	承包人建议
	符合第五章“发包人要求”的规定

	2.2.1
	分值构成
（总分100分）
	承包人建议书评分标准（10分）

资信业绩部分：20分

承包人实施方案：40分

投标报价：30分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
（除按规定被宣布废标的投标报价外，所有有效投标人投标价的算术平均值即为评标基准价。若有效标超过5家（不含），去掉一个最高、一个最低报价后，进行算术平均；若设最高和最低限价，有效投标价应在限价范围内）

	2.2.3
	投标报价的偏差率计算公式
	偏差率=100%×（投标人报价－评标基准价）/评标基准价

	条款号
	评分因素
	评分标准

	2.2.4
(1)
	承包人建议书评分标准（10分
	工程详细说明（5分）
	工程详细说明内容完整、合理、可行；优得5—4.1分，良得4—3.1分，一般得3—0.1分，无不得分。

	
	
	设备方案（3分）
	设备方案内容完整、合理、可行；优得3—2.1分，良得2—1.1分，一般得1—0.1分，无不得分。

	
	
	对本项目特点、关键技术的认知及其对策措施（2分）
	理解准确、认知全面，对策合理有效：优得2—1.6分，良得1.5—1.1分，一般1—0.1分，无不得分。

	2.2.4
(2)
	资信业
绩部分
评分标
准

（20分）
	信誉（2分）
	投标人近三年（2023年－至今）合同履约情况良好无纠纷者，得2分。须提供法人代表签字、盖章确认的承诺书

	
	
	类似项目业绩
（4分）
	近5年（指完工时间为2021年1月1日至2025年9月30日止）承担过1个类似施工或设计或设计施工总承包

业绩，得2分，此项最多得4分。
【①施工业绩：提供中标通知书或合同协议书或交竣工验收报告，加盖投标单位公章；②设计业绩：提供中标通知书或合同协议书，加盖投标单位公章】

	
	
	总承包项目经理业绩（2分）
	项目经理近5年（指完工时间在2021年1月1日至今）具有以项目经理或设计项目负责人或施工负责人身份主持的与本项目相类似的设计或施工或者工程总承包业绩，每有一项得2分，满分2分

	
	
	设计负责人业绩（2分）
	设计负责人近5年（指完工时间在2021年1月1日至今）具有以设计负责人身份参与的与本项目相类似的设计或者工程总承包项目业绩，每有一项得2分，满分2分

投标文件内附中标通知书或合同协议书加盖投标单位公章

	
	
	施工负责人业绩（2分）
	施工负责人近5年（指完工时间在2021年1月1日至今）具有以施工负责人身份参与的与本项目相类似的施工或者工程总承包项目业绩，每有一项得2分，满分2分

投标文件内附中标通知书或合同协议书或竣工验收报告加盖投标单位公章

	
	
	其他主要人员（8）
	施工配备：技术负责人，质量员、安全员、施工员、材料员、资料员得6分；

设计配备：具有水利工程相关专业高级及以上技术职称的，每提供1人得1分，最多得2分。

	2.2.4
(3)
	承包人
实施方
案（暗
标）评
分标准（40分）
	项目总体设计思路及设计方案（10分）
	项目总体设计思路及设计方案描述具体、详细、科学、合理，操作性和针对性强。优得8.1—10分，良得6.1—8分，一般得6—0.1分，无不得分。

	
	
	总体施工组织
布置及规划
（5分）
	总体施工组织布置及规划内容完整、合理、科学、可行。优得4.1—5分，良得3.1—4分，一般得3—0.1分，无不得分。

	
	
	主要工程项目
的施工方案、
方法与技术措
施（15分）
	主要工程项目的施工方案、方法与技术措施具体、全面、科学，合理、可行，针对性强。优得12.1—15分，良得9.1—12分，一般得9—0.1分，无不得分。

	
	
	工期、质量、
安全保障措施（5分）
	工期、质量、安全保障措施科学、合理，有操作性。优得4.1—5分，良得3.1—4分，一般得3—0.1分，无不得分。

	
	
	项目风险预测
与防范、事故
应急预案
（5分）
	项目风险预测与防范、事故应急预案详细、科学、合理，操作性和针对性强。优得4.1—5分，良得3.1—4分，一般得3—0.1分，无不得分。

	2.2.4
(4)
	投标报价（30分）
	设计投标报价得分（5分）
	（1）如果投标人的投标报价＝评标基准价，则投标报价得分＝5；
（2）如果投标人的投标报价＞评标基准价，则投标报价得分＝5-偏差率×100×0.2；
（3）如果投标人的投标报价＜评标基准价，则投标报价得分＝5+偏差率×100×0.1。评标价得分最低扣至0分。得分四舍五入保留小数点后两位。

	
	
	工程施工投标报价得分

（25分）
	（1）如果投标人的投标报价＝评标基准价，则投标报价得分＝25;

（2）如果投标人的投标报价＞评标基准价，则投标报价得分＝25-偏差率×100×0.2；
（3）如果投标人的投标报价＜评标基准价，则投标报价得分=25+偏差率×100×0.1。评标价得分最低扣至0分。
得分四舍五入保留小数点后位。




