长春至榆树高速公路建设项目勘察设计招标招标文件关键内容信息公开
1.招标条件

本招标项目长春至榆树高速公路建设项目已批准建设，项目业主为长春市高等级公路建设管理中心，建设资金来自省补贴及专项债，出资比例为10：90，招标人为长春市高等级公路建设管理中心。项目已具备招标条件，现对该项目的勘察设计进行公开招标。
2.项目概况与招标范围

2.1 建设规模及技术标准

本项目位于长春市的经开北区、九台区、德惠市和榆树市境内，采用120公里/小时、路基宽27米的双向四车道高速公路标准。路线起于长春绕城高速与东四环路（国道102）衔接处附近，在长春新区经及经开区境内设枢纽互通与长春环城高速衔接，同时设双喇叭互通与G102衔接；路线向东北经卡伦湖街道、龙嘉街道，在饮马河镇北跨越饮马河；路线继续向东北，经九台西、城子街西、上河湾西，在朝阳乡东跨越二道松花江；路线向北，经秀水西、闵家东、榆树市西，止于榆树市西北侧，设置枢纽互通与铁力至科右中旗联络线榆树至松原段衔接。

主线全长140.209km，共设特大桥11562m/3座，大桥5099m/17座，中桥2317m/34座，小桥246m/8座，涵洞199道，互通立交12座（其中枢纽互通3座、接地互通9座），分离立交20处，天桥49座，通道39道，匝道收费站9处，服务区3处，停车区2处，管理分中心1处，管理处2处，养护工区3处。

2.2 勘察设计服务期限

从合同签订之日起至本工程缺陷责任期终止之日止。

主要时间节点如下：

（1）初步设计在中标通知书发出后30日内报吉林省交通运输厅审批。

（2）施工图设计在中标通知书发出后60日内报吉林省交通运输厅审批。

（3）在招标人要求的具体日期之前完成：按施工标段编制预算、工程量清单、清单预算、最高投标限价等，并报财审部门审批；按施工标段提交招标工程量清单。

2.3招标范围

（1）初步勘察设计：包括初步勘察设计阶段的勘察设计、设计概算等。

（2）施工图勘察设计：包括施工图勘察设计阶段的勘察设计、施工图预算、占地图等。

（3）其他：按施工标段编制预算、工程量清单、清单预算、最高投标限价等，并报财审部门审批；按施工标段提交招标工程量清单；设计变更、后续服务等；配合招标人完成施工招标服务工作。

（4）勘察设计内容涵盖公路工程、房建工程、机电工程、服务区加油站工程、场区外电引入工程、交通安全设施工程及环保景观绿化工程等，以及与本项目相干扰的铁路、航道、水利、管线、电力电信及其他相关建筑设施的勘察设计，设计深度应满足相应勘察设计阶段的规定及施工需要，并应符合国家和行业的现行规定，确保本项目顺利实施。

（5）涉及施工图预算“第二部分 土地使用及拆迁补偿费”中的迁改项目【如上述（4）中的水利、管线、电力电信迁改等】由设计人向发包人提交经相关行业管理部门批复或评审的施工图及施工图预算，其相应的勘察设计费（含图纸审查、施工图审批费用）列入到迁改费用中，按相应行业管理部门审批或确认的勘察设计费由发包人另行支付，不包含在设计人的签约合同价内。但施工图的设计深度应满足行业规定及施工需要，否则发生的二次设计费用由设计人承担。

（6）上述（4）中涉及概、预算中的跨铁路项目、场区外电引入项目及服务区加油站工程，由设计人向发包人提交经相关行业管理部门批复或评审的施工图及施工图预算，其相应的勘察设计费（含图纸审查、施工图审批费用）由设计人承担（经发包人同意后可委托给相应资质单位完成），包含在设计人的签约合同价内。当铁路部门（或电力等部门）不与设计人合作而强调与发包人签订协议时，其签订的勘察设计费（含图纸审查、施工图审批费用）包含在设计人的签约合同价内，发包人不另行支付。

（7）以下专项评估和审查不在本次招标范围内，由招标人另行委托：环境影响评价及相关的专题报告（保护区、水源地、种质资源论证等）、水土保持方案、土地预审、建设项目选址意见书、社会稳定风险评估、节能评估、文物普查及文物评估、地质灾害评估、矿产压覆调查及评估、行洪评价、通航论证及航道整治、地震安全性评价、公路交通安全性评价、土地复垦、表土剥离、占用林业可行性研究、土地勘测定界。

2.4标段划分

本次招标划分为1个标段，即SJ01标段。

3.投标人最低资格要求

3.1资质及业绩要求

3.1.1投标人须同时具备工程勘察综合甲级资质、工程设计公路行业（公路）专业甲级资质、工程设计公路行业（交通工程）专业甲级资质、工程设计建筑行业（建筑工程）专业乙级资质，2017年1月1日后（以批复时间为准）累计完成过不少于140公里的高速公路设计业绩（同一项目包括初步设计和施工图设计的，当设计段落重复时按单一里程计算长度），并在人员等方面具有相应的勘察设计能力。

注：①高速公路设计业绩均应为国内新建或改扩建高速公路的设计业绩，养护工程设计业绩不予认定。高速公路设计业绩同一合同至少应同时含有路线、路基路面、桥梁工程设计内容，否则该业绩不予认定。

②高速公路设计业绩均应是已列入交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”并公开的总包已建业绩。

③联合体投标的，高速公路设计业绩按牵头人业绩数量计算。

3.1.2投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http://glxy.mot.gov.cn）”中的设计企业名录，且投标人名称和设计资质与该名录中的相应企业名称和设计资质完全一致（仅限于公路设计资质）。

3.2 本次招标接受联合体投标，联合体投标的，应满足下列要求：

联合体所有成员（含联合体牵头人）数量不得超过3家，联合体牵头人应至少具备工程设计公路行业（公路）专业甲级资质，并负责本项目总体设计和全线协调、统一、汇总工作，松花江特大桥应由联合体牵头人负责设计；联合体成员承担的工作内容必须具备相应的资质。

3.3受吉林省交通运输厅委托作为本项目设计咨询审查单位的，不得参与本次投标。

3.4 在“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn/）中被列入失信被执行人的投标人，不得参加投标。

3.5与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位不得参加投标；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标（组成同一联合体投标的除外），否则，相关投标均无效。
4.技术成果经济补偿


本次招标对未中标人投标文件中的技术成果 不给予 经济补偿。

5.评标办法

    本次招标采用资格后审方式的双信封形式综合评估法。
6. 电子化招投标相关要求

6.1本次招标采用电子化招投标。

（1）按电子化招投标流程要求进行，在网上提交加密的电子投标文件。

（2）根据吉林省政务服务和数字化建设管理局、吉林省交通运输厅《关于省级交通工程建设项目招投标实行全程电子化的通知》吉政数联[2021]8号文件要求,本次招标采用电子化招投标。

6.2电子化招投标流程（简述）

（1）投标人（包括联合体各成员）在“吉林省公路建设市场信用信息服务系统”（以下简称“省公路信息系统”）完成注册及信息填报，具体操作流程详见“吉林省交通运输厅关于发布吉林省公路建设市场信用信息服务系统的公告”。投标人宜在投标截止时间15天前完成省公路信息系统注册及信息填报，咨询电话15011008709。

（2）投标人（包括联合体各成员）在“吉林省公共资源交易中心”完成注册及信息填报，办理CA锁（已有CA锁的投标人可不办理），办理CA锁咨询电话0431-81126102。试运行期间，已在省级、长春市、吉林市平台办理过CA的交易主体，CA未到期限的，在办理一体化平台业务时，无需重新办理，只需在一体化平台上进行绑定激活，即可使用。拟新办CA的交易主体，可在任一试运行平台及场所办理一体化平台CA。

（3）招投标交易主体及有关方面登录（公共资源交易公共服务平台：http://36.135.6.232:8088/EpointSSO/memberLogin）完善主体信息后，再登录（一体化平台交易系统：http://36.135.6.232:8088/TPBidder;）开展交易活动。咨询电话0431-82752720、82752713。

（4）投标人使用投标工具软件制作并提交投标文件，制作并提交投标文件咨询电话0431-82752720、82752713。（投标工具软件下载网址：https://download.bqpoint.com/download/downloaddetail.html?SourceFrom=Ztb&ZtbSoftXiaQuCode=2308&ZtbSoftType=tballinclusive）

（5）投标人应在投标截止时间之前携带单位CA锁（必须是生成投标文件的CA锁）以及装有非加密投标文件的U盘（U盘需密封）到达开标地点，到达开标时间后，投标人应使用CA锁并输入密码进行解密，如解密失败将非加密文件递交开标工作人员，进行非加密上传（若系统识别出非加密电子投标文件和网上递交的加密投标文件识别码不一致，系统将拒绝导入）。

7.招标文件的获取

凡有意参加投标者，请于2022年9月30日08时30分至2022年10月11日16时00分，登录“吉林省公共资源交易公共服务平台 吉林省公共资源交易一体化平台（http://36.135.6.232:8088/TPBidder）”自行下载招标文件，投标人必须下载招标文件后才能在交易平台上传电子投标文件。

注：采用联合体形式投标的，联合体所有成员应分别登录“吉林省公共资源交易公共服务平台 吉林省公共资源交易一体化平台（http://36.135.6.232:8088/TPBidder）”使用CA锁下载招标文件。

8.投标文件的递交及相关事宜

　　8.1招标人不组织进行工程现场踏勘，不召开投标预备会。

8.2 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年10月27日9时00分，投标人应在投标截止时间前将加密的电子投标文件上传至 “吉林省公共资源交易公共服务平台 吉林省公共资源交易一体化平台（http://36.135.6.232:8088/TPBidder）”。

8.3投标人应于2022年10月27日8时30分至9时00分将备用纸质投标文件（第一信封及第二信封）、电子版文件U盘、装有非加密投标文件的U盘递交至吉林省公共资源交易中心四楼开标室（吉林省人民政府政务大厅楼内，长春市人民大街9999号），同时携带单位CA锁（必须是生成投标文件的CA锁）进行开标现场解密，并且按长春市人民政府、吉林省人民政府政务大厅、吉林省公共资源交易中心疫情防控相关规定，进行登记、扫码、测温。

8.4 第一信封电子版文件U盘应单独密封包装，非加密投标文件的U盘应单独密封包装，备用纸质投标文件第一个信封（商务及技术文件）应单独密封包装，备用纸质投标文件第二个信封（报价文件）与第二信封电子版文件U盘统一密封在一个封套中。

8.5投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间：同投标截止时间，开标地点：吉林省公共资源交易中心四楼开标室；投标文件第二个信封（报价文件）开标时间：2022年10月27日13时00分，开标地点：吉林省公共资源交易中心四楼开标室。

8.6逾期送达的、未送达指定地点的或不按照招标文件要求密封的纸质投标文件，招标人予以拒收；逾期未完成上传的、未按规定加密的电子投标文件，招标人予以拒收。

9.发布公告的媒介

9.1本次招标公告同时在中国招标投标公共服务平台、吉林省公共资源交易中心网（同步推送到吉林省公共资源交易公共服务平台）、中国政府采购网、吉林省交通运输厅网站、长春市交通运输局网站上发布。

9.2 本次招标文件的关键内容在吉林省交通运输厅、长春市交通运输局网站上公开。

10.投标人须知前附表

	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1.1.2
	招标人
	名  称：长春市高等级公路建设管理中心
地  址：吉林省长春市二道区G102(洋浦大街)
联系人：宗贵春
电  话：0431-80550080

	1.1.3
	招标代理机构
	名  称: 吉林省伟邦公路技术有限公司
地  址: 长春净月高新技术产业开发区福祉大路2766号

邮  编: 130117

联系人: 赵鑫、刘世远

电  话: 0431－88655555、84552020

	1.1.4
	招标项目名称
	长春至榆树高速公路建设项目

	1.1.5
	标段建设地点
	长春市（经开北区及九台区）、德惠市、榆树市

	1.1.6
	标段建设规模
	见招标公告

	1.1.7
	项目投资估算
	约142亿元

	1.2.1
	资金来源及比例
	省补贴：专项债=10：90

	1.2.2
	资金落实情况
	已落实

	1.3.1
	招标范围
	见招标公告

	1.3.2
	勘察设计服务期限
	见招标公告

	1.3.3
	质量要求
	符合国家、交通运输部及吉林省关于公路工程勘察设计方面的文件及规定。

	1.3.4
	安全目标
	杜绝发生一般及以上等级生产安全事故

	1.4.1 
	投标人资质条件、能力和信誉
	资质要求：见附录1

业绩要求：见附录2

信誉要求：见附录3

项目负责人资格：见附录4

其他要求：见附录5

	1.4.2
	是否接受联合体投标
	□不接受

eq \o\ac(□,√)接受，应满足下列要求：

（1）联合体所有成员（含联合体牵头人）数量不得超过3家；

(2) 联合体牵头人应至少具备工程设计公路行业（公路）专业甲级资质，并负责本项目总体设计和全线协调、统一、汇总工作，松花江特大桥应由联合体牵头人负责设计；联合体成员承担的工作内容必须具备相应的资质。

	1.4.3
	投标人不得存在的其他关联情形
	受吉林省交通运输厅委托作为本项目设计咨询审查单位的，不得参与本次投标。

	1.4.4
	投标人不得存在的其他不良状况或不良信用记录
	本款内容相应修改为：

（1）被吉林省及以上建设主管部门或交通运输主管部门取消本项目所在地的投标资格或禁止进入吉林省建设市场且处于有效期内； 

（6）投标人或其法定代表人、拟委任的项目负责人在近三年内有行贿犯罪行为的；

（7）被列入政府取消投标资格记录期间的企业或个人；

（8）法律法规规定的其他情形。

	1.4.5
	企业名称和资质
	本条修改为：

投标人应进入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统（http://glxy.mot.gov.cn）”中的设计企业名录，且投标人名称和设计资质与该名录中的相应企业名称和设计资质完全一致（仅限于公路设计资质）。

	1.10.2
	投标人在投标预备会前提出问题
	时间：/

	
	
	形式：/

	1.11.1
	分  包
	□不允许

eq \o\ac(□,√)允许

允许分包的工程：在专用合同条款4.1.6.6.4中明确。
对分包人的资格要求：分包人的资格能力应与其分包工程的标准和规模相适应。

	2.1
	构成招标文件的其他资料
	本项目的工程可行性研究报告及《投标文件关键内容摘录表》（Microsoft Word文件）电子文件发布在百度网盘： https://pan.baidu.com/s/1STrqAAKyy__-RPkDRdxf6w 

提取码：wbgl ，由投标人自行下载。

	2.2.1
	投标人要求澄清招标文件
	时间：投标截止时间10日前

	
	
	形式：使用 CA 数字证书登录“电子交易平台”，在“投标答疑”菜单以书面形式要求招标人对招标文件予以澄清。同时将要求澄清的内容以电子邮件方式发送至jlwbgl@163.com  ，并电话通知招标代理机构查收。

	2.2.2
	招标文件澄清发出的形式
	通过“电子交易平台”发出招标文件澄清，同时发布在网盘： https://pan.baidu.com/s/1STrqAAKyy__-RPkDRdxf6w 

提取码：wbgl ，由投标人自行下载，投标人应在投标截止期前不定时浏览上述平台和网盘，否则出现一切后果由投标人自负。

	2.2.3
	投标人确认收到招标文件澄清
	投标人打开澄清通知系统自动确认。

	2.3.1
	招标文件修改发出的形式
	通过“电子交易平台”发出招标文件修改，同时发布在网盘：https://pan.baidu.com/s/1STrqAAKyy__-RPkDRdxf6w 

提取码：wbgl ，由投标人自行下载，投标人应在投标截止期前不定时浏览上述平台和网盘，否则出现一切后果由投标人自负。

	2.3.2
	投标人确认收到招标文件修改
	投标人打开澄清通知系统自动确认。

	3.1.1
	构成投标文件的其他资料
	/

	3.2.1
	增值税税金的计算

方法
	/

	3.2.3
	报价方式
	eq \o\ac(□,√)总价

□单价

	3.2.4
	最高投标限价

（系数）
	□无

eq \o\ac(□,√)有，最高投标限价（系数）
SJ01标段：0.80

注：最高投标限价（系数）中包含暂列金额

	3.2.5
	投标报价的其他要求
	投标人按系数报价，最高不能超过0.80，报价系数保留两位小数。实际支付勘察设计费将以批复的施工图预算并经财审部门最后核定的建设项目前期工作费审批额作为基准价格乘以签约报价系数。

	3.3.1
	投标有效期
	自投标人提交投标文件截止之日起计算90日


银行账号：22001390100055001391

	联系人：李思聪    电话：0431－84552016

银行转账业务备注栏填写：“长榆勘察设计投标保证金”。

（2）若采用银行保函，出具保函的银行级别：应由“工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行”六大国有商业银行之一或全国性股份制商业银行开具，银行应为地市级分、支行或以上级别。

（3）若采用担保机构出具的保函，应满足吉林省住房和城乡建设厅关于工程担保机构的相关规定。
保函复印件放入投标文件内，原件应与备用纸质投标文件一并递交，单独密封递交给招标人。

	3.4.3
	投标保证金的返还及利息计算原则
	利息计算原则如下：

(1)计算利息的起始日期为投标截止当日，终止日期为招标人退还投标保证金日期的前一日；

(2)投标保证金的利息按照第(1)款所述计息时间段内招标人指定汇入银行公告的活期存款利率计付，并扣除招标人汇款手续费；

(3)利息金额计算至分位，分以下尾数四舍五入。

	3.4.4
	其他可以不予退还投标保证金的情形
	（3）投标人在投标过程中借用他人资质，互相串通、结盟，伪造虚假业绩等，或违反国家有关规定，损害招标的公正性和竞争性进行投标者。

（4）中标人未按照招标文件要求支付招标代理服务费。

	3.5
	资格审查资料的特殊要求
	eq \o\ac(□,√)无  

□有，具体要求：

	3.5.1
	投标人基本情况所附证明材料
	本条中所规定的：

（1）“基本账户开户许可证”改为“基本账户开户许可证或基本账户开户银行开具的证明”；

（2）“或由法定的社会验资机构出具的验资报告或注册地工商部门出具的股东出资情况证明复印件”改为“或填写投标人的统一社会信用代码，通过国家企业信用信息公示系统查询核验”。

其他要求不变。

	3.5.2
	近年完成的类似项目情况的时间要求
	2017年1月1日（以批复时间为准）之后完成的高速公路设计业绩，均应是已列入交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”并公开的总包已建业绩。

	3.5.3
	投标人的信誉情况所附证明材料
	本项内容修改为：

“投标人的信誉情况表”应附投标人在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单、在“信用中国”网站中未被列入失信被执行人的网页截图复印件、近三年内投标人及其法定代表人、拟委任的项目负责人均无行贿犯罪行为的书面承诺书原件（格式自拟，加盖投标人单位章），以及投标人在“吉林省2021年公路建设市场信用评价结果”中所在页复印件（未列入吉林省评价的可不提供）和在“全国公路建设市场信用信息管理系统”中“全国公路从业单位信用评价结果”中列明的2020年企业信用评价等级网页截图复印件（如在投标截止时间前发布了2021年企业信用评价，则应附2021年企业信用评价等级网页截图复印件）。

	3.5.4
	“委任的项目负责人资历表”所附的证明材料
	本条中所规定的“以及投标人所属社保机构出具的拟委任的项目负责人的社保缴费证明或其他能够证明拟委任的项目负责人参加社保的有效证明材料复印件”改为：

“以及拟委任的项目负责人在社保系统中打印的其在本单位的社保缴费明细”。

其他不变。

	3.5.5
	“拟委任的分项负责人资历表”
	本条中所规定的“以及投标人所属社保机构出具的社保缴费证明或其他能够证明其参加社保的有效证明材料复印件”改为：

“以及在社保系统中打印的其在本单位的社保缴费明细”。

其他不变。

	3.6.1
	是否允许递交备选投标方案
	eq \o\ac(□,√)不允许

□允许

	3.7.4
	投标文件副本份数及其他要求
	备用纸质投标文件正本1份，纸质版投标文件应是电子投标文件的打印件，应与上传的电子投标文件一致。如中标再提供纸质投标文件副本2份。 

备用纸质投标文件开标、评标过程不予拆封，只有在电子评标系统出现故障、停电时，才可以进行开封，备用评标。

是否要求提交电子版文件：是，提交电子版文件1份（存储载体为U盘）。电子版文件至少应包括：

第一信封商务及技术电子版文件格式为PDF文件，应与上传的第一信封电子投标文件一致，在投标截止时间前单独密封递交。

第二信封报价电子版U盘应包括：

（1）第二信封报价电子版文件格式为PDF文件，应与上传的第二信封电子投标文件一致；

（2）按照招标文件规定的格式、内容填写的《投标文件关键内容摘录表电子文件(公示)》（可编辑的Microsoft Word文件）。

第二信封报价电子版U盘应密封在第二信封报价纸质投标文件中，在投标截止时间前递交。
其他要求：/

	3.7.5
	装订的其他要求
	备用纸质投标文件第一个信封（商务及技术文件）书脊上应明确标注项目名称、标段和投标人名称。

	4.1.1
	纸质投标文件及电子版U盘密封
	本项修改为：

备用纸质投标文件应采用双信封形式密封。投标文件第一个信封（商务及技术文件）以及第二个信封（报价文件）应单独密封包装。

（1）第一信封商务及技术文件的纸质投标文件正本应密封在一个封套中；

（2）第一信封商务及技术文件的电子版U盘应密封在一个封套中；

（3）第二信封报价文件的纸质投标文件正本、报价文件电子版U盘、投标文件关键内容摘录表电子文件应统一密封在一个封套中；

（4）采用保函形式提交投标保证金的，保函原件应密封在单独的封套中。

封套应加贴封条，并在封套的封口处加盖投标人单位章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。

	4.1.2
	封套上应载明的信息
	1.投标文件第一个信封（商务及技术文件）纸质投标文件正本封套

招标人名称：长春市高等级公路建设管理中心

招标人地址：吉林省长春市二道区G102(洋浦大街)

长春至榆树高速公路建设项目勘察设计招标SJ01标段 第一个信封（商务及技术文件）投标文件

招标项目编号：JLWBZB2022-037

在2022年10月27日 9时00分前不得开启

投标人名称：              
投标人地址：                

2.投标文件第一个信封（商务及技术文件）电子版U盘封套

长春至榆树高速公路建设项目勘察设计招标SJ01标段 第一个信封（商务及技术文件）电子版U盘

在2022年10月27日 9时00分前不得开启

投标人名称：              
投标人地址：                

3.投标文件第二个信封（报价文件）封套

招标人名称：长春市高等级公路建设管理中心

招标人地址：吉林省长春市二道区G102(洋浦大街)
长春至榆树高速公路建设项目勘察设计招标SJ01标段 第二个信封（报价文件）投标文件

招标项目编号：JLWBZB2022-037

在投标文件第二个信封（报价文件）开标前不得开启

投标人名称：              

投标人地址：                

4.保函封套

招标人名称：长春市高等级公路建设管理中心

招标人地址：吉林省长春市二道区G102(洋浦大街)

长春至榆树高速公路建设项目勘察设计招标     标段投标保证金（保函原件）

招标项目编号：JLWBZB2022-037

投标人名称：              

	4.2.3
	是否退还投标文件
	√否

 是，退还时间：

	5.1
	开标时间和地点
	投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标时间：同投标截止时间

投标文件第一个信封（商务及技术文件）开标地点：同递交投标文件地点

投标文件第二个信封（报价文件）开标时间：2022年10月27日 13时00分

投标文件第二个信封（报价文件）开标地点：吉林省公共资源交易中心4楼开标室

	5.2.1
	第一个信封（商务及技术文件）开标程序
	（1）宣布开标纪律；

（2）公布在投标截止时间前提交投标文件的投标人数量；

（3）宣布开标人、唱标人等有关人员姓名；

（4）由投标人检查备用纸质投标文件密封情况；

（5）投标人解密电子投标文件第一个信封（商务及技术文件）；

（6）公布标段名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、工期及其他内容；

（7）投标人代表、招标人代表等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）第一个信封（商务及技术文件）开标结束。

	5.2.3
	第二个信封（报价文件）开标程序
	（1）宣布开标纪律；

（2）宣布通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人名单；

（3）宣布开标人、唱标人等有关人员姓名；

（4）由投标人检查第二信封备用纸质投标文件密封情况；

（5）通过投标文件第一个信封（商务及技术文件）评审的投标人解密电子投标文件第二个信封（报价文件）；

（6）公布标段名称、投标人名称、投标报价及其他内容；

（7）投标人代表、招标人代表等有关人员在开标记录上签字确认；

（8）第二个信封（报价文件）开标结束。

	5.3
	开标异议
	增加以下内容：

开标补救措施：遇到特殊情况，导致系统无法正常运行，将按照投标人提供的纸质版投标文件进行线下运行。

	6.1.1
	评标委员会的组建
	评标委员会构成：9人，其中招标人代表3人，专家6人；

评标专家确定方式：依法从相应评标专家库中随机抽取。

	6.3.2
	评标委员会推荐中标候选人的人数
	推荐的中标候选人数为1～3名

	7.1
	中标候选人公示媒介及期限
	公示媒介：中国招标投标公共服务平台、吉林省公共资源交易中心网（同步推送到吉林省公共资源交易公共服务平台）、中国政府采购网、吉林省交通运输厅网、长春市交通运输局网。

公示期限：3日

公示的其他内容：/

	7.4
	是否授权评标委员会确定中标人
	否

	7.5
	中标通知书和中标结果通知发出的形式
	中标通知书以书面形式发出，中标结果通知以中标结果公告的形式发出。

	7.6
	中标结果公告媒介及期限
	公告媒介：中国招标投标公共服务平台、吉林省公共资源交易中心网（同步推送到吉林省公共资源交易公共服务平台）、中国政府采购网、吉林省交通运输厅网、长春市交通运输局网。

公告期限：3日

	7.7
	技术成果经济补偿
	eq \o\ac(□,√)不补偿

□补偿，补偿标准：

	7.8.1
	履约保证金
	是否要求中标人提交履约保证金：

eq \o\ac(□,√)要求

履约保证金的形式：现金、支票、银行保函、担保机构保函。

履约担保金额：10%签约合同价

（1）采用现金和支票形式时，应由中标人的基本账户汇入发包人指定账户。

（2）采用银行保函时，出具保函的银行级别：应由“工商银行、农业银行、中国银行、建设银行、交通银行、中国邮政储蓄银行”六大国有商业银行之一或全国性股份制商业银行开具，银行应为地市级分行或以上级别，所需费用由中标人承担，中标人应保证银行保函真实有效，保函格式见招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式。

（3）若采用担保机构出具的保函，应满足吉林省住房和城乡建设厅关于工程担保机构的相关规定，所需费用由中标人承担，中标人应保证保函真实有效，保函格式见招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约保证金格式。

 不要求

	8.5.1
	监督部门
	监督部门：长春市交通运输局

地　　址：长春市民康路555号

电    话：0431- 88973671

传    真：0431- 88973671

邮　　编：130000

监督部门：中共长春市纪律检查委员会

地　　址：长春市人民大街2626号
电    话：0431- 12388
注：依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条 “ 就本条例第二十二、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当先向招标人提出异议……”。

	9
	是否采用电子招标投标
	  否

√是

	需要补充的其他内容

	10.2
	招标代理服务费
	用于本项目的招标代理服务费由中标人支付，投标人应将此费用摊入报价之中。参考原国家计委《招标代理服务收费管理暂行办法》（计价格〔2002〕1980号）、《国家发展改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知》（发改办价格〔2003〕857号）、《国家发展改革委关于降低部分建设项目收费标准规范收费行为等有关问题的通知》（发改价格〔2011〕534号）规定的招标代理服务收费差额费率计算乘以0.5系数为本标段的招标代理服务费（本标段招标代理服务费以设计费10000万元为基数计算）。

在签订合同前，中标人应将招标代理服务费以电汇形式递交至招标代理机构提供的以下账户：

开户名称：吉林省伟邦公路技术有限公司 

开户银行：建设银行九台支行 

银行账号：22001390100055001391

联系人：李思聪    电话：0431－84552016

	10.3
	词语定义
	（1）本文件中所称的“以上”、“以下”、“以内”，包括本数；所称的“以外”，不包括本数。

（2）除有特殊说明外，本文件中所称的“近3年”或“近5年”等，是指自投标截止时间所在年度起逆推3年或5年。如：投标截止时间所在年度为2022年，“近3年”的年限从2019年1月1日算起,“近5年”的年限从2017年1月1日算起。

	10.4
	特殊说明
	（1）由于“电子交易平台”中“投标人须知”、“投标文件格式”部分内容无法修改，为保证招标顺利进行，招标人按有关规定以及结合实际情况对“投标人须知”、“投标文件格式”部分内容进行了修改和补充，将修改和补充后的“投标人须知前附表（含附录）”、“投标文件格式”上传至招标文件其他资料中，投标人应按招标人修改和补充后的“投标人须知前附表（含附录）”、“投标文件格式”要求制作投标文件。

（2）投标人应将第一信封商务投标文件（不含技术建议书，技术建议书只在“电子交易平台”中提交）和第二信封报价投标文件，按照招标文件“第六章投标文件格式”要求的先后顺序，扫描成PDF文件分别上传至第一信封电子投标文件其他资料和第二信封电子投标文件的其他资料中，对于未按招标人要求制作并提交投标文件的，一切后果由投标人自行承担。

	10.5
	说明
	本项目招标文件以《公路工程标准勘察设计招标文件》（2018年版，交通运输部公告2018年第26号）（以下简称《公路工程标准勘察设计招标文件》）为基础，结合本项目的特点和管理需要编制而成，两者应结合使用。

	10.6
	说明
	采用联合体形式投标的，对于不能在“吉林省公路建设市场信用信息服务系统”注册的联合体成员，由联合体牵头人负责把其投标所需资料上传到投标文件其他资料中。


附录1   资格审查条件(资质最低要求)

	标段
	勘察设计企业资质等级要求

	SJ01
	投标人须同时具备工程勘察综合甲级资质、工程设计公路行业（公路）专业甲级资质、工程设计公路行业（交通工程）专业甲级资质、工程设计建筑行业（建筑工程）专业乙级资质。


附录2   资格审查条件(业绩最低要求)
	标段
	业绩要求

	SJ01
	2017年1月1日后（以批复时间为准）累计完成过不少于140公里的高速公路设计业绩（同一项目包括初步设计和施工图设计的，当设计段落重复时按单一里程计算长度）。


注：①高速公路设计业绩均应为国内新建或改扩建高速公路的设计业绩，养护工程设计业绩不予认定。高速公路设计业绩同一合同至少应同时含有路线、路基路面、桥梁工程设计内容，否则该业绩不予认定。

②高速公路设计业绩均应是已列入交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”并公开的总包已建业绩。

③联合体投标的，高速公路设计业绩按牵头人业绩数量计算。

录3   资格审查条件(信誉最低要求)

	信 誉 要 求

	/


附录4   资格审查条件(项目负责人最低要求)
	标段
	人员
	数量
	资 格 要 求

	SJ01
	项目负责人
	1
	（1）投标人自有人员（联合体投标的，项目负责人必须为联合体牵头人自有人员）；

（2）具有道桥相关专业高级技术职称；

（3）公路设计10年以上工作经验，近5年内担任过1项国内新建或改扩建高速公路的初步设计阶段或施工图设计阶段的项目负责人或分项负责人。

注：1个合同的个人业绩计为1项个人业绩。


注：“投标人自有人员” 指社保缴费证明中缴费单位与投标人名称一致。如果投标人属事业法人单位，则应提供该人员是投标人单位职工的有效书面证明材料。

附录5   资格审查条件(分项负责人最低要求)
	人员
	资格要求

	
	SJ01

	1
	工程地质勘察

分项负责人
	1
	工程师，公路勘察经验5年，近5年内担任过1项高速公路勘察的分项负责人。

	2
	工程造价

分项负责人
	1
	工程师，公路工程造价经验5年，持有住房和城乡建设部注册造价工程师证书(土建专业)，或持有交通运输部一级造价工程师证书(交通运输工程专业)， 或持有交通运输部公路工程造价人员资格证书(甲级)，近5年内担任过1项高速公路造价的分项负责人。

	3
	路线分项负责人
	1
	工程师，公路路线设计经验5年，近5年内担任过1项高速公路设计的路线分项负责人。

	4
	路基分项负责人
	1
	工程师，公路路基设计经验5年，近5年内担任过1项高速公路设计的路基分项负责人。

	5
	路面分项负责人
	1
	工程师，公路路面设计经验5年，近5年内担任过1项高速公路设计的路面分项负责人。

	6
	桥涵分项负责人
	1
	工程师，公路桥涵设计经验5年，近5年内担任过1项高速公路设计的桥涵分项负责人。

	7
	交叉工程

分项负责人
	1
	工程师，公路交叉工程设计经验5年，近5年内担任过1项高速公路设计的交叉工程分项负责人。

	8
	房建工程

分项负责人
	1
	工程师，房建工程设计经验5年。

	9
	交通工程及沿线设施分项负责人
	1
	工程师，公路交通工程设计经验5年，近5年内担任过1项高速公路设计的交通工程及沿线设施分项负责人。

	10
	环保绿化

分项负责人
	1
	工程师，环保景观设计经验5年，近5年内担任过1项高速公路设计的环保景观分项负责人。

	11
	后续服务负责人
	3
	必须由本标段的项目负责人或分项负责人担任。


11.评标办法前附表

	条款号
	评审因素与评审标准

	1
	评标方法
	综合评分相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人：

（1）评标价低的投标人优先；

（2）被吉林省交通运输厅评为较高信用等级的投标人优先；

（3）商务和技术得分较高的投标人优先；

（4）若以上各项比较因素都相等，则通过评标委员会投票表决，推荐票数多的投标人优先。

	2.1.1

2.1.3
	形式评审与响应性评审标准
	第一个信封（商务及技术文件）评审标准：

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨：

a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、勘察设计服务期限、质量要求及安全目标；

b.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。

（3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金：

a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期；

b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金一次性由投标人的基本账户转入并到达招标人指定账户；

c.若投标保证金采用保函形式提交，保函的格式、开具保函的银行或担保机构均满足招标文件要求，且在递交投标文件截止时间之前向招标人提交了保函原件。

（4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，且授权人和被授权人均在授权委托书上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，且法定代表人在法定代表人身份证明上签名，未使用印章、签名章或其他电子制版签名代替。

（6）投标人以联合体形式投标时，联合体满足招标文件的要求：

投标人按照招标文件提供的格式签订了联合体协议书，明确各方承担连带责任，并明确了联合体牵头人。

（7）投标人如有分包计划，符合招标文件第二章“投标人须知”第1.11款规定，且按招标文件第六章“投标文件格式”的要求填写了“拟分包项目情况表”。

（8）同一投标人未提交两个以上不同的投标文件，但招标文件要求提交备选投标的除外。

（9）投标文件中未出现有关投标报价的内容。

（10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。

（11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。

（12）权利义务符合招标文件规定：

a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法；

b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务；

c.投标人未提出不同的支付办法；

d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议；

e.投标人在投标活动中无欺诈行为；

f.投标人未对合同条款有重要保留。

第二个信封（报价文件）评审标准：

（1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨，内容齐全完整：

a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标报价系数（包括大写报价系数和小写报价系数）；

b.已标价报价清单说明文字与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减；

c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。

（2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。

（3）投标报价系数未超过招标文件设定的最高投标限价系数。

（4）投标报价系数大写能够确定具体数值。

（5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价系数。

	2.1.2
	资格评审标准
	（1）投标人具备有效的营业执照、组织机构代码证、勘察资质证书、设计资质证书和基本账户开户许可证（或开户证明）。

（2）投标人的资质等级符合招标文件规定。

（3）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。

（4）投标人的信誉符合招标文件规定。

（5）投标人的项目负责人资格符合招标文件规定。

（6）投标人的其他要求符合招标文件规定。

（7）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。

（8）投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定（仅限于公路设计资质）。

（9）以联合体形式参与投标的，联合体各方均未再以自己名义或参加其他联合体在同一标段中投标；独立参与投标的，投标人未同时参加联合体在同一标段中投标。联合体成员承担的工作内容必须具备相应的资质。

（10）与所投标段的其他投标人不存在控股、管理关系或单位负责人为同一人的情况；与招标人也不存在利害关系并可能影响招标公正性。

	条款号
	条款内容
	编列内容

	2.2.1
	分值构成

（总分100分）
	第一个信封（商务及技术文件）评分分值构成：

技术建议书：45分

主要人员：20分

业绩：20分

履约信誉：5分

第二个信封（报价文件）评分分值构成：

评标价：10分

	2.2.2
	评标基准价计算方法
	评标基准价的计算：

在开标现场，招标人将当场计算并宣布评标基准价。

（1）评标价的确定：

评标价=投标函文字报价系数

（2）评标价平均值的计算：

除按第二章“投标人须知”第5.2.4项规定开标现场被宣布为不进入评标基准价计算的投标报价之外，所有投标人的评标价去掉一个最高值和一个最低值后的算术平均值即为评标价平均值（如果参与评标价平均值计算的有效投标人少于5家时，则计算评标价平均值时不去掉最高值和最低值）。

（3）评标基准价的确定：

将评标价平均值直接作为评标基准价。

在评标过程中，评标委员会应对招标人计算的评标基准价进行复核，存在计算错误的应予以修正并在评标报告中作出说明。除此之外，评标基准价在整个评标期间保持不变，不随任何因素发生变化。

	2.2.3
	评标价的偏差率计算公式
	偏差率=100%×（投标人评标价-评标基准价）/评标基准价

偏差率保留两位小数


续上表

	条款号
	评分因素与权重分值

	评分标准

	
	评分

因素
	评分因素

权重分值
	各评分因素细分项
	分值
	

	2.2.4（1）
	技术建议书
	45分
	对招标项目的理解和总体设计思路
	5分
	对招标项目的理解和总体设计思路基本正确得3分，理解深刻、认识全面、对设计思路把握准确，酌情加分，最高加2分。

	
	
	
	招标项目勘察设计的特点、关键技术问题的认识及其对策措施
	15分
	对招标项目勘察设计的特点及关键性技术问题把握基本准确，所提出的措施基本可行得9分，所提出的措施符合本项目的特点，针对性强，且具有可行性的，酌情加分，最高加6分。

	
	
	
	对前一阶段工作技术结论及技术方案的不同看法及建议
	5分
	对前一阶段工作技术结论及技术方案的不同看法和建议基本准确，得3分，所提出的看法和建议新颖、准确、可行，酌情加分，最高加2分。

	
	
	
	勘察设计工作量及计划安排
	5分
	勘察设计工作量估算基本准确、计划安排基本可行得3分，勘察设计工作量估算准确、计划安排合理，酌情加分，最高加2分。

	
	
	
	勘察设计的质量保证措施、进度保证措施、安全保证措施
	10分
	勘察设计的质量、进度、安全保证措施基本可行得6分，措施可行，所采用的措施能够提高设计质量、加快设计进度、保证勘察安全的，酌情加分，最高加4分。

	
	
	
	后续服务的安排及保证措施
	5分
	后续服务的安排及保证措施基本可行得3分，可行且能够快速的协助发包人解决问题，酌情加分，最高加2分。

	2.2.4（2）
	主要

人员
	20分
	项目负责人

任职资格与业绩
	15分
	满足最低资格要求得9分。

在满足最低资格要求基础上，近5年内担任国内新建或改扩建高速公路的初步设计阶段或施工图设计阶段的项目负责人每增加1项加3分，最高加6分。

注：1个合同的个人业绩计为1项个人业绩。

	
	
	
	分项负责人

任职资格与业绩
	5分
	满足最低资格要求得3分。

所有投标人横向比较，分项负责人综合能力得分0～2分。

	2.2.4（3）
	评标价
	10分
	评标价得分计算：

（1）如果投标人的评标价＞评标基准价，则评标价得分=10-偏差率×100×0.1；

（2）如果投标人的评标价≤评标基准价，则评标价得分=10+偏差率×100×0.05。

评标价得分最低为0分。


续上表

	评分因素与权重分值
	评分标准

	条款号
	评分因素
	评分因素

权重分值
	各评分因素细分项
	分值
	

	2.2.4（4）
	其他因素
	业绩
	20分
	高速公路设计业绩
	20分
	满足最低资格要求得12分， 2017年1月1日后（以批复时间为准）累计完成过500公里的高速公路设计业绩（同一项目包括初步设计和施工图设计的，当设计段落重复时按单一里程计算长度）得20分，中间值按比例内插计算得分。

注：1.高速公路设计业绩均应为国内新建或改扩建高速公路的设计业绩，且应是已列入交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”并公开的总包已建业绩，养护工程设计业绩不予认定。同一合同至少应同时含有路线、路基路面、桥梁工程设计内容，否则该业绩不予认定。

2.计算联合体业绩得分时，以牵头人的业绩数量作为依据。

	2.2.4（4）
	其他因素
	履约

信誉
	5分
	信用

评价


	5分
	投标人的履约信誉按照以下（1）～（3）的顺序认定并评分（如执行上一条标准，则不再执行其他标准）：

（1）2021年吉林省公路设计企业省级信用评价结果中投标人的企业信用等级； 

（2）交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”“全国公路从业单位信用评价结果”中投标人（设计企业）的全国综合评价2020年度企业信用等级（如在投标截止时间前发布了2021年度企业信用评价，则执行2021年度企业信用评价）；

（3）无上述企业信用评价的，若未列入交通运输部“全国公路建设市场信用信息管理系统”“不良行为记录”的，按A级对待，否则按C级、D级对待。

AA级            5分

A级             4分

B级             3分

C、D等级        0分

注：以联合体形式参与投标的，其信用等级以联合体牵头人信用等级为准。

	需要补充的其他内容：无


12.公开时间

招标文件关键内容信息公开时间至2022年10月18日。

13.联系方式

	招标人: 长春市高等级公路建设管理中心
	招标代理机构：吉林省伟邦公路技术有限公司

	地  址: 吉林省长春市二道区G102(洋浦大街)
	地址：长春净月高新技术产业开发区福祉大路2766号

	联系人: 宗贵春
	联系人：赵鑫  刘世远

	电  话: 0431-80550080
	电话：0431-88655555、84552020


� a.“投标人须知前附表”用于进一步明确正文中的未尽事宜，与正文不一致之处，以“投标人须知前附表”内容为准。


b.“投标人须知前附表”中的附录表格同属“投标人须知前附表”内容，具有同等效力。


�各评分因素（评标价和履约信誉评分项除外）得分一般不得低于其权重分值的60%，且各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定。评委人数为7人以上时，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值60%的，应在评标报告中作出说明。





25

