国道扎公线（G608）偏脸子至乾安段改建工程施工

招标文件关键内容

1.招标条件

本招标项目国道扎公线（G608）偏脸子至乾安段改建工程已由吉林省发展和改革委员会以《关于国道扎公线（G608）偏脸子至乾安段改建工程可行性研究报告的批复》（吉发改审批[2025]14号文件）批准建设，施工图设计已由吉林省交通运输厅以《吉林省交通运输厅关于国道扎公线（G608）偏脸子至乾安段改建工程一阶段施工图设计的批复》（吉交审批函[2025]24号文件）批准，项目法人为乾安县国省干线公路建设办公室，建设资金来自国家交通运输领域重点项目资金和乾安县人民政府财政资金，出资比例100%。招标人为乾安县国省干线公路建设办公室。项目已具备招标条件，现对该项目的施工进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1 建设地点：吉林省乾安县境内。

2.2 建设规模：路线起于乾安县与大安市交界处，与国道扎公线大安段顺接，起点桩号K0+086.282，沿既有旧路向东南布线，在阳字村附近利用既有公铁立交桥上跨通让铁路，途经丽字村、水字镇、龙字村、西北村，止于乾安县城区市政路交界处，终点桩号K19+832.143，全长19.746公里，改建中桥142米/2座，新改建小桥52.44米/2座、涵洞17道（含11道石油管线交叉涵洞），改建利用分离式立体交叉1处，设平面交叉14处、汽车停靠站8处。国道扎公线(G608)偏脸子至乾安段改建工程涉铁部分不在本次招标范围内。

采用设计速度60公里/小时的二级公路标准，路基宽10米，其中行车道宽2×3.5米，硬路肩宽2×0.75米，土路肩宽2×0.75米。新建桥涵设计汽车荷载等级采用公路-I级。

2.3 计划工期：

路基路面、桥涵工程：2026年5月20日至2027年8月31日，共计468日历天；

交通安全设施工程：2027年9月1日（以监理工程师签发的开工令为准）至2027年12月31日，共计121日历天（旧路现有交通安全设施需及时拆除，交通安全设施工程中标单位需在签订合同后15日内完成拆除，需要利旧部分自行保管，不能利用的部分及时移交给发包人）；

绿化工程：2027年9月1日（以监理工程师签发的开工令为准）至2027年12月31日，共计121日历天。

2.4 标段划分及招标范围：本次施工招标共划分为3个标段。具体标段划分如下：

| 类别 | 长度（公里） | 主要工程内容 |
| --- | --- | --- |
| 路基路面、桥涵工程 | 19.746 | 主要内容为路基、路面、桥涵、排水等工程的施工。 |
| 交通安全设施工程 | 19.746 | 主要内容为交通安全设施工程的施工。 |
| 绿化环保工程 | 19.746 | 主要内容为绿化及环境保护工程的施工。 |

3.投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备以下资质，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力：

| 标段 | 资质要求 |
| --- | --- |
| SG01 | 公路工程施工总承包二级以上（含二级）资质。 |
| JA01 | 公路交通工程专业承包（公路安全设施分项）二级以上（含二级）资质。 |
| LH01 | 具有独立承担民事责任的能力和经营许可的独立法人资格，营业执照的经营范围包括绿化工程。 |

投标人〔指根据厅公路字〔2011〕114号文件应进入名录的投标人〕在投标截止时间前应进入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn）”中的公路工程施工资质企业名录，且投标人名称和资质与该名录中的相应企业名称和资质完全一致。

3.2 本次招标不接受联合体投标。

3.3投标人只能对1个标段进行投标。

3.4与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。单位负责人为同一人或存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

3.5在“信用中国”网站(https://www.creditchina.gov.cn/)中被列入失信被执行人名单的投标人，不得参加投标。

4．评标办法

本项目采用技术评分最低标价法。

- 资格审查条件最低要求

附录1资格审查条件（资质最低要求）

| 标段 | 施工企业资质等级要求 |
| --- | --- |
| SG01 | 公路工程施工总承包二级以上（含二级）资质。 |
| JA01 | 公路交通工程专业承包（公路安全设施分项）二级以上（含二级）资质。 |
| LH01 | 具有独立承担民事责任的能力和经营许可的独立法人资格，营业执照的经营范围包括绿化工程。 |

附录2资格审查条件（财务最低要求）

| 标段 | 财务要求 |
| --- | --- |
| SG01 | 投标人近三年（2023年至2025年）应当具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，须提供财务状况承诺函并加盖投标人单位公章。 |
| JA01 |  |
| LH01 |  |

附录3资格审查条件（业绩最低要求）

| 标段 | 业绩要求 |
| --- | --- |
| SG01 | / |
| JA01 |  |
| LH01 |  |

附录4资格审查条件（信誉最低要求）

| 标段 | 信誉要求 |
| --- | --- |
| SG01 | 投标人不得存在“投标人须知”第1.4.4项的规定不良状况或不良信用记录。 |
| JA01 |  |
| LH01 |  |

附录5资格审查条件（项目经理和项目总工最低要求）

| 标段 | 人员 | 数量 | 资格最低要求 | 在岗要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SG01 | 项目 经理 | 1 | （1）投标人自有人员； （2）公路工程相关专业工程师职称； （3）具有建设行政主管部门颁发的公路工程专业《壹级建造师电子注册证书》，且现注册单位为投标人； （4）具有交通运输主管部门颁发的有效的B类安全生产考核合格证书。 | 无在岗项目(指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离) |
|  | 项目 总工 | 1 | （1）投标人自有人员； （2）公路工程相关专业高级工程师职称。 |  |
| JA01 | 项目 经理 | 1 | （1）投标人自有人员； （2）公路工程相关专业工程师职称； （3）具有建设行政主管部门颁发的公路工程专业《贰级建造师注册证书》或《贰级建造师电子注册证书》，且现注册单位为投标人； （4）具有交通运输主管部门颁发的有效的B类安全生产考核合格证书。 | 无在岗项目(指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离) |
|  | 项目 总工 | 1 | （1）投标人自有人员； （2）公路工程相关专业高级工程师职称。 |  |
| LH01 | 项目 经理 | 1 | （1）投标人自有人员； （2）绿化工程相关专业或公路工程相关专业工程师职称。 | 无在岗项目(指目前未在其他项目上任职，或虽在其他项目上任职但本项目中标后能够从该项目撤离) |
|  | 项目 总工 | 1 | （1）投标人自有人员； （2）绿化工程相关专业或公路工程相关专业工程师职称。 |  |

注：1、项目经理和项目总工不得兼职。

2、“投标人自有人员”指投标人为其申报社会保险登记，并为其缴纳社会保险费的人员。

3、如职称证上无专业，则以毕业证上的专业为准。

- 评标办法前附表

### SG01标段评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 评标价相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人： （1）被吉林省交通运输厅在2024年度公路建设市场吉林省省级综合评价结果的通告中评为较高信用等级的投标人优先； （2）商务和技术得分较高的投标人优先； （3）评标委员会投票确定。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与 响应性评审 标准 | 第一个信封（商务及技术文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标； b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金： a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期； b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性转入并到达招标人指定账户； c.若投标保证金采用保函或保单形式提交，银行保函或保单符合招标文件规定。 （4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，授权委托书符合招标文件规定。 （5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，法定代表人身份证明符合招标文件规定。 （6）投标人未以联合体形式投标。 （7）投标人分包情况符合招标文件规定。 （8）同一投标人在同一标段未提交两个以上不同的投标文件。 （9）投标文件中未出现有关投标报价的内容。 （10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 （11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 （12）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与 响应性评审 标准 | 第二个信封（报价文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）。 b.已标价工程量清单说明与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。 （4）投标报价中的大写金额能够确定具体数值。 （5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价。 （6）投标人未提交调价函。 （7）投标人填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。 |
| 2.1.2 | 资格评审 标准 | （1）投标人具备有效的营业执照（事业单位法人证书）、资质证书、安全生产许可证、基本账户开户许可证（或基本账户开户银行出具的开户证明，采用保函形式提交投标保证金的，可不提供）、在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图（事业单位无须提供）。 （2）投标人的资质等级符合招标文件规定。 （3）投标人的财务状况符合招标文件规定。 （4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。 （5）投标人的信誉符合招标文件规定。 （6）投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。 （7）投标人的其他要求符合招标文件规定。 （8）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。 （9）投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定。 （10）投标人未以联合体形式参与投标。 |

续上表

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 第一个信封 评分分值构成（总分100分） | 施工组织设计：40分 主要人员：25分 履约信誉：15分 企业业绩：20分 |
| 2.2.3 | 第二个信封 详细评审标准 | 评标价计算公式：评标价=投标函文字报价 |
| 3.2.4 | 通过第一个 信封详细评审的投标人数量 | 按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，选择前3名通过详细评审。 如同一标段出现多名投标人的商务和技术得分相等时，则按照以下优先顺序进行排序： a. 施工组织设计得分较高者排序在先； b. 主要人员得分较高者排序在先； c. 履约信誉得分较高者排序在先。 若以上各项评分因素得分都相等，则通过评委会投票表决，推荐票数多的投标人排序在先。 |

续上表

| 评分因素与拟定权重分值 |  |  |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款 号 | 评分 因素 |  | 评分因素 权重分值 | 各评分因 素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.2（1） | 施工组织设计 |  | 40分 | 关键工程的施工方案、方法与技术措施 | 20 | 好，16-20 分； 较好，12-16分； 一般，12分。 |
|  |  |  |  | 工期保证体系及保证措施 | 3 | 好，2.4-3.0分； 较好，1.8-2.4分； 一般，1.8分。 |
|  |  |  |  | 工程质量管理体系及保证措施 | 5 | 好，4-5分； 较好，3-4分； 一般，3分。 |
|  |  |  |  | 安全生产管理体系及保证措施 | 5 | 好，4-5分； 较好，3-4分； 一般，3分。 |
|  |  |  |  | 环境保护、水土保持、文明施工、文物保护保证体系及保证措施 | 5 | 好，4-5分； 较好，3-4分； 一般，3分。 |
|  |  |  |  | 项目风险预测与防范，事故应急预案 | 2 | 好，1.6-2分； 较好，1.2-1.6分； 一般，1.2分。 |
| 2.2.2（2） | 主要 人员 |  | 25分 | 项目经理 任职资格与业绩 | 15 | 满足最低资格审查条件得9分，担任过1项二级或二级以上公路工程（工程内容至少应包含路基、沥青混凝土路面工程）施工的项目经理得12分；担任过2项二级或二级以上公路工程（工程内容至少应包含路基、沥青混凝土路面工程）施工的项目经理得15分。 注：项目经理个人业绩均应是已列入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/）”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”并公开的总包已建业绩（业绩应为国内新建或改扩建工程业绩）。 |
|  |  |  |  | 项目总工 任职资格与业绩 | 10 | 满足最低资格审查条件得6分，担任过1项二级或二级以上公路工程（工程内容至少应包含路基、沥青混凝土路面工程）施工的项目总工得8分；担任过2项二级或二级以上公路工程（工程内容至少应包含路基、沥青混凝土路面工程）施工的项目总工得10分。 注：项目总工个人业绩均应是已列入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/）”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”并公开的总包已建业绩（业绩应为国内新建或改扩建工程业绩）。 |
| 2.2.2（3） | 其他因素 | 企业业绩 | 20分 | 企业业绩 | 20 | （1）满足最低资格审查条件得12分； （2）在满足最低资格审查条件基础上，累计完成的二级或二级以上公路路基工程施工有效业绩每增加10公里加1分，最多加3分，中间内插计算得分（四舍五入保留2位小数）。 （3）在满足最低资格审查条件基础上，累计完成的二级或二级以上公路沥青混凝土路面工程施工有效业绩每增加10公里加1分，最多加3分，中间内插计算得分（四舍五入保留2位小数）。 （4）在满足最低资格审查条件基础上，累计完成的二级或二级以上公路中桥工程施工有效业绩每增加一座加1分，最多加2分。 注： 有效业绩应满足下列要求： ①完成时间：2021年1月1日至投标截止时间（以交工时间为准） ②应是已列入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/）”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”并公开的总包已建业绩。 ③应为国内新建或改扩建工程业绩，高速公路、一级公路全幅路基、路面工程按2倍长度计算。 |
|  |  | 履约信誉 | 15分 | 投标人的 信用评价等级 | 15 | 信用评价AA级，得15分。 |
|  |  |  |  |  | 13 | 信用评价A级，得13分。 |
|  |  |  |  |  | 11 | 信用评价B级，得11分。 |
|  |  |  |  |  | 9 | 信用评价C级，得9分。 |
|  |  |  |  |  | 0 | 信用评价D级，得0分。 |
|  |  |  | 投标人的信用评价按以下原则确定： （1）吉林省交通运输厅发布的《关于发布2024年度公路建设市场吉林省省级综合评价结果的通告》中投标人的企业信用等级； （2）交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”“全国公路从业单位信用评价结果”中投标人的全国综合评价2024年度企业信用等级； （3）同一投标人同时具有上述企业信用评价的，以吉林省评价为准； （4）无以上信用评价等级的，根据“全国公路建设市场监督管理系统--不良行为记录”查询结果，若无不良信用记录，按A级对待，如有不良信用记录，视其严重程度按B级或以下对待； （5）投标人的评价结果必须是以施工企业身份获得的，以设计企业或监理企业身份获得的评价在本次招标中无效。 |  |  |  |
| 需要补充的其他内容： 1.各评分因素（履约信誉评分项除外）得分一般不得低于其权重分值的60%，且各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，评标委员会成员数量为7人以上时，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值60%的，应在评标报告中作出说明。所有评分分值均保留至小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 2.施工组织设计采用“暗标”评审，如果某投标人的施工组织设计没有按照招标文件规定的格式、内容编制，且经评标委员会认定会暴露投标人信息的，评标委员会应否决其投标，并在评标报告中作出详细说明。 |  |  |  |  |  |  |

### JA01标段评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 评标价相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人： （1）被吉林省交通运输厅在2024年度公路建设市场吉林省省级综合评价结果的通告中评为较高信用等级的投标人优先； （2）商务和技术得分较高的投标人优先； （3）评标委员会投票确定。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与 响应性评审 标准 | 第一个信封（商务及技术文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标； b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金： a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期； b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性转入并到达招标人指定账户； c.若投标保证金采用保函或保单形式提交，银行保函或保单符合招标文件规定。 （4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，授权委托书符合招标文件规定。 （5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，法定代表人身份证明符合招标文件规定。 （6）投标人未以联合体形式投标。 （7）投标人分包情况符合招标文件规定。 （8）同一投标人在同一标段未提交两个以上不同的投标文件。 （9）投标文件中未出现有关投标报价的内容。 （10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 （11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 （12）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与 响应性评审 标准 | 第二个信封（报价文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）。 b.已标价工程量清单说明与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。 （4）投标报价中的大写金额能够确定具体数值。 （5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价。 （6）投标人未提交调价函。 （7）投标人填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。 |
| 2.1.2 | 资格评审 标准 | （1）投标人具备有效的营业执照（事业单位法人证书）、资质证书、安全生产许可证、基本账户开户许可证（或基本账户开户银行出具的开户证明，采用保函形式提交投标保证金的，可不提供）、在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图（事业单位无须提供）。 （2）投标人的资质等级符合招标文件规定。 （3）投标人的财务状况符合招标文件规定。 （4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。 （5）投标人的信誉符合招标文件规定。 （6）投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。 （7）投标人的其他要求符合招标文件规定。 （8）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。 （9）投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定。 （10）投标人未以联合体形式投标。 |

续上表

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 第一个信封 评分分值构成（总分100分） | 施工组织设计：40分 主要人员：25分 履约信誉：15分 企业业绩：20分 |
| 2.2.3 | 第二个信封 详细评审标准 | 评标价计算公式：评标价=投标函文字报价 |
| 3.2.4 | 通过第一个 信封详细评审的投标人数量 | 按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，选择前3名通过详细评审。 如同一标段出现多名投标人的商务和技术得分相等时，则按照以下优先顺序进行排序： a. 施工组织设计得分较高者排序在先； b. 主要人员得分较高者排序在先； c. 履约信誉得分较高者排序在先。 若以上各项评分因素得分都相等，则通过评委会投票表决，推荐票数多的投标人排序在先。 |

续上表

| 评分因素与拟定权重分值 |  |  |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款 号 | 评分 因素 |  | 评分因素 权重分值 | 各评分因 素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.2（1） | 施工组织设计 |  | 40分 | 关键工程的施工方案、方法与技术措施 | 20 | 好，16-20 分； 较好，12-16分； 一般，12分。 |
|  |  |  |  | 工期保证体系及保证措施 | 3 | 好，2.4-3.0分； 较好，1.8-2.4分； 一般，1.8分。 |
|  |  |  |  | 工程质量管理体系及保证措施 | 5 | 好，4-5分； 较好，3-4分； 一般，3分。 |
|  |  |  |  | 安全生产管理体系及保证措施 | 5 | 好，4-5分； 较好，3-4分； 一般，3分。 |
|  |  |  |  | 环境保护、水土保持、文明施工、文物保护保证体系及保证措施 | 5 | 好，4-5分； 较好，3-4分； 一般，3分。 |
|  |  |  |  | 项目风险预测与防范，事故应急预案 | 2 | 好，1.6-2分； 较好，1.2-1.6分； 一般，1.2分。 |
| 2.2.2（2） | 主要 人员 |  | 25分 | 项目经理 任职资格与业绩 | 15 | 满足最低资格审查条件得9分，担任过1项二级或二级以上公路交通安全设施工程施工的项目经理得12分；担任过2项二级或二级以上公路交通安全设施工程施工的项目经理得15分。 注：项目经理个人业绩均应是已列入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/）”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”并公开的总包已建业绩（业绩应为国内新建或改扩建工程业绩）。 |
|  |  |  |  | 项目总工 任职资格与业绩 | 10 | 满足最低资格审查条件得6分，担任过1项二级或二级以上公路交通安全设施工程施工的项目总工得8分；担任过2项二级或二级以上公路交通安全设施工程施工的项目总工得10分。 注：项目总工个人业绩均应是已列入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/）”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”并公开的总包已建业绩（业绩应为国内新建或改扩建工程业绩）。 |
| 2.2.2（3） | 其他因素 | 企业业绩 | 20分 | 企业业绩 | 20 | （1）满足最低资格审查条件得12分，在满足最低资格审查条件基础上，累计完成的二级或二级以上公路交通安全设施工程施工有效业绩每增加50万元加1分，最多加8分，中间内插计算得分（四舍五入保留2位小数）。 注： 有效业绩应满足下列要求： ①完成时间：2021年1月1日至投标截止时间（以交工时间为准） ②应是已列入交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统（https://hwdms.mot.gov.cn/BMWebSite/）”或省级交通运输主管部门“公路建设市场信用信息管理系统”并公开的总包已建业绩。 ③应为国内新建或改扩建工程业绩。 |
|  |  | 履约信誉 | 15分 | 投标人的 信用评价等级 | 15 | 信用评价AA级，得15分。 |
|  |  |  |  |  | 13 | 信用评价A级，得13分。 |
|  |  |  |  |  | 11 | 信用评价B级，得11分。 |
|  |  |  |  |  | 9 | 信用评价C级，得9分。 |
|  |  |  |  |  | 0 | 信用评价D级，得0分。 |
|  |  |  | 投标人的信用评价按以下原则确定： （1）吉林省交通运输厅发布的《关于发布2024年度公路建设市场吉林省省级综合评价结果的通告》中投标人的企业信用等级； （2）交通运输部“全国公路建设市场监督管理系统”“全国公路从业单位信用评价结果”中投标人的全国综合评价2024年度企业信用等级； （3）同一投标人同时具有上述企业信用评价的，以吉林省评价为准； （4）无以上信用评价等级的，根据“全国公路建设市场监督管理系统--不良行为记录”查询结果，若无不良信用记录，按A级对待，如有不良信用记录，视其严重程度按B级或以下对待； （5）投标人的评价结果必须是以施工企业身份获得的，以设计企业或监理企业身份获得的评价在本次招标中无效。 |  |  |  |
| 需要补充的其他内容： 1.各评分因素（履约信誉评分项除外）得分一般不得低于其权重分值的60%，且各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，评标委员会成员数量为7人以上时，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值60%的，应在评标报告中作出说明。所有评分分值均保留至小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 2.施工组织设计采用“暗标”评审，如果某投标人的施工组织设计没有按照招标文件规定的格式、内容编制，且经评标委员会认定会暴露投标人信息的，评标委员会应否决其投标，并在评标报告中作出详细说明。 |  |  |  |  |  |  |

### LH01标段评标办法前附表

| 条款号 |  | 评审因素与评审标准 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 评标方法 | 评标价相等时，评标委员会依次按照以下优先顺序推荐中标候选人： （1）商务和技术得分较高的投标人优先； （2）评标委员会投票确定。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与 响应性评审 标准 | 第一个信封（商务及技术文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、工期、工程质量要求及安全目标； b.投标函附录的所有数据均符合招标文件规定； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标人按照招标文件的规定提供了投标保证金： a.投标保证金金额符合招标文件规定的金额，且投标保证金有效期不少于投标有效期； b.若投标保证金采用现金或支票形式提交，投标人应在递交投标文件截止时间之前，将投标保证金由投标人的基本账户一次性转入并到达招标人指定账户； c.若投标保证金采用保函或保单形式提交，银行保函或保单符合招标文件规定。 （4）投标人法定代表人授权委托代理人签署投标文件的，须提交授权委托书，授权委托书符合招标文件规定。 （5）投标人法定代表人亲自签署投标文件的，提供了法定代表人身份证明，法定代表人身份证明符合招标文件规定。 （6）投标人未以联合体形式投标。 （7）投标人分包情况符合招标文件规定。 （8）同一投标人在同一标段未提交两个以上不同的投标文件。 （9）投标文件中未出现有关投标报价的内容。 （10）投标文件载明的招标项目完成期限未超过招标文件规定的时限。 （11）投标文件对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 （12）权利义务符合招标文件规定： a.投标人应接受招标文件规定的风险划分原则，未提出新的风险划分办法； b.投标人未增加发包人的责任范围，或减少投标人义务； c.投标人未提出不同的工程验收、计量、支付办法； d.投标人对合同纠纷、事故处理办法未提出异议； e.投标人在投标活动中无欺诈行为； f.投标人未对合同条款有重要保留。 |
| 2.1.1 2.1.3 | 形式评审与 响应性评审 标准 | 第二个信封（报价文件）评审标准： （1）投标文件按照招标文件规定的格式、内容填写，字迹清晰可辨： a.投标函按招标文件规定填报了项目名称、标段号、补遗书编号（如有）、投标价（包括大写金额和小写金额）。 b.已标价工程量清单说明与招标文件规定一致，未进行实质性修改和删减； c.投标文件组成齐全完整，内容均按规定填写。 （2）投标文件上法定代表人或其委托代理人的签字、投标人的单位章盖章齐全，符合招标文件规定。 （3）投标报价未超过招标文件设定的最高投标限价。 （4）投标报价中的大写金额能够确定具体数值。 （5）同一投标人未提交两个以上不同的投标报价。 （6）投标人未提交调价函。 （7）投标人填写完毕的工程量固化清单未对工程量固化清单电子文件中的数据、格式和运算定义进行修改；工程量固化清单中的投标报价和投标函大写金额报价一致。 |
| 2.1.2 | 资格评审 标准 | （1）投标人具备有效的营业执照（事业单位法人证书）、基本账户开户许可证（或基本账户开户银行出具的开户证明，采用保函形式提交投标保证金的，可不提供）、在国家企业信用信息公示系统中基础信息（体现股东及出资详细信息）的网页截图（事业单位无须提供）。 （2）投标人的资质等级符合招标文件规定 。 （3）投标人的财务状况符合招标文件规定。 （4）投标人的类似项目业绩符合招标文件规定。 （5）投标人的信誉符合招标文件规定。 （6）投标人的项目经理和项目总工资格、在岗情况符合招标文件规定。 （7）投标人的其他要求符合招标文件规定。 （8）投标人不存在第二章“投标人须知”第1.4.3项或第1.4.4项规定的任何一种情形。 （9）投标人符合第二章“投标人须知”第1.4.5项规定（不适用）。 （10）投标人未以联合体形式投标。 |

续上表

| 条款号 | 条款内容 | 编列内容 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1 | 第一个信封 评分分值构成（总分100分） | 施工组织设计：40分 主要人员：25分 后续服务及优惠条件：15分 企业业绩：20分 |
| 2.2.3 | 第二个信封 详细评审标准 | 评标价计算公式：评标价=投标函文字报价 |
| 3.2.4 | 通过第一个 信封详细评审的投标人数量 | 按照投标人的商务和技术得分由高到低排序，选择前3名通过详细评审。 如同一标段出现多名投标人的商务和技术得分相等时，则按照以下优先顺序进行排序： a.施工组织设计得分较高者排序在先； b.主要人员得分较高者排序在先； c.后续服务及优惠条件得分较高者排序在先。 若以上各项评分因素得分都相等，则通过评委会投票表决，推荐票数多的投标人排序在先。 |

续上表

| 评分因素与拟定权重分值 |  |  |  |  |  | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 条款 号 | 评分 因素 |  | 评分因素 权重分值 | 各评分因 素细分项 | 分值 |  |
| 2.2.2（1） | 施工组织设计 |  | 40分 | 关键工程的施工方案、方法与技术措施 | 20 | 好，16-20 分； 较好，12-16分； 一般，12分。 |
|  |  |  |  | 工期保证体系及保证措施 | 3 | 好，2.4-3.0分； 较好，1.8-2.4分； 一般，1.8分。 |
|  |  |  |  | 工程质量管理体系及保证措施 | 5 | 好，4-5分； 较好，3-4分； 一般，3分。 |
|  |  |  |  | 安全生产管理体系及保证措施 | 5 | 好，4-5分； 较好，3-4分； 一般，3分。 |
|  |  |  |  | 环境保护、水土保持、文明施工、文物保护保证体系及保证措施 | 5 | 好，4-5分； 较好，3-4分； 一般，3分。 |
|  |  |  |  | 项目风险预测与防范，事故应急预案 | 2 | 好，1.6-2分； 较好，1.2-1.6分； 一般，1.2分。 |
| 2.2.2（2） | 主要 人员 |  | 25分 | 项目经理 任职资格与业绩 | 15 | 满足最低资格审查条件得9分，担任过1项公路绿化工程施工的项目经理得12分；担任过2项公路绿化工程施工的项目经理得15分。 注：项目经理个人业绩应提供与业主签订的施工合同及工程接收（移交）证书或交（竣）工验收证书，如合同中无法体现任职经历，则需提供业主出具的证明材料。 |
|  |  |  |  | 项目总工 任职资格与业绩 | 10 | 满足最低资格审查条件得6分，担任过1项公路绿化工程施工的项目总工得8分；担任过2项公路绿化工程施工的项目总工得10分。 注：项目总工个人业绩应提供与业主签订的施工合同及工程接收（移交）证书或交（竣）工验收证书，如合同中无法体现任职经历，则需提供业主出具的证明材料。 |
|  |  | 企业业绩 | 20分 | 企业业绩 | 20 | 满足最低资格审查条件得12分，在满足最低资格审查条件基础上，累计完成的公路绿化工程施工有效业绩每增加100万元加1分，最多加8分，中间内插计算得分（四舍五入保留2位小数）。 注：①施工业绩需提供与业主签订的施工合同及工程接收（移交）证书或交（竣）工验收证书。 ②如无法体现招标文件要求的绿化工程施工业绩数据，则应提供业主出具的证明材料。 |
|  |  | 服务承诺 | 15分 | 后续服务及优惠条件 | 15 | 好，12-15分； 较好，9-12分； 一般，9分。 |
| 需要补充的其他内容： 1.各评分因素（履约信誉评分项除外）得分一般不得低于其权重分值的60%，且各评分因素得分应以评标委员会各成员的打分平均值确定，评标委员会成员数量为7人以上时，该平均值以去掉一个最高分和一个最低分后计算。评标委员会成员对某一项评分因素的评分低于权重分值60%的，应在评标报告中作出说明。所有评分分值均保留至小数点后两位，小数点后第三位四舍五入。 2.施工组织设计采用“暗标”评审，如果某投标人的施工组织设计没有按照招标文件规定的格式、内容编制，且经评标委员会认定会暴露投标人信息的，评标委员会应否决其投标，并在评标报告中作出详细说明。 |  |  |  |  |  |  |

- 公开时间

### 本次招标文件关键内容信息公开时间至投标截止时间10日前结束。

- 联系方式

招标人：乾安县国省干线公路建设办公室

地址：乾安县夜光路与昆池街交汇处（原县幼儿园院内）

联系人：刘清辉

电话：0438-8222548

招标代理机构：吉林省国信工程咨询有限公司

地址：长春市朝阳区永昌小区14号楼4-65，301-7-103

联系人：刘富君

电话：13904301958（办公电话）

监督部门：松原市交通运输局

电话：0438-2085025

招标代理机构项目负责人：刘富君

“评标办法前附表”用于明确评标的方法、因素、标准和程序。没有列明的因素和标准不得作为评标的依据。凡“评标办法前附表”对本章正文内容进行完善和补充的，均以“评标办法前附表”为准；未进行补充、完善的，以本章正文内容为准。

“评标办法前附表”用于明确评标的方法、因素、标准和程序。没有列明的因素和标准不得作为评标的依据。凡“评标办法前附表”对本章正文内容进行完善和补充的，均以“评标办法前附表”为准；未进行补充、完善的，以本章正文内容为准。

“评标办法前附表”用于明确评标的方法、因素、标准和程序。没有列明的因素和标准不得作为评标的依据。凡“评标办法前附表”对本章正文内容进行完善和补充的，均以“评标办法前附表”为准；未进行补充、完善的，以本章正文内容为准。