白山至临江高速公路、抚松至长白国家高速公路松江河至长白段移动通讯基站基础设施建设项目设计施工总承包招标中标候选人公示附件内容

一、中标候选人在投标文件中承诺的相关内容
TX01标段：第一中标候选人
	投标人名称
	华通誉球通信产业集团股份有限公司（联合体牵头人）

广东省电信规划设计院有限公司（联合体成员）

	统一社会信用代码
	91230100073326327Y（联合体牵头人）、91440000190337244A（联合体成员）

	资质类型、等级
	设计
	1.电子通信广电行业 (通信工程)甲级
2.工程勘察专业类 (工程测量)甲级
3.电力行业（送电工程、变电工程）专业乙级

	
	施工
	通信工程施工总承包壹级、钢结构工程专业承包二级

	计划工期
	2026 年5月18日至2026 年11月30日，预计195日历天。其中，计划2026年 6月20日前完成通信基站勘察设计任务；2026 年7月20日前完成基站电力引入勘察设计任务；2026年11月30日前完成全部工程施工任务。

	质量标准
	符合国家及行业标准的相关要求以及吉林省通信产业服务的技术规范要求

	主要人员
	拟任项目经理
	姓名
	郑宏伟

	
	建造师注册证书专业及注册编号
	一级建造师（通信与广电工程）、黑1232016201607713

	
	安全生产考核合格证书编号
	黑建安B（2017）0102380

	
	时间
	工程项目名称
	担任何职

	
	2021 年10月14日
	中国铁塔股份有限公司黑龙江省分公司2021年-2022年配套、土建、室分一体化施工项目工程施工服务（标段9）
	项目经理

	
	2021 年10月14日
	中国铁塔股份有限公司黑龙江省分公司2021年-2022年配套、土建、室分一体化施工项目工程施工服务（标段4）
	项目经理

	企业业绩
	项目名称
	竣（交）工时间

	
	中国铁塔股份有限公司云南省分公司2023-2024年复合材料塔采购项目
	2025年07月30日

	
	中国铁塔云南省分公司2022-2023年地面站电力引入+动力配套一体化项目
	2024年06月10日

	
	中国移动云南公司2023年至2024年基站杆塔、土建、电力一体化集成服务项目
	2025年12月31日

	
	巴州分公司2024-2025年汇聚机房自有基站供配电及既有系统维修项目
	2025年03月26日

	
	中国电信吉林公司2023年省公司无线网工程设计服务集中采购项目（延边、通化、白山）通信项目工程设计
	2024年05月18日

	
	中国电信通化分公司2024-2025年无线网设计服务采购项目通信项目工程设计
	2025年03月06日

	
	中国电信吉林公司2024-2025年全省无线网设计服务集中采购项目(标段1:长春(绿园、汽开、高新北))通信项目
	2025年12月18日


TX01标段：第二中标候选人
	投标人名称
	黑龙江电信国脉工程股份有限公司（联合体牵头人）

中通服咨询设计研究院有限公司（联合体成员）

	统一社会信用代码
	9123010024561043XB（联合体牵头人）、91320000134755708P（联合体成员）

	资质类型、等级
	设计
	1.电子通信广电行业 (通信工程)甲级
2.工程勘察专业类 (工程测量)甲级
3.电力行业（送电工程、变电工程）专业乙级

	
	施工
	通信施工总承包壹级、钢结构工程专业承包二级

	计划工期
	2026 年5月18日至2026 年11月30日，预计195日历天。其中，计划2026年 6月20日前完成通信基站勘察设计任务；2026 年7月20日前完成基站电力引入勘察设计任务；2026年11月30日前完成全部工程施工任务。

	质量标准
	符合国家及行业标准的相关要求以及吉林省通信产业服务的技术规范要求。

	主要人员
	拟任项目经理
	姓名
	李伟

	
	建造师注册证书专业及注册编号
	一级建造师（通信与广电工程）、黑1232023202300414

	
	安全生产考核合格证书编号
	黑建安 B（2014）0102273

	
	时间
	工程项目名称
	担任何职

	
	2024年05月
	2023-2024年通信工程综合施工服务（呼市、区本部）集中采购协议
	项目经理

	
	2024年05月
	2023-2024年度基站接入总承包服务（呼伦贝尔 1）集中采购协议
	项目经理

	企业业绩
	项目名称
	竣（交）工时间

	
	2023-2024年通信工程综合施工服务（呼市、区本部）集中采购协议
	2024年05月10日

	
	2023-2024年度基站接入总承包服务（呼伦贝尔1）集中采购协议
	2024年05月04日

	
	2024年新疆联通无线网设备安装施工集中采购协议
	2024年11月20日

	
	2024-2025年中国铁塔北京市分公司塔类业务设计服务补充项目
	2025年6月30日

	
	2023-2024年中国铁塔北京分公司塔类设计项目
	2025年7月12日


TX01标段：第三中标候选人
	投标人名称
	中电科普天科技股份有限公司（联合体牵头人）

辽宁邮电规划设计院有限公司（联合体成员）

	统一社会信用代码
	914401012312130384（联合体牵头人）、912100006036053832（联合体成员）

	资质类型、等级
	设计
	1.电子通信广电行业 (通信工程)甲级
2.工程勘察专业类 (工程测量)甲级
3.电力行业（送电工程、变电工程）专业乙级

	
	施工
	通信施工总承包壹级、钢结构工程专业承包二级

	计划工期
	2026 年5月18日至2026 年11月30日，预计195日历天。其中，计划2026年 6月20日前完成通信基站勘察设计任务；2026 年7月20日前完成基站电力引入勘察设计任务；2026年11月30日前完成全部工程施工任务。

	质量标准
	符合国家及行业标准的相关要求以及吉林省通信产业服务的技术规范要求。

	主要人员
	拟任项目经理
	姓名
	谢广荣

	
	建造师注册证书专业及注册编号
	一级建造师（通信与广电工程）、粤1152013201403684

	
	安全生产考核合格证书编号
	粤建安B(2019)0010290

	
	时间
	工程项目名称
	担任何职

	
	2024年9月
	2024年中国联通长春市分公司基站外市电引入工程施工
	项目经理

	企业业绩
	项目名称
	竣（交）工时间

	
	中国铁塔股份有限公司山东省分公司工程施工服务
	2024年12月31日

	
	中国铁塔福建省分公司2024-2026年区域一体化施工服务集中采购项目
	2026年3月31日

	
	2024年四平联通基站移动网配套引电施工
	2024年10月11日

	
	中国铁塔股份有限公司陕西省分公司2024-2026年塔类一体化施工服务集中采购项目
	2026年4月29日

	
	2024年中国联通长春市分公司基站外市电引入工程施工
	2024年10月27日


二、被否决投标的投标人名称、否决依据和原因：无。

