附件1                              吉林省农村公路设计企业信用行为评定标准

| 评定内容 |  | 行为代码 | 不良行为 | 行为等级和 扣分标准 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 投标行为（满分100，扣完为止。行为代码GLSJ1） | 严重失信行为（行为代码GLSJ1-1） | GLSJ1-1-1 | 超越资质等级许可范围承揽工程 | 直接定为D级 |  |
|  |  | GLSJ1-1-2 | 出借资质，允许其他单位或个人以本单位名义投标或承接工程 | 直接定为D级 |  |
|  |  | GLSJ1-1-3 | 受让或租借资质，以他人名义投标 | 直接定为D级 |  |
|  |  | GLSJ1-1-4 | 与招标人或其他投标人串通投标，存在围标、串标等行为 | 直接定为D级 |  |
|  |  | GLSJ1-1-5 | 资审申请文件或投标文件虚假或以其他违法形式骗取中标资格的 | 直接定为D级 |  |
|  |  | GLSJ1-1-6 | 因违反法律、法规、规章被禁止投标后，在禁止期内仍参与投标 | 直接定为D级；已为D级的，D级延期半年 |  |
|  |  | GLSJ1-1-7 | 涂改、伪造、转让资质证书 | 直接定为D级 |  |
|  | 一般失信行为（行为代码GLSJ1-2） | GLSJ1-2-1 | 中标人拒不按照招标文件要求提交履约保证金 | 20分/次 |  |
|  |  | GLSJ1-2-2 | 中标后无正当理由放弃中标 | 20分/次 |  |
|  |  | GLSJ1-2-3 | 未按时确认补遗书等招标人发出的通知 | 10分/次 |  |
|  |  | GLSJ1-2-4 | 无正当理由未在规定时间内签订合同 | 10分/次 | 非投标企业原因除外 |
|  |  | GLSJ1-2-5 | 对同一合同段递交2份及以上资格预审申请文件或投标文件 | 6分/次 |  |
|  |  | GLSJ1-2-6 | 非招标人或招标文件原因放弃投标，未提前书面告知招标人 | 6分/次 |  |
| 履约行为（满分100，扣完为止。行为代码GLSJ2） | 严重失信行为（行为代码GLSJ2-1） | GLSJ2-1-1 | 因勘察设计原因造成重大质量或重大及以上等级安全事故 | 直接定为D级 |  |
|  |  | GLSJ2-1-2 | 将中标合同转包或违法分包 | 直接定为D级 |  |
|  | 人员到位（满分25，扣完为止。行为代码GLSJ2-2） | GLSJ2-2-1 | 更换投标书承诺的项目负责人未经项目法人同意 | 12分/人次 |  |
|  |  | GLSJ2-2-2 | 更换投标书承诺的其它专业负责人未经项目法人同意更换 | 6分/人次 |  |
|  |  | GLSJ2-2-3 | 设计人员不具备相应执业资格条件 | 5分/人次 |  |
|  |  | GLSJ2-2-4 | 更换投标书承诺的施工期设计代表未经项目法人同意 | 6分/人次 |  |
|  |  | GLSJ2-2-5 | 施工期设计代表因自身过失原因被更换 | 12分/人次 |  |
|  | 进度管理（满分15，扣完为止。行为代码GLSJ2-3） | GLSJ2-3-1 | 因勘察设计原因未按合同约定时间提交设计文件成果 | 12分/次 |  |
|  |  | GLSJ2-3-2 | 因自身原因未按合同约定开展外业工作或因自身原因提交外业成果的时间不满足合同规定或设计要求 | 10分/次 |  |
|  |  | GLSJ2-3-3 | 因勘察设计进度原因，引起项目推迟开工 | 10分/次 |  |
|  |  | GLSJ2-3-4 | 因后期服务原因，引起工期延误 | 10分/次 |  |
|  |  | GLSJ2-3-5 | 因自身原因未按时参加交（竣）工验收或工程质量事故分析 | 6分/次 |  |
|  | 成果质量（满分30，扣完为止。行为代码GLSJ2-4） | GLSJ2-4-1 | 因勘察设计原因引起一般质量事故或较大安全事故 | 20分/次 |  |
|  |  | GLSJ2-4-2 | 因勘察设计原因引起一般质量问题或一般安全事故 | 13分/次 |  |
|  |  | GLSJ2-4-3 | 因设计原因，项目设计投资的编制存在重大错误 | 10分/次 |  |
|  |  | GLSJ2-4-4 | 成果文件不满足有关主管部门批复意见和强制性标准要求 | 10分/项次 |  |
|  |  | GLSJ2-4-5 | 成果文件不满足勘察设计深度要求 | 5分/项次 | 单次审查、验收或检查为一次 |
|  |  | GLSJ2-4-6 | 签章不全、未授权代签或借用他人资格签章 | 5分/项次 |  |
|  |  | GLSJ2-4-7 | 对批复意见或审查意见的技术方案未落实 | 5分/项次 |  |
|  |  | GLSJ2-4-8 | 因勘察设计原因，引起重大设计变更 | 20分/项次 |  |
|  |  | GLSJ2-4-9 | 因勘察设计原因，引起较大设计变更 | 13分/次 |  |
|  |  | GLSJ2-4-10 | 因勘察设计原因，引起一般设计变更 | 5分/次 |  |
|  | 其他失信行为（满分30，扣完为止。行为代码GLSJ2-5） | GLSJ2-5-1 | 在设计或设计变更中，违规谋取非法利益 | 30分/次 |  |
|  |  | GLSJ2-5-2 | 未按合同规定进行地质勘察 | 30分/次 |  |
|  |  | GLSJ2-5-3 | 地质勘察时间滞后，地质勘察成果未利用 | 20分/次 |  |
|  |  | GLSJ2-5-4 | 地质勘察深度不足 | 20分/次 | 单次审查、验收或检查为一次 |
|  |  | GLSJ2-5-5 | 除特殊要求的建筑材料和专用设备外设计单位指定建筑材料、建筑构配件、设备等生产厂家、供应商 | 10分/次 |  |
|  |  | GLSJ2-5-6 | 提供虚假地质勘察资料的 | 10分/项次 |  |
|  |  | GLSJ2-5-7 | 发生廉政事件但未触犯刑事法律 | 8分/次 |  |
|  |  | GLSJ2-5-8 | 勘察设计工作大纲及实施细则未落实 | 6分/项次 | 经业主同意的合理调整除外 |
|  |  | GLSJ2-5-9 | 发生其他不良或违规行为，包括被项目业主、地市级以上交通运输综合执法部门通报 | 3分/次 | 针对同一事件的通报批评内容不累加 |
| 其他行为（行为代码GLSJ3） | 严重失信行为（代码GLSJ3-1） | GLSJ3-1-1 | 被司法机关认定有单位行贿、受贿行为，或为他人谋取不正当利益并构成犯罪 | 直接定为D级 |  |
|  | 一般失信行为（代码GLSJ3-2） | GLSJ3-2-1 | 进行虚假投诉 | 20分/次 |  |
|  |  | GLSJ3-2-2 | 信用考核弄虚作假或以不正当手段骗取较高信用等级 | 15分/次 |  |
|  |  | GLSJ3-2-3 | 在资质申报、延续、变更等过程中弄虚作假 | 10分/项次 |  |
|  |  | GLSJ3-2-4 | 省级及以上交通运输主管部门要求企业填报向社会公布的信息，存在虚假的 | 10分/项次 | 在省级综合考核中扣除，单个人员、设备、业绩等信息为1项 |
|  |  | GLSJ3-2-5 | 因不良行为被省级及以上交通运输主管部门或省级公路管理机构通报 | 10分/次 | 省级综合考核中扣除 |
|  |  | GLSJ3-2-6 | 因不良行为被市（州）级交通运输主管部门通报 | 5分/次 | 市（州）级综合考核中扣除 |
|  |  | GLSJ3-2-7 | 因不良行为被县（市、区）交通运输主管部门通报 | 3分/次 | 在县（市、区）初步考核中扣除 |
|  |  | GLSJ3-2-8 | 评价期内经劳动争议仲裁机构裁决败诉2次及以上 | 扣5分 | 由仲裁机构所在地考核中扣除 |

备注1：履约行为检查一般每年开展一次，检查结果以正式书面文件为准。2:除以人次、项次扣分的行为外，其他单次扣分行为在同一合同段中原则上扣分不超过两次。

3:因同一事件而被不同的交通运输主管部门通报，扣分不累计。4：重大、较大、一般变更的分类参照《吉林省普通国省干线公路养护工程设计变更暂行规定（试行）》吉公路办〔2022〕45号的规定。